南郑区黄官镇塘口至张家湾村九组道路路面提升改造工程工程量清单编制说明

汉中市南郑区交通运输局：

我公司受您单位委托，对贵单位南郑区黄官镇塘口至张家湾村九组道路路面提升改造工程，依据国家现行造价政策编制了工程量清单，现将编制情况说明如下：

- 工程概况：

本次提升改造工程全段长3.00公里。其中挖除病害路面960.80立方米，挖除旧路基层640.40立方米，铺设18厘米厚4.0Mpa水泥混凝土路面5837.50平方米，铺设16厘米厚2.5Mpa水稳碎石基层4835.80平方米。

二、编制依据：

1、陕西省交通厅陕交发[2012]40号《陕西省公路养护工程预算编制办法》《陕西省公路养护工程预算定额》及《陕西省公路养护工程机械台班费用定额》;

2、陕西省交通运输厅全省公路养护工程营业税改征增值税预算编制有关事项的通知(陕交函[2016]863号文);

3、陕西省人民政府2012年第153号令《陕西省车船税征收办法》有关规定;

4、财政部税务总局海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告(2019)39号;

5、《南郑区黄官镇塘口至张家湾村九组道路路面提升改造工程》设计图纸;

6、陕西省交通运输厅定额站发布的2025年7月份的材料信息价及《汉中建设工程造价信息》2025年第7期。

三、直接费：

1、人工单价：

据陕《陕西省公路养护工程预算编制办法》规定，公路养护工程生产工人人工费标准为 45.04 元/工日。借用2018新定额的人工单价按105.89元/工日计取。

2、材料单价：

外购材料及部分地方材料单价根据陕西省及汉中市定额站发布的2025年7月份价格信息结合调查市场价格加计至工地运杂费，部分地材采用料场运至工地的价格，材料单价均按陕交发[2016]475 号文件及交办公路[2016]66 号文规定计取。

3、机械使用费：

《陕西省公路养护工程机械台班费用定额》执行，可变费用中涉及的柴油、电等单价均为当地市场价格，不变费用本预算未作调整。车船使用税和养路费标准按 2012 年 1 月 10 日陕西省人民政府令第 153 号公布的《陕西省车船税征收办法》。

四、费率标准：

- 1.冬季施工增加费按“汉中”计取；

- 2.雨季施工增加费按“汉中”计取；

- 3.夜间施工增加费按“编办”计取；

- 4.风沙地区施工增加费不计取；

- 5.行车干扰不计取；

- 6.交通管理、施工安全、临时设施、施工辅助、基本费用按编办规定计取；

- 7.工地转移距离按汉中至工地的实际距离计取，主副食运费补贴的综合里程根据编办按3km计取；

- 8.职工探亲路费按编办计；

- 9.职工取暖补贴费按“汉中”计取；

- 10.财务费用、辅助生产费用按编办规定计取；

- 11.规费按“编办”规定计取；

- 12.利润按陕西省交通运输厅关于全省公路养护工程营业税改征增值税预算编制有关事项的通知（陕交函〔2016〕863 号）规定 7.42%计取，税金按财政部税务总局“关于调整增值税税率的通知”（财税〔2019〕39 号）中“税金”有关规定 9%计取。