高台镇油菜制种基地产业道路及排灌沟渠建设项目

工程量清单编制说明

- 一、工程概况：

高台镇油菜制种基地产业道路及排灌沟渠建设项目，项目建设地址为汉中市南郑区高台镇，分为高台镇油菜制种基地产业道路建设项目和高台镇油菜制种基地排灌沟渠建设项目。

1.高台镇油菜制种基地产业道路建设项目主要内容：在高台镇新建1.89km砂石路路面宽3m，新建40U型渠1890m，砌筑M7.5浆砌石挡土墙809.24m³，新建圆管涵7道。

2.高台镇油菜制种基地排灌沟渠建设项目在高台镇新建水源井一座，新建50U型渠800m，新建泵房两座，埋设PE管网，配套拖拉机、旋耕机等。

- 二、编制依据：

- （一）高台镇油菜制种基地产业道路建设项目

1.《高台镇油菜制种基地产业道路及排灌沟渠建设项目》图纸2025年8月；

2.《部颁2018清单计价依据》；《公路工程标准施工招标文件（2018年版）》；《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）；《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）；

3.交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3820-2018）中“税金”有关规定的公告（交办公路〔2019〕26号）；

4.陕西省交通运输厅关于印发《〈公路工程建设项目投资估算编制办法〉〈公路工程建设项目概算预算编制办法〉补充规定》陕交发〔2019〕93号文件的通知，公路工程生产工人人工费标准为105.89元/工日；

5.交通运输部关于调整《公路工程建设项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）和《公路工程建设项目概算预算编制办法》（JTG 3820-2018）中“税金”有关规定的公告（交办公路〔2019〕26号）；

6.规费按陕西省交通运输厅关于印发《〈公路工程建设项目投资估算编制办法〉〈公路工程建设项目概算预算编制办法〉补充规定》陕交发〔2019〕93号的文件通知计取；

7.陕西省交通运输工程造价事务中心关于印发《陕西省公路工程主要材料运杂费参考标准》的通知，自2019年9月1日起执行。

8.采用陕西省2025年8月公路工程汉中地区主要材料价格信息、2025年第8期《汉中建设工程造价信息》及部分市场价格信息，涉及运距及运杂费的按照相关标准执行。

（二）高台镇油菜制种基地排灌沟渠建设项目

1.由中晟恒昌设计集园有限公司设计的高台镇油菜制种基地产业道路及排灌沟渠建设项目施工图纸。

2.预算执行标准：依据陕水规计发〔2024〕107号文颁发的《陕西省水利工程设计概（估）算编制规定》《陕西省水利建筑工程预算定额》（2024年修正）、《陕西省水利设备安装工程预算定额》（2024年修正）、《陕西省水利工程施工机械台班费定额》（2024年修正）进行编制，并执行陕发改投资〔2016〕1303号关于《陕西省水利水电工程营业税改增值税计价依据调整办法》文件规定。

3.人工预算单价：技工75元/工日，普工50元/工日；材料预算单价：主要材料价依据2025年第7期《汉中建设工程造价信息》南郑区材料价格计算。单价计算时，主要材料单价与“2017计价依据”中规定的单价相比，其增加部分按价差处理，并列入单价表的“价差”部分进行单价计算。

4.其他直接费以基本直接费为取费基数，按建筑工程3.5%，安装工程3.85%计列；

5.间接费：土方工程取直接费的4%，石方工程取直接费的6%，模板工程取直接费的5%，混凝土工程取直接费的6%，钢筋制作安装工程取直接费的5%，设备安装工程取人工费的60%；

6.利润：按直接费、间接费之和的5%计列；

7.税金：按直接费、间接费、利润及价差之和的9%计列；

三、有关问题及计算说明：

（一）高台镇油菜制种基地产业道路建设项目

1.建筑工程一切险按第200章至第700章合计的0.3%计入；

2.第三者责任险按第200章至第700章合计的0.1%计入；

3.安全生产费按照第200章至700章合计的1.5%计入；

4.清单在编制时采用同望造价软件V10.8.2版本；

（二）高台镇油菜制种基地排灌沟渠建设项目

1.其他临时工程费：其他临时工程费按建安工程费的2%计列；

2.工程保险费：按建安工程费的0.45%计列。

3.拖拉机暂定价150000元，旋耕机暂定价7000元。

4.预算使用易投水利软件。

四、工程质量要求：合格

五、计划工期： 60 天