**采购包1：汉中市南郑区中小学幼儿园校园消防能力提升项目（牟家坝镇中心小学）**

**综合评分明细表（格式）：**

**（3）劳动力安排计划及劳务分包情况:**

**供应商针对本项目编制完善的劳动力安排计划及劳务分包情况，内容应结合工程概况（如施工内容多样、工期紧、学校环境等），包含但不限于：①劳动力投入计划：根据施工内容（应急照明、疏散指示、消火栓、消防水池、钢结构连廊等）和工期要求，制定详细的工种需求计划（如电工、管道工、焊工等）及时间安排；②劳务分包情况：如有分包，需明确分包范围、资质审核及管理措施，确保符合消防工程标准；③ 劳动力保障措施：包括人员培训、安全防护、生活保障等，适应学校施工环境。**