版本号：2026-HZRY-ZFCG-00220260330001

# 招 标 文 件

## （服务类）

### 采购项目名称：2026年南郑区农村公路日常养护管理和路产保护

### 采购项目编号：2026-HZRY-ZFCG-002

### 汉中市南郑区农村公路管理站

### 汉中睿源工程咨询有限公司共同编制

### 2026年03月31日

## 第一章 投标邀请

汉中睿源工程咨询有限公司（以下简称“代理机构”）受汉中市南郑区农村公路管理站委托，拟对2026年南郑区农村公路日常养护管理和路产保护进行国内公开招标，兹邀请符合本次招标要求的供应商参加投标。

### 一、采购项目编号：2026-HZRY-ZFCG-002

### 二、采购项目名称：2026年南郑区农村公路日常养护管理和路产保护

### 三、招标项目简介

2026年农村公路日常养护管理为区交通运输下达列养的新增省道、县道及部分乡道。主要工作内容为日常养护及养护管理、桥梁、涵洞检查维护、应急抢险及路产保护和安全运行等工作。

### 四、供应商参加本次政府采购活动应具备的条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

落实政府采购促进中小企业发展的相关政策：

采购包1（A标段）：属于专门面向中小企业采购。

采购包2（B标段）：属于专门面向中小企业采购。

采购包3（C标段）：属于专门面向中小企业采购。

采购包4（D标段）：属于专门面向中小企业采购。

采购包5（E标段）：属于专门面向中小企业采购。

采购包6（F标段）：属于专门面向中小企业采购。

（三）本项目的特定资格要求：

采购包1：

1、特殊资格要求1：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、特殊资格要求2：供应商应授权合法的人员参与投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参与投标的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证；

3、特殊资格要求3：供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，以上内容仅需提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》；

采购包2：

1、特殊资格要求1：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、特殊资格要求2：供应商应授权合法的人员参与投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参与投标的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证；

3、特殊资格要求3：供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，以上内容仅需提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》；

采购包3：

1、特殊资格要求1：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、特殊资格要求2：供应商应授权合法的人员参与投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参与投标的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证；

3、特殊资格要求3：供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，以上内容仅需提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》；

采购包4：

1、特殊资格要求1：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、特殊资格要求2：供应商应授权合法的人员参与投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参与投标的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证；

3、特殊资格要求3：供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，以上内容仅需提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》；

采购包5：

1、特殊资格要求1：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、特殊资格要求2：供应商应授权合法的人员参与投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参与投标的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证；

3、特殊资格要求3：供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，以上内容仅需提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》；

采购包6：

1、特殊资格要求1：具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2、特殊资格要求2：供应商应授权合法的人员参与投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参与投标的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证；

3、特殊资格要求3：供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，以上内容仅需提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》；

### 五、电子化采购相关事项

本项目实行电子化采购，使用的电子化交易系统为：陕西省政府采购综合管理平台的项目电子化交易系统（以下简称“项目电子化交易系统”），登录方式及地址：通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）首页供应商用户登录陕西省政府采购综合管理平台（以下简称“政府采购平台”），进入项目电子化交易系统。供应商应当按照以下要求，参与本次电子化采购活动。

(一)供应商应当自行在陕西省政府采购网-办事指南查看相应的系统操作指南，并严格按照操作指南要求进行系统操作。在登录、使用政府采购平台前，应当按照要求完成供应商注册和信息完善，加入政府采购平台供应商库。

(二)供应商应当使用纳入陕西省政府采购综合管理平台数字证书互认范围的数字证书及签章（以下简称“互认的证书及签章”）进行系统操作。供应商使用互认的证书及签章登录政府采购平台进行的一切操作和资料传递，以及加盖电子签章确认采购过程中制作、交换的电子数据，均属于供应商真实意思表示，由供应商对其系统操作行为和电子签章确认的事项承担法律责任。

已办理互认的证书及签章的供应商，校验互认的证书及签章有效性后，即可按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作；未办理互认的证书及签章的供应商，按要求办理互认的证书及签章并校验有效性后，按照系统操作要求进行身份信息绑定、权限设置和系统操作。互认的证书及签章的办理与校验，可查看陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务。

供应商应当加强互认的证书及签章日常校验和妥善保管，确保在参加采购活动期间互认的证书及签章能够正常使用；供应商应当严格互认的证书及签章的内部授权管理，防止非授权操作。

（三）供应商应当自行准备电子化采购所需的计算机终端、软硬件及网络环境，承担因准备不足产生的不利后果。

（四）政府采购平台技术支持：

在线客服：通过陕西省政府采购网-在线客服进行咨询

技术服务电话：029-96702

CA及签章服务：通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务进行查询

### 六、招标文件获取时间、方式及地址

（一）招标文件获取时间：详见采购公告

（二）在招标文件获取开始时间前，采购人或代理机构将本项目招标文件上传至项目电子化交易系统，向供应商提供。供应商通过项目电子化交易系统获取招标文件。成功获取招标文件的，供应商将收到已获取招标文件的回执函。未成功获取招标文件的供应商，不得参与本次采购活动，不得对招标文件提起质疑。

成功获取招标文件后，采购人或代理机构进行澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或代理机构将通过项目电子化交易系统发布澄清或者修改后的招标文件，供应商应当重新获取招标文件；澄清或者修改后的招标文件发布日期距提交投标文件截止日期不足15日的，采购人或代理机构顺延提交投标文件的截止时间。供应商未重新获取招标文件或者未按照澄清或者修改后的招标文件编制投标文件进行投标的，自行承担不利后果。

### 七、投标文件提交截止时间及开标时间、地点、方式

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：详见采购公告

（二）投标文件提交方式、地点：供应商应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统提交投标文件。成功提交的，供应商将收到已提交投标文件的回执函。

（三）本项目采取网上开标，即采购人或代理机构通过项目电子化交易系统“开标/开启大厅”组织在线开标。

### 八、本投标邀请在陕西省政府采购网以公告形式发布

### 九、供应商信用融资

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）和《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）文件要求，为助力解决政府采购成交供应商资金不足、融资难、融资贵的困难，促进供应商依法诚信参加政府采购活动，有融资需求的供应商可登录陕西省政府采购网—陕西省政府采购金融服务平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/），选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品，凭项目中标（成交）结果、中标（成交）通知书等信息在线向银行提出贷款意向申请、查看贷款审批情况等。

### 十、联系方式

### 采购人： 汉中市南郑区农村公路管理站

地址： 陕西省汉中市南郑区汉山街道办事处东大街39号

邮编： 723100

联系人： 汉中市南郑区农村公路管理站经办

联系电话： 09165512466

### 代理机构：汉中睿源工程咨询有限公司

地址： 陕西省汉中市汉台区陕西省汉中市汉台区明珠路8号汉府公馆办公楼1单元1002号

邮编： 723000

联系人： 伍先生

联系电话： 19992735066

### 采购监督机构：南郑县政府采购管理股

联系人：程辉

联系电话：15991836389

## 第二章 投标人须知

### 2.1投标人须知前附表

| 序号 | 应知事项 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购预算（实质性要求） | 本项目各包采购预算金额如下： 采购包1：448,488.00元 采购包2：466,760.00元 采购包3：427,580.00元 采购包4：435,160.00元 采购包5：402,138.00元 采购包6：545,912.00元 投标人的采购包投标报价高于采购包采购预算的，其投标文件将按无效处理。 |
| 2 | 最高限价（实质性要求） | 详见第三章。 投标人的采购包投标报价高于最高限价的，其投标文件将按无效处理。 |
| 3 | 评标方法 | 采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法 采购包3：综合评分法 采购包4：综合评分法 采购包5：综合评分法 采购包6：综合评分法 （详见第五章） |
| 4 | 是否接受联合体 | 采购包1：不接受 采购包2：不接受 采购包3：不接受 采购包4：不接受 采购包5：不接受 采购包6：不接受 如以联合体响应的，联合体各方均应当具备本招标文件要求的资格条件和能力。 （1）联合体各方均应具有承担本项目必备的条件，如相应的人力、物力、资金等。 （2）招标文件对投标人资格条件有特殊要求的，联合体各个成员都应当具备规定的相应资格条件。 （3）同一专业的单位组成的联合体，应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级。如：某联合体由三个单位组成，其中两个单位资质等级为甲级，另一单位资质等级为乙级，则该联合体资质等级等级为乙级。 |
| 5 | 落实节能、环保产品政策 | 1.根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）相关要求，政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别，以品目清单的形式发布并适时调整。 2.本项目采购如有产品属于节能产品政府采购品目清单中应强制采购的产品范围，供应商应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则作无效投标处理。 3.本项目采购如有产品属于节能产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，本项目采购如有产品属于环境标志产品政府采购品目清单中应优先采购的产品范围，评审得分/响应报价相同的，按供应商提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列。 |
| 6 | 小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除（仅非预留份额采购项目或预留份额采购项目中的非预留部分采购包适用） | 关于本项目采购包中执行小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除情况、具体扣除比例和规则详见第五章。 |
| 7 | 充分、公平竞争保障措施（实质性要求） | 核心产品允许有多个，不同供应商提供了任意一个相同品牌的核心产品，即视为提供相同品牌的供应商。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。 核心产品清单详见第三章。 在符合性审查环节提供核心产品品牌不足3个的，视为有效投标人不足3家。 |
| 8 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 在评标过程中，评标委员会认为投标人投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内通过项目电子化交易系统进行书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人提交的书面说明，应当加盖投标人公章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则视为不能证明其投标报价合理性。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效投标处理。 |
| 9 | 投标保证金 | 采购包1保证金金额：2,000.00元 采购包2保证金金额：2,000.00元 采购包3保证金金额：2,000.00元 采购包4保证金金额：2,000.00元 采购包5保证金金额：2,000.00元 采购包6保证金金额：2,000.00元 缴交渠道：转账、支票、汇票等（需通过实体账户、户名及开户行信息）,电子保函 开户名称：汉中睿源工程咨询有限公司 开户银行：中国农业银行陕西汉中东大街支行 银行账号：26651001040009607 |
| 10 | 标书费信息 | 免费获取 |
| 11 | 履约保证金（实质性要求） | 采购包1：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的5% 说明：签订合同前缴纳 采购包2：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的5% 说明：签订合同前缴纳 采购包3：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的5% 说明：签订合同前缴纳 采购包4：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的5% 说明：签订合同前缴纳 采购包5：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的5% 说明：签订合同前缴纳 采购包6：缴纳 本采购包履约保证金为合同金额的5% 说明：签订合同前缴纳 |
| 12 | 投标有效期（实质性要求） | 提交投标文件的截止之日起不少于90天。 |
| 13 | 招标代理服务费（实质性要求） | 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：采购人 代理服务费收费标准：依据国家计委颁发的《关于印发招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格〔2002〕1980号）文件 |
| 14 | 采购结果公告 | 采购结果将在陕西省政府采购网予以公告。 |
| 15 | 中标通知书 | 采购结果公告发布的同时，采购人或代理机构通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书；中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。 |
| 16 | 政府采购合同公告、备案 | 政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人将政府采购合同在陕西省政府采购网予以公告；政府采购合同签订之日起7个工作日内，采购人将政府采购合同报本级财政部门备案。 |
| 17 | 进口产品 | 不允许 |
| 18 | 是否组织潜在投标人现场考察 | 采购包1：组织现场踏勘：否 采购包2：组织现场踏勘：否 采购包3：组织现场踏勘：否 采购包4：组织现场踏勘：否 采购包5：组织现场踏勘：否 采购包6：组织现场踏勘：否 |
| 19 | 特殊情况 | 出现下列情形之一的，采购人或者代理机构应当中止电子化采购活动，并保留相关证明材料备查： （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者代理机构应当依法废标。 （一）交易系统发生故障（包括感染病毒、应用或数据库出错）而无法正常使用的； （二）因组织场所停电、断网等原因，导致采购活动无法继续通过交易系统实施的； （三）其他无法保证电子化交易的公平、公正和安全的情况。 出现上述的情形，不影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织采购活动；影响或者可能影响采购公平、公正的，采购人或者采购代理机构应当依法废标。 |

### 2.2总则

#### 2.2.1适用范围

一、本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。

二、本招标文件的最终解释权由汉中市南郑区农村公路管理站和汉中睿源工程咨询有限公司享有。对招标文件中供应商参加本次政府采购活动应当具备的条件，招标项目技术、服务、商务及其他要求，评标细则及标准由汉中市南郑区农村公路管理站负责解释。除上述招标文件内容，其他内容由汉中睿源工程咨询有限公司负责解释。

#### 2.2.2有关定义

一、“采购人”是指依法进行政府采购的各级国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是汉中市南郑区农村公路管理站。

二、“投标人”是指按照采购公告规定获取了招标文件，拟参加投标和向采购人提供货物、工程或服务的法人、其他组织或者自然人。

三、“代理机构”是指政府采购集中采购机构和从事政府采购代理业务的社会中介机构。本项目的代理机构是汉中睿源工程咨询有限公司。

四、“网上开标”是指代理机构通过项目电子化交易系统在线完成签到、开标、唱标和记录等活动，供应商通过项目电子化交易系统在线完成投标文件解密、参与开标活动。

五、“电子评标”是指通过项目电子化交易系统在线完成资格审查小组和评审小组组建，开展资格和符合性审查、比较与评价、出具评标报告、推荐中标候选供应商等活动。

### 2.3招标文件

#### 2.3.1招标文件的构成

一、招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是资格审查、评标的重要依据。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（一）投标邀请；

（二）投标人须知；

（三）招标项目技术、服务、商务及其他要求；

（四）资格审查；

（五）评标办法；

（六）投标文件格式；

（七）拟签订采购合同文本。

二、投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面作出实质性响应所产生的风险由投标人承担。

#### 2.3.2招标文件的澄清和修改

一、在投标文件提交截止时间前，采购人或者代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

二、澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，采购人或者代理机构将在陕西省政府采购网发布更正公告，投标人应及时关注本项目更正公告信息，按更正后公告要求进行响应。更正内容可能影响投标文件编制的，采购人或者代理机构将通过项目电子化交易系统发布更正后的招标文件，投标人应依据更正后的招标文件编制投标文件。若投标人未按前述要求进行投标响应的，自行承担不利后果。

### 2.4投标文件

#### 2.4.1投标文件的语言

一、投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，主要部分要对应翻译成中文并附在相关外文资料后面。未翻译的外文资料，评标委员会将其视为无效材料。

二、翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。涉嫌提供虚假材料的按照相关法律法规处理。

三、如因未翻译而造成对投标人的不利后果，由投标人承担。

#### 2.4.2计量单位

除招标文件中另有规定外，本项目均采用国家法定的计量单位。

#### 2.4.3投标货币

本次项目均以人民币报价。

#### 2.4.4知识产权

一、投标人应保证在本项目中使用的任何技术、产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

二、投标人将在采购项目实施过程中采用自有或者第三方知识成果的，使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术资料，并承诺提供无限期支持，采购人享有使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

三、如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法使用该知识产权的相关费用。

#### 2.4.5投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

投标文件具体内容详见第六章。

#### 2.4.6投标文件格式

一、投标人应按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。

二、对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

#### 2.4.7投标报价（实质性要求）

一、投标人的报价是投标人响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标人完成本项目所需的一切费用。

二、投标人每种货物及服务内容只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

三、投标文件报价出现前后不一致的，按照招标文件第五章评标办法规定予以修正，修正后的报价经投标人通过项目电子化交易系统进行确认，并加盖投标人（法定名称）电子印章，投标人未在规定时间内确认的，其投标无效。

#### 2.4.8投标有效期（实质性要求）

投标有效期详见第二章“投标人须知前附表”，投标文件未明确投标有效期或者投标有效期小于“投标人须知前附表”中投标有效期要求的，其投标文件按无效处理。

#### 2.4.9投标文件的制作、签章和加密（实质性要求）

一、投标文件应当根据招标文件进行编制，投标人应通过陕西省政府采购网-办事指南-CA及签章服务下载投标（响应）客户端，使用客户端编制投标文件。

二、投标人应按照客户端操作要求，对应招标文件的每项实质性要求，逐一如实响应；未如实响应或者响应内容不符合招标文件对应项的要求的，其投标文件作无效处理。

三、投标人完成投标文件编制后，应按照招标文件第一章明确的签章要求，使用互认的证书及签章对投标文件进行电子签章和加密。

四、招标文件澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构将重新发布澄清或者修改后的招标文件，投标人应重新获取澄清或者修改后的招标文件，按照澄清或者修改后的招标文件进行投标文件编制、签章和加密。

#### 2.4.10投标文件的提交

一、（实质性要求）投标人应当在投标文件提交截止时间前，通过项目电子化交易系统完成投标文件提交。

二、在投标文件提交截止时间后，采购人或者代理机构不再接受投标人提交投标文件。投标人应充分考虑影响投标文件提交的各种因素，确保在投标文件提交截止时间前完成提交。

#### 2.4.11投标文件的补充、修改、撤回（实质性要求）

投标文件提交截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已成功提交的投标文件；对投标文件进行补充、修改的，应当先行撤回已提交的投标文件，补充、修改后重新提交。

供应商投标文件撤回后，视为未提交过投标文件。

### 2.5开标、资格审查、评标和中标

#### 2.5.1开标及开标程序

一、本项目为网上开标项目。网上开标的开始时间为投标文件提交截止时间。成功提交或解密电子投标文件的投标人不足3家的，不予开标，采购人或代理机构将作废标处理。

二、开标准备工作

开标/开启前30分钟内，供应商需登录项目电子化交易系统-“供应商开标大厅”-进入开标选择对应项目包组操作签到，签到完成后等待代理机构开标/开启。

投标文件提交截止时间前30分钟，投标人登录项目电子化交易系统-“开标/开启大厅”参与开标。

三、解密投标文件（实质性要求）

投标文件提交截止时间后，成功提交投标文件的投标人符合招标文件规定数量的，代理机构将启动投标文件解密程序，解密时间为30分钟；投标人应在规定的解密时间内，使用互认的证书及签章通过项目电子化交易系统进行投标文件解密。投标人未在规定的解密时间内完成解密的，按无效投标处理。

四、开标

解密时间截止或者所有投标人投标文件均完成解密后（以发生在先的时间为准），由代理机构通过项目电子化交易系统对投标人名称、投标文件解密情况、投标报价进行展示。

开标过程中，各方主体均应遵守互联网有关规定，不得发表与采购活动无关的言论。投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人或代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，及时向工作人员提出询问或者回避申请。采购人或代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人完成投标文件解密后，自主决定是否参加网上在线开标，未参加的，视同认可开标结果。

#### 2.5.2查询及使用信用记录

开标结束后，采购人或代理机构根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）等渠道，查询投标人在投标文件提交截止时间前的信用记录并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商参加本项目的采购活动。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，将对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

#### 2.5.3资格审查

详见招标文件第四章。

#### 2.5.4评标

详见招标文件第五章。

#### 2.5.5中标通知书

一、采购人或者评标委员会确认中标供应商后，代理机构在陕西省政府采购网发布中标结果公告、通过项目电子化交易系统发出中标通知书，中标供应商通过项目电子化交易系统获取中标通知书。

二、中标通知书是采购人和中标供应商签订政府采购合同的依据，是合同的有效组成部分。如果出现政府采购法律法规、规章制度规定的中标无效情形的，将以公告形式宣布发出的中标通知书无效，中标通知书将自动失效，并依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

三、中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。

### 2.6签订及履行合同和验收

#### 2.6.1签订合同

一、采购人应在中标通知书发出之日起三十日内与中标人签订采购合同。

二、采购人和中标人签订的采购合同不得对招标文件确定的事项以及中标人的投标文件作实质性修改。

#### 2.6.2合同分包和转包（实质性要求）

#### 2.6.2.1合同分包

一、投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

二、分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

三、采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

四、中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得将合同分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得将合同分包或转包给大型企业。

采购包1：不允许合同分包。

采购包2：不允许合同分包。

采购包3：不允许合同分包。

采购包4：不允许合同分包。

采购包5：不允许合同分包。

采购包6：不允许合同分包。

#### 2.6.2.2合同转包

一、严禁中标供应商将本项目转包。本项目所称转包，是指将本项目转给他人或者将本项目全部肢解以后以分包的名义分别转给他人的行为。

二、中标供应商转包的，视同拒绝履行政府采购合同，将依法追究法律责任。

#### 2.6.3采购人增加合同标的的权利

采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

#### 2.6.4履行合同

一、合同一经签订，双方应严格履行合同规定的义务。

二、在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》规定及合同条款约定进行处理。

#### 2.6.5履约验收方案

采购包1：

参照合同约定与强制性规范执行

采购包2：

参照合同约定与强制性规范执行

采购包3：

参照合同约定与强制性规范执行

采购包4：

参照合同约定与强制性规范执行

采购包5：

参照合同约定与强制性规范执行

采购包6：

参照合同约定与强制性规范执行

#### 2.6.6资金支付

采购人按财政部门的相关规定及采购合同的约定进行支付。

### 2.7纪律要求

#### 2.7.1评标活动纪律要求

采购人、代理机构应保证评标活动在严格保密的情况下进行，采购人、代理机构、投标人和评标委员会成员应当严格遵守政府采购法律法规规章制度和本项目招标文件以及代理机构现场管理规定，接受采购人委派的监督人员的监督，任何单位和个人不得非法干预和影响评标过程和结果。

对各投标人的商业秘密，评标委员会成员应予以保密，不得泄露给其他投标人。

#### 2.7.2投标人不得具有的情形（实质性要求）

投标人参加投标不得有下列情形：

一、有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装；

二、提供虚假材料谋取中标；

三、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

四、与采购人或代理机构、其他投标人恶意串通；

五、向采购人或代理机构、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；

六、在招标过程中与采购人或代理机构进行协商谈判；

七、中标后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

八、未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；

九、将政府采购合同转包或者违规分包；

十、提供假冒伪劣产品；

十一、擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

十二、拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

十三、法律法规规定的其他禁止情形。

投标人有上述情形的，按照规定追究法律责任，具有前述一至十三条情形之一的，其投标文件无效，或取消被确认为中标供应商的资格或认定中标无效。

#### 2.7.3采购人员及相关人员回避要求

政府采购活动中，采购人员及相关人员与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

投标人认为采购人员及相关人员与其他投标人有利害关系的，可以向代理机构书面提出回避申请，并说明理由。代理机构将及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 2.8询问、质疑和投诉

一、询问、质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》等规定办理。

二、供应商询问、质疑的答复主体：

根据委托代理协议约定，供应商对招标文件中采购需求的询问、质疑由 汉中睿源工程咨询有限公司 负责答复；供应商对除采购需求外的采购文件的询问、质疑由汉中睿源工程咨询有限公司 负责答复；供应商对采购过程、采购结果的询问、质疑由 汉中睿源工程咨询有限公司 负责答复。

三、供应商提出的询问，应当明确询问事项，如以书面形式提出的，应由供应商签字并加盖公章。

为提高采购效率，降低社会成本，鼓励询问主体对于不损害国家及社会利益或自身合法权益的问题或情形采用询问方式处理解决（包含但不限于文字错误、标点符号、不影响投标文件的编制的情形）。

四、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商应知其权益受到损害之日，是指： （一）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日； （二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日； （三）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

五、本项目不接受在线提交质疑，供应商通过书面形式线下向采购人或代理机构提交质疑资料。

六、供应商提出质疑时应当准备的资料

（一）质疑函正本1份；（政府采购供应商质疑函范本详见附件一）

（二）法定代表人或主要负责人授权委托书1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（三）法定代表人或主要负责人身份证复印件1份；

（四）委托代理人身份证复印件1份（委托代理人办理质疑事宜的需提供）；

（五）针对质疑事项必要的证明材料（针对招标文件提出的质疑，需提交从项目电子化交易系统获取的招标文件回执单）。

答复主体：代理机构

联系人：汉中睿源工程咨询有限公司

联系电话：19992735066

地址：陕西省汉中市汉台区明珠路8号汉府公馆办公楼1单元1002室

邮编：723000

注：根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，供应商质疑不得超出招标文件、采购过程、采购结果的范围。

七、供应商对采购人或代理机构的质疑答复不满意，或者采购人或代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉受理单位：本采购项目同级财政部门。（政府采购供应商投诉书范本详见附件二）

## 第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求

（注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）

### 3.1采购项目概况

2026年农村公路日常养护管理为区交通运输下达列养的新增省道、县道及部分乡道。主要工作内容为日常养护及养护管理、桥梁、涵洞检查维护、应急抢险及路产保护和安全运行等工作。

### 3.2服务内容及服务要求

#### 3.2.1服务内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 448,488.00

采购包最高限价（元）: 448,488.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A标段 | 1.00 | 448,488.00 | 项 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包2：

采购包预算金额（元）: 466,760.00

采购包最高限价（元）: 466,760.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B标段 | 1.00 | 466,760.00 | 项 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包3：

采购包预算金额（元）: 427,580.00

采购包最高限价（元）: 427,580.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C标段 | 1.00 | 427,580.00 | 项 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包4：

采购包预算金额（元）: 435,160.00

采购包最高限价（元）: 435,160.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D标段 | 1.00 | 435,160.00 | 项 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包5：

采购包预算金额（元）: 402,138.00

采购包最高限价（元）: 402,138.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | E标段 | 1.00 | 402,138.00 | 项 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

采购包6：

采购包预算金额（元）: 545,912.00

采购包最高限价（元）: 545,912.00

供应商报价不允许超过标的金额

（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否核心产品 | 是否允许进口产品 | 是否属于节能产品 | 是否属于环境标志产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F标段 | 1.00 | 545,912.00 | 项 | 其他未列明行业 | 否 | 否 | 否 | 否 |

#### 3.2.2服务要求

采购包1：

标的名称：A标段

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、项目内容及规模： A标段，共计84.7公里。S103 西青线(城固界—八一三厂区大门),8.9公里；S103西青线（八一三厂大门—南郑大道），8.8公里；S220南朱线（卢家沟—南心桥），10.3公里；X306高南路（南心桥—湘水村食用菌基地），6.9公里；X306高南路（湘水村食用菌基地—城固界），9.7公里；X318青王路（塘坎十字—卢家沟大桥接S220），0.7公里；X234汉圣路（汉桂大桥—湘水镇），13.6公里；X234汉圣路（湘水镇—圣水镇），21.2公里；X207万山路（西青线—城固界），4.6公里。桥梁年段检查费用21000.00元，该标段总费用448488.00元。 二、日常保养内容及标准： （一）县道、重要乡道日常保养内容及标准 1、路基养护 (1)路肩。清除路肩杂物、垃圾、堆积物、种植物及高草;路肩平整、坚实，与路面衔接平顺;路肩宽度大于设计宽度，外缘边线顺适，宽度差无20cm以上突变。 (2)排水设施。边沟、排水沟等结构物整洁无杂草、杂物，排水畅通无淤积。 (3)边坡。边坡无冲沟，缺口宽度在30cm以上；清除边坡种植物，保证边坡安全稳定;及时清除沿线塌方。 (4)防护及支挡结构。及时清除防护及支挡结构伸缩缝、泄水孔及表面杂草，保证构造物功能正常发挥。 (5)涵洞。清洁洞口杂物，清除洞内的堆积物、淤积物、漂浮物等内容，使洞口铺彻与上下游水槽坡道平齐顺适，保持水流畅通。 2、路面养护 (1)定期清扫路面，及时清除杂物，保持路面清洁。 (2)冬季清除路面积雪、积冰，铺撒防滑料;夏季排除路面积水，保障公路安全通行。 3、桥梁及涵洞养护 （1）定期清扫桥面，清除桥面杂物、堆积物；疏通泄水孔，及时排除桥面积水。 （2）定期检查桥梁、涵洞，重点检查桥梁有无构部件破损、基础冲刷、沉陷、裂缝；涵洞有无破损、淤堵。发现上述安全隐患，应及时向上级报告。 （3）涵洞。清洁洞口杂物、洞内的堆积物等，保持水流畅通。 4、交通工程及沿线设施养护 (1)定期对里程碑、示警墩(桩)、护栏、反光镜等沿线设施进行清洗，经常保持沿线设施清洁、醒目。 (2)按照规范要求，及时清除交通标志周围阻碍视线的树木或物体。 (3)路面标线污秽，影响辨认性能时，应及时进行清扫或冲洗。 5、绿化养护 (1)每年秋季，对公路沿线树木、公里桩、百米桩、桥梁进行刷白，增加公路美观。 (2)每季度对沿线绿化进行修剪，修剪应按照养护规范要求进行，做到及时、整齐、美观。 (3)坚持日常上路巡查，及时发现和制止破坏公路沿线绿化的人和事。 6、公路防灾及突发事件处置 灾害与突发事件发生后，应按相关预案和管理规定采取处置措施。养护作业人员应加强巡查，发现影响安全通行的各类险情或事故应立即上报;应对通过险情或事故路段的车辆和人员进行提示、警示、劝阻;清除路面积水、积雪(冰)以及其他影响通行的障碍物等;配合开展突发事件处置，清理现场，协助引导交通等。应做好防汛、除冰、除雪等应急物资的储备工作。 7、养护安全作业 养护作业应按照现行《公路养护安全作业规程》(JTGH30)的规定执行。养护作业人员应接受岗前安全教育，养护作业时应穿戴有反光标志的工作服装。 8、路产保护 坚持日常上路巡查，对挖掘、占用、损坏公路、违章建房和超限车辆及时进行制止，并上报具有农村公路路政管理职能的相应机构。 （二）小修内容及标准 1、路基小修 （1）路肩小修。包括处理缺口、坑洞、沉陷、隆起等病害。 （2）边坡。包括清理零星塌方、填补坡面沟面、处理坡脚冲刷、缺损及填补路基缺口等。工程量在20 m3/a.km以下。 （3）排水设施。包括维修边沟的沟壁损坏、沟底冲刷、铺砌缺损、盖板断裂及小段开挖边沟、截水沟或铺彻边沟等内容。工程量在50m/a.km以下。 （4）防护及支挡结构。包括修复表面破损、基础冲刷、勾缝抹面等。工程量在5m3/a.km以下。 （5）涵洞。包括修补涵底铺砌、洞口上下游路基护坡、进出水口附属设施等。 2、路面小修 （1）沥青路面。包括处治路面的裂缝、坑槽、车辙、沉陷、波浪、拥包、松散、翻浆和泛油等局部病害。 （2）水泥混凝土路面。包括处治路面的接缝料损坏、裂缝、坑洞、板角破碎、拱起等局部病害。 （3）砂石路面。包括修复路面车辙、坑槽、松散等病害，维护磨耗层、保护层等内容。 上述路面局部病害，县道应在7天内，重要乡道在10天内。 3、桥梁、涵洞小修 （1）桥梁。包括处治桥面裂缝、坑槽等病害，清理泄水孔，修补栏杆、人行道、灯柱等，修复墩台基础、锥坡、翼墙等砌体的松动和破损等内容。 （2）涵洞。每年汛期前后对桥梁涵洞进行定期检查维护,检查涵洞和桥梁,保证桥、涵的泄洪能力,发现桥、涵部件破损、基础冲刷、沉陷、裂缝、渗漏水等病害及时处置上报。 4、交通工程及沿线设施小修 （1）交通安全设施。包括交通标线的局部修复维护，护栏、警示墩的刷漆，里程碑、百米桩的描字，交通安全设施的遮挡处理等内容。保证沿线设施齐全、完好、醒目、美观。 （2）沿线设施。应加强对沿线设施的清扫和维护，保持场内环境整洁卫生、设施完好。 (3)对警示标志缺损应在2天内进行更换或修复;每半年对路面标线局部划补，确保标线的完整、清晰、无污染无脱落。 5、巡查与水毁抢修 坚持日常上路巡查，发现病害及安全隐患及时上报，并做好安全警示；雨雪季节等特殊天气加强巡查的力度，加密重点线路巡查频率，及时疏通排水。清除路面积水、积雪，确保道路安全畅通。 坚持季节性集中整治工作。 |

采购包2：

标的名称：B标段

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、项目内容及规模： B标段，共计96.2公里。S220南朱线（南心桥—八号桥头），10.3公里；S220南朱线（八号桥头—回军坝），14公里；S220南朱线（回军坝—天池子梁），10公里；X235小西路 (八号桥头—小坝街),18公里；S317西略线（城固界—牟家坝），16.1公里；S317 西略线（牟家坝—罗家咀接G244），13.6公里；Y204五兴路（石桥子—石嘴子），4.2公里；Y218回龙路（南朱线—龙头山），10公里。桥梁年段检查费用8000.00元，该标段总费用466760.00元。 二、日常保养内容及标准： （一）县道、重要乡道日常保养内容及标准 1、路基养护 (1)路肩。清除路肩杂物、垃圾、堆积物、种植物及高草;路肩平整、坚实，与路面衔接平顺;路肩宽度大于设计宽度，外缘边线顺适，宽度差无20cm以上突变。 (2)排水设施。边沟、排水沟等结构物整洁无杂草、杂物，排水畅通无淤积。 (3)边坡。边坡无冲沟，缺口宽度在30cm以上；清除边坡种植物，保证边坡安全稳定;及时清除沿线塌方。 (4)防护及支挡结构。及时清除防护及支挡结构伸缩缝、泄水孔及表面杂草，保证构造物功能正常发挥。 (5)涵洞。清洁洞口杂物，清除洞内的堆积物、淤积物、漂浮物等内容，使洞口铺彻与上下游水槽坡道平齐顺适，保持水流畅通。 2、路面养护 (1)定期清扫路面，及时清除杂物，保持路面清洁。 (2)冬季清除路面积雪、积冰，铺撒防滑料;夏季排除路面积水，保障公路安全通行。 3、桥梁及涵洞养护 （1）定期清扫桥面，清除桥面杂物、堆积物；疏通泄水孔，及时排除桥面积水。 （2）定期检查桥梁、涵洞，重点检查桥梁有无构部件破损、基础冲刷、沉陷、裂缝；涵洞有无破损、淤堵。发现上述安全隐患，应及时向上级报告。 （3）涵洞。清洁洞口杂物、洞内的堆积物等，保持水流畅通。 4、交通工程及沿线设施养护 (1)定期对里程碑、示警墩(桩)、护栏、反光镜等沿线设施进行清洗，经常保持沿线设施清洁、醒目。 (2)按照规范要求，及时清除交通标志周围阻碍视线的树木或物体。 (3)路面标线污秽，影响辨认性能时，应及时进行清扫或冲洗。 5、绿化养护 (1)每年秋季，对公路沿线树木、公里桩、百米桩、桥梁进行刷白，增加公路美观。 (2)每季度对沿线绿化进行修剪，修剪应按照养护规范要求进行，做到及时、整齐、美观。 (3)坚持日常上路巡查，及时发现和制止破坏公路沿线绿化的人和事。 6、公路防灾及突发事件处置 灾害与突发事件发生后，应按相关预案和管理规定采取处置措施。养护作业人员应加强巡查，发现影响安全通行的各类险情或事故应立即上报;应对通过险情或事故路段的车辆和人员进行提示、警示、劝阻;清除路面积水、积雪(冰)以及其他影响通行的障碍物等;配合开展突发事件处置，清理现场，协助引导交通等。应做好防汛、除冰、除雪等应急物资的储备工作。 7、养护安全作业 养护作业应按照现行《公路养护安全作业规程》(JTGH30)的规定执行。养护作业人员应接受岗前安全教育，养护作业时应穿戴有反光标志的工作服装。 8、路产保护 坚持日常上路巡查，对挖掘、占用、损坏公路、违章建房和超限车辆及时进行制止，并上报具有农村公路路政管理职能的相应机构。 （二）小修内容及标准 1、路基小修 （1）路肩小修。包括处理缺口、坑洞、沉陷、隆起等病害。 （2）边坡。包括清理零星塌方、填补坡面沟面、处理坡脚冲刷、缺损及填补路基缺口等。工程量在20 m3/a.km以下。 （3）排水设施。包括维修边沟的沟壁损坏、沟底冲刷、铺砌缺损、盖板断裂及小段开挖边沟、截水沟或铺彻边沟等内容。工程量在50m/a.km以下。 （4）防护及支挡结构。包括修复表面破损、基础冲刷、勾缝抹面等。工程量在5m3/a.km以下。 （5）涵洞。包括修补涵底铺砌、洞口上下游路基护坡、进出水口附属设施等。 2、路面小修 （1）沥青路面。包括处治路面的裂缝、坑槽、车辙、沉陷、波浪、拥包、松散、翻浆和泛油等局部病害。 （2）水泥混凝土路面。包括处治路面的接缝料损坏、裂缝、坑洞、板角破碎、拱起等局部病害。 （3）砂石路面。包括修复路面车辙、坑槽、松散等病害，维护磨耗层、保护层等内容。 上述路面局部病害，县道应在7天内，重要乡道在10天内。 3、桥梁、涵洞小修 （1）桥梁。包括处治桥面裂缝、坑槽等病害，清理泄水孔，修补栏杆、人行道、灯柱等，修复墩台基础、锥坡、翼墙等砌体的松动和破损等内容。 （2）涵洞。每年汛期前后对桥梁涵洞进行定期检查维护,检查涵洞和桥梁,保证桥、涵的泄洪能力,发现桥、涵部件破损、基础冲刷、沉陷、裂缝、渗漏水等病害及时处置上报。 4、交通工程及沿线设施小修 （1）交通安全设施。包括交通标线的局部修复维护，护栏、警示墩的刷漆，里程碑、百米桩的描字，交通安全设施的遮挡处理等内容。保证沿线设施齐全、完好、醒目、美观。 （2）沿线设施。应加强对沿线设施的清扫和维护，保持场内环境整洁卫生、设施完好。 (3)对警示标志缺损应在2天内进行更换或修复;每半年对路面标线局部划补，确保标线的完整、清晰、无污染无脱落。 5、巡查与水毁抢修 坚持日常上路巡查，发现病害及安全隐患及时上报，并做好安全警示；雨雪季节等特殊天气加强巡查的力度，加密重点线路巡查频率，及时疏通排水。清除路面积水、积雪，确保道路安全畅通。 坚持季节性集中整治工作。 |

采购包3：

标的名称：C标段

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、项目内容及规模： C标段，共计80.2公里。S103西青线（阳春十字—新集），9公里；S103西青线（新集—勉县界），12.2公里；X307周老路（G85高速协税通道—吴坝、新集太白村—岳岭村），两段合计5.6公里；X320汉钢路（新集—三门子），7.1公里；Y304周玉路（G244保卫村—汉钢路东风村），6公里；Y201柳汉路（徐庙—王家山），3公里；Y208协濂路（吴坝—熊庙水库），5.3公里；Y005阳高路（彭家河坎—高台街），27.2公里；Y014岳华路（岳岭—民兵基地）4.8公里。桥梁年段检查费用8000元，该标段总费用427580.00元。 二、日常保养内容及标准： （一）县道、重要乡道日常保养内容及标准 1、路基养护 (1)路肩。清除路肩杂物、垃圾、堆积物、种植物及高草;路肩平整、坚实，与路面衔接平顺;路肩宽度大于设计宽度，外缘边线顺适，宽度差无20cm以上突变。 (2)排水设施。边沟、排水沟等结构物整洁无杂草、杂物，排水畅通无淤积。 (3)边坡。边坡无冲沟，缺口宽度在30cm以上；清除边坡种植物，保证边坡安全稳定;及时清除沿线塌方。 (4)防护及支挡结构。及时清除防护及支挡结构伸缩缝、泄水孔及表面杂草，保证构造物功能正常发挥。 (5)涵洞。清洁洞口杂物，清除洞内的堆积物、淤积物、漂浮物等内容，使洞口铺彻与上下游水槽坡道平齐顺适，保持水流畅通。 2、路面养护 (1)定期清扫路面，及时清除杂物，保持路面清洁。 (2)冬季清除路面积雪、积冰，铺撒防滑料;夏季排除路面积水，保障公路安全通行。 3、桥梁及涵洞养护 （1）定期清扫桥面，清除桥面杂物、堆积物；疏通泄水孔，及时排除桥面积水。 （2）定期检查桥梁、涵洞，重点检查桥梁有无构部件破损、基础冲刷、沉陷、裂缝；涵洞有无破损、淤堵。发现上述安全隐患，应及时向上级报告。 （3）涵洞。清洁洞口杂物、洞内的堆积物等，保持水流畅通。 4、交通工程及沿线设施养护 (1)定期对里程碑、示警墩(桩)、护栏、反光镜等沿线设施进行清洗，经常保持沿线设施清洁、醒目。 (2)按照规范要求，及时清除交通标志周围阻碍视线的树木或物体。 (3)路面标线污秽，影响辨认性能时，应及时进行清扫或冲洗。 5、绿化养护 (1)每年秋季，对公路沿线树木、公里桩、百米桩、桥梁进行刷白，增加公路美观。 (2)每季度对沿线绿化进行修剪，修剪应按照养护规范要求进行，做到及时、整齐、美观。 (3)坚持日常上路巡查，及时发现和制止破坏公路沿线绿化的人和事。 6、公路防灾及突发事件处置 灾害与突发事件发生后，应按相关预案和管理规定采取处置措施。养护作业人员应加强巡查，发现影响安全通行的各类险情或事故应立即上报;应对通过险情或事故路段的车辆和人员进行提示、警示、劝阻;清除路面积水、积雪(冰)以及其他影响通行的障碍物等;配合开展突发事件处置，清理现场，协助引导交通等。应做好防汛、除冰、除雪等应急物资的储备工作。 7、养护安全作业 养护作业应按照现行《公路养护安全作业规程》(JTGH30)的规定执行。养护作业人员应接受岗前安全教育，养护作业时应穿戴有反光标志的工作服装。 8、路产保护 坚持日常上路巡查，对挖掘、占用、损坏公路、违章建房和超限车辆及时进行制止，并上报具有农村公路路政管理职能的相应机构。 （二）小修内容及标准 1、路基小修 （1）路肩小修。包括处理缺口、坑洞、沉陷、隆起等病害。 （2）边坡。包括清理零星塌方、填补坡面沟面、处理坡脚冲刷、缺损及填补路基缺口等。工程量在20 m3/a.km以下。 （3）排水设施。包括维修边沟的沟壁损坏、沟底冲刷、铺砌缺损、盖板断裂及小段开挖边沟、截水沟或铺彻边沟等内容。工程量在50m/a.km以下。 （4）防护及支挡结构。包括修复表面破损、基础冲刷、勾缝抹面等。工程量在5m3/a.km以下。 （5）涵洞。包括修补涵底铺砌、洞口上下游路基护坡、进出水口附属设施等。 2、路面小修 （1）沥青路面。包括处治路面的裂缝、坑槽、车辙、沉陷、波浪、拥包、松散、翻浆和泛油等局部病害。 （2）水泥混凝土路面。包括处治路面的接缝料损坏、裂缝、坑洞、板角破碎、拱起等局部病害。 （3）砂石路面。包括修复路面车辙、坑槽、松散等病害，维护磨耗层、保护层等内容。 上述路面局部病害，县道应在7天内，重要乡道在10天内。 3、桥梁、涵洞小修 （1）桥梁。包括处治桥面裂缝、坑槽等病害，清理泄水孔，修补栏杆、人行道、灯柱等，修复墩台基础、锥坡、翼墙等砌体的松动和破损等内容。 （2）涵洞。每年汛期前后对桥梁涵洞进行定期检查维护,检查涵洞和桥梁,保证桥、涵的泄洪能力,发现桥、涵部件破损、基础冲刷、沉陷、裂缝、渗漏水等病害及时处置上报。 4、交通工程及沿线设施小修 （1）交通安全设施。包括交通标线的局部修复维护，护栏、警示墩的刷漆，里程碑、百米桩的描字，交通安全设施的遮挡处理等内容。保证沿线设施齐全、完好、醒目、美观。 （2）沿线设施。应加强对沿线设施的清扫和维护，保持场内环境整洁卫生、设施完好。 (3)对警示标志缺损应在2天内进行更换或修复;每半年对路面标线局部划补，确保标线的完整、清晰、无污染无脱落。 5、巡查与水毁抢修 坚持日常上路巡查，发现病害及安全隐患及时上报，并做好安全警示；雨雪季节等特殊天气加强巡查的力度，加密重点线路巡查频率，及时疏通排水。清除路面积水、积雪，确保道路安全畅通。 坚持季节性集中整治工作。 |

采购包4：

标的名称：D标段

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、项目内容及规模： D标段，共计83.9公里。S317西略线（黎坪新桥—宁强界），15.8公里；S525勉南线（勉县界—魏家桥），9.1公里；青黎路（青树—武营），8公里；X319青三路（水井—三门子），8公里；X320汉钢路（三门子—钢厂桥），13公里；Y203青黄路（青树—黄官），6.5公里；Y208协濂路（熊庙水库—濂水街），6.5公里；Y310魏黎路（魏家桥—黎坪菜坝（含服务区管护）），17公里。桥梁年段检查费用10000.00元，该标段总费用435160.00元。 二、日常保养内容及标准： （一）县道、重要乡道日常保养内容及标准 1、路基养护 (1)路肩。清除路肩杂物、垃圾、堆积物、种植物及高草;路肩平整、坚实，与路面衔接平顺;路肩宽度大于设计宽度，外缘边线顺适，宽度差无20cm以上突变。 (2)排水设施。边沟、排水沟等结构物整洁无杂草、杂物，排水畅通无淤积。 (3)边坡。边坡无冲沟，缺口宽度在30cm以上；清除边坡种植物，保证边坡安全稳定;及时清除沿线塌方。 (4)防护及支挡结构。及时清除防护及支挡结构伸缩缝、泄水孔及表面杂草，保证构造物功能正常发挥。 (5)涵洞。清洁洞口杂物，清除洞内的堆积物、淤积物、漂浮物等内容，使洞口铺彻与上下游水槽坡道平齐顺适，保持水流畅通。 2、路面养护 (1)定期清扫路面，及时清除杂物，保持路面清洁。 (2)冬季清除路面积雪、积冰，铺撒防滑料;夏季排除路面积水，保障公路安全通行。 3、桥梁及涵洞养护 （1）定期清扫桥面，清除桥面杂物、堆积物；疏通泄水孔，及时排除桥面积水。 （2）定期检查桥梁、涵洞，重点检查桥梁有无构部件破损、基础冲刷、沉陷、裂缝；涵洞有无破损、淤堵。发现上述安全隐患，应及时向上级报告。 （3）涵洞。清洁洞口杂物、洞内的堆积物等，保持水流畅通。 4、交通工程及沿线设施养护 (1)定期对里程碑、示警墩(桩)、护栏、反光镜等沿线设施进行清洗，经常保持沿线设施清洁、醒目。 (2)按照规范要求，及时清除交通标志周围阻碍视线的树木或物体。 (3)路面标线污秽，影响辨认性能时，应及时进行清扫或冲洗。 5、绿化养护 (1)每年秋季，对公路沿线树木、公里桩、百米桩、桥梁进行刷白，增加公路美观。 (2)每季度对沿线绿化进行修剪，修剪应按照养护规范要求进行，做到及时、整齐、美观。 (3)坚持日常上路巡查，及时发现和制止破坏公路沿线绿化的人和事。 6、公路防灾及突发事件处置 灾害与突发事件发生后，应按相关预案和管理规定采取处置措施。养护作业人员应加强巡查，发现影响安全通行的各类险情或事故应立即上报;应对通过险情或事故路段的车辆和人员进行提示、警示、劝阻;清除路面积水、积雪(冰)以及其他影响通行的障碍物等;配合开展突发事件处置，清理现场，协助引导交通等。应做好防汛、除冰、除雪等应急物资的储备工作。 7、养护安全作业 养护作业应按照现行《公路养护安全作业规程》(JTGH30)的规定执行。养护作业人员应接受岗前安全教育，养护作业时应穿戴有反光标志的工作服装。 8、路产保护 坚持日常上路巡查，对挖掘、占用、损坏公路、违章建房和超限车辆及时进行制止，并上报具有农村公路路政管理职能的相应机构。 （二）小修内容及标准 1、路基小修 （1）路肩小修。包括处理缺口、坑洞、沉陷、隆起等病害。 （2）边坡。包括清理零星塌方、填补坡面沟面、处理坡脚冲刷、缺损及填补路基缺口等。工程量在20 m3/a.km以下。 （3）排水设施。包括维修边沟的沟壁损坏、沟底冲刷、铺砌缺损、盖板断裂及小段开挖边沟、截水沟或铺彻边沟等内容。工程量在50m/a.km以下。 （4）防护及支挡结构。包括修复表面破损、基础冲刷、勾缝抹面等。工程量在5m3/a.km以下。 （5）涵洞。包括修补涵底铺砌、洞口上下游路基护坡、进出水口附属设施等。 2、路面小修 （1）沥青路面。包括处治路面的裂缝、坑槽、车辙、沉陷、波浪、拥包、松散、翻浆和泛油等局部病害。 （2）水泥混凝土路面。包括处治路面的接缝料损坏、裂缝、坑洞、板角破碎、拱起等局部病害。 （3）砂石路面。包括修复路面车辙、坑槽、松散等病害，维护磨耗层、保护层等内容。 上述路面局部病害，县道应在7天内，重要乡道在10天内。 3、桥梁、涵洞小修 （1）桥梁。包括处治桥面裂缝、坑槽等病害，清理泄水孔，修补栏杆、人行道、灯柱等，修复墩台基础、锥坡、翼墙等砌体的松动和破损等内容。 （2）涵洞。每年汛期前后对桥梁涵洞进行定期检查维护,检查涵洞和桥梁,保证桥、涵的泄洪能力,发现桥、涵部件破损、基础冲刷、沉陷、裂缝、渗漏水等病害及时处置上报。 4、交通工程及沿线设施小修 （1）交通安全设施。包括交通标线的局部修复维护，护栏、警示墩的刷漆，里程碑、百米桩的描字，交通安全设施的遮挡处理等内容。保证沿线设施齐全、完好、醒目、美观。 （2）沿线设施。应加强对沿线设施的清扫和维护，保持场内环境整洁卫生、设施完好。 (3)对警示标志缺损应在2天内进行更换或修复;每半年对路面标线局部划补，确保标线的完整、清晰、无污染无脱落。 5、巡查与水毁抢修 坚持日常上路巡查，发现病害及安全隐患及时上报，并做好安全警示；雨雪季节等特殊天气加强巡查的力度，加密重点线路巡查频率，及时疏通排水。清除路面积水、积雪，确保道路安全畅通。 坚持季节性集中整治工作。 |

采购包5：

标的名称：E标段

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、项目内容及规模： E标段，共计85.3公里。S220南朱线（天池子粱—大西河桥），13.3公里；S220 南朱线（大西河桥—川陕界），34.7公里；X235小西路（陶家坝—大西河桥），11.5公里；Y306朱空路（朱家坝—福成），18公里；Y219福元路（福成—马元），7.8公里。桥梁年段检查费用21000.00元，该标段总费用402138.00元。 二、日常保养内容及标准： （一）县道、重要乡道日常保养内容及标准 1、路基养护 (1)路肩。清除路肩杂物、垃圾、堆积物、种植物及高草;路肩平整、坚实，与路面衔接平顺;路肩宽度大于设计宽度，外缘边线顺适，宽度差无20cm以上突变。 (2)排水设施。边沟、排水沟等结构物整洁无杂草、杂物，排水畅通无淤积。 (3)边坡。边坡无冲沟，缺口宽度在30cm以上；清除边坡种植物，保证边坡安全稳定;及时清除沿线塌方。 (4)防护及支挡结构。及时清除防护及支挡结构伸缩缝、泄水孔及表面杂草，保证构造物功能正常发挥。 (5)涵洞。清洁洞口杂物，清除洞内的堆积物、淤积物、漂浮物等内容，使洞口铺彻与上下游水槽坡道平齐顺适，保持水流畅通。 2、路面养护 (1)定期清扫路面，及时清除杂物，保持路面清洁。 (2)冬季清除路面积雪、积冰，铺撒防滑料;夏季排除路面积水，保障公路安全通行。 3、桥梁及涵洞养护 （1）定期清扫桥面，清除桥面杂物、堆积物；疏通泄水孔，及时排除桥面积水。 （2）定期检查桥梁、涵洞，重点检查桥梁有无构部件破损、基础冲刷、沉陷、裂缝；涵洞有无破损、淤堵。发现上述安全隐患，应及时向上级报告。 （3）涵洞。清洁洞口杂物、洞内的堆积物等，保持水流畅通。 4、交通工程及沿线设施养护 (1)定期对里程碑、示警墩(桩)、护栏、反光镜等沿线设施进行清洗，经常保持沿线设施清洁、醒目。 (2)按照规范要求，及时清除交通标志周围阻碍视线的树木或物体。 (3)路面标线污秽，影响辨认性能时，应及时进行清扫或冲洗。 5、绿化养护 (1)每年秋季，对公路沿线树木、公里桩、百米桩、桥梁进行刷白，增加公路美观。 (2)每季度对沿线绿化进行修剪，修剪应按照养护规范要求进行，做到及时、整齐、美观。 (3)坚持日常上路巡查，及时发现和制止破坏公路沿线绿化的人和事。 6、公路防灾及突发事件处置 灾害与突发事件发生后，应按相关预案和管理规定采取处置措施。养护作业人员应加强巡查，发现影响安全通行的各类险情或事故应立即上报;应对通过险情或事故路段的车辆和人员进行提示、警示、劝阻;清除路面积水、积雪(冰)以及其他影响通行的障碍物等;配合开展突发事件处置，清理现场，协助引导交通等。应做好防汛、除冰、除雪等应急物资的储备工作。 7、养护安全作业 养护作业应按照现行《公路养护安全作业规程》(JTGH30)的规定执行。养护作业人员应接受岗前安全教育，养护作业时应穿戴有反光标志的工作服装。 8、路产保护 坚持日常上路巡查，对挖掘、占用、损坏公路、违章建房和超限车辆及时进行制止，并上报具有农村公路路政管理职能的相应机构。 （二）小修内容及标准 1、路基小修 （1）路肩小修。包括处理缺口、坑洞、沉陷、隆起等病害。 （2）边坡。包括清理零星塌方、填补坡面沟面、处理坡脚冲刷、缺损及填补路基缺口等。工程量在20 m3/a.km以下。 （3）排水设施。包括维修边沟的沟壁损坏、沟底冲刷、铺砌缺损、盖板断裂及小段开挖边沟、截水沟或铺彻边沟等内容。工程量在50m/a.km以下。 （4）防护及支挡结构。包括修复表面破损、基础冲刷、勾缝抹面等。工程量在5m3/a.km以下。 （5）涵洞。包括修补涵底铺砌、洞口上下游路基护坡、进出水口附属设施等。 2、路面小修 （1）沥青路面。包括处治路面的裂缝、坑槽、车辙、沉陷、波浪、拥包、松散、翻浆和泛油等局部病害。 （2）水泥混凝土路面。包括处治路面的接缝料损坏、裂缝、坑洞、板角破碎、拱起等局部病害。 （3）砂石路面。包括修复路面车辙、坑槽、松散等病害，维护磨耗层、保护层等内容。 上述路面局部病害，县道应在7天内，重要乡道在10天内。 3、桥梁、涵洞小修 （1）桥梁。包括处治桥面裂缝、坑槽等病害，清理泄水孔，修补栏杆、人行道、灯柱等，修复墩台基础、锥坡、翼墙等砌体的松动和破损等内容。 （2）涵洞。每年汛期前后对桥梁涵洞进行定期检查维护,检查涵洞和桥梁,保证桥、涵的泄洪能力,发现桥、涵部件破损、基础冲刷、沉陷、裂缝、渗漏水等病害及时处置上报。 4、交通工程及沿线设施小修 （1）交通安全设施。包括交通标线的局部修复维护，护栏、警示墩的刷漆，里程碑、百米桩的描字，交通安全设施的遮挡处理等内容。保证沿线设施齐全、完好、醒目、美观。 （2）沿线设施。应加强对沿线设施的清扫和维护，保持场内环境整洁卫生、设施完好。 (3)对警示标志缺损应在2天内进行更换或修复;每半年对路面标线局部划补，确保标线的完整、清晰、无污染无脱落。 5、巡查与水毁抢修 坚持日常上路巡查，发现病害及安全隐患及时上报，并做好安全警示；雨雪季节等特殊天气加强巡查的力度，加密重点线路巡查频率，及时疏通排水。清除路面积水、积雪，确保道路安全畅通。 坚持季节性集中整治工作。 |

采购包6：

标的名称：F标段

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、项目内容及规模： F标段，共计78.3公里。S103西青线（石拱街道—阳春十字（含汉钢路濂水桥至石拱）），10公里；X318青王路（青树—卢家沟（含山顶环线）），28.4公里；X102汉土路（孤山大桥—勉县界），4.1公里；Y101周龙路（金石谷—龙咀子（含龙咀子—娘娘坪）），7公里；Y201柳汉路（汉山广场—金石谷），8.7公里；Y201 柳汉路（金石谷—苏家梁），5.1公里；Y202石梁路（G244东辰学校—梁山），6公里；Y222幸福路（幸福桥—李家山），3.9公里；堤顶路（梁西村汉江北岸），2公里；联络线（五福临门—玉葫泉（半山环线）），3.1公里。桥梁年段检查费用8000.00元，该标段总费用545912.00元。 二、日常保养内容及标准： （一）县道、重要乡道日常保养内容及标准 1、路基养护 (1)路肩。清除路肩杂物、垃圾、堆积物、种植物及高草;路肩平整、坚实，与路面衔接平顺;路肩宽度大于设计宽度，外缘边线顺适，宽度差无20cm以上突变。 (2)排水设施。边沟、排水沟等结构物整洁无杂草、杂物，排水畅通无淤积。 (3)边坡。边坡无冲沟，缺口宽度在30cm以上；清除边坡种植物，保证边坡安全稳定;及时清除沿线塌方。 (4)防护及支挡结构。及时清除防护及支挡结构伸缩缝、泄水孔及表面杂草，保证构造物功能正常发挥。 (5)涵洞。清洁洞口杂物，清除洞内的堆积物、淤积物、漂浮物等内容，使洞口铺彻与上下游水槽坡道平齐顺适，保持水流畅通。 2、路面养护 (1)定期清扫路面，及时清除杂物，保持路面清洁。 (2)冬季清除路面积雪、积冰，铺撒防滑料;夏季排除路面积水，保障公路安全通行。 3、桥梁及涵洞养护 （1）定期清扫桥面，清除桥面杂物、堆积物；疏通泄水孔，及时排除桥面积水。 （2）定期检查桥梁、涵洞，重点检查桥梁有无构部件破损、基础冲刷、沉陷、裂缝；涵洞有无破损、淤堵。发现上述安全隐患，应及时向上级报告。 （3）涵洞。清洁洞口杂物、洞内的堆积物等，保持水流畅通。 4、交通工程及沿线设施养护 (1)定期对里程碑、示警墩(桩)、护栏、反光镜等沿线设施进行清洗，经常保持沿线设施清洁、醒目。 (2)按照规范要求，及时清除交通标志周围阻碍视线的树木或物体。 (3)路面标线污秽，影响辨认性能时，应及时进行清扫或冲洗。 5、绿化养护 (1)每年秋季，对公路沿线树木、公里桩、百米桩、桥梁进行刷白，增加公路美观。 (2)每季度对沿线绿化进行修剪，修剪应按照养护规范要求进行，做到及时、整齐、美观。 (3)坚持日常上路巡查，及时发现和制止破坏公路沿线绿化的人和事。 6、公路防灾及突发事件处置 灾害与突发事件发生后，应按相关预案和管理规定采取处置措施。养护作业人员应加强巡查，发现影响安全通行的各类险情或事故应立即上报;应对通过险情或事故路段的车辆和人员进行提示、警示、劝阻;清除路面积水、积雪(冰)以及其他影响通行的障碍物等;配合开展突发事件处置，清理现场，协助引导交通等。应做好防汛、除冰、除雪等应急物资的储备工作。 7、养护安全作业 养护作业应按照现行《公路养护安全作业规程》(JTGH30)的规定执行。养护作业人员应接受岗前安全教育，养护作业时应穿戴有反光标志的工作服装。 8、路产保护 坚持日常上路巡查，对挖掘、占用、损坏公路、违章建房和超限车辆及时进行制止，并上报具有农村公路路政管理职能的相应机构。 （二）小修内容及标准 1、路基小修 （1）路肩小修。包括处理缺口、坑洞、沉陷、隆起等病害。 （2）边坡。包括清理零星塌方、填补坡面沟面、处理坡脚冲刷、缺损及填补路基缺口等。工程量在20 m3/a.km以下。 （3）排水设施。包括维修边沟的沟壁损坏、沟底冲刷、铺砌缺损、盖板断裂及小段开挖边沟、截水沟或铺彻边沟等内容。工程量在50m/a.km以下。 （4）防护及支挡结构。包括修复表面破损、基础冲刷、勾缝抹面等。工程量在5m3/a.km以下。 （5）涵洞。包括修补涵底铺砌、洞口上下游路基护坡、进出水口附属设施等。 2、路面小修 （1）沥青路面。包括处治路面的裂缝、坑槽、车辙、沉陷、波浪、拥包、松散、翻浆和泛油等局部病害。 （2）水泥混凝土路面。包括处治路面的接缝料损坏、裂缝、坑洞、板角破碎、拱起等局部病害。 （3）砂石路面。包括修复路面车辙、坑槽、松散等病害，维护磨耗层、保护层等内容。 上述路面局部病害，县道应在7天内，重要乡道在10天内。 3、桥梁、涵洞小修 （1）桥梁。包括处治桥面裂缝、坑槽等病害，清理泄水孔，修补栏杆、人行道、灯柱等，修复墩台基础、锥坡、翼墙等砌体的松动和破损等内容。 （2）涵洞。每年汛期前后对桥梁涵洞进行定期检查维护,检查涵洞和桥梁,保证桥、涵的泄洪能力,发现桥、涵部件破损、基础冲刷、沉陷、裂缝、渗漏水等病害及时处置上报。 4、交通工程及沿线设施小修 （1）交通安全设施。包括交通标线的局部修复维护，护栏、警示墩的刷漆，里程碑、百米桩的描字，交通安全设施的遮挡处理等内容。保证沿线设施齐全、完好、醒目、美观。 （2）沿线设施。应加强对沿线设施的清扫和维护，保持场内环境整洁卫生、设施完好。 (3)对警示标志缺损应在2天内进行更换或修复;每半年对路面标线局部划补，确保标线的完整、清晰、无污染无脱落。 5、巡查与水毁抢修 坚持日常上路巡查，发现病害及安全隐患及时上报，并做好安全警示；雨雪季节等特殊天气加强巡查的力度，加密重点线路巡查频率，及时疏通排水。清除路面积水、积雪，确保道路安全畅通。 坚持季节性集中整治工作。 |

#### 3.2.3人员配置要求

采购包1：

供应商应组建专业的服务团队，负责项目实施过程的控制及管理，明确项目负责人。

采购包2：

供应商应组建专业的服务团队，负责项目实施过程的控制及管理，明确项目负责人。

采购包3：

供应商应组建专业的服务团队，负责项目实施过程的控制及管理，明确项目负责人。

采购包4：

供应商应组建专业的服务团队，负责项目实施过程的控制及管理，明确项目负责人。

采购包5：

供应商应组建专业的服务团队，负责项目实施过程的控制及管理，明确项目负责人。

采购包6：

供应商应组建专业的服务团队，负责项目实施过程的控制及管理，明确项目负责人。

#### 3.2.4设施设备配置要求

采购包1：

供应商应配置履行服务所需的设施设备，以便提高服务质量及效率。

采购包2：

供应商应配置履行服务所需的设施设备，以便提高服务质量及效率。

采购包3：

供应商应配置履行服务所需的设施设备，以便提高服务质量及效率。

采购包4：

供应商应配置履行服务所需的设施设备，以便提高服务质量及效率。

采购包5：

供应商应配置履行服务所需的设施设备，以便提高服务质量及效率。

采购包6：

供应商应配置履行服务所需的设施设备，以便提高服务质量及效率。

#### 3.2.5其他要求

采购包1：

养护管理要求：参照汉中市南郑区人民政府办公室关于印发《南郑区农村公路养护管理办法》的通知，养护公司对其管养的线路要经常性进行巡查,每月进行一次检查考核，抽查管养里程的50%，并根据检查考核结果和承养合同奖罚兑现养护工人报酬，达到采购人相关要求。

采购包2：

养护管理要求：参照汉中市南郑区人民政府办公室关于印发《南郑区农村公路养护管理办法》的通知，养护公司对其管养的线路要经常性进行巡查,每月进行一次检查考核，抽查管养里程的50%，并根据检查考核结果和承养合同奖罚兑现养护工人报酬，达到采购人相关要求。

采购包3：

养护管理要求：参照汉中市南郑区人民政府办公室关于印发《南郑区农村公路养护管理办法》的通知，养护公司对其管养的线路要经常性进行巡查,每月进行一次检查考核，抽查管养里程的50%，并根据检查考核结果和承养合同奖罚兑现养护工人报酬，达到采购人相关要求。

采购包4：

养护管理要求：参照汉中市南郑区人民政府办公室关于印发《南郑区农村公路养护管理办法》的通知，养护公司对其管养的线路要经常性进行巡查,每月进行一次检查考核，抽查管养里程的50%，并根据检查考核结果和承养合同奖罚兑现养护工人报酬，达到采购人相关要求。

采购包5：

养护管理要求：参照汉中市南郑区人民政府办公室关于印发《南郑区农村公路养护管理办法》的通知，养护公司对其管养的线路要经常性进行巡查,每月进行一次检查考核，抽查管养里程的50%，并根据检查考核结果和承养合同奖罚兑现养护工人报酬，达到采购人相关要求。

采购包6：

养护管理要求：参照汉中市南郑区人民政府办公室关于印发《南郑区农村公路养护管理办法》的通知，养护公司对其管养的线路要经常性进行巡查,每月进行一次检查考核，抽查管养里程的50%，并根据检查考核结果和承养合同奖罚兑现养护工人报酬，达到采购人相关要求。

### 3.3商务要求

#### 3.3.1服务期限

采购包1：

1年

采购包2：

1年

采购包3：

1年

采购包4：

1年

采购包5：

1年

采购包6：

1年

#### 3.3.2服务地点

采购包1：

南郑区

采购包2：

南郑区

采购包3：

南郑区

采购包4：

南郑区

采购包5：

南郑区

采购包6：

南郑区

#### 3.3.3考核（验收）标准和方法

采购包1：

符合国家标准、行业标准以及有关技术规范要求

采购包2：

符合国家标准、行业标准以及有关技术规范要求

采购包3：

符合国家标准、行业标准以及有关技术规范要求

采购包4：

符合国家标准、行业标准以及有关技术规范要求

采购包5：

符合国家标准、行业标准以及有关技术规范要求

采购包6：

符合国家标准、行业标准以及有关技术规范要求

#### 3.3.4支付方式

采购包1：

分期付款

采购包2：

分期付款

采购包3：

分期付款

采购包4：

分期付款

采购包5：

分期付款

采购包6：

分期付款

#### 3.3.5.支付约定

采购包1： 付款条件说明： 依据月考核结果按季度支付 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 25.00%。

采购包1： 付款条件说明：  依据月考核结果按季度支付 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 25.00%。

采购包1： 付款条件说明：  依据月考核结果按季度支付 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 25.00%。

采购包1： 付款条件说明： 依据月考核结果按季度支付 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 25.00%。

采购包2： 付款条件说明： 依据月考核结果按季度支付 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 25.00%。

采购包2： 付款条件说明： 依据月考核结果按季度支付 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 25.00%。

采购包2： 付款条件说明： 依据月考核结果按季度支付 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 25.00%。

采购包2： 付款条件说明： 依据月考核结果按季度支付 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 25.00%。

采购包3： 付款条件说明： 依据月考核结果按季度支付 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 25.00%。

采购包3： 付款条件说明： 依据月考核结果按季度支付 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 25.00%。

采购包3： 付款条件说明： 依据月考核结果按季度支付 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 25.00%。

采购包3： 付款条件说明： 依据月考核结果按季度支付 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 25.00%。

采购包4： 付款条件说明： 依据月考核结果按季度支付 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 25.00%。

采购包4： 付款条件说明： 依据月考核结果按季度支付 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 25.00%。

采购包4： 付款条件说明： 依据月考核结果按季度支付 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 25.00%。

采购包4： 付款条件说明： 依据月考核结果按季度支付 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 25.00%。

采购包5： 付款条件说明： 依据月考核结果按季度支付 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 25.00%。

采购包5： 付款条件说明： 依据月考核结果按季度支付 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 25.00%。

采购包5： 付款条件说明： 依据月考核结果按季度支付 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 25.00%。

采购包5： 付款条件说明： 依据月考核结果按季度支付 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 25.00%。

采购包6： 付款条件说明： 依据月考核结果按季度支付 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 25.00%。

采购包6： 付款条件说明： 依据月考核结果按季度支付 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 25.00%。

采购包6： 付款条件说明： 依据月考核结果按季度支付 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 25.00%。

采购包6： 付款条件说明： 依据月考核结果按季度支付 ，达到付款条件起 30 日内，支付合同总金额的 25.00%。

#### 3.3.6违约责任与解决争议的方法

采购包1：

详见合同

采购包2：

详见合同

采购包3：

详见合同

采购包4：

详见合同

采购包5：

详见合同

采购包6：

详见合同

### 3.5其他要求

1、供应商可同时参与多个合同标段投标，但只能选择一个合同标段中标。2、供应商应充分考虑采购文件的各项条款、附件、项目现场实际情况、供应商所掌握的市场情况及现行有关政策法规的要求结合企业自身情况自主报价。3、供应商缴纳投标保证金时备注合同包，并将投标保证金缴纳凭证附在投标文件中。4、其他要求详见附件服务合同。

## 第四章 资格审查

资格审查由采购人或代理机构组建的资格审查小组依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格，并出具资格审查报告。

资格审查标准及要求如下：

### 4.1一般资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

采购包2：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

采购包3：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

采购包4：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

采购包5：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

采购包6：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |
| 2 | 供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料； | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |
| 3 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动； 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 | 供应商需在项目电子化交易系统中按要求填写《投标函》完成承诺并进行电子签章。 | 投标函 |

### 4.2特殊资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特殊资格要求1 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 2 | 特殊资格要求2 | 供应商应授权合法的人员参与投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参与投标的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 3 | 特殊资格要求3 | 供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，以上内容仅需提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |

采购包2：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特殊资格要求1 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 2 | 特殊资格要求2 | 供应商应授权合法的人员参与投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参与投标的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 3 | 特殊资格要求3 | 供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，以上内容仅需提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |

采购包3：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特殊资格要求1 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 2 | 特殊资格要求2 | 供应商应授权合法的人员参与投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参与投标的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 3 | 特殊资格要求3 | 供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，以上内容仅需提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |

采购包4：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特殊资格要求1 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 2 | 特殊资格要求2 | 供应商应授权合法的人员参与投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参与投标的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 3 | 特殊资格要求3 | 供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，以上内容仅需提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |

采购包5：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特殊资格要求1 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 2 | 特殊资格要求2 | 供应商应授权合法的人员参与投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参与投标的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 3 | 特殊资格要求3 | 供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，以上内容仅需提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |

采购包6：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 特殊资格要求1 | 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 2 | 特殊资格要求2 | 供应商应授权合法的人员参与投标，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证明，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参与投标的，须出具法定代表人授权书、授权代表身份证； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |
| 3 | 特殊资格要求3 | 供应商应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,具有履行合同所必需的设备和专业技术能力,具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，未列入在信用中国网站“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，以上内容仅需提供《汉中市政府采购供应商资格承诺函》； | 供应商应提交的相关资格证明材料.docx |

### 4.3落实政府采购政策资格审查

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的中小企业承接。 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

采购包2：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的中小企业承接。 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

采购包3：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的中小企业承接。 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

采购包4：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的中小企业承接。 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

采购包5：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的中小企业承接。 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

采购包6：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本采购包专门面向中小企业采购 | 参与的供应商（联合体）服务全部由符合政策要求的中小企业承接。 | 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 监狱企业的证明文件 |

## 第五章 评标办法

### 5.1 总则

一、根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

二、评标工作由代理机构负责组织，具体评标事务由采购人或代理机构依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

三、评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

四、本项目采取电子评审，通过项目电子化交易系统完成评审工作。评标委员会成员、采购人、代理机构和投标人应当按照本招标文件规定和项目电子化交易系统操作要求开展或者参加评标活动。

五、评标过程中的书面材料往来均通过项目电子化交易系统传递，投标人通过互认的证书及签章加盖其电子印章后生效。出现无法在线签章的特殊情况，评标委员会成员可以线下签署评标报告，由代理机构对原件扫描后以附件形式上传。

六、评标过程应当独立、保密，任何单位和个人不得非法干预评标活动。投标人非法干预评标活动的，其投标文件将作无效处理；代理机构、采购人及其工作人员、采购人监督人员非法干预评标活动的，将依法追究其责任。

### 5.2评标委员会

评审专家是采取随机方式在政府采购平台的专家库系统（以下简称专家库系统）抽取/由采购人根据《陕西省政府采购评审专家管理实施办法》（陕财办采〔2018〕20号）的规定，报主管部门同意后自行选定。

二、评标委员会成员应当满足并适应电子化采购评审的工作需要，使用已身份认证并具备签章功能的证书，登录项目电子化交易系统进入项目评审功能模块确认身份、签到、推荐评标委员会组长。采购人代表可以使用采购人代表专用签章确认评审意见。

三、评标委员会成员获取解密后的投标文件，开展评标活动。出现应当回避的情形时，评标委员会成员应当主动回避；代理机构按规定申请补充抽取评审专家；无法及时补充抽取的，采购人或者代理机构应当封存供应商投标文件，按规定重新组建评标委员会，解封投标文件后，开展评标活动。

四、评标委员会按照招标文件规定的评标程序、评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（一）熟悉和理解招标文件；

（二）审查供应商投标文件等是否满足招标文件要求，并作出评价；

（三）根据需要要求采购组织单位对招标文件作出解释；根据需要要求供应商对投标文件有关事项作出 澄清、说明或者更正；

（四）推荐中标候选供应商，或者受采购人委托确定中标供应商；

（五）起草评标报告并进行签署；

（六）向采购组织单位、财政部门或者其他监督部门报告非法干预评审工作的行为；

（七）法律、法规和规章规定的其他职责。

### 5.3评标方法

采购包1：综合评分法

采购包2：综合评分法

采购包3：综合评分法

采购包4：综合评分法

采购包5：综合评分法

采购包6：综合评分法

### 5.4评标程序

#### 5.4.1熟悉和理解招标文件和停止评标

一、评标委员会正式评审前，应当对招标文件进行熟悉和理解，内容主要包括招标文件中供应商资格资质性要求、采购项目技术、服务和商务要求、评审方法和标准以及可能涉及签订政府采购合同的内容等。

二、本招标文件有下列情形之一的，评标委员会应当停止评标：

（一）招标文件的规定存在歧义、重大缺陷的；

（二）招标文件明显以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；

（三）采购项目属于国家规定的优先、强制采购范围，但是招标文件未依法体现优先、强制采购相关规定的；

（四）采购项目属于政府采购促进中小企业发展的范围，但是招标文件未依法体现促进中小企业发展相关规定的；

（五）招标文件规定的评标方法是综合评分法、最低评标价法之外的评标方法，或者虽然名称为综合评分法、最低评标价法，但实际上不符合国家规定；

（六）招标文件将投标人的资格条件列为评分因素的；

（七）招标文件有违反国家其他有关强制性规定的情形。

出现上述应当停止评标情形的，评标委员会应当通过项目电子化交易系统向采购组织单位提交相关说明材料，说明停止评审的情形和具体理由。除上述情形外，评标委员会不得以任何方式和理由停止评标。

出现上述应当停止评标情形的，采购组织单位应当通过项目电子化交易系统书面告知参加采购活动的供应商，并说明具体原因，同时在陕西省政府采购网公告。采购组织单位认为评标委员会不应当停止评标的，可以书面报告采购项目同级财政部门依法处理，并提供相关证明材料。

#### 5.4.2符合性审查

评标委员会依据本招标文件的实质性要求，对符合资格的投标文件进行审查，以确定其是否满足本招标文件的实质性要求。本项目符合性审查事项，必须以本招标文件的明确规定的实质性要求作为依据。

在符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

符合性审查标准见下表（按以下顺序审查）：

采购包1：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。具体操作办法详见财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库[2026]2号）文件。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 响应性 | 投标文件签字、盖章及投标有效期、投标保证金符合采购文件要求。 | 开标一览表 分项报价表.docx 服务内容及服务邀请应答表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件 投标保证金.docx |
| 3 | 投标文件内容及格式 | 符合采购文件要求，投标文件内容齐全、无遗漏 | 开标一览表 分项报价表.docx 服务内容及服务邀请应答表 投标函 商务应答表 标的清单 |
| 4 | 无效投标 | 没有出现法律法规或采购文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形及未实质性响应采购文件的情况 | 开标一览表 分项报价表.docx 服务内容及服务邀请应答表 投标函 商务应答表 标的清单 |

采购包2：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。具体操作办法详见财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库[2026]2号）文件。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 响应性 | 投标文件签字、盖章及投标有效期、投标保证金符合采购文件要求。 | 开标一览表 分项报价表.docx 服务内容及服务邀请应答表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 投标文件封面 监狱企业的证明文件 投标保证金.docx |
| 3 | 投标文件内容及格式 | 符合采购文件要求，投标文件内容齐全、无遗漏 | 开标一览表 分项报价表.docx 服务内容及服务邀请应答表 投标函 商务应答表 标的清单 |
| 4 | 无效投标 | 没有出现法律法规或采购文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形及未实质性响应采购文件的情况 | 开标一览表 分项报价表.docx 服务内容及服务邀请应答表 投标函 商务应答表 标的清单 |

采购包3：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。具体操作办法详见财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库[2026]2号）文件。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 响应性 | 投标文件签字、盖章及投标有效期、投标保证金符合采购文件要求。 | 开标一览表 分项报价表.docx 服务内容及服务邀请应答表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 投标文件封面 投标保证金.docx 监狱企业的证明文件 |
| 3 | 投标文件内容及格式 | 符合采购文件要求，投标文件内容齐全、无遗漏 | 开标一览表 分项报价表.docx 服务内容及服务邀请应答表 投标函 商务应答表 标的清单 |
| 4 | 无效投标 | 没有出现法律法规或采购文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形及未实质性响应采购文件的情况 | 开标一览表 分项报价表.docx 服务内容及服务邀请应答表 投标函 商务应答表 标的清单 |

采购包4：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。具体操作办法详见财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库[2026]2号）文件。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 响应性 | 投标文件签字、盖章及投标有效期、投标保证金符合采购文件要求。 | 开标一览表 分项报价表.docx 服务内容及服务邀请应答表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 投标文件封面 投标保证金.docx 监狱企业的证明文件 |
| 3 | 投标文件内容及格式 | 符合采购文件要求，投标文件内容齐全、无遗漏 | 开标一览表 分项报价表.docx 服务内容及服务邀请应答表 投标函 商务应答表 标的清单 |
| 4 | 无效投标 | 没有出现法律法规或采购文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形及未实质性响应采购文件的情况 | 开标一览表 分项报价表.docx 服务内容及服务邀请应答表 投标函 商务应答表 标的清单 |

采购包5：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。具体操作办法详见财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库[2026]2号）文件。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 响应性 | 投标文件签字、盖章及投标有效期、投标保证金符合采购文件要求。 | 开标一览表 分项报价表.docx 服务内容及服务邀请应答表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 投标文件封面 投标保证金.docx 监狱企业的证明文件 |
| 3 | 投标文件内容及格式 | 符合采购文件要求，投标文件内容齐全、无遗漏 | 开标一览表 分项报价表.docx 服务内容及服务邀请应答表 投标函 商务应答表 标的清单 |
| 4 | 无效投标 | 没有出现法律法规或采购文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形及未实质性响应采购文件的情况 | 开标一览表 分项报价表.docx 服务内容及服务邀请应答表 投标函 商务应答表 标的清单 |

采购包6：

| 序号 | 审查内容 | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不正当竞争预防措施（实质性要求） | 1.在评标过程中，评标委员会认为投标人报价明显低于其他实质性响应的投标人报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在合理的时间内提供成本构成书面说明，并提交相关证明材料。书面说明应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就投标人提供的货物、工程和服务的主营业务成本（应根据投标人企业类型予以区别）、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述。具体操作办法详见财政部《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库[2026]2号）文件。 2.投标人提交的相关说明和证明材料，应当加盖投标人（法定名称）电子印章，在评标委员会要求的时间内通过项目电子化交易系统进行提交，否则提交的相关证明材料无效。投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其投标文件作为无效处理。 | 开标一览表 标的清单 |
| 2 | 响应性 | 投标文件签字、盖章及投标有效期、投标保证金符合采购文件要求。 | 开标一览表 分项报价表.docx 服务内容及服务邀请应答表 投标函 中小企业声明函 残疾人福利性单位声明函 商务应答表 标的清单 投标文件封面 投标保证金.docx 监狱企业的证明文件 |
| 3 | 投标文件内容及格式 | 符合采购文件要求，投标文件内容齐全、无遗漏 | 开标一览表 分项报价表.docx 服务内容及服务邀请应答表 投标函 商务应答表 标的清单 |
| 4 | 无效投标 | 没有出现法律法规或采购文件明确规定的其他被视为“无效投标”的情形及未实质性响应采购文件的情况 | 开标一览表 分项报价表.docx 服务内容及服务邀请应答表 投标函 商务应答表 标的清单 |

以上实质性要求全部响应并满足采购需求的，则通过符合性审查；如有任意一项未响应或不满足采购需求的，则按无效投标文件处理。如果评标委员会认为投标人有任意一项不通过的，应在符合性审查表中载明不通过的具体原因。

#### 5.4.3解释、澄清有关问题

一、评标过程中，评标委员会认为招标文件有关事项表述不明确或需要说明的，可以提请代理机构书面解释。代理机构的解释不得改变招标文件的原义或者影响公平、公正，解释事项如果涉及投标人权益的以有利于投标人的原则进行解释。

二、对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或更正，并给予投标人必要的反馈时间。投标人应当按评标委员会的要求进行澄清、说明或者更正。投标人的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清、说明或者更正不影响投标文件的效力，有效的澄清、说明或者更正材料是投标文件的组成部分。

三、投标人的澄清、说明或者更正需进行电子签章，应当不超出投标文件的范围、不实质性改变投标文件的内容、不影响投标人的公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：

（一）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；

（二）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格、符合性规定要求的相关材料。

（三）投标人投标文件中的材料因印刷、影印等不清晰而难以辨认的。

四、投标文件报价出现下列情况的，按以下原则处理：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

五、对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

六、代理机构宣布评标结束前，投标人应通过项目电子化交易系统随时关注评标消息提示，及时响应评标委员会发出的澄清、说明或更正要求。投标人未能及时响应的，自行承担不利后果。

评标委员会应当积极履行澄清、说明或者更正的职责，不得滥用权力。

#### 5.4.4比较与评价

评标委员会应当按照招标文件规定的评标细则及标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

#### 5.4.5复核

评分汇总结束后，评标委员会应当进行复核，对拟推荐为中标候选供应商、报价最低、投标文件被认定为无效等进行重点复核。

评标结果汇总完成后，评标委员会拟出具评标报告前，代理机构应当组织不少于2名工作人员，在采购监督人员的监督之下，依据有关的法律制度和招标文件对评标结果进行复核，出具复核报告。

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

#### 5.4.6确定中标候选人名单

采购包1：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包2：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包3：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包4：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包5：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

采购包6：按投标人综合得分从高到低进行排序，确定3名中标候选人。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按投标人提供的优先采购产品认证证书数量由多到少顺序排列；得分且投标报价且提供的优先采购产品认证证书数量相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### 5.4.7编写评标报告

评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

一、招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

二、投标人名单和评标委员会成员名单；

三、评标方法和标准；

四、开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

五、评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

六、其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行的澄清、说明或者更正，评标委员会成员的更换等；

七、报价最高的投标人为中标候选人的，评标委员会应当对其报价的合理性予以特别说明。

评标委员会成员应当在评标报告中签字或加盖电子签章确认，对评标过程和结果有不同意见的，应当在评标报告中写明并说明理由。签字但未写明不同意见或者未说明理由的，视同无意见。拒不签字或加盖电子签章又未另行说明其不同意见和理由的，视同同意评标结果。

### 5.5评标争议处理规则

评标委员会在评标过程中，对于符合性审查、对投标人文件作无效投标处理及其他需要共同认定的事项存在争议的，应当以少数服从多数的原则作出结论，但不得违背法律法规和招标文件规定。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。持不同意见的评标委员会成员认为认定过程和结果不符合法律法规或者招标文件规定的，应当及时向采购人或代理机构书面反映。采购人或代理机构收到书面反映后，应当书面报告采购项目同级财政部门依法处理。

### 5.6评标细则及标准

一、评标委员会只对通过资格审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

二、评标委员会成员应依据招标文件规定的评分标准和方法独立评审。

#### 5.6.1评分办法

（综合评分法适用）采用综合评分法的，由评标委员会各成员对通过资格检查和符合性审查的投标人的投标文件进行独立评审。

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋……＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

#### 5.6.2评分标准

采购包1：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审80.00分 报价得分20.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 养护管理方案 | 结合本项目的实际情况，提供养护管理方案①养护总体计划②养护方法③工序④技术措施。以上方案内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分16分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣4分；每小项有一处缺陷扣1分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等) | 16.0000 | 主观 | 商务应答表 服务内容及服务邀请应答表 服务方案.docx |
|  | 质量保证措施 | 结合本项目的实际情况，提供质量保证措施①质量目标管理体系②质量的检验制度③确保质量的技术组织措施④质量控制措施。以上内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分12分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣3分；每小项有一处缺陷扣1分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等) | 12.0000 | 主观 | 商务应答表 服务内容及服务邀请应答表 服务方案.docx |
|  | 安全及文明作业措施 | 结合本项目的实际情况，提供安全及文明作业措施①安全及文明管理制度②安全及文明作业措施③安全教育计划。以上内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分9分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣3分；每小项有一处缺陷扣1分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等) | 9.0000 | 主观 | 商务应答表 服务内容及服务邀请应答表 服务方案.docx |
|  | 进度保证措施 | 结合本项目的实际情况，提供进度保证措施①进度目标②进度计划③进度保证措施。以上内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分9分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣3分；每小项有一处缺陷扣1分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等) | 9.0000 | 主观 | 商务应答表 服务内容及服务邀请应答表 服务方案.docx |
|  | 机械配备 | 结合本项目的实际情况，提供机械配备方案①机械投入清单，包含但不限于洒水车、清扫车、除雪车、运输车、剪枝机等用于养护的机械②机械的使用、管理计划③机械的保养、维护计划。以上内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分6分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣2分；每小项有一处缺陷扣0.5分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等) | 6.0000 | 主观 | 商务应答表 服务内容及服务邀请应答表 服务方案.docx |
|  | 应急预案 | 结合本项目的实际情况，提供应急预案①包括但不限于养护作业安全事故、恶劣天气、人为因素、灾害与突发事件等情况的应急保障措施②重大或突发事件的人员配合。以上内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分6分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣3分；每小项有一处缺陷扣1分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等) | 6.0000 | 主观 | 商务应答表 服务内容及服务邀请应答表 服务方案.docx |
|  | 项目管理机构及内部管理方案 | 结合本项目的实际情况，提供项目管理机构及内部管理方案①管理机构的配备计划②岗位职责③内部管理制度④信息及时反馈及处理方案。以上内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分12分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣3分；每小项有一处缺陷扣1分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等) | 12.0000 | 主观 | 商务应答表 服务内容及服务邀请应答表 服务方案.docx |
|  | 类似业绩 | 供应商提供2023年1月1日至今的类似业绩（公路日常养护类或公路施工养护类业绩）证明，每提供一个得2分，最高得6分。业绩证明资料需提供合同、考核合格或评价合格或验收合格证明材料复印件，未提供不得分。 | 6.0000 | 客观 | 供应商类似项目业绩一览表.docx |
|  | 项目负责人基本情况 | 项目负责人提供2023年1月1日至今的类似业绩（公路日常养护类或公路施工养护类业绩）证明，提供一个得2分，满分4分。业绩证明资料需提供合同、考核合格或评价合格或验收合格证明材料复印件，未提供不得分。 | 4.0000 | 客观 | 主要人员简历表.docx |
| 价格分 | 价格分 | 1、上限为采购预算价（最高限价），即投标报价大于上限价视为无效标； 2、满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20。 | 20.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |

采购包2：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审80.00分 报价得分20.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 养护管理方案 | 结合本项目的实际情况，提供养护管理方案①养护总体计划②养护方法③工序④技术措施。以上方案内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分16分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣4分；每小项有一处缺陷扣1分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等) | 16.0000 | 主观 | 商务应答表 服务内容及服务邀请应答表 服务方案.docx |
|  | 质量保证措施 | 结合本项目的实际情况，提供质量保证措施①质量目标管理体系②质量的检验制度③确保质量的技术组织措施④质量控制措施。以上内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分12分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣3分；每小项有一处缺陷扣1分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等) | 12.0000 | 主观 | 商务应答表 服务内容及服务邀请应答表 服务方案.docx |
|  | 安全及文明作业措施 | 结合本项目的实际情况，提供安全及文明作业措施①安全及文明管理制度②安全及文明作业措施③安全教育计划。以上内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分9分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣3分；每小项有一处缺陷扣1分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等) | 9.0000 | 主观 | 商务应答表 服务内容及服务邀请应答表 服务方案.docx |
|  | 进度保证措施 | 结合本项目的实际情况，提供进度保证措施①进度目标②进度计划③进度保证措施。以上内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分9分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣3分；每小项有一处缺陷扣1分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等) | 9.0000 | 主观 | 商务应答表 服务内容及服务邀请应答表 服务方案.docx |
|  | 机械配备 | 结合本项目的实际情况，提供机械配备方案①机械投入清单，包含但不限于洒水车、清扫车、除雪车、运输车、剪枝机等用于养护的机械②机械的使用、管理计划③机械的保养、维护计划。以上内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分6分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣2分；每小项有一处缺陷扣0.5分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等) | 6.0000 | 主观 | 商务应答表 服务内容及服务邀请应答表 服务方案.docx |
|  | 应急预案 | 结合本项目的实际情况，提供应急预案①包括但不限于养护作业安全事故、恶劣天气、人为因素、灾害与突发事件等情况的应急保障措施②重大或突发事件的人员配合。以上内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分6分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣3分；每小项有一处缺陷扣1分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等) | 6.0000 | 主观 | 服务方案.docx 商务应答表 服务内容及服务邀请应答表 |
|  | 项目管理机构及内部管理方案 | 结合本项目的实际情况，提供项目管理机构及内部管理方案①管理机构的配备计划②岗位职责③内部管理制度④信息及时反馈及处理方案。以上内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分12分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣3分；每小项有一处缺陷扣1分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等) | 12.0000 | 主观 | 商务应答表 服务内容及服务邀请应答表 服务方案.docx |
|  | 类似业绩 | 供应商提供2023年1月1日至今的类似业绩（公路日常养护类或公路施工养护类业绩）证明，每提供一个得2分，最高得6分。业绩证明资料需提供合同、考核合格或评价合格或验收合格证明材料复印件，未提供不得分。 | 6.0000 | 客观 | 供应商类似项目业绩一览表.docx |
|  | 项目负责人基本情况 | 项目负责人提供2023年1月1日至今的类似业绩（公路日常养护类或公路施工养护类业绩）证明，提供一个得2分，满分4分。业绩证明资料需提供合同、考核合格或评价合格或验收合格证明材料复印件，未提供不得分。 | 4.0000 | 客观 | 主要人员简历表.docx |
| 价格分 | 价格分 | 1、上限为采购预算价（最高限价），即投标报价大于上限价视为无效标； 2、满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20。 | 20.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |

采购包3：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审80.00分 报价得分20.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 养护管理方案 | 结合本项目的实际情况，提供养护管理方案①养护总体计划②养护方法③工序④技术措施。以上方案内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分16分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣4分；每小项有一处缺陷扣1分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等) | 16.0000 | 主观 | 商务应答表 服务内容及服务邀请应答表 服务方案.docx |
|  | 质量保证措施 | 结合本项目的实际情况，提供质量保证措施①质量目标管理体系②质量的检验制度③确保质量的技术组织措施④质量控制措施。以上内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分12分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣3分；每小项有一处缺陷扣1分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等) | 12.0000 | 主观 | 商务应答表 服务内容及服务邀请应答表 服务方案.docx |
|  | 安全及文明作业措施 | 结合本项目的实际情况，提供安全及文明作业措施①安全及文明管理制度②安全及文明作业措施③安全教育计划。以上内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分9分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣3分；每小项有一处缺陷扣1分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等) | 9.0000 | 主观 | 服务方案.docx 商务应答表 服务内容及服务邀请应答表 |
|  | 进度保证措施 | 结合本项目的实际情况，提供进度保证措施①进度目标②进度计划③进度保证措施。以上内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分9分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣3分；每小项有一处缺陷扣1分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等) | 9.0000 | 主观 | 商务应答表 服务内容及服务邀请应答表 服务方案.docx |
|  | 机械配备 | 结合本项目的实际情况，提供机械配备方案①机械投入清单，包含但不限于洒水车、清扫车、除雪车、运输车、剪枝机等用于养护的机械②机械的使用、管理计划③机械的保养、维护计划。以上内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分6分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣2分；每小项有一处缺陷扣0.5分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等) | 6.0000 | 主观 | 服务方案.docx 商务应答表 服务内容及服务邀请应答表 |
|  | 应急预案 | 结合本项目的实际情况，提供应急预案①包括但不限于养护作业安全事故、恶劣天气、人为因素、灾害与突发事件等情况的应急保障措施②重大或突发事件的人员配合。以上内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分6分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣3分；每小项有一处缺陷扣1分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等) | 6.0000 | 主观 | 服务方案.docx 商务应答表 服务内容及服务邀请应答表 |
|  | 项目管理机构及内部管理方案 | 结合本项目的实际情况，提供项目管理机构及内部管理方案①管理机构的配备计划②岗位职责③内部管理制度④信息及时反馈及处理方案。以上内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分12分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣3分；每小项有一处缺陷扣1分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等) | 12.0000 | 主观 | 商务应答表 服务内容及服务邀请应答表 服务方案.docx |
|  | 类似业绩 | 供应商提供2023年1月1日至今的类似业绩（公路日常养护类或公路施工养护类业绩）证明，每提供一个得2分，最高得6分。业绩证明资料需提供合同、考核合格或评价合格或验收合格证明材料复印件，未提供不得分。 | 6.0000 | 客观 | 供应商类似项目业绩一览表.docx |
|  | 项目负责人基本情况 | 项目负责人提供2023年1月1日至今的类似业绩（公路日常养护类或公路施工养护类业绩）证明，提供一个得2分，满分4分。业绩证明资料需提供合同、考核合格或评价合格或验收合格证明材料复印件，未提供不得分。 | 4.0000 | 客观 | 主要人员简历表.docx |
| 价格分 | 价格分 | 1、上限为采购预算价（最高限价），即投标报价大于上限价视为无效标； 2、满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20。 | 20.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |

采购包4：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审80.00分 报价得分20.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 养护管理方案 | 结合本项目的实际情况，提供养护管理方案①养护总体计划②养护方法③工序④技术措施。以上方案内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分16分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣4分；每小项有一处缺陷扣1分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等) | 16.0000 | 主观 | 商务应答表 服务内容及服务邀请应答表 服务方案.docx |
|  | 质量保证措施 | 结合本项目的实际情况，提供质量保证措施①质量目标管理体系②质量的检验制度③确保质量的技术组织措施④质量控制措施。以上内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分12分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣3分；每小项有一处缺陷扣1分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等) | 12.0000 | 主观 | 商务应答表 服务内容及服务邀请应答表 服务方案.docx |
|  | 安全及文明作业措施 | 结合本项目的实际情况，提供安全及文明作业措施①安全及文明管理制度②安全及文明作业措施③安全教育计划。以上内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分9分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣3分；每小项有一处缺陷扣1分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等) | 9.0000 | 主观 | 服务方案.docx 商务应答表 服务内容及服务邀请应答表 |
|  | 进度保证措施 | 结合本项目的实际情况，提供进度保证措施①进度目标②进度计划③进度保证措施。以上内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分9分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣3分；每小项有一处缺陷扣1分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等) | 9.0000 | 主观 | 商务应答表 服务内容及服务邀请应答表 服务方案.docx |
|  | 机械配备 | 结合本项目的实际情况，提供机械配备方案①机械投入清单，包含但不限于洒水车、清扫车、除雪车、运输车、剪枝机等用于养护的机械②机械的使用、管理计划③机械的保养、维护计划。以上内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分6分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣2分；每小项有一处缺陷扣0.5分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等) | 6.0000 | 主观 | 服务方案.docx 商务应答表 服务内容及服务邀请应答表 |
|  | 应急预案 | 结合本项目的实际情况，提供应急预案①包括但不限于养护作业安全事故、恶劣天气、人为因素、灾害与突发事件等情况的应急保障措施②重大或突发事件的人员配合。以上内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分6分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣3分；每小项有一处缺陷扣1分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等) | 6.0000 | 主观 | 服务方案.docx 商务应答表 服务内容及服务邀请应答表 |
|  | 项目管理机构及内部管理方案 | 结合本项目的实际情况，提供项目管理机构及内部管理方案①管理机构的配备计划②岗位职责③内部管理制度④信息及时反馈及处理方案。以上内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分12分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣3分；每小项有一处缺陷扣1分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等) | 12.0000 | 主观 | 服务方案.docx 商务应答表 服务内容及服务邀请应答表 |
|  | 类似业绩 | 供应商提供2023年1月1日至今的类似业绩（公路日常养护类或公路施工养护类业绩）证明，每提供一个得2分，最高得6分。业绩证明资料需提供合同、考核合格或评价合格或验收合格证明材料复印件，未提供不得分。 | 6.0000 | 客观 | 供应商类似项目业绩一览表.docx |
|  | 项目负责人基本情况 | 项目负责人提供2023年1月1日至今的类似业绩（公路日常养护类或公路施工养护类业绩）证明，提供一个得2分，满分4分。业绩证明资料需提供合同、考核合格或评价合格或验收合格证明材料复印件，未提供不得分。 | 4.0000 | 客观 | 主要人员简历表.docx |
| 价格分 | 价格分 | 1、上限为采购预算价（最高限价），即投标报价大于上限价视为无效标； 2、满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20。 | 20.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |

采购包5：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审80.00分 报价得分20.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 养护管理方案 | 结合本项目的实际情况，提供养护管理方案①养护总体计划②养护方法③工序④技术措施。以上方案内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分16分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣4分；每小项有一处缺陷扣1分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等) | 16.0000 | 主观 | 商务应答表 服务内容及服务邀请应答表 服务方案.docx |
|  | 质量保证措施 | 结合本项目的实际情况，提供质量保证措施①质量目标管理体系②质量的检验制度③确保质量的技术组织措施④质量控制措施。以上内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分12分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣3分；每小项有一处缺陷扣1分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等) | 12.0000 | 主观 | 商务应答表 服务内容及服务邀请应答表 服务方案.docx |
|  | 安全及文明作业措施 | 结合本项目的实际情况，提供安全及文明作业措施①安全及文明管理制度②安全及文明作业措施③安全教育计划。以上内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分9分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣3分；每小项有一处缺陷扣1分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等) | 9.0000 | 主观 | 服务方案.docx 商务应答表 服务内容及服务邀请应答表 |
|  | 进度保证措施 | 结合本项目的实际情况，提供进度保证措施①进度目标②进度计划③进度保证措施。以上内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分9分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣3分；每小项有一处缺陷扣1分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等) | 9.0000 | 主观 | 商务应答表 服务内容及服务邀请应答表 服务方案.docx |
|  | 机械配备 | 结合本项目的实际情况，提供机械配备方案①机械投入清单，包含但不限于洒水车、清扫车、除雪车、运输车、剪枝机等用于养护的机械②机械的使用、管理计划③机械的保养、维护计划。以上内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分6分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣2分；每小项有一处缺陷扣0.5分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等) | 6.0000 | 主观 | 服务方案.docx 商务应答表 服务内容及服务邀请应答表 |
|  | 应急预案 | 结合本项目的实际情况，提供应急预案①包括但不限于养护作业安全事故、恶劣天气、人为因素、灾害与突发事件等情况的应急保障措施②重大或突发事件的人员配合。以上内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分6分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣3分；每小项有一处缺陷扣1分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等) | 6.0000 | 主观 | 服务方案.docx 商务应答表 服务内容及服务邀请应答表 |
|  | 项目管理机构及内部管理方案 | 结合本项目的实际情况，提供项目管理机构及内部管理方案①管理机构的配备计划②岗位职责③内部管理制度④信息及时反馈及处理方案。以上内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分12分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣3分；每小项有一处缺陷扣1分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等) | 12.0000 | 主观 | 商务应答表 服务内容及服务邀请应答表 服务方案.docx |
|  | 类似业绩 | 供应商提供2023年1月1日至今的类似业绩（公路日常养护类或公路施工养护类业绩）证明，每提供一个得2分，最高得6分。业绩证明资料需提供合同、考核合格或评价合格或验收合格证明材料复印件，未提供不得分。 | 6.0000 | 客观 | 供应商类似项目业绩一览表.docx |
|  | 项目负责人基本情况 | 项目负责人提供2023年1月1日至今的类似业绩（公路日常养护类或公路施工养护类业绩）证明，提供一个得2分，满分4分。业绩证明资料需提供合同、考核合格或评价合格或验收合格证明材料复印件，未提供不得分。 | 4.0000 | 客观 | 主要人员简历表.docx |
| 价格分 | 价格分 | 1、上限为采购预算价（最高限价），即投标报价大于上限价视为无效标； 2、满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20。 | 20.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |

采购包6：

| 评审内容 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审80.00分 报价得分20.00分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审内容 | 具体标准和要求 | 分值 | 客观/主观 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| 详细评审 | 养护管理方案 | 结合本项目的实际情况，提供养护管理方案①养护总体计划②养护方法③工序④技术措施。以上方案内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分16分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣4分；每小项有一处缺陷扣1分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等) | 16.0000 | 主观 | 服务方案.docx 商务应答表 服务内容及服务邀请应答表 |
|  | 质量保证措施 | 结合本项目的实际情况，提供质量保证措施①质量目标管理体系②质量的检验制度③确保质量的技术组织措施④质量控制措施。以上内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分12分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣3分；每小项有一处缺陷扣1分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等) | 12.0000 | 主观 | 商务应答表 服务内容及服务邀请应答表 服务方案.docx |
|  | 安全及文明作业措施 | 结合本项目的实际情况，提供安全及文明作业措施①安全及文明管理制度②安全及文明作业措施③安全教育计划。以上内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分9分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣3分；每小项有一处缺陷扣1分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等) | 9.0000 | 主观 | 商务应答表 服务内容及服务邀请应答表 服务方案.docx |
|  | 进度保证措施 | 结合本项目的实际情况，提供进度保证措施①进度目标②进度计划③进度保证措施。以上内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分9分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣3分；每小项有一处缺陷扣1分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等) | 9.0000 | 主观 | 商务应答表 服务内容及服务邀请应答表 服务方案.docx |
|  | 机械配备 | 结合本项目的实际情况，提供机械配备方案①机械投入清单，包含但不限于洒水车、清扫车、除雪车、运输车、剪枝机等用于养护的机械②机械的使用、管理计划③机械的保养、维护计划。以上内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分6分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣2分；每小项有一处缺陷扣0.5分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等) | 6.0000 | 主观 | 服务方案.docx 商务应答表 服务内容及服务邀请应答表 |
|  | 应急预案 | 结合本项目的实际情况，提供应急预案①包括但不限于养护作业安全事故、恶劣天气、人为因素、灾害与突发事件等情况的应急保障措施②重大或突发事件的人员配合。以上内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分6分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣3分；每小项有一处缺陷扣1分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等) | 6.0000 | 主观 | 服务方案.docx 商务应答表 服务内容及服务邀请应答表 |
|  | 项目管理机构及内部管理方案 | 结合本项目的实际情况，提供项目管理机构及内部管理方案①管理机构的配备计划②岗位职责③内部管理制度④信息及时反馈及处理方案。以上内容全面、针对性强、符合本项目特点的得满分12分，以上每缺少一项内容或内容非针对于本项目扣3分；每小项有一处缺陷扣1分，扣完为止，不提供不得分。（缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、针对性不强、只有简单描述没有实质性内容、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容缺失、不符合采购需求等) | 12.0000 | 主观 | 商务应答表 服务内容及服务邀请应答表 服务方案.docx |
|  | 类似业绩 | 供应商提供2023年1月1日至今的类似业绩（公路日常养护类或公路施工养护类业绩）证明，每提供一个得2分，最高得6分。业绩证明资料需提供合同、考核合格或评价合格或验收合格证明材料复印件，未提供不得分。 | 6.0000 | 客观 | 供应商类似项目业绩一览表.docx |
|  | 项目负责人基本情况 | 项目负责人提供2023年1月1日至今的类似业绩（公路日常养护类或公路施工养护类业绩）证明，提供一个得2分，满分4分。业绩证明资料需提供合同、考核合格或评价合格或验收合格证明材料复印件，未提供不得分。 | 4.0000 | 客观 | 主要人员简历表.docx |
| 价格分 | 价格分 | 1、上限为采购预算价（最高限价），即投标报价大于上限价视为无效标； 2、满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×20。 | 20.0000 | 客观 | 开标一览表 标的清单 |

价格扣除

| 序号 | 价格扣除评审内容 | 适用情形 | 扣除比例（C1） | 具体标准和要求 | 关联投标（响应）文件格式文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |  |  |

说明：

1、评分的取值按四舍五入法，保留小数点后两位；

2、评分标准中要求提供的证明材料须清晰可辨。

（最低评标价法适用）采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

### 5.7废标

本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：

一、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

二、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

三、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

四、因重大变故，采购任务取消的；

废标后，代理机构将在陕西省政府采购网上公告。对于评标过程中废标的采购项目，评标委员会应当对招标文件是否存在倾向性和歧视性、是否存在不合理条款进行论证，并出具书面论证意见。

### 5.8定标

#### 5.8.1 定标原则

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定1名中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

#### 5.8.2定标程序

一、评标委员会在项目电子化交易系统中编制评标情况，生成评标报告。

二、代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人。

三、采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。逾期未确认的，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

四、根据确定的中标供应商，代理机构在陕西省政府采购网上发布中标结果公告，通过项目电子化交易系统向中标供应商发出中标通知书。

### 5.9评审专家在政府采购活动中承担以下义务

（一）遵守评审工作纪律；

（二）按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

（三）不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

（四）及时向监督管理部门报告评审过程中的违法违规情况，包括采购组织单位向评审专家作出倾向性、误导性的解释或者说明情况，供应商行贿、提供虚假材料或者串通情况，其他非法干预评审情况等；

（五）发现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时，停止评审并通过项目电子化交易系统向采购组织单位书面说明情况，说明停止评审的情形和具体理由；

（六）配合答复处理供应商的询问、质疑和投诉等事项；

（七）法律、法规和规章规定的其他义务。

### 5.10评审专家在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律

（一）遵行《中华人民共和国政府采购法》第十二条和《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条及财政部关于回避的规定。

（二）评标前，应当将通讯工具或者相关电子设备交由采购组织单位统一保管。

（三）评标过程中，不得与外界联系，因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的， 应当在监督人员监督之下办理。

（四）评标过程中，不得干预或者影响正常评标工作，不得发表倾向性、引导性意见， 不得修改或细化招标文件确定的评标程序、评标方法、评审因素和评审标准，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的意见，不得协商评分，不得违反规定的评审格式评分和撰写评标意见，不得拒绝对自己的评标意见签字确认。

（五）在评审过程中和评审结束后，不得记录、复制或带走任何评审资料，不得向外界透露评审内容。

（六）服从评审现场采购组织单位的现场秩序管理，接受评审现场监督人员的合法监督。

（七）遵守有关廉洁自律规定，不得私下接触供应商，不得收受供应商及有关业务单位和个人的财物或好处，不得接受采购组织单位的请托。

## 第6章投标文件格式

### 6.1投标文件封面格式

采购包1：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：服务内容及服务邀请应答表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料.docx

详见附件：服务方案.docx

详见附件：分项报价表.docx

详见附件：供应商类似项目业绩一览表.docx

详见附件：主要人员简历表.docx

详见附件：投标保证金.docx

采购包2：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：服务内容及服务邀请应答表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料.docx

详见附件：服务方案.docx

详见附件：分项报价表.docx

详见附件：供应商类似项目业绩一览表.docx

详见附件：主要人员简历表.docx

详见附件：投标保证金.docx

采购包3：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：服务内容及服务邀请应答表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料.docx

详见附件：服务方案.docx

详见附件：分项报价表.docx

详见附件：供应商类似项目业绩一览表.docx

详见附件：主要人员简历表.docx

详见附件：投标保证金.docx

采购包4：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：服务内容及服务邀请应答表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料.docx

详见附件：服务方案.docx

详见附件：分项报价表.docx

详见附件：供应商类似项目业绩一览表.docx

详见附件：主要人员简历表.docx

详见附件：投标保证金.docx

采购包5：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：服务内容及服务邀请应答表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料.docx

详见附件：服务方案.docx

详见附件：分项报价表.docx

详见附件：供应商类似项目业绩一览表.docx

详见附件：主要人员简历表.docx

详见附件：投标保证金.docx

采购包6：

分册名称：投标响应文件分册

详见附件：投标文件封面

详见附件：投标函

详见附件：中小企业声明函

详见附件：残疾人福利性单位声明函

详见附件：监狱企业的证明文件

详见附件：服务内容及服务邀请应答表

详见附件：商务应答表

详见附件：开标一览表

详见附件：标的清单

详见附件：供应商应提交的相关资格证明材料.docx

详见附件：服务方案.docx

详见附件：分项报价表.docx

详见附件：供应商类似项目业绩一览表.docx

详见附件：主要人员简历表.docx

详见附件：投标保证金.docx

## 第7章 拟签订采购合同文本

详见附件：服务合同.docx