2025年上元观镇垃圾压缩转运站建设项目工程量清单编制说明

一、工程概况

2025年上元观镇垃圾压缩转运站建设项目，主要建设内容：新建垃圾压缩站105.68m2，地上1层，框架结构；新建沉淀池、集水井一个；新建室外硬化道路559m2，浆砌石挡土墙128.62m，砖砌围墙94.04m，以及电动伸缩门一套。

二、编制范围

2025年上元观镇垃圾压缩转运站建设项目（详见工程量清单）

- 编制依据

- （一）三桥设计有限公司设计的《2025年上元观镇垃圾压缩转运站建设项目》施工图纸。

（二）本工程工程量清单。

（三）《陕西省建设工程费用规则（2025）》《陕西省房屋建筑与装饰、通用安装、市政、园林绿化、城市地下综合管廊、绿色建筑工程基价表（2025）》《陕西省房屋建筑与装饰、通用安装、市政、园林绿化、城市地下综合管廊、绿色建筑工程消耗量定额（2025）》《陕西省建设工程施工机械台班、仪器仪表台班费用定额（2025）》及其他相关计价依据和办法。

（四）与本工程相关的标准、规范等技术资料；本工程适用的常规施工方案及与本工程有关的其他相关资料。

（五）本工程增值税按9%计取。

四、工期与质量等级要求

工期：90天                  质量等级：合格

五、本工程工程量清单采用广联达GCCP7.0(7.5000.23.2)计价软件编制。

华鼎工程咨询集团有限公司

2025年12月22日