**西乡县建筑垃圾填埋场提标改造工程**

**工**

**程**

**量**

**清**

**单**

**编制单位：陕西锦鑫睿泽项目管理有限公司**

**时 间： 二0二五年十二月十六日**

**西乡县建筑垃圾填埋场提标改造工程**

**工程量清单编制说明**

1. **工程概况：**

西乡县建筑垃圾填埋场提标改造工程。项目实施地点：西乡县沙河镇桐车村五组。项目建设规模及内容:新建浆砌石挡墙304.2m3；新建C20混凝土边沟150m；新建6\*3m洗车台1处，道闸1处，安装100t地磅设备1套，外运土方5000m3等。具体施工内容，详见施工图纸。

**二、编制依据：**

1、《陕西省2025计价标准》、《陕西省市政、园林绿化工程基价表》(2025年)、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表(2025)》及其他相关计价依据和办法；

2、主要材料价格依据《2025年10月汉中建设工程造价信息》以及参考当地市场价计入；

4、广联达计价软件GCCP7.0。

**三、相关问题说明：**

1、填埋场路口道闸（DZB-1045W)暂定10000元/处，结算时按实调整；；2、100T成品地磅设备暂定35000元/套，结算时按实调整；

**四、工期与质量等级要求：**

**工 期：90天 质量等级：合格**

陕西锦鑫睿泽项目管理有限公司

二0二五年十二月十六日