工程量清单说明

工程名称：峡口镇康宁社区河堤路面硬化项目

一、工程概况

峡口镇康宁社区河堤路面硬化项目位于陕西省汉中市西乡县峡口镇康宁社区。项目建设内容：涉及 2 条道路，其中道路一起点接现状土路，终点接道路二 K0+157,路线设计长度0.238km；道路二起点接现状河堤，终点接现状河堤道路，路线设计长度 0.9km；2 条路路面铺筑宽度均为 3.0m，两条路全长1.138km。2 条路各设置一个限速标志牌。挡土墙设置长度 52m，护栏设置长度 96m，照明设计总计 45 套 6 米太阳能路灯，新建圆管涵一道。

本项目建设单位为西乡县库区移民工作办公室，设计单位为四川西南交大土木工程设计有限公司。

二、编制依据

1、峡口镇康宁社区河堤路面硬化项目施工图设计；

2、《陕西省住房和城乡建设厅关于印发 2025 陕西省建设工程费用规则等计价依据的通知》陕建管发〔2025〕10号文件。

3、《陕西省建设工程费用规则》（2025）、《建设工程工程量清单计价标准》（2025）、《房屋建筑与装修工程工程量计算标准》、《通用安装工程工程量计算标准》及其配套文件。

4、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025）、《陕西省通用安装工程消耗量定额》（2025）、《陕西省建设工程施工机械台班费用定额》（2025）。

5、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》（2025）、《陕西省通用安装工程基价表》（2025）。

6、材料价按照2026年第2期《汉中建设工程造价信息》计入，《汉中建设工程造价信息》没有发布的，参照市场价计入。

三、相关问题说明：

1、本工程按现拌混凝土、现拌砂浆计算；

2、工程量清单若与设计图纸不一致时，以工程量清单为准。

四、计价软件

- 造价软件：广联达计价软件GCCP7.0

五、工期与质量等级要求：

工   期：90日历天           质量等级：合格