镇巴县渔渡镇杨家沟至永久道路灾后恢复重建

项目采购及要求

一、项目基本情况

1.项目建设单位:镇巴县渔渡镇人民政府

2.建设地点:镇巴县渔渡镇

3.项目名称：镇巴县渔渡镇杨家沟至永久道路灾后恢复重建项目

二、采购预算及形成方式

1、项目资金来源：其他财政资金。

2、项目预算总造价：850万

三、具体采购内容和技术规格要求

工程建设地点及内容:重建道路7.05公里，路基宽度5.6米。其中纯修复路面914米;新建挡墙2425米，共计M7.5浆砌片石9558.14立方米、C20片石混凝土5854.91立方米;涵洞 8道38.6米;安防工程1820米。。

四、技术标准要求（依照标准、参照标准）

按照项目设计要求，规范实施，按照四级公路设计标准建设。

五、完成时间：

工期：8个月。

六、验收方法及标准

按照设计要求规范验收。

七、付款方式

工程合同签订后预付总工程造价的30%工程款，主体完工后后支付总工程造价的50%，剩余20%待工程竣工验收合格后支付。

八、供应商资格要求

供应商须具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包三级 (含三级) 及以上资质，同时持有行政主管部门颁发的安全生产许可证，并具有类似工程施工经验和业绩；企业资信及财务状况良好，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；

项目经理须具有公路工程专业二级及以上注册建造师资格，且具有安全生产考核合格证 (B类) ，且无在建工程，未被列入失信人执行名单；。

九、售后服务要求

竞标成功企业必须按照项目要求进行施工，施工后必须严格按照签订合同条款提供售后维修服务。

十、其他要求

具体内容详见招标文件