镇巴县永乐镇2025年中央财政以工代赈项目

采购内容及要求

一、项目基本情况

1、项目名称：镇巴县永乐镇2025年中央财政以工代赈项目

2、项目地点：镇巴县永乐镇

3.主要内容：新建水毁河堤450米2980m³，浆砌挡墙3230m³，修复水毁路面2600㎡。

二、采购预算及形成方式

（1） 依据《公路工程预算定额》(2018年)等计价依据进行编制；

（2） 陕西省交通运输厅《〈公路工程建设项目投资估算编制办法〉〈公路工程建设项目概算预算编制办法〉补充规定》的通知（陕交发〔2019〕 93号）；

（3） 陕西省交通运输厅《公路工程营业税改增值税计价依据调整方案》的通知（陕交函〔2016〕475号）；

（4）《财政部、税务总局《关于调整增值税税率的通知》（财税〔2018〕32号）；

（5）本工程设计图纸

资金来源为：中央财政以工代赈资金及建设单位自筹。

三、具体采购内容和技术规格要求

1、主要内容：新建水毁河堤450米2980m³，浆砌挡墙3230m³，修复水毁路面2600㎡。

2、本项目为以工代赈项目，按照市发改委《汉中市发展和改革委员会关于规范以工代赈项目组织实施的通知》(汉发改代赈〔2022〕99号)精神；其中组织项目区低收入群众不少于70人参加工程建设，发放劳务报酬不低于87万元，占中央财政以工代赈资金投资比例的不低于35%.

四、技术标准要求（依照标准、参照标准）

1、中标人负责施工完毕后，中标人提交验收文件，采购方组织监理共同进行技术验收（中标人协助），验收以国家标准等相关技术规定或以合同文本中描述的有关技术要求为准。

2、发包人给出的委托书或项目招标文件。

3、发包人提供的基础资料。

- 完成时间

合同签订后120日历天（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

1.双方交流、沟通、成果上会等待确认、汇报、审查的时间及因发包人或不可抗力原因造成的延误时间不包含在本条约定的时间期限内。

2.经发包人、承包人双方协商一致，以上工作时间可根据实际情况作必要调整，双方另行签订补充协议。

六、验收方法及标准

成交供应商负责施工完毕后，成交供应商提交验收文件，采购方组织监理共同进行技术验收（成交供应商协助），验收以国家标准或以合同文本中描述的有关技术要求为准。

七、付款方式

按合同约定的方式支付。

- 售后服务要求

1、直至缺陷责任期满。