大石一级公路养护工程采购需求文件

- 一、采购项目名称：大石一级公路养护工程

- 二、采购项目预算、资金构成和采购方式：

- 1、采购项目预算：811172.00元

- 2、资金来源：自筹资金

- 3、价格信息来源：市场询价，咨询相关技术专家

- 4、采购方式：竞争性磋商

三、项目实施时间、地点、工程概况、履行期限及方式

（一）项目实施时间：30日历天（2023年10月-2023年11月）

（二）项目实施地点：府谷县大昌汗收费站、郭家湾、小沙梁收费广场、大石公路沿线。

（三）项目采购预算明细：（见上传附件）

- （四）履行期限及方式：严格执行政府采购程序，审批结束后开始实施，10月30日前完成采购任务。

- 四、履约验收标准和方法

- 1、履约验收时间：2023年12月（实际时间以磋商文件为准）

- 2、履约验收主体及内容：

- 大石一级公路府谷境内段主线全长77.25km，三条连接线全长11.15km。2023年--2024年因汛期造成部分路段不同程度出现水毁，现拟将公路养护项目进行整合维修。

- 主要内容包括：2024年大石公路春季日常养护安全隐患（沥青灌缝）养护工程、2024年大石公路春季日常养水毁修复养护工程、大昌汗收费广场混凝土面板局部破损修复工程、大石公路中央隔离带混凝土破损修复养护工程、府谷县大石公路水毁维修工程、郭家湾连接线人行道水毁维修工程、小沙梁收费广场混凝土面板局部破损修复工程，具体内容详见工程量清单；

- 3、验收程序：供应商应当严格按合同约定的内容提供工程服务。对供应商所提供的工程服务组织相关人员进行验收，并对相关资料进行认真整理，做好验收准备。验收开始之前，由成交供应商项目负责人介绍项目实施进度、工作重点、完成情况等。在供应商履约结束后，验收工作小组按照职责分工对照政府采购合同中验收有关事项和标准核对每项验收事项，并按照验收方案应及时组织验收。

- 4、履约验收标准：符合国家相关施工验收规范，并达到合格标准。

- 5、验收方式：由采购单位组织有关专业人员按相关的国家标准、质量标准和采购文件所列的各项要求进行验收。

- 五、对供应商的要求

基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

- (大石一级公路养护工程)特定资格要求如下:

- （1）供应商为具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人。企业法人应提供合法有效的统一社会信用代码的营业执照（附营业执照的2023年企业年度报告书）；其他组织应提供合法登记证明文件；自然人应提供身份证。 
    （2）供应商需具备市政公用工程施工总承包三级及其以上资质的独立企业法人，具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；
    （3）项目负责人需具备市政公用工程专业二级及其以上注册建造师注册证书和有效的安全生产考核合格证书，以及2024年至少一个月的社保经办机构出具的本企业社保缴纳证明材料(五险一金其中一项即可，应可查询)，且未担任其他在建工程的项目负责人；

- （4）社保缴纳证明：提供供应商已缴存的2024年1月1日以来任意月份的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关文件证明。

- （5）税收缴纳证明：提供供应商已缴纳的2024年1月1日以来任意月份的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。依法免税的供应商应提供相关文件证明。

- （6）财务状况报告：提供2023年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表），或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。
六、合同模板：

大石一级公路养护工程采购合同

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律，甲、乙双方经平等协商一致，就“大石一级公路养护工程”承办达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

1. 合同条款

2. 中标通知书

3. 中标人在评标过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件

4. 招标文件

5. 中标人的投标文件

6. 本合同附件

同一层次的合同文件规定有矛盾的以较后时间制定的为准。

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、工程项目

本合同所提供的工程项目内容：（与报价文件中服务明细表一致）。

- 主要内容包括：2024年大石公路春季日常养护安全隐患（沥青灌缝）养护工程、2024年大石公路春季日常养水毁修复养护工程、大昌汗收费广场混凝土面板局部破损修复工程、大石公路中央隔离带混凝土破损修复养护工程、府谷县大石公路水毁维修工程、郭家湾连接线人行道水毁维修工程、小沙梁收费广场混凝土面板局部破损修复工程，具体内容详见工程量清单；

四、合同金额

合同金额为人民币大写         元，(￥       )

五、付款途径：                   。

六、付款方式：工程完工交工验收合格后付工程结算价的80%，待审计结束相关手续完成后支付剩余的20%。

七、工程期限

该工程工期为    30    天，       年       月       日开工至       年       月       日竣工。

八、违约条款

1. 一方不按期履行合同，并经另一方提示后  日内仍不履行合同的，守约方有权解除合同，违约方要承担相应的法律责任。

2. 如因一方违约，双方未能就赔偿损失达成协议，引起诉讼或仲裁时，违约方除应赔偿对方经济损失外，还应承担因诉讼或仲裁所支付的律师代理费等相关费用。

3. 其它应承担的违约责任，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

4. 按照本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金等，应当在明确责任后 7 日内，按银行规定或双方商定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

## 九、履约验收标准和方式

1.履约验收时间：2023年12月

2.履约验收主体及内容：由采购人根据合同要求，进行验收。

3.验收标准： 合国家相关施工验收规范，并达到合格标准。

4.验收方式：由采购单位组织有关专业人员按相关的国家标准、质量标准和采购文件所列的各项要求进行验收。

5.验收依据：

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知采购代理机构及另一方，双方互不承担责任，并在 15天内提供有关不可抗力的相应证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

本合同执行过程中如发生争议，应本着友好的原则协商解决。协商不成产生的诉讼，由甲方所在地人民法院管辖

十二、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商可签订补充协议，所签订的补充协议与本合同具有同等的法律效力，补充协议的生效应符合本合同的有关规定。

十三、合同生效

1. 合同双方签订后生效。

2. 本合同一式六份，甲、乙双方各执两份，采购代理机构、监管机构各一份。

十四、采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话

1、采购单位：府谷交通建设集团有限责任公司

2、采购单位地址：陕西省榆林市府谷县新区孤山路29号

3、项目联系人：陈浩    联系电话：15319599961

府谷交通建设集团有限责任公司

2024年09月20日