商洛市冷水鱼苗种繁育中心项目设计服务

合同协议书

（以甲乙双方最终签订合同为准）

甲方：

乙方：

时间：

甲方：（前款所称采购人）         地址：

乙方：（前款所称成交供应商）     地址：

一、合同内容:商洛市冷水鱼苗种繁育中心项目设计服务

二、合同价款

1、合同总价：

2、合同总价包括：完成本次采购内容的所有费用。

3、合同为固定总价合同，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1、付款方式：（1）合同签订后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的20.00%（2）施工图提交后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的70.00%；（3）主体竣工验收后，达到付款条件起7日内，支付合同总金额的10.00%；

2、结算方式：银行转账。

四、服务要求

1、服务期:自合同签订之日起15日历天

2、 服务地点：商洛市

3、服务内容：（由甲乙双方在签订合同时根据竞争性磋商文件及竞争性磋商响应文件具体内容商定）

五、技术服务

对技术服务的要求：满足磋商文件要求

六、双方的权利和义务

（一）甲方的权利和义务

1、明确所需服务要求；

2、对乙方所供服务进行验收；

3、按约支付价款。

（二）乙方的权利和义务

1、保证所供服务符合甲方要求；

2、按时向甲方提供服务；

3、主动通知甲方办理验收，并办理结算手续。

七、验收

1、验收：验收合格后向乙方出具验收结果，验收发生的费用由乙方承担。

2、验收依据：

2-1、合同文本、合同附件、竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件。

2-2、国内相应的标准、规范。

2、验收依据：验收时按照乙方响应文件中的参数响应表逐条验收，采购人发现相关产品有虚假参数时，乙方承诺按照国家相关法律承担相应责任，同时承诺对采购人进行成交金额的全款赔付。

八、保密条款

1、乙方应遵守国家有关保密的法律法规和行业规定，并对甲方提供的资料负有保密义务。未经甲方同意，不得将承接政府服务项目获得的政府、公民个人等各种信息和资料提供给其他单位和个人。如发生以上情况，甲方有权索赔。

2、甲方有义务保护乙方的知识产权，未经乙方同意，不得将乙方交付的具有知识产权性质的成果文件、资料向第三方转让或用于本合同以外的项目。如发生以上情况,乙方有权索赔,但甲方依据相关法定职责对外公开的除外。

3、本条款为独立条款,本合同的无效、变更、解除和终止均不影响本条款的效力。

九、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟执行合同，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按合同金额的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供服务或不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

十、合同组成

1、成交通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、竞争性磋商文件

5、成交供应商的竞争性磋商响应文件

十一、解决争议的方法

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均同意采用以下第（  ）种争议解决方式：

（1）甲、乙双方均同意向（甲方所在地人民法院）提起诉讼。

（2）甲、乙双方均同意向（仲裁委员会）提起仲裁。

十二、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、 本合同正本一式  份，甲方、乙方双方分别执  份，       备案  份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为   。

4、生效时间：   年  月  日

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： |
| --- | --- |

注：本合同格式仅供参考，具体内容由甲乙双方协商而定。