- 采购内容及商务要求

一、采购内容

1.1、项目名称：沣河左岸沿线电缆工程（二次）。

1.2、采购内容：项目拟在沣河左岸沿线敷设电缆4.8km，新增箱变1台，控制箱 10 个。具体详见工程量清单及竞争性磋商文件。

1.3、项目地点：位于沣河河堤路西岸，北起西兴高速桥南终点南至马王沣河桥南两公里。

1.4、沣西新城沣河左岸沿线电缆工程清单编制说明

一、项目概况:

1、项目批复情况已审批、投资总额已审批。

2、建设规模和建设内容：本工程为沣西新城沣河左岸沿线电缆工程，南起新坡边界，北至老西沣河左岸沿线河堤路路灯及景观步道灯进行点亮，主要线敷设电缆约4.8km，包括工程图纸设计范围内所有内容。

3、工程地址：项目拟建位于沣河河堤路西岸，北起西兴高速桥南终点至马王沣河桥南两公里。

4、建设管理单位：陕西省西咸新区沣西新城管理委员会

5、设计单位：中科盛华工程集团有限公司

二、编制依据：

1、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《陕西省建设工程工程量清单计价费率》（2009）及其配套文件中的工程量计算办法；

2、《关于全省统一停止收缴建筑业劳保费用的通知》陕建发〔2021〕1021号文；

3、税率调整依据陕建发【2019】45号文件《关于调整陕西省建设工程计价依据的通知》；

4、措施费调整依据陕建发【2019】1246号文件《关于发布我省落实建筑工人实名制管理计价依据的通知》；

5、设计图纸、图纸答疑文件；

6、正常施工组织设计及施工方法；

7、与建设工程项目有关的标准、规范、图集、技术资料；

8、建设方工程量清单编制要求；

9、本工程量清单所提供工程项目特征仅表达了主要工程做法，组价时应依据设计图纸、相关图集，结合招标文件，合同条款，技术规范、图纸、答疑纪要等进行组价；

10、其他相关资料。

三、编制范围：

该工程为沣西新城沣河左岸沿线电缆工程，南起新坡边界，北至老西沣河左岸沿线河堤路路灯及景观步道灯进行点亮，主要线敷设电缆约4.8km，包括工程图纸设计范围内所有内容。

四、其他说明：

1、本项目暂列金为30万元。

二、商务要求

2.1费用结算及付款方式

2.1.1结算单位：银行转账，由采购人以人民币负责结算。

2.1.2付款方式、付款时间：

转账；本项目为专门面向中小企业项目。

①工程完工验收合格后付至本合同价款的75%；②完工验收合格后提交完整结算资料，经财政金融部审定并出具结算评审定案表后，支付至结算总价款的100% 。③付款前，供应商应根据采购人需要提供全额增值税专用发票给采购人，如因乙方责任而造成采购人损失的，由乙方承担所有责任并进行赔偿。质保期为1年。

发票提供：受托方必须保证发票票面信息全部真实，如受托方开具的发票有误，需重新提供，如因受托方未及时提供等额合规发票，导致委托方迟延付款，由此产生的法律后果受托方自行承担。

因委托方资金来源系财政拨款，故本合同价款为不变价格，委托方不承担任何违约责任，不承担任何利息等，受托方承诺对此知晓并同意。

2.1.3工期：自合同签订之日起4个月

2.2质量标准：达到施工质量验收规范合格标准；

2.3质量保修期：本工程的质量保修期为工程正式验收合格后一年。