二、服务需求：

1.服务范围：

空港新城T5航站楼到空港新城路网沿线内三号地块及四号地块内种植油菜花海（具体以甲方指定地点为准），包括但不限于土地整理、播种、补栽、病虫害防治、浇水灌溉等。共计面积约600亩。

2.技术要求及服务内容：

2.1要求进场材料生产要求符合国家规定，必须符合采购人关于材料品质的要求，经过甲方验收合格后，才可进行投入使用。

2.2土地整理要求：对采购人指定种植区域土壤进行25cm-30cm深翻、旋耕。

2.3播种要求：保证成行效果，不得出现缺行、漏行现象。

2.3种植完成后，立即进行浇水灌溉。并根据现场实际情况，制定养护计划，定期进行浇水灌溉。

2.4病虫害防治要求：定期进行病虫害防治，不得出现大面积虫害、病害现象。

2.5种植完成后，需安排人员进行巡查，避免人为原因对场地进行破坏或出现安全事故。

2.6若后期种植区域出现土壤斑秃、种苗缺行现象，需进行补栽，保证后期景观效果。

2.7质量要求：植物生长健壮、无病虫害。花繁叶茂、冠形丰满、脚叶完全、大小一致。成活率达到95%及以上。

2.8服务结束后，对现场进行清理，保证现场环境整洁，并维护好其周边的环境卫生。

**注：服务和商务要求为实质性要求，不得负偏离。**