富平县2025年度黄河流域山水林田湖草沙生态保护示范工程勘察设计项目采购需求

###### 一、项目概况

采购内容:富平县2025年度黄河流域山水林田湖草沙生态保护示范工程勘察设计；

主要功能或目标:在重点生态功能区开展山水林田湖草沙生态保护修复项目，拟治理面积607.85hm2，其中历史遗留矿山生态修复面积5.85hm2、防护林提升改造面积214hm2，水土流失治理面积388hm2。改培恢复区内生态功能。

需满足的要求:确保绩效目标如期实现和建设工作取得实效。

###### 二、项目基本情况

项目编号：ZYXCG-20250103

项目名称：富平县2025年度黄河流域山水林田湖草沙生态保护示范工程勘察设计

采购方式：竞争性磋商

预算金额：913800.00元

三、技术要求

3.1收集项目区的自然人文环境资料，包括自然地理、气象水文、交通运输、人类工程活动等资料;收集项目区矿业活动的历史与现状资料，查明项目区生态环境问题:采取地形测量、工程地质测绘、物探、探等方法，查明项目区的地质环境条件，包括地层岩性、地形地貌、地质构造、水文地质条件、岩土结构特征等;查明项目区生态环境问题，查明并圈定废弃矿山历史遗迹的分布形态及其对环境的影响程度;查明项目区土地类型及植被类型，查明项目区植被受影响及破坏情况;采取岩(土)样，进行室物理力学测试及化学分析，提供治理工程设计参数指标;结合地质环境特点、本区域适生植物(草本及乔木树种)及立地条件等，提出安全可靠、技术可行、经济合理的综合治理绿化方案建议，提交《富平县2025年度黄河流域山水林田湖草沙生态保护示范工程勘察设计项目勘察报告》，为治理工程设计提供依据。

3.2在勘查成果的基础上开展施工图设计，提交《富平县2025年度黄河流域山水林田湖草沙生态保护示范工程勘察设计项目勘察施工图设计》，设计深度满足现场施工和甲方要求。