**2025年森林保护项目采购需求**

**（工程类）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **关键事项** | **说明和要求** |
| 1 | 釆购预算 | 人民币1063800元 |
| 2 | 最高限价 | 人民币1063800元 |
| 3 | 暂列金 或暂估价 | 人民币31900元 |
| 4 | 图纸 | 🗹有图纸，图纸与工程量清单不一致时以工程量清单为准。🞎无图纸 |
| 5 | 项目性质 | 🗹专门面向中小企业釆购 🞎非专门面向中小企业釆购 |
| 6 | 对供应商的 资格要求 | 1、法定代表人授权书及被授权人身份证复印件：法定代表人授权书及被授权人身份证复印件（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证复印件）；2、非联合体投标：本项目不接受联合体磋商；3、企业资质1：须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质；4、企业资质2：须具有建设行政主管部门核发有效的安全生产许可证；5、拟派项目负责人：拟派项目经理须具备建筑工程注册建造师二级及以上资格和有效的安全生产考核证书，须提供项目经理无在建工程的相关证明材料或承诺书； |
| 7 | 是否接受 联合体投标 | 🞎接受🗹不接受 |
| 8 | 履约保证金 | 🗹不要求提供🞎需要提供，为合同价格的 % |
| 9 | 现场踏勘和 集中答疑 | 🞎组织，集结地点为： 🗹不组织 |
| 10 | 价格分比重 | 占总分值的30% |
| 11 | 合同类型 | 🞎总价🗹综合单价（适用于采购数量不定的情形）🞎其他：  |
| 12 | 争议解决途径 | 🞎向有管辖权的人民法院提起诉讼🗹向西安仲裁委员会提请仲裁🞎由供应商做出选择 |
| 13 | 联系方式 | 项目对接人：张辽 联系电话：029-87113793 电子邮箱：782596531@qq.com |

1. **项目概况**

落实小王涧国有生态林场17.73万亩国有林管护任务，进一步维修完善林场管护设施，提高森林资源管护工作效率。

1. **服务内容**

（一）工程内容：河东管护站河道水毁挡墙修复、加固，办公楼二楼走廊封闭改造，河东管护站业务用房改造，室外场地硬化，室外铁艺护栏安装，办公器材采购；黄草坡管护站新建铁艺围墙，新建办公楼配套设施，场区供水，办公器材采购，防腐木供水设备房安装

（二）工程地点：西安市小王涧国有生态林场。

（三）计划工期：自进场之日起8个月内竣工。

（四）缺陷责任期：见《建设工程质量保证金管理暂行办法》

（五）质量保修期：见《建设工程质量管理条例》。

1. **计价依据**

计价依据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009年）、《陕西省建筑工程、装饰工程消耗量定额》（2006年）、《陕西省建筑装饰工程2009 年价目表》、《全国修缮定额土建工程陕西省价目表》（2001年）及配套费用定额、 相关取费文件，报价以给定的工程量清单及现场情况自主编报。

1. **施工要求**

在施工期间，中标供应商必须注意院内人员安全，加强安全措施，并对施工人员进行安全教育。施工人员必须持证上岗。因采购人工作的特殊性，要求中标供应商在施工中做到封闭性施工。

1. **商务要求**

（一）工程期限

自合同签订之日起8个月内竣工。

（二）款项结算

合同签订后10个工作日内支付合同总价款的40%;工程验收合格后，10个工作日内支付合同总价款的40%；结算审核完成后10个工作日内支付剩余款项。

1. **其他**

（一）质量验收标准或规范

满足现行的国家标准或国家行政部门颁布的法律法规、规章制度以及现行的行业标准。

（二）与本工程相关的特别说明

项目需要同时釆购监理服务的应明示。监理服务费用少于政府釆购限额标准时可以向采购监管部门申请自行釆购或分散釆购。