# 采购需求

**一、项目名称**

西安高新第六小学操场塑胶跑道及草坪改造项目

**三、计划工期**

45个日历天。

**四、质保期**

1年

**五、缺陷责任期**

自竣工验收之日起 1 年。

**六、付款条件及比例**

1、合同签订材料进场后，甲方向乙方支付合同价款的40%作为预付款。

2、乙方完成全部工程量时，经甲方组织有关部门验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价款的80%。

3、经政府相关审计部门审计完成后，支付至审计结算价款的100%。

**七、合同定价方式**

 本合同价款采用 （**固定总价**） 方式确定。