西安科技大学北院学生活动中心外立面提升改造项目

招标编号：ZJZBSX-250746-10942

竞争性磋商文件

采  购  人：西安科技大学

采购代理机构：陕西中经招标有限公司

二〇二五年七月

目    录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  供应商须知及附表	7

供应商须知附表	7

供应商须知	12

第一部分  磋商程序	12

第二部分  磋商文件	13

第三部分  磋商响应文件的编制	14

第四部分  磋商响应文件的递交	17

第五部分  磋商响应文件的评审	17

第六部分  处罚、询问和质疑	17

第三章  采购内容及要求	22

第四章  合同条款及格式	24

第一部分  合同协议书	24

第二部分　通用条款	26

第三部分　专用条款	45

第五章  磋商响应文件格式	53

第一部分  报价函	55

第二部分  法定代表人/负责人授权委托书	56

第三部分  磋商报价表	58

第四部分  工程量清单报价表	59

第五部分  供应商基本要求	60

第六部分  中小企业声明函	63

第七部分  残疾人福利性单位声明函	67

第八部分  监狱企业证明函	69

第九部分  供应商企业关系关联承诺书	70

第十部分  拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书	71

第十一部分  保证金凭证复印件	72

第十二部分  商务响应表	73

第十三部分  施工方案	74

第十四部分  保修承诺	83

第十五部分  项目业绩	84

第十六部分  施工安全承诺书	85

附件1  封袋正面标识式样	86

附件2  投标情况声明函	87

第六章  评标办法	88

# 第一章  竞争性磋商公告

西安科技大学北院学生活动中心外立面提升改造项目竞争性磋商公告

项目概况

西安科技大学北院学生活动中心外立面提升改造项目的潜在供应商应在西安市长安北路8B陕西高速大厦16楼（南口）获取采购文件，并于2025年08月05日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZJZBSX-250746-10942

项目名称：西安科技大学北院学生活动中心外立面提升改造项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：382,200.00元

采购需求：

合同包1（西安科技大学北院学生活动中心外立面提升改造项目）:

合同包预算金额：382,200.00元

合同包最高限价：382,200.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、 参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他建筑工程 | 北院学生活动中心外立面提升改造 | 1(项) | 详见采购文件 | 382,200.00 | 382,200.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：按照采购文件要求执行。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1（西安科技大学北院学生活动中心外立面提升改造项目）落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库[2020]46号、财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（财库﹝2022﹞19号）、陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（陕财办采〔2022〕5号）；

（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

（4）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）；

（5）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

（6）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

（7）《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）；

（8）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（9）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（10）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

（11）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；

（12）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；

（13）《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》（财办库〔2020〕123号）；

（14）支持本国产业政策：《财政部关于印发<进口产品管理办法>的通知》（财库[2007]119号）；《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）；

（15）其他需要落实的政府采购政策；

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目范围内产品有效认证证书。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1（西安科技大学北院学生活动中心外立面提升改造项目）特定资格要求如下:

1、供应商为响应招标并参加投标的合法注册的企业法人或其他组织。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；其他组织应提供合法登记证明文件；
    2、供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人/负责人直接投标，须提交法定代表人/负责人身份证明文件。法定代表人/负责人授权代表参加投标的，须出具法定代表人/负责人授权书及被授权人身份证；

3、财务状况报告： 提供2024度经会计师事务所签字盖章的完整财务审计报告(财务审计报告包括资产负债表、利润表、现金流量表及财务报表附注，财务审计报告应盖有会计师事务所单位章和注册会计师的执业专用章，并附会计师事务所的营业执照及执业证书复印件（复印件加盖单位公章），或其开标前三个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；
    4、社会保障资金缴纳证明：提供磋商响应文件递交截止日前一年内的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
    5、税收缴纳证明：提供磋商响应文件递交截止日前一年内已缴存的任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的单位应提供相关证明材料；
    6、书面声明（信用记录）：参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明原件；
    7、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

8、本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小企业或残疾人福利性企业或监狱企业；

9、供应商须具备建筑工程施工总承包三级（含）以上资质及有效期内的安全生产许可证；

10、拟派项目经理须具备建筑工程二级注册建造师证书及有效期内的安全生产考核合格证。

三、获取招标文件

时间：2025年07月24日至2025年07月31日，每天上午09:00至11:30，下午13:30至16:30（北京时间，法定节假日除外）

地点：西安市长安北路8B陕西高速大厦16楼（南口）

方式：现场获取

售价：500.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年08月05日09时00分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：西安市长安北路8B陕西高速大厦16楼（南口）第一会议室

开标地点：西安市长安北路8B陕西高速大厦16楼（南口）第一会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

获取磋商文件时请携带加盖公章的以下资料：单位介绍信、身份证复印件。（提示：请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。）

1、项目负责人：祝清江；

2、联系方式（电话/传真）：029-87888601/602转8002

3、开户名称：陕西中经招标有限公司

4、开户银行：中国工商银行股份有限公司西安南关支行

5、账    号：3700021509024616202

6、注    意：以上账户为招标文件费和中标服务费专用账户

7、报名电话：029-87888601/602转8006

8、报名邮箱：877581736@qq.com

9、财务电话：029-87888601/602转8005

10、保证金办理电话：029-87888601/602转8004

11、传真电话：029-87883134

七、对本招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：西安科技大学

地址：西安市雁塔路 58 号

联系方式：029-83858191

2.采购代理机构信息

名称：陕西中经招标有限公司

地址：陕西省西安市碑林区长安北路8B高速经纬大厦16层

联系方式：029-87888601-8001

3.项目联系方式

项目联系人：祝清江、马浩博

电话：029-87888601-8001

陕西中经招标有限公司

2025年07月24日

# 第二章  供应商须知及附表

## 供应商须知附表

| 序号 | 内容 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标保证金 | 投标保证金：人民币柒仟陆佰元整、¥7600.00，并于磋商截止时间前递交至采购代理机构指定的保证金专用账户（以到账时间为准，由于转账当天不一定能够到账，为避免因保证金未到账而导致磋商被拒绝，建议至少提前2个工作日转账。），否则视为供应商自动放弃磋商资格。磋商保证金有效期与磋商有效期一致。磋商保证金须以投标单位名义交纳（公司账户转出、以银行凭证为准、不需要到代理公司更换收据），本项目不接受任何个人名义交纳的磋商保证金。（注意：转账时请备注项目编号250746-10942。） 保证金专用账户： 开户名称：陕西中经招标有限公司 开户银行：中国工商银行股份有限公司大雁塔支行 账 号：3700022319200103385 |
| 2 | 磋商文件疑问提交时间 | 2025年08月04日11:30前 |
| 3 | 磋商文件答疑时间 | 2025年08月04日16:30前 |
| 4 | 响应文件份数 | 纸质版：提供正本壹份、副本贰份（若正本与副本不符，以正本为准，副本可以为正本的复印件）； 电子版：一份（U盘拷贝，U盘不退，电子版应为PDF（PDF文件为完整签字、盖章的正本扫描件）与WORD格式各一份，电子版与纸质版不符，以纸质版正本为准）。 |
| 5 | 中标服务费 | 招标代理服务费（即中标服务费）由成交单位支付，具体收费额以招标代理机构出具的发票为准。收费标准如下： 1、中标金额50万元以下，按定额收取4687.00元。 2、中标金额50万元以上，收费标准参照中华人民共和国国家计划委员会计价格[2002]1980号文的0.775折计算收取。 |
| 6 | 磋商有效期 | 投标截止之日起90日历天 |
| 7 | 磋商报价 轮次 | 多轮（磋商响应文件中报价为第一轮，评标现场为第二轮） 最后一轮报价时间：磋商中通知 |
| 8 | 投标资格 审查资料 | 供应商法定代表人或被授权人手持下列第1、2项参加开标仪式。下列各项（1-10）装订于响应文件中，资格审查以正本为准。 1、主体资格：供应商为响应招标并参加投标的合法注册的企业法人或其他组织。企业法人应提供合法有效的标识有统一社会信用代码的营业执照；其他组织应提供合法登记证明文件。提供复印件加盖供应商鲜章。 2、授权委托：供应商应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人/负责人直接投标，须提交法定代表人/负责人身份证明文件。法定代表人/负责人授权代表参加投标的，须出具法定代表人/负责人授权书及被授权人身份证原件。 3、财务状况报告：供应商提供2023年度或2024年度经审计的完整财务审计报告（审计报告应当包含报告正文、资产负债表、利润表、现金流量表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章，2个注册会计师的证书、签字和盖章）或开标前三个月内银行出具的资信证明，或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）。提供复印件加盖供应商鲜章。 4、社会保障资金缴纳证明：供应商提供磋商响应文件递交截止日前一年内的任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料。提供复印件加盖供应商鲜章。 5、税收缴纳证明：供应商提供磋商响应文件递交截止日前一年内已缴存的任意一个月的纳税证明或完税证明，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章，依法免税的单位应提供相关证明材料。提供复印件加盖供应商鲜章。 6、书面声明（信用记录）：参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的书面声明原件。 7、承诺函：提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺。 8、本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小企业或残疾人福利性企业或监狱企业。 9、供应商须具备建筑工程施工总承包三级（含）以上资质及有效期内的安全生产许可证；提供复印件加盖供应商鲜章。 10、拟派项目经理须具备建筑工程二级注册建造师证书及有效期内的安全生产考核合格证。提供复印件加盖供应商鲜章。 以上资质由采购人或采购人授权的采购代理机构在磋商前审核，若采购人或采购代理机构对资质有疑问的可由磋商小组协助审查，缺少其中一项或某项达不到磋商文件要求的，均视为资格审查不合格，资格审查不合格按无效处理，不能参与下一步磋商活动。如供应商的各类证书正在变更、年检的，须有相应的行业管理部门出具书面证明，并注明证书主要相关内容。 |
| 9 | 响应文件的密封与提交 | 响应文件总计2个封包： 商务部分和技术部分组成响应文件，正、副本分别各自装订成册。 封包1：磋商响应文件正本和副本（含U盘、电子版应为PDF与WORD格式各一份）。 封包2：磋商报价表（注意:单独提交的磋商报价表必须同响应文件正本中的磋商报价表一致，否则按废标处理 ）。 各封包在封口及相关部位加盖供应商供应商公章及法定代表人或委托代理人签名或盖章。 封包正面标识式样详见附件《封袋正面标识式样》。 |
| 10 | 履约保证金 | 签订合同前向学校缴纳3%的履约保证金，项目验收合格后履约保证金转为质保金，待质保期满后无息退还。 |
| 11 | 现场踏勘 | 各单位领取磋商文件后与2025年8月1日上午九点半统一前往采购人处实地踏勘。相关费用及安全由供应商自行承担，现场踏勘中如有疑问请在规定的时间内以书面形式向代理机构提出，代理机构统一向所有潜在供应商回复。凡因对本项目现场及环境、市场行情等了解不清而造成的后果和风险，或因供应商对磋商文件阅读疏忽或误解，均由供应商负责。 地址：西安科技大学雁塔校区（北院）学生活动中心 现场联系人：马浩博 电话：15319717728 |
| 12 | 复印件或扫描件要求 | 所有要求提供复印件或扫描件的文件和资料必须加盖投标单位鲜章，复印件或扫描件字迹清晰可辨，由于字迹不清造成不能正常判读引起的后果由供应商自行承担。 |
| 13 | 中标结果 公示期限 | 一个工作日 |
| 14 | 关于信用记录的查询和使用 | 1 、采购人将在资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对响应文件中的《供应商书面声明函》的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的第二条第（三）款规定，其投标或成交资格将被取消。 2、供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但供应商应提供相关证明材料。 3、供应商信用记录查询的时间段为“招标公告发布之日（含当日）至提交响应文件截止之日（不含当日）”。信用记录查询的结果，可以纸质截图或将截图保存至电子介质的形式留存。供应商未如实填报《书面声明》的，视为“供应商提供虚假材料谋取中标、成交的”行为。 4、两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 15 | 公告网址 | 陕西采购与招标网http://www.sntba.com/website/index.aspx?category_id=6 |
| 16 | 适用法规 | 参照竞争性磋商管理办法 |

## 供应商须知

### 第一部分  磋商程序

- 采购方式

本次采购采用竞争性磋商的方式，采购人及其委托的采购代理机构采用以国家法律规定的邀请方式确定参加磋商的供应商。

负责人专指其他组织等非法人机构的负责人。

2、磋商程序

2.1在规定的时间内由供应商将磋商响应文件提交给采购代理机构，由磋商小组对磋商响应文件进行评审。

2.2就技术、商务及价格进行磋商，经过磋商小组的评审确定最终成交供应商。

3、合格供应商的条件

3.1、具有本项目实施能力，符合、承认并承诺履行本磋商文件各项规定的国内供应商均可参加投标。

3.2、供应商必须是已在中国境内依法登记注册并仍有效存续的供应商，并且其所持有的由工商行政管理局所核发的有效的营业执照上所载明的营业期限余额应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限。否则，磋商小组有权视情况决定是否拒绝其本次投标。

3.3、供应商应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本文件中规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力（含各种所有制结构）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）具有邀请书第六款规定的资质条件。

3.4、具有法人资格且与其他法人具有控股关联关系的供应商的特别规则如下：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.5、需要落实的政府采购政策

（1）《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）。

（2）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）以及《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（3）财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、财政部、国家环保总局联合印发《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）、国务院办公厅《关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、财政部、国家发改委、生态环境部、市场监督总局联合印发《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

（4）《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《财政部农业农村部国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）。

（5）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23 号）。

（6）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）

4、磋商费用

供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 第二部分  磋商文件

1、供应商应认真阅读竞争性磋商文件所有的事项、格式、条款和技术规格等。如供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其报价被拒绝。

2、磋商文件的澄清及修改

2.1参与本项目的供应商对技术要求有不清楚的地方，也可与招标人进行沟通。任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应在供应商须知附表第2项规定的时间前将需答疑、澄清的内容以书面（传真）形式送达采购代理机构，采购代理机构将予以答复（答复中不包括问题的来源），答复内容将于供应商须知附表第3项规定的时间前以书面的形式(可传真)通知所有磋商文件收受人，供应商应立即以书面形式(可传真)回复确认已收到澄清文件。对磋商文件中有难以理解或参数有疑义的内容，须在规定时间内提交书面资料，否则视为对磋商文件再无疑义，因此带来的一切不利后果由投标单位自负。

2.2采购单位可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对磋商文件进行修改, 磋商文件的修改应以书面形式通知采购代理机构，由采购代理机构通知所有购买磋商文件的供应商，并对其具有约束力。供应商在收到上述通知后，应立即向采购代理机构以书面形式回函确认。

2.3为使供应商有足够的时间对磋商响应文件的修改部分进行研究，采购单位有权决定是否延长磋商截止期。

### 第三部分  磋商响应文件的编制

1、磋商范围及磋商响应文件中计量单位的使用

1.1本次招标内容每个包（如果有分包情况）作为一个整体，供应商不得只投其中的一部分或选项磋商报价。

1.2	磋商响应文件中所使用的计量单位，除磋商文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

2、磋商响应文件构成

供应商应完整地按磋商文件提供的磋商响应文件格式填写磋商响应文件。

3、竞争性磋商报价

3.1供应商（施工单位）应按要求填写相应表格。

3.2供应商（施工单位）在投标截止时间前修改投标函中的磋商总报价，应同时按比例修改“工程量清单”中的相应报价。

3.3供应商（施工单位）按照磋商文件要求及现行规范相应规定，在充分考虑工程实际情况、供应商掌握的市场情况及风险预测等各项因素，根据自身情况自主报价。

3.4供应商（施工单位）的磋商总价包括完成该工程项目的直接费、管理费、风险（合同约定范围）、利润、措施费、规费和税金。

3.5工程量清单中的每一个清单项，都需填报单价或总价。对于没有填报或填报为零的单价或总价清单项其费用视为已包括在磋商报价中，不再额外支付。

3.6供应商（施工单位）应充分了解施工现场已完成预埋管线情况，磋商报价应包含施工过程中因使用需求变化导致的预埋管线修改或增加部分的费用。因任何不了解或误解变电室设计图纸而引起的费用增加不予调整。

3.7养老保险及劳保统筹基金按规定计取，税后扣除（养老保险及劳保统筹基金为建设单位代扣代缴）。

3.8措施项目清单：供应商的措施项目费报价应结合现场实际情况，根据企业自身管理水平和实力在保证不低于成本的基础上做切合自身实力的竞争性考虑，投标单位若认为招标人提供的措施项目清单需要补充，供应商可根据自身情况予以补充，供应商在中标后发现投标时漏报或少报时招标人不予补偿。

3.9现场施工、生活、办公及夜间照明用电可利用现场现有电源，结算时不调整。

3.10施工及生活用水利用现场现有水源，此部分费用由供应商自主报价，结算时不调整。

3.11磋商报价超出采购预算的按照无效标处理。

3.12本次招标招标人提供招标控制价(即采购预算价)，超过采购预算的磋商报价视为无效报价。

4、保证金

4.1供应商应按照供应商须知附表第1项规定的数额和方式递交磋商保证金至采购代理机构（到账）。并作为其磋商响应文件的一部分。

4.2保证金是为了保护采购单位免遭因供应商的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，保证金将被没收：

（1）在递交磋商响应文件之日后到有效期满前，供应商擅自退出竞争性采购的；

（2）成交供应商在规定的时间内不与采购人签订合同的；

4.3凡未按磋商文件要求提交保证金的，将被视为非响应性而予以拒绝。

4.4成交供应商在全额缴纳中标服务费和接到中标通知书并签订合同后凭签订的经济合同原件全额无息退还成交人（基本账户）；未中标的供应商的保证金，在公示期结束后5个工作日内全额无息退还（基本账户）。供应商必须详细明确的提供公司账户信息，以保障招标代理机构及时准确退还投标保证金。

5、有效期

5.1供应商的磋商响应文件应在规定的递交磋商响应文件截止日后的90天内保持有效，有效期不满足要求的磋商响应文件将被视为非实质性响应而予以拒绝。

5.2采购单位可根据实际情况，在原有效期截止之前，要求供应商同意延长有效期。接受该要求的供应商将不得要求修正其报价，且本须知中有关保证金的要求将在延长的有效期内继续有效。供应商也可以拒绝采购单位的这种要求，其保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

6、磋商响应文件的签署及规定

6.1磋商响应文件分包分册编制（如果有分包情况），磋商响应文件一律采用胶装方式左侧装订，磋商响应文件正本和副本必须统一使用A4幅面纸并提倡双面打印（其中资质、证明、授权为A4幅面纸张，图纸不受纸张幅面大小限制但必须折叠成A4幅面，资质、证明、授权、图纸不受双面打印或复印要求，可以采用插页），文件须编制目录和从第一页进行数字“1”开始的连续页码（插页可以不编页码）。

6.2磋商响应文件采用纸质封面（不建议使用硬壳封面、亮片、精装、封面压膜、塑料胶面）。磋商响应文件须在书脊处标明项目名称、供应商名称（机打或手写均可）。

6.3供应商应按本须知的相关要求准备磋商响应文件，每套文件须清楚的标明 “正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

6.4磋商响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由供应商或经正式授权的代表在磋商响应文件上要求签字的地方签字或盖章，签字或盖章的授权代表须以书面形式出具的“授权证书”附在磋商响应文件中。磋商响应文件的副本可采用正本的复印件。

6.5除供应商对错误处必须修改外，全套磋商响应文件应无涂改或行间插字和增删。如有任何行间插字、涂改和增删，插字、涂改和增删处必须由磋商响应文件签字人在旁边签字才有效。

6.6电报、电话、传真形式的磋商响应文件概不接受。

### 第四部分  磋商响应文件的递交

1、磋商响应文件的密封和标记

详见供应商须知附表第9项。

如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购单位对磋商响应文件的误投或过早启封概不负责。

2、截止期

2.1供应商应在竞争性磋商邀请书中规定的截止日期和时间内，将磋商响应文件递交至竞争性磋商邀请书中规定的地址。

2.2采购单位有权按本须知的规定，通过修改磋商文件延长磋商响应文件递交的截止期。在此情况下，采购单位和供应商受截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

2.3采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的截止期后收到的任何磋商响应文件。

3、磋商响应文件的修改与撤回

3.1磋商响应文件递交以后，如果供应商提出书面修改或撤标要求，在磋商响应文件递交截止时间前送达竞争性磋商邀请书中规定的地点的，采购代理机构将予以接受。

3.2供应商对磋商响应文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。

3.3在截止期之后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改。

3.4从截止期至供应商在磋商响应文件格式中确定的报价有效期之间，供应商不得撤回其磋商响应文件，否则其保证金将按照本须知的规定不予退回。

### 第五部分  磋商响应文件的评审

详见第六章《评标办法》

### 第六部分  处罚、询问和质疑

1、供应商对采购事项有疑问的，应当按照《政府采购质疑和投诉办法》规定，以书面形式向采购人或代理机构提出，经法定代表人签字并加盖公章。

2、供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

3、供应商对磋商文件条款或技术参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。供应商已经参与开标，并于开标后对磋商文件提出质疑的，其质疑应当被视为无效质疑。在法定质疑期内对采购文件只能是一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4、提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

5、对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

6、供应商提出质疑应当提交质疑函（质疑函范本见附件1）和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当附上相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。

7、有下列情形之一的，属于无效质疑，代理机构可不予受理：

7.1、未在有效期限内提出质疑的；

7.2、质疑未以书面形式提出的；

7.3、所提交材料未明示属于质疑材料的；

7.4、质疑书没有法定代表人签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖供应商公章；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章的，没有法定代表人的特别授权；质疑书加盖合同专用章的；

7.5、质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

7.6、质疑事项已经进入投诉或者诉讼程序的；

7.7、其它不符合受理条件的情形。

8、采购人或代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。若质疑涉及政府采购制度或程序，将被转交政府采购的管理部门审查。

9、供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原磋商小组、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

10、质疑人有下列情形之一的，代理机构应驳回质疑：

10.1、质疑缺乏事实和法律依据的；

10.2、质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

10.3、质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项又提起质疑且未提供新的有效证据的；

10.4、其他根据相关法律、法规应当予以驳回的情形。

11、供应商进行虚假和恶意质疑的，代理机构可以提请有关部门将其列入不良记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并将处理决定在相关政府采购媒体上公布。

12、采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

附件1

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 第三章  采购内容及要求

一、项目基本情况说明

本次项目位于西安科技大学雁塔校区（北院）学生活动中心，建于1996年，属于三层砖混结构。按招标的设计要求分析，对旧有外立面进行改造，通过此次改造，提升校园文化，改善校园环境及设施条件。由于建筑结构老旧，设计应当充分结构与承重问题，保障原有结构的安全可靠,最终设计出符合规范要求，人流动线合理,依据人体工程学理论和符合国家环保要求材料的设计方案，营造舒适的人居环境。

二、工程量清单及图纸

详见附件

三、工程验收的主要依据、标准及要求：

| 序号 | 规范、规程、标准名称 |
| --- | --- |
| 1 | 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210 |
| 2 | 《铝合金建筑型材 第 1 部分：基材》GB/T 5237.1 《铝合金建筑型材 第 2 部分：阳极氧化型材》GB/T 5237.2 |
| 3 | 《建筑装饰用铝单板》GB/T 23443 |
| 4 | 《LED 显示屏通用规范》SJ/T 11281 《招牌、广告牌设置技术规范》（地方标准，如 DB31/546） |
| 5 | 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205 《建筑幕墙工程技术规范》JGJ 102 |
| 6 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303 |

四、商务要求

1、合同工期：2025年8月29日前完工。

2、付款方式要求及履约保证金。

（1）付款方式要求

签订合同前向学校缴纳3%的履约保证金，合同签订后采购人支付40%合同金额的预付款。工程完工经学校验收合格后支付20%工程款，经工程审计，支付至审定价的100%。

（2）履约保证金要求

履约保证金基本要求：供应商成交后凭成交通知书向采购人缴纳成交金额的3%作为履约保证金，项目验收合格后履约保证金转为质保金，待质保期满后无息退还。

3、质保期及质保保修要求

（1）质保期  3  年；

（2）质保期保修要求

①属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到维修通知后， 1 天内派人维修。发生紧急抢修事故（如供电设施漏、断电等），承包人应在接到事故通知后 4 小时内到达事故现场并于 12 小时内完成应急维修。

4、报价明确施工、材料、货物、机械、措施、保险、管理、风险、利润及协调等全部费用。

5、验收：（1）施工完成后，由供应商（施工单位）进行自检合格后，准备验收文件，并书面通知采购人。（2）采购人确认供应商（施工单位）工程质量能够达到招标要求后，组织供应商（施工单位）进行项目验收，验收合格后，填写项目验收单（一式肆份）作为对项目的最终认可。

四、其他要求

1.施工期间保证室内主体结构、设施设备完好，因施工不当造成的危害、设施设备损坏由施工单位无偿修复。

2.材料订货前应仔细核对技术标准品牌规格型号内容要求，保证无误后，方可进行定货。

3.材料到货经采购方施工现场负责人核对无误后，方可进行施工。

4.现场施工应结合具体施工条件，对重大问题，经采购方同意后方可实施。

5.其他不详之处，请参照有关国家标准规范执行。

6. 其中设计费18810元为不可竞争性费用，需由成交单位支付给设计单位。

# 第四章  合同条款及格式

## 第一部分  合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项目协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

二、分包工程承包范围：             /

三、合同工期及交付：

合同工期：2025年8月29日前完工。

交付地点：采购人指定地点交付。

四、工程质保期

质保期：自验收合格交付之日起   3  年。

五、合同价款

- 计价方式：固定综合单价。

- 计价币种：人民币

- 合同价款（大写）：

（小写）：

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

- 本合同协议书；

- 本合同专用条款；

- 本合同通用条款；

- 成交通知书；

- 磋商响应文件；

- 磋商文件及答疑文件；

- 标准、规范及有关技术文件；

- 其他合同文件。

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同文件约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：          年        月         日

合同订立地点：                    。

本合同双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖双方合同专用章后生效。

甲方：（盖章）　　　              乙方：（盖章）

委托代理人（签字）：　　　　　    委托代理人（签字）：

联系人：                          联系人：

电话：　　　　　　　　            电话：

日期：                            日期：

监督方：（盖章）

委托代理人（签字）：

联系人：

电话：

日期：

## 第二部分　通用条款

一、词语定义及合同文件

1、词语定义

下列词语除协议书中另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：

1.1 通用条款和专用条款：通用条款是根据法律、行政法规规定及建设工程施工的需要订立，通用于分包工程施工的条款。专用条款是对通用条款的具体化、补充或修改。

1.2 发包人：协议书中指明的将工程项目委托给承包人/承包人完成的当事人。

1.3 承包人：指接受发包人委托实施施工总承包的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.4 承包人：指在本分包合同中约定的，被发包人接受的具有该工程分包资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。

1.5 监理人：指发包人/建设单位委托的负责本工程监理并取得相应工程监理资质等级证书的单位。

1.6承包人工程：指由发包人和承包人在施工总包合同中约定承包范围内的工程。

1.7 分包工程：指本协议书中约定的分包范围内的工程。

1.8承包人项目经理：指承包人在施工总包合同专用条款和协议书中指定的负责施工管理、履行施工总包合同的代表。

1.9分包项目经理：指由承包人在分包合同中指定的负责分包施工管理和履行分包合同的代表。

1.10施工总包合同：指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同。

1.11分包合同：指发包人和其他相关方与承包人签订的专业分包合同。

1.12验收：对承包人履行合同义务的全部或部分结果进行评价，以判定承包人履行合同义务是否符合合同约定标准。

1.13竣工：承包人履行完毕合同约定全部义务（质量保修除外）并经验收合格。

1.14图纸：指由发包人提供的分包合同需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。

1.15报价书：指由承包人根据分包合同的规定，为完成分包工程，向发包人提出的分包合同报价。

1.16中标通知书：指由发包人发出的确定承包人中标的通知。

1.17开工日期：指发包人和承包人在本合同协议书中约定的，承包人开始施工的绝对或相对的日期。

1.18竣工日期：指发包人和承包人在本合同协议书中约定的，承包人完成分包工程的绝对或相对的日期。

1.19合同价款：指发包人与承包人在本合同协议书中约定，发包人用以支付承包人按照分包合同完成分包范围内全部工程并承担质量保修责任的款项。

1.20施工场地：指由承包人提供的用于分包工程施工的场所，以及承包人在现场总平面图中具体指定的供承包人施工使用的任何其他场所。

1.21书面形式：指分包合同、信件和数据电文（包括电报、电传、传真）等可以有形地表现所载内容的形式。

1.22不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

1.23违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定内容，所应承担的责任。

1.24索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。

1.25发包人供应材料设备：指合同约定由发包人供应并直接付款给供应商的使用在本专业分包工程上的材料或设备。

1.26暂估价材料设备：指在合同履行过程中由发包人确定生产厂家、品牌或质量标准和采购价格，承包人负责根据工程需要数量采购的材料设备。

2、合同文件及解释顺序

2.1 合同文件应能互相解释，互为说明。除合同中另有约定外，组成合同的文件及优先解释顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）合同专用条款

（3）合同通用条款；

（4）成交通知书；

（5）承包人的投标函；

（6）磋商文件及答疑文件；

（7）承包人的磋商响应文件；

（8）本工程图纸及有关技术文件。

2.2 当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，应在不影响工程正常进行的情况下，由合同各方协商解决。协商不成时，按本合同通用条款第28条关于争议的约定处理。

3、语言文字和适用法律、行政法规及工程建设标准

3.1 语言文字

本合同签订及履行过程中的有关文件、函件均使用汉语。

3.2 适用法律和行政法规

本合同文件适用国家现行的法律和行政法规。

3.3 适用工程建设标准

本工程适用现行的国家、行业和工程所在地地方标准、规范和规程；本工程图纸是本工程技术规范的组成部分。本合同文件约定的承包人应予以遵照执行的标准、规范和规程都指他们各自的最新版本。

如果在任何标准、规范和规程之间出现相互矛盾之处或存有任何疑问之处，承包人应书面请求监理人予以澄清；除非监理人有特别的指示，承包人应按照其中要求最严格的标准执行。

承包人自行收集国内适用的标准、规范，费用由承包人承担。

国内没有相应标准、规范的，承包人应在相关施工作业开始前15日内提出施工工艺，报监理人、发包人确认后方可实施。

4、分包范围

4.1分包范围包括协议书条款没有特别说明，但在图纸中有所规定或为实现合同目的所合理包含的一切内容与项目。合同中另有规定或发包人向承包人发出了书面声明除外。

4.2承包人向承包人移交现场后，承包人为履行合同所需对现场采取的一切整理措施，均属于分包范围。

4.3发包人根据现场实际情况指令承包人完成的零星、辅助工程，承包人必须按照发包人要求的标准在发包人规定的时间内完成。

5、图纸

5.1 发包人应按照专用条款中约定的日期和套数，向承包人提供图纸。发包人提供的图纸不能满足分包工程施工需要时，双方在协议书内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用。

5.2发包人委托承包人进行深化施工图设计的，承包人应在其设计资质等级和业务允许的范围内，在原分包工程图纸的基础上，根据国家有关工程设计规范及标准进行深化设计，承包人的深化设计须经过发包人确认后方可进行施工。承包人应对自行设计的图纸负有全部的法律责任。

5.3承包人应负责专业分包范围内图纸的保密工作，承包人的保密义务在分包合同终止后，应当继续履行。

二、一般权利和义务

6、监理人的权利和义务

6.1 监理人的权力

执行国家和当地监理规范、规程中赋予监理人的权利。总监理工程师代表监理人行使监理人的权利义务。

6.2 监理人就下述事项所作出的决定或签署之意见，应先得到发包人书面认可，才能发生效力：签署开工令、停工令与复工令，工程进度款与结算付款审核，竣工验收，免除、减轻承包人的任何合同义务，变更承包人的承包范围、数量或标准，变更图纸、合同内容，工程的计量签证，工期顺延签证，同意承包人的任何索赔主张等。

6.3监理人按合同约定行使管理权力或发出各种指令时，承包人应服从并遵照执行，否则承包人承担违约责任。

7、发包人的权利和义务

7.1 发包人委派工程师代表发包人履行合同规定的权利义务。发包人工程师在专用条款中约定。

7.2 提供承包人实施工程所需设计图纸、指令等有关工程文件。

7.3按约定及时支付工程用款，及时对竣工工程进行验收。

7.4在施工期间，有权对承包人的工程质量、进度、安全进行监督，定期组织协调会，协调工程中遇到的问题。

7.5组织监理人对承包人、承包人进行施工交界面的交接验收。

7.6如承包人不服从发包人的指令和承包人合理的协调管理，视为承包人违约，发包人有权要求承包人支付违约金。

7.7组织分包工程的设计交底、图纸会审工作。

8、承包人的权利和义务

8.1对承包人安全、文明施工进行全面管理，对施工进度及质量实施监控，负责施工中各专业分包之间交叉协调工作；参加由发包人组织的有关本工程的所有协调会议。承包人项目经理代表承包人履行合同规定的权利义务。

8.2负责向承包人提供合格的工作面。参加发包人、监理人组织的与承包人施工交界面的交接验收工作，如验收过程中发现承包人提供交界面不满足施工验收规范标准及施工图纸要求，承包人应立即进行整改直至交接验收合格。

8.3指导承包人编制竣工资料，并负责将承包人提供的合格竣工资料按相关规定汇总、整理、签认并移交给发包人。

8.4 对承包人提供管理、协调及服务，内容包括但不限于：

（1）及时书面提供给承包人水准点、坐标控制点。

（2）规划施工现场的总平面布置，为承包人提供临时办公及仓储用房位置。

（3）负责统一清理外运施工现场、办公区、生活区的所有垃圾（包括上述范围内承包人产生的垃圾，承包人负责将自身的施工垃圾运送到场区内指定地点，承担自身垃圾的清运费用）。

（4）负责统一缴纳现场所有的水电费（包括承包人施工发生的水电费，承包人水电费根据实际发生量统一向承包人缴纳），并负责提供水源及临时用电源。

（5）无偿提供现场已有的施工垂直运输机械如施工机械、脚手架、爬梯、工作台及其他升降设备等，如上述设备由于某种原因经发包人批准已经拆除，则不再重新提供。

（6）全面负责现场的保安工作及分包项目验收后的成品保护。

8.5承包人所发出的指令、通知，由承包人项目经理（或其授权人）签字后，以书面形式交给承包人，分包项目经理在回执上签署自己的姓名及收到时间后生效。承包人认为承包人指令不合理，应在收到指令后24小时内提出书面申告，承包人在收到承包人申告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知承包人。如承包人发出错误的指令，并给承包人造成经济损失的，则承包人应给予承包人相应的补偿。

9、承包人的权利和义务

9.1 按照合同规定完成分包工程的施工，参加发包人、承包人组织的现场交底，根据项目总体进度拟定施工进度计划，交承包人、监理人审核，发包人审批，并根据发包人、承包人有关进度、质量及费用报审相关要求及流程，提供相关报表资料。分包项目经理代表承包人履行合同规定的权利义务。

（1）合同签订10天内，承包人提交资金申请计划、用水、用电计划、材料设备采购计划。每月20日按照发包人的要求提供工程有关报表。

（2）承包人应在签订合同15日内，提交施工组织设计和分包施工总进度计划，经承包人和监理人审核、发包人批准后作为工程实施的依据；分部分项工程开始施工前，承包人应编制施工方案，并至少提前7天交承包人、监理人审核，经发包人审核批准后作为工程实施的依据；承包人应在每月22日前，提交下月施工进度计划，经发包人批准后作为进度控制的依据；承包人每周定期向承包人、监理人和发包人提交下周施工进度计划。

9.2必须遵守国家和工程所在地有关安全生产的规章制度和环境管理法规。服从监理人、承包人、发包人的现场管理，随时接受监理人、承包人、发包人和政府有关部门对质量、安全生产、文明施工等方面的检查，对发现的问题及时整改。

9.3严格执行现行国家、地方及行业规范和标准，严格按技术要求、安全操作规程、施工工艺组织施工，做好与其他施工单位工作界面的收口工作。

9.4承包人在施工现场必须配备专职质量、安全检查员，对工程质量、安全进行把关。对于质量、安全中存在的问题，承包人应及时予以整改。

9.5 承包人须完成自身施工所需的测量放线工作，并对其准确性负责。

9.6 承包人应保证投入的人力、机械设备满足工期需要。

9.7 承包人按承包人指定地点进行水电接驳，向承包人交纳水电费。

9.8 已竣工工程未移交承包人之前，承包人负责其施工范围内的成品保护及清洁，由于承包人保护措施不到位而发生的损坏，承包人自费予以修复；承包人有义务保护好作业面内已完工程和管线设备；如发包人要求特殊措施保护的部分，承包人应根据要求提供保护方案及实施、维护的措施，费用由发包人承担。

9.9负责按规定完成分包工程竣工资料的编制，并按时移交给承包人。

9.10分包工程竣工后，承包人负责对使用人员进行培训，承包人要对其提供培训的正确性负责。

9.11 遵守国家和当地有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物不受损坏；做好施工现场保卫工作；做好施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全文明生产等的管理，按规定办理有关手续。

9.12负责将自身施工所产生的施工垃圾清运至承包人指定地点，承担相应费用。

9.13承包人应充分了解现场已有的脚手架、爬梯等的搭拆时间，合理安排施工计划，若由于承包人原因需承包人另行配合的费用由承包人和承包人另行商定。

9.14 为了完善税务手续，承包人同意在收取每期工程款项时由发包人代为扣除应纳之税额，同时发包人向承包人提供完税证明。

9.15承包人要按时支付工人工资，不得拖欠工人工资。

9.16承包人应对分包合同内容所涉及的一切专利责任负责，并负责维护发包人、承包人的利益不受任何伤害。一切由于文字、商标和技术专利等侵权引起的法律诉讼和裁决及其发生的所有费用均由承包人负责。

9.17 承包人在工程实施过程中任命的项目经理应与磋商响应文件中所列项目经理一致，未经发包人书面同意不得变更项目经理，否则每更换一次，发包人有权要求承包人支付人民币10万元的违约金。承包人如因特殊原因确实需更换项目经理，应至少提前15天以书面形式通知发包人和承包人，征得发包人书面同意后方可更换。

9.18 发包人或承包人可以要求承包人更换其认为不称职的分包方人员（包括项目经理），承包人应无条件予以更换。发包人或承包人认可的不称职内容如下：

（1）分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求、不熟悉本专业工作、工作责任心不强，不积极配合和执行监理、发包人或承包人指令；

（2）严重违反发包人或承包人工地现场管理规定（比如高空抛洒建筑垃圾、现场吸烟、打架斗殴等）；

（3）无证上岗（有持证上岗要求的岗位）；

10、不免责条款

10.1 在合同履行过程中，发包人或监理人对承包人所提交图纸、施工方案、进度计划、材料采购与进场计划、资金使用计划及其他文件等的任何批准与认可，不免除承包人依据合同与法律所应承担的任何义务和责任。

10.2 发包人或监理人对承包人所供材料、设备的验收确认，不免除承包人因所供材料、设备存在缺陷所应承担的责任。

10.3 发包人任何有关分包的同意，不免除承包人根据合同应担负的责任或应尽的义务。

11、转包与再分包

11.1 除13.2款规定的情况外，承包人不得将其承包的工程转包或分包给他人，否则将被视为违约。

11.2承包人经发包人同意可以将劳务作业再分包给具有相应劳务分包资质的劳务分包企业，承包人应对再分包的劳务作业质量、安全、进度等相关事宜进行督促和检查，并承担全部责任。

三、工期

12、开工与延期开工

承包人应当按照本合同协议书约定的日期开工，若有正当理由不能按时开工，应在本合同约定的开工日期前5天，以书面形式向发包人提出延期开工的理由。发包人应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式给予答复，若不答复则视为同意，但承包人应精心组织施工，努力按发包人要求的完工日期完成。发包人不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

13、工期延误

13.1 因下列原因之一造成分包工程工期延误，经发包方确认，工期相应顺延：

（1）不可抗力的原因；

（2）发包人提出的重大工程变更；

（3）发包人未按约定期限支付工程预付款、进度款，致使分包工程施工不能正常进行；

（4）本合同专用条款约定同意工期顺延的其他情况。

13.2 承包人应在15．1款约定情况发生后7天内，就延误的工期以书面形式向发包人提出报告。发包人在收到报告后7天内予以确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

14、暂停施工

发包人或监理人认为确有必要全部或大面积暂停施工时，应以书面形式向承包人发出暂停施工指令，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。承包人因暂停施工原因所发生的合理费用及工期延误，按照责任由发包人和承包人协商解决。

15、工程竣工

承包人应按照本合同约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工，否则承包人承担违约责任。

四、材料设备供应

16、材料设备供应

16.1除发包人供应材料设备及发包人指定厂家、品牌外，工程施工中所需的其他材料、设备由承包人自行选择供应商并负责采购。

16.2按照发包人的要求需要确定样板（实物样板和样本）的都应提供样板，样板经双方确认后封存，作为材料、设备供应和竣工验收的实物标准。

16.3 发包人供应材料设备

16.3.1承包人应编制材料、设备进场计划，合同签订后15天内以书面形式提交发包人和监理人审核，计划必须包括品种、规格、型号、数量和进场时间等内容。如因设计变更需改变原来的材料计划，承包人应在变更下发后2日内通知发包人。如因承包人未及时提交或提交错误的进场计划，导致发包人不能及时或未正确进行材料设备采购的，一切后果均由承包人承担。

16.3.2发包人供应材料设备的保管费和现场搬运费已包含在合同价款中，结算时不再调整。材料设备到场后，承包人应及时组织人员进行检验、清点并负责卸车后的搬运和保管，因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。如货到现场2小时内承包人未按上述要求办理接收手续，则由发包人自行解决，按实际发生费用从承包人工程款中扣除，同时追究承包人违约责任。承包人需设专人配合发包人及时办理出入库手续。

16.4承包人采购材料设备

16.4.1对于发包人指定厂家或品牌的材料设备承包人必须按照要求采购，否则，发包人不予验收并拒绝支付进度款。

16.4.2暂估价材料由发包人确定品牌或质量标准和采购价格,承包人根据工程需要数量负责采购, 承包人应在合同签订后15天内向发包人报送使用计划，如承包人未按上述规定报送暂估价材料的使用计划，导致材料无法及时供应乃至工程延误，承包人承担违约责任；承包人应保证计划中提供规格参数及数量的准确性，如因承包人原因导致暂估价材料参数及数量有误，承包人承担全部责任。

16.4.3 承包人自行采购的材料设备应在采购前提交需采购材料设备的规格、型号、数量、样品及拟选用该材料的厂家名单、技术质量资料，报发包人和监理人审核批准并封样保存后方可采购。设备和材料进场后应及时按规范要求进行检测、试验，合格方可使用。

16.5 材料设备的检验与测试

16.5.1规范要求对材料(含成品和半成品)设备在安装使用前必须进行检测或性能测试的，承包人负责材料设备的全部检测工作，并在使用前将检测结果的正式报告提交给发包人。

16.5.2 承包人使用未经检验或经检验被判定为不合格、或属假冒伪劣材料的，承包人承担违约责任。

16.5.3 发包人可以要求承包人进行规范未要求的检验和测试，若经检验和测试，证实材料设备满足设计和规范要求的，则所发生的合理成本由发包人承担，反之则全部由承包人承担。

16.5.4 材料设备检验、测试合格或检验报告的出具，不免除承包人应承担的合同规定的质量保证义务或其他义务。

五、质量与安全

17、质量检查与验收

17.1 工程质量应当达到合同协议书约定的质量标准，达不到约定标准，承包人应无条件修复或返工直至达到合同约定的质量标准，由此造成的一切损失由承包人承担，造成工期延误的，承包人承担延误违约责任。

17.2 双方对工程质量有争议，发包人可委托有相应资质的工程质量检测机构进行鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

17.3 承包人在工程竣工时编制工程档案资料，份数和要求见专用条款。

18、质量保修

18.1承包人的质量保修责任按《中华人民共和国建筑法》、中华人民共和国住房和城乡建设部（原国家建设部）颁布的《房屋建筑工程质量保修办法》有关规定执行。承包人的质量保修期自分包工程所属单项工程竣工验收合格之日起计算。

18.2在质量保修期内，凡属承包人的工程施工质量缺陷的，承包人无条件修复或更换并承担一切费用；如因使用不当出现的质量问题，承包人仍应及时负责修复或更换，费用由责任方承担。

18.3工程保修期内，承包人应在接到发包人维修通知后3日内，紧急情况24小时内到场进行维修并在合理时间内修复完毕，否则发包人可另行安排维修，费用由发包人从承包人保修金中按实际发生额扣回。

18.4对造成质量缺陷的原因有争议的，发包人可委托有相应资质的工程质量检测机构进行鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

18.5因合同解除而导致承包人中途退出施工的，对其已完成的施工部分，仍应按照原合同中质量保修责任约定承担质量保修责任。

18.6 根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

（2） 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为五年；

（3） 装修工程为二年；

（4） 电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年；

（5）供热与供冷系统为二个采暖期、供冷期；

18.7 分包工程有关质量保修的特殊要求双方可在合同中约定。

19、安全施工

19.1承包人应按照国家、行业及地方的相关法律、法规、规章和规范性文件要求履行安全施工、文明施工的义务。

19.2承包人对施工现场安全负全面责任，承包人必须服从承包人的管理，承包人应按有关规定，对施工人员进行安全教育及安全交底，施工现场采取严格的防护措施，在施工过程中遵守有关安全操作规程、消防条例，避免一切安全事故的发生。特种作业人员应持证上岗。

19.3承包人必须做好文明施工和环境保护工作，按照承包人的规定进行作业，在作业过程中要防止和减少粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪声和施工照明对人和环境的危害和污染。

19.4进入施工现场的任何人员必须佩带安全帽和其他安全保护用品，严禁吸烟，喝酒，追逐打闹等。未经允许任何人不得私自进入工地现场，一经发现即时逐出工地。

19.5承包人应遵守治安条例，定期对施工人员进行法制教育，严格管理劳务队伍，执行招收外来民工有关管理条例，办发劳务证，签定好劳务合同，严格内部管理。

六、合同价款与支付

20、合同价款

20.1分包工程的合同价款由发包人与承包人在合同协议书内约定。

20.2在签署分包合同时，承包人被认为已对现场的相关条件进行了周详的了解和考察，并已充分掌握并涵盖了下述因素及其对合同履行成本、费用、税金和时间的影响：

（1）现场的状况、环境、气候与限制；

（2）施工及承担质量保修责任所需的人力、机械、材料；

（3）材料、设备的采购、运输、存放、保管及检测；

（4）进出现场、食宿和办公；

（5）可能受到的其他施工单位的影响及所需的相互配合；

（6）对合同履行有影响或起作用的其他可能的风险。

20.3双方在合同协议书中约定下述两种合同价款方式之一：

（1）固定总价合同。除约定的可调整的因素外，结算时合同价款不做调整。

（2）固定单价合同。除约定的可调整的因素外，结算时合同单价不做调整。工程量根据双方的约定调整。

20.4 合同价款是完成分包工程所需的全部费用，包括但不限于以下内容：

（1）构成直接费之材料费、机械费、人工费、措施费。材料费包括原材料费、加工费、运输费及运输损耗、装卸费、包装费等费用；措施费包括安全文明施工费、临时设施费、环境保护费、室内环境检测费、夜间施工费、赶工费、二次搬运费、大(中)型机械进(出)场及安拆费、构件吊装及就位费、未移交发包人之前的成品保护费、深化设计费、竣工图编制费、水电费、冬雨季施工费、垂直运输及超高降效、脚手架、模板及其支架以及各专业工程的措施性项目费用。

（2）企业管理费、利润和应缴纳的各种税费，包括进口产品的所有税费（如有）。

（3）按规定应缴纳的各种规费，如排污费、社会保障费、危险作业意外伤害险以及根据法律法规应缴纳的各种政策性费用。

（4）其他费用，如：各种按规定应做的检测、检验、试验、调试、试车费用；物价涨跌等各种风险因素；对设备使用人员进行必要的培训而发生的交通、餐补、通讯、工资补助等费用；对发包人供应材料设备的搬运和保管费；承包人在施工现场的材料、设备保险等。

21、工程量的确认

21.1承包人应按合同约定的时间向监理人提交已完工程量报告，监理人接到报告后进行审核，并将承包人申报资料及审核意见报发包人审批，经发包人最终审批的工程量作为工程价款支付的依据。

21.2承包人未按合同约定的时间提交已完工程量报告，或其所提交的报告不符合要求且未做整改的，发包人不予计量。

21.3对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。

22、合同价款的支付

22.1工程预付款的支付时间、数额及扣回的时间和比例在合同专用条款中约定。

22.2工程进度款的支付方式在合同专用条款中约定。应扣回的预付款与工程进度款同期结算。发包人每月对完成工作量的审批仅作为拨付进度款的依据，不作为工程结算的依据。

22.3工程变更调整价款及其他追加合同价款在合同专用条款中约定支付时间。

22.4结算款的支付在专用条款中约定。

七、工程变更

23、工程变更

23.1发包人可以在任何时候书面向承包人发出指令，改变合同范围内下述一项或几项：

（1）承包人的承包范围和数量；

（2）图纸；

（3）设备进场、工程施工及竣工的时间与顺序；

（4）工程基线、位置、尺寸；

（5）安装工程的设备规格、品牌、技术参数、生产企业等；

（6）工程施工相关的任何种类的附加工作；

（7）承包人需提供的服务等。

23.2如果上述变更使承包人履行合同义务的费用或时间发生变化，按照本合同约定调整，工期协商调整。

23.3承包人的工程质量、进度不符合合同约定或存在其他违约事实的，发包人有权直接减少承包人的承包范围直至解除合同，承包人无权提出任何补偿或赔偿要求。

23.4除法律法规明确规定可单方变更合同及23.1条款规定情况外，对合同的任何其他变更，除非有各方签字盖章的书面文件，否则不发生合同变更效力。

八、验收及结算

24、施工过程及竣工验收

24.1承包人应在隐蔽工程隐蔽前48小时内以书面形式通知监理人和发包人验收，承包人应负责准备验收记录，验收合格的，监理人在验收记录上签字，承包人可进行隐蔽和继续施工，验收不合格的，承包人应在监理人限定的时间内整改后重新申请验收。承包人未通知监理人进行隐蔽验收的，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复，承包人承担重新检验、覆盖或修复发生的全部费用，工期不予顺延。

24.2无论监理人是否已进行验收，当发包人要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复，检验合格的，发包人承担由此发生的全部费用，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担重新检验、覆盖或修复发生的全部费用，工期不予顺延。

24.3工程施工完毕，承包人自检认为工程符合合同约定具备竣工验收条件的，承包人应根据有关要求向承包人提供完整的竣工资料及竣工验收申请报告。发包人在收到承包人审核后的竣工验收申请报告及竣工资料后组织监理人、承包人、设计及承包人参加验收。

24.4分包工程竣工验收未能通过，承包人负责修复并承担相应责任。

24.5分包工程完成日期为承包人提出验收报告后各方验收合格之日。需要修复的，为修复后复验合格之日。对于必须报政府指定机构或其他特定机构验收的工程，则为工程通过政府指定机构或其他特定机构验收并取得验收合格证明文件日期。

24.6分包工程完成后15天内，承包人必须将其在现场的临时生产和生活设施全部拆除完毕，并且将机械和其他物品撤离现场，如果承包人拒绝退场，发包人有权将承包人在现场的材料、施工工具、机械等物品搬离现场，承包人无权阻挠。

25、工程结算

25.1分包工程完工后，承包人向发包人递交分包工程结算报告及完整的结算资料，双方按照本合同专用条款约定的合同价款及约定的合同价款调整办法，进行工程结算。承包人超出图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量和调整。

25.2 结算审核办法在专用条款中约定。

25.3 结算价款的调整

25.3.1工程量清单计价方式下结算办法

（1）分部分项工程：①固定总价合同，工程量及单价均不调整。②固定单价合同，按实际发生工程量计算，单价不作调整。

（2）措施项目：除安全文明施工费、混凝土模板及支架和脚手架外其他措施项目无论是否发生设计变更和工程洽商，价款均不作调整。安全文明施工费：根据工程所在地建设行政主管部门的规定，按发包人与承包人认可的结算基数及投标书中相应的费率结算；混凝土模板及支架和脚手架两项措施费：按发包人与承包人双方共同确认的变更工程量与合同中注明的相应单价结算。

（3）其它项目：暂列金额和发包人专业分包工程暂估价由发包人支配；发包人供应材料设备暂估价从结算价中扣除；计日工应按发包人确认的工程量和承包人磋商响应文件中所报的单价结算；发包人供应材料设备保管费在合同价款中一次包死，结算时不做调整；施工总承包服务费已包括在发包人与承包人签订的施工总承包合同中。

（4）规费和税金按国家和项目所在地规定的计价基数和投标工程量清单内填写的费率计算。

25.3.2 定额计价方式下结算办法

工程不发生变更时，合同价不作调整。当发生变更时，执行25.3.4条中第（1）款规定执行。

25.3.3 结算价款的调整因素包括以下内容，可调整因素在专用条款中约定。

（1）工程变更引起的价格调整；

（2）暂估价材料设备价格的调整；

（3）人工材料机械市场价格大幅波动的调整；

（4）法律、行政法规等政策变化；

（5）双方约定的其他调整因素。

25.3.4可调整因素的调整办法

（1）工程变更价款调整办法：

1） 施工条件及性质与合同价格中的工作项目相同的应采用合同价格中的单价；

2）合同价格中没有相同的项目但有类似项目，则以类似项目作为计价基础；由承包人提出，经监理人和发包人确认后作为价款调整的依据；

3）如上述条件都不合适时，消耗量执行当地有效定额，组价按下列规定进行：

A. 人材机单价及费率按合同价格中填写的计算；

B. 当合同价格中没有相应单价时，按工程所在地造价管理部门发布的当期市场信息价格下浮25%计算；

C. 当工程所在地造价管理部门发布的当期市场信息价格中没有的，由承包人提出单价，经监理人审核、发包人确认后计入结算。

（2）暂估价材料设备价格的调整

暂估价材料设备按照发包人确认的采购价与暂估价的价差调整结算工程造价，价差仅计取规费、税金，价差的计算方法如下：

总价差为各不同种类、规格、型号的单项材料设备的价差之和

A= (B2-B1)×C     C=D×E

A――单项材料设备的价差

B1――该材料设备的暂估价

B2――该材料设备发包人认定的采购价

C――该材料设备的清单用量

D――工程量清单中该材料设备相应条目的工程量

E――工程量清单中该材料设备对应定额子目里的材料含量（执行***定额）

说明：暂估价和实际采购价均不含损耗。

（3）人工材料机械市场价格出现较大幅度变化时的调整办法

风险范围在合同专用条款中约定，风险范围以外的价格变化以投标时与进场时的当地造价管理部门发布的建设工程市场价格信息作比较，超出约定幅度的，超出部分可作调整。

承包人每次采购价格变化较大的材料后，应将当次的采购数量分不同规格型号每月上报给发包人，如不上报或上报数量与实际不符，发包人有权按有利于发包人的情况调整当次的材料价差。承包人历次上报的材料数量的汇总量不应超过工程结算中相应的材料总量。价款调整总额为历次价款调整额合计，价差仅计取税金，不计取任何其他费用。

人工机械价格变化的调整按照每月实际完成的工程量清单所含人工工日和机械台班数计算。

（4）法律、行政法规等政策变化根据当地政府主管部门所发文件调整合同价款。

（5）双方约定的其他调整因素

双方可在合同中约定其他可调整的内容和因素。

25.3.5发包人供应材料设备的结算

发包人供应设备在结算时不计入结算价。发包人供应材料价款结算时计入结算价计取规定的费用，然后从工程结算总价中税前扣除，应扣除的价款计算方法如下：

A=B1×C1+B2×(C2-C1)     C1=D×E

A――结算时应扣除的发包人供应材料价款

B1――该材料的暂估价

B2――该材料的实际采购价（以供货商合同为准）

C1――该材料的清单用量

C2――该材料的实际用量

D――工程量清单中该材料相应条目的工程量

E――工程量清单中该材料对应定额子目的材料含量（执行工程所在地有效定额）

说明：暂估价和实际采购价均不含损耗。

九、违约、索赔及争议

26、违约

26.1 当发生下列情况之一时，视为发包人违约：

（1）发包人不按分包合同约定支付工程预付款、工程进度款，导致施工无法进行；

（2）发包人不按分包合同的约定支付工程竣工结算价款；

（3）发包人不履行或不按分包合同约定履行义务的其他情况。

发包人承担违约责任，顺延延误的工期，违约金在专用条款中约定。

26.2 当发生下列情况之一时，视为承包人违约：

（1）承包人不能按照合同协议书约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工的，违约责任在专用条款中约定；

（2）承包人将其承包的分包工程转包或再分包，发包人有权没收履约保证金并解除合同，分报人赔偿给发包人造成的一切损失；

（3）工程质量达不到约定的质量标准，承包人应无条件修复或返工直至达到合同约定的质量标准，由此造成的一切损失由承包人承担，造成工期延误的，承包人承担工期延误违约责任。

（4）承包人不履行或不按分包合同约定履行义务的其他情况，违约责任在专用条款中约定。

27、索赔

27.1 本合同履行中，合同的一方对并非因己方过失，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，可向对方提出经济补偿和（或）工期顺延的要求。提出索赔应有索赔事件发生时的有效证据。

27.2 发包人未能按合同约定履行义务或发生错误以及应由发包人承担责任的其他情况，造成工期延误和（或）经济损失，承包人可按下列程序以书面形式向发包人索赔：

（1）索赔事件发生后14天内，向发包人发出索赔意向通知；

（2）发出索赔意向通知后14天内，向发包人送交延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及相关资料；

（3）发包人在收到承包人送交的索赔报告和相关资料后，于14天内给予答复，或要求承包人进一步补充索赔理由和证据；发包人在收到承包人送交的赔索报告和相关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可；

（4）当该索赔事件持续进行时，承包人应当阶段性向发包人发出索赔意向，在索赔事件终了后14天内，向发包人送交索赔的相关资料和最终索赔报告。索赔答复程序与第（3）项相同。

27.3 承包人未能按合同约定履行义务或发生错误，给发包人造成经济损失，发包人可按前款确定的时限，向承包人提出索赔。

28、争议

28.1 发包人、承包人在履行合同时发生争议，可以协商解决或者要求有关部门调解。当事人不愿协商、调解或者协商、调解不成的，可以在协议书内约定以下一种方式解决争议：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

28.2 发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持分包工程施工连续，保护好已完工程：

（1）单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；

（2）调解要求停止施工，且为双方接受；

（3）仲裁机构或法院要求停止施工。

十、保险及担保

29、保险

29.1承包人必须按照规定办理各项保险，为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。保险费用已包含在本合同总价中。

29.2保险事故发生时，承包人、承包人均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

29.3双方可在专用条款中约定保险内容。

30、担保

30.1如本合同约定承包人需提供履约保证，则本合同在发包人收到承包人的履约保证金或银行履约保函时生效，合同履行过程中承包人违约，发包人有权用履约保证金或履约保函向银行索取保证金作为赔偿。

30.2若无上述情况，履约保证金在工程竣工验收报告签字确认之日起28天内无息退还给承包人，银行履约保函在单项工程竣工验收报告签字确认日起28天内解除。

30.3承包人承担履约保证金或办理银行履约保函发生的费用。担保方式和额度在专用条款中约定。

十一、不可抗力

31、不可抗力

31.1不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

31.2因承包人的违约或疏忽所导致的障碍、市场供应条件与价格变化、现场气象条件、勘察报告中已有所反映的现场地质与水文状况、签订合同时承包人应预见到的现场环境限制等，均不构成不可抗力事件。

31.3不可抗力事件发生后，承包人应立即通知监理人、承包人、发包人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失。

31.4因不可抗力事件导致的费用由双方按以下方法分别承担：

（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担；

（2）发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责、并承担相应费用；

（3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

（4）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

31.5因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

十二、其他

32、知识产权

32.1与分包工程有关的材料、机械和施工技术及承包人所提供之图纸等，造成对任何专利权、商标权、著作权、名称权或其他受保护之权利的侵犯，则所引起的一切索赔和诉讼由承包人承担责任并负责支付一切损害赔偿费、诉讼费和其他费用。

33、分包合同解除

33.1 在合同履行过程中出现下述情况之一的，发包人与承包人均有权解除合同：

（1）因国家法律法规的修改，导致合同的继续履行违法的；

（2）因政府征收土地、规划调整，导致合同无法继续履行的；

（3）因出现不可抗力，导致合同无法继续履行的；

（4）符合法律规定的其他解除合同条件的。

33.2 如承包人再分包或转包其承包的工程，发包人有权解除合同。

33.3有下列情形之一的，合同一方可解除合同：

（1）合同一方申请破产或被申请破产的，合同对方有权解除合同；

（2）因一方违约导致合同无法履行。

33.4分包合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算条款的效力。

34、合同生效与终止

34.1 合同各方签字盖章后生效，各方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，除保修条款外本合同终止。

34.2 分包合同的权利义务终止后，发包人、承包人应遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。

35、合同份数

合同份数在专用条款中约定。

## 第三部分　专用条款

一、词语定义及合同文件

1、合同文件及解释顺序

1.1组成分包合同的文件及解释顺序：见通用条款2.1条。

合同履行过程中各方认可的往来函件为合同的组成部分。

二、一般权利和义务

1、监理人的权利和义务

1.1 监理人委派的工程师

姓名：       职务：

2、发包人的权利和义务

2.1 发包人委派的工程师

姓名：        职务：

2.2图纸会审和设计交底时间：以发包人书面通知为准；

3、承包人的权利和义务

3.1 承包人项目经理

姓名：         职务：

3.2 向承包人提供合格工作面的时间：开工前7天；

3.4 为承包人提供临时办公及仓储用房位置时间：开工前7天；

4、承包人的权利和义务

4.1 分包项目经理

姓名：            职务：

（1）承包人提供计划、报表的名称及完成时间：开工前7天。

（2）承包人提供施工组织设计和进度计划的时间：开工前7天。

4.2承包人应履行的义务：

①承包人应按发包人的指令，完成发包人要求的对工程内容的任何增加和删减。

②承包人应按照政府相关规定，建立健全的雇员工资发放和劳动保障制度。如因雇员的工资发放和劳动保障制度不健全而引发纠纷，导致民工围堵发包人等的，发包人有权解除合同，并要求承包人退场并支付违约金。

③发包人只在施工沿线提供一个水、电接入点，由承包人自行在指定位置接装水、电表计量，费用由承包人缴纳。承包人使用的临时用水、临时用电等设施在合同执行期间，如发包人要求为其他承包人提供分表接口的，承包人应予无条件同意。

④承包人进入施工区域施工，做好现场安全文明施工及已有成品保护工作。现场运输材料、堆放材料等造成的路面的污染，承包人应该有专人负责跟踪打扫；施工区域的绿化、市政等公用设施做好施工期间的保护工作；现场施工及生活产生的垃圾应该每天有人清除。

⑤必须遵守采购单位的相关制度。

三、工期

合同工期：2025年8月29日前完工。

5、承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，承包人须按采购人已支付金额的双倍金额，返还于采购人，作为赔偿。

四、材料设备供应：                  。

五、质量与安全

6、质量检查与验收

6.1工程质量： 合格

6.2技术与服务

（1）技术资料

①使用说明书（中文）；

②项目竣工资料、检验报告、项目管理单位项目管理报告；

③其它资料。

（2）服务承诺：以磋商响应文件、澄清表（函）、合同和相关文件为准。

6.3验收

（1）施工完成后，由供应商进行自检合格后，准备验收文件，并书面通知采购人。

（2）采购人确认供应商工程质量能够达到采购要求后，组织供应商进行项目验收，验收合格后，填写项目验收单（一式肆份）作为对项目的最终认可。

（3）供应商向采购人提交项目实施过程中的相关资料,以便采购人日后管理和维护该项目。

（4）验收标准

| 序号 | 规范、规程、标准名称 |
| --- | --- |
| 1 | 《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210 |
| 2 | 《铝合金建筑型材 第 1 部分：基材》GB/T 5237.1 《铝合金建筑型材 第 2 部分：阳极氧化型材》GB/T 5237.2 |
| 3 | 《建筑装饰用铝单板》GB/T 23443 |
| 4 | 《LED 显示屏通用规范》SJ/T 11281 《招牌、广告牌设置技术规范》（地方标准，如 DB31/546） |
| 5 | 《钢结构工程施工质量验收标准》GB 50205 《建筑幕墙工程技术规范》JGJ 102 |
| 6 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303 |

（5）验收内容：

1. 资料核查：对该工程质量保证资料进行全面核查；

2. 观感检查：对该工程结构实体进行观感检查并评定；

3、实测检查：对该工程结构实体进行实测实量。

7、质量保修

7.1质保期：   3   年。

7.2质保期保修要求

①属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到维修通知后，  1  天内派人维修。发生紧急抢修事故（如供电设施漏、断电等），承包人应在接到事故通知后  4 小时内到达事故现场并于  12  小时内完成应急维修。

8、安全文明施工

项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按现行安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

六、合同价款与支付

9、合同价款的支付

（1）付款方式要求

签订合同前向学校缴纳3%的履约保证金，合同签订后采购人支付40%合同金额的预付款。工程完工经学校验收合格后支付20%工程款，经工程审计，支付至审定价的100%。

（2）履约保证金要求

履约保证金基本要求：供应商成交后凭成交通知书向采购人缴纳成交金额的3%作为履约保证金，项目验收合格后履约保证金转为质保金，待质保期满后无息退还。

七、违约、索赔及争议

10、违约

承包人存在以下行为的，发包人有权要求解除合同，并由承包人承担由此引起的一切损失，并负责由此引起的一切法律责任，并赔偿由此引起的发包人的一切经济损失。（1）本工程具体分项工程完成时间应服从发包人的总体要求，如果因承包人原因导致实际进度与发包人要求的进度计划不符，承包人无措施或无法按工期完工或质量无法达到合同要求的，发包人有权对部分分项工程指定第三方施工，承包人必须无条件服从和配合；此分项工程费用由发包人按实际发生费用从承包人的工程款中扣除。（2）承包人须服从发包人发布的各项符合现行法律、法规的管理规定，如承包人不服从发包人的管理，发包人有权解除合同并要求承包人支付违约金，承包人无条件退场。

承包人违约责任承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用。

11、争议

在履行合同时发生争议和解、调解不成的，向西安市仲裁委员会申请仲裁。

八、保险及担保

12、保险

12.1 承包人投保内容：工程开工前，承包人必须为现场的施工人员办理“施工人员伤害意外险”等国家及工程所在地地方政府规定必须办理的保险，费用由承包人承担。同时须执行政府部门的相关法律、法规、政策、文件，涉及的费用由承包人自行承担。

九、不可抗力

十、其他

13、合同份数

双方约定合同4份，其中发包人执2份，承包人执1份，招标代理机构执1份。

以下附件1～2为本合同的组成部分，具有同等法律效力。

附件1：工程项目建设廉政责任书

附件2：安全生产及环保协议书

附件1：

工程建设项目廉政责任书

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设承发包双方的各项活动，防止发生谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，订立本廉政责任书。

- 承发包双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、货物买卖和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方的利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

- 发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买工程合同规定以外的材料、设备等。

- 承包人的责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织提供有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

- 违约责任

发包人和承包人工作人员有违反本责任书行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人和承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

- 本责任书为本工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力。

发包人（合同专用章）：                 承包人（合同专用章）：

法定(或委托)代表人(签字)：             法定(或委托)代表人(签字)：

签订日期：

附件2：

安全生产及环保协议书

为了保证进入施工现场人员及财产的安全，保证材料、设备进出场及作业过程中的环境保护，甲乙双方在协商一致的前提下签订此协议。承包人应对工程项目施工的安全和环保负全面责任，遵守国家及工程所在地有关安全生产和环保的规定，并同意履行以下约定：

1、承包人应认真遵守发包人施工安全环保管理制度，自觉接受发包人项目现场管理人员的监督管理，制定并具体落实施工安全保障制度与措施（包括建立相应的管理机制，配备合格的管理人员，制定各施工工种的安全环保操作规程、特种作业人员持证上岗制度以及各岗位责任制度、定期检查监督制度、人员教育学习制度等）。

2、承包人在开工作业前，须任命专职人员为施工现场承包人安全环保施工负责人，具体贯彻落实作业期间的施工安全环保措施。

3、特种作业必须经具有资格的培训部门培训考核合格后，持证上岗，并按规定定期验证；中、小型机械的作业人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章指挥、违章操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

4、承包人进入现场进行施工前，应作好如下工作：

（1）按发包人规定与要求，制定安全、环保施工保障措施，设立安全、环保检查制度，制定相关“应急预案”，合理配置人员，报发包人备案；办理人员、设备、仪器等各项登记手续，组织作业人员了解并掌握进入施工现场后应该注意并遵守的规定和事项，提前进行安全环保教育。

（2）提前检查需带入施工现场使用的用电设备、设施和仪器、作业工具，确保其能正常运转而不带病作业，同时根据自身实际情况配备足够的消防专用器材，确定放置地点，配备专门操作使用人员。

（3）认真执行劳动保护条例，为职工配备必要的劳保防护用品，并督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

（4）随时关注施工人员身心健康及思想动态，切实有效的预防人为安全环保事故发生。

5、承包人在现场施工期间，应注意并做到：

（1）作业人员不得进入非承包人施工区域，进入现场应佩戴胸卡和安全帽，涉及高空作业的必须配备、使用安全带，严禁在施工现场吸烟、喝酒、追逐打闹等不安全行为。

（2）在作业过程中要防止和减少粉尘、废气、废水、固体废弃物、噪声和施工照明对人和环境的危害和污染。

（3）承包人人员在作业过程中，应严格按照作业安全操作规程执行，特种作业人员应持证上岗，并配备相应的安全防护措施。

（4）负责施工现场、临时用房等区域内的防火、防盗、卫生防疫及环保。施工区域应设立安全环保标牌，对探伤作业的应当提前24小时告知相关人员撤离或躲避，设立探伤专用警示标志区。

（5）承包人每日下班前，应有专人检查安全环保，做到断水、断电、清理现场；作好每日安全环保检查记录。

6、进入施工现场的机械设备应符合国家、地方关于环保的规定和要求。

7、承包人应负责对现场存在或施工中发现的古树、文物等进行保护。

在承包人的工程项目施工中发生的，且由于承包人原因导致的安全、环保事故，由承包人承担全部责任，包括但不限于民事赔偿责任、行政责任、刑事责任。

发包人（合同专用章）：                承包人（合同专用章）：

法定(或委托)代表人(签字)：            法定(或委托)代表人(签字)：

签订日期：

# 第五章  磋商响应文件格式

正本或副本

XXXXX项目

磋商响应文件

项 目  编 号：

供   应   商：                         （盖单位公章）

法定代表人或

法定授权代表人：                       （签字或盖章）

联 系 电 话：

日        期：           年         月       日

目  录

1  报价函

2  法定代表人/负责人授权委托书

3  磋商报价表

4  分项报价表

5  供应商基本要求

6  中小企业声明函

7  残疾人福利性单位声明函

8  监狱企业证明函

9  供应商企业关系关联承诺书

10  拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

11  保证金凭证复印件

12  商务响应表

13  施工方案

14  保修承诺

15  项目业绩

16  施工安全承诺书

## 第一部分  报价函

致：陕西中经招标有限公司

我单位收到贵公司    （项目名称、项目编号）    竞争性磋商文件，经详细研究，我们决定参加组织                   项目（编号为        ）的竞争性磋商活动，为此，我方郑重声明如下：

1、愿意按照磋商文件中的全部要求，提供合格的施工，履行合同的责任和义务。

2、按照磋商文件的规定，完成总体施工的磋商总报价为：

人民币（大写）                     ，小写                  。

3、我方提交的磋商响应文件正本      份、副本      份，电子文档      份、磋商报价表     份。

4、如果我单位中标，我们将履行磋商文件中规定的每一项要求，按质、按期、按量完成总体施工。

5、我们理解，最低报价不是成交的唯一条件，你们有选择供应商中标的权力。

6、我方愿意按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部义务和责任。

7、我方的磋商响应文件有效期为投标截止之日起    日历天（不少于90日历天），若我方中标，磋商响应文件有效期延长至合同执行完毕。

8、我方已按磋商文件要求提交磋商保证金，磋商保证金提交方式为      。

9、同意贵方可能另外要求的与本磋商有关的任何证据和资料。

10. 我们同意，如果中标，向陕西中经招标有限公司交纳中标服务费。

11、所有关于本次投标的函电，请按下列地址联系。

供应商名称：                          （公章）

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年   月   日

## 第二部分  法定代表人/负责人授权委托书

致：陕西中经招标有限公司

本人      （姓名）系                           （供应商名称）的法定代表人或负责人，现委托      （姓名）为我方法定授权代表人。法定授权代表人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改               （项目名称）的磋商响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自投标截止之日起       天（不得少于投标有效期90天，否则按无效标处理。）代理人无转委托权。

供应商名称：                        （盖单位章）

法定代表人或负责人：               （签字或盖章）

身份证号码：

法定授权代表人：                        （签字或盖章）

身份证号码：

年    月    日

以下粘贴法定代表人或负责人和法定授权代表人的身份证复印件：

| 法定代表人/负责人身份证正反面复印件 | 法定授权代表人身份证正反面复印件 |
| --- | --- |

注意：提供2份原件（其中1份用于现场核查，另一份装订在磋商响应文件正本中。）

法定代表人/负责人身份证明

供应商名称：

统一社会信用代码：

单位性质：

地    址：

成立时间：                      年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                       （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：                        （盖单位章）

年        月        日

以下粘贴法定代表人/负责人身份证明复印件：

法定代表人/负责人身份证明身份证正反面复印件

注意：法定代表人/负责人直接参与投标的须提供“法定代表人/负责人身份证明”，提供2份原件（其中1份用于现场核查，另一份装订在磋商响应文件正本中。）

## 第三部分  磋商报价表

采购编号：

项目名称：

供 应 商：

单位 ：元（保留小数点后两位）

| 磋商总报价 | 合同工期 （日历天） | 工程质量 （合格/不合格） | 质保期（年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 磋商总报价（人民币大写）： |  |  |  |

说明：1、此表应提交二份原件。一份装订在《磋商响应文件》正本里，另一份单独密封在一个信封内，信封上注明“磋商报价表”字样，并由法定代表人或法定授权代表人签字或盖章，并加盖供应商公章，投标时单独递交。

2、磋商总报价应含施工、材料、货物、机械、措施、保险、管理、风险、利润及协调等交钥匙总价。

3、工期材料到货期、施工工期、验收交付期等。

4、所有报价保留小数点后两位，第三位按四舍五入计。

5、其中设计费18810元为不可竞争性费用，需由成交单位支付给设计单位。

供应商全称(盖章)：

法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

## 第四部分  工程量清单报价表

供应商（施工单位）使用广联达自行编制，并提供广联达组价电子版。

材料设备需单独列明详细的品牌、规格、产地等信息，如下表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |

## 第五部分  供应商基本要求

提供供应商基本资格条件和特定资格条件证明材料，以及一切有利于本次投标的各类证明材料，所有证明材料均需提供加盖供应商公章的复印件。

格式1

供应商信用记录书面声明函

我方作为《项 目 名 称》（项目编号：      ）的投标供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中____（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3 年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法失信主体名单。

4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

注：成立不足三年的供应商提供自成立之日起至开标之日止的书面声明。

供应商全称(盖章)：

法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

格式2

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：陕西中经招标有限公司

（供应商名称）郑重声明，我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料，符合法律法规规定的资格条件。我方对以上承诺声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商全称(盖章)：

法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

## 第六部分  中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于 建筑业 ；承建企业为 （企业名称） ，从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称）  ，属于 建筑业 ；承建企业为 （企业名称） ，从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中小企业投标时，应提供声明函（按给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，将不能享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）：

日 期：

附：《中小企业划型标准规定》各行业划型标准

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

## 第七部分  残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加              单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：如果满足残疾人福利性条件，需提供投标企业注册地民政部门出具的残疾人福利性企业认定材料和货物制造企业注册地民政部门出具的残疾人福利性企业认定材料。对拟享受残疾人福利性企业价格折扣政策的投标产品及其报价单独作分类汇总。

残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，其所投产品中的残疾人福利性单位生产的产品将不能享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

供应商全称(盖章)：

法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

附：《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

## 第八部分  监狱企业证明函

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。未提供证明文件的不能享受磋商文件规定的价格扣除，但不影响响应文件的有效性。

## 第九部分  供应商企业关系关联承诺书

1、供应商股东及股权证明。

2、供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

2-1、管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：              。

我单位的上级管理单位有              。

2-2、股权关系说明：

我单位控股的单位有              。

我单位被              单位控股。

2-3、单位负责人：

3、其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

备注：如果被举报经查实出具虚假承诺函的，将被取消投标资格，并按有关规定予以处理。

供应商全称(盖章)：

法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

## 第十部分  拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商全称(盖章)：

法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

## 第十一部分  保证金凭证复印件

（加盖投标供应商公章）

## 第十二部分  商务响应表

采购编号：

项目名称：

供 应 商：

（商务响应表包含不限于工期，质保期，付款条件（进度和方式），验收等内容，供应商根据实际内容，按需填写。）

表一:

| 序号 | 磋商文件条款号 | 磋商文件的合同条款/商务要求 | 响应文件响应条款 | 偏离描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 备注 | 本表仅需列出偏离条款（包含正偏离/负偏离），若无偏离内容，不填写此表，保留此空表格式。 |  |  |  |

供应商全称(盖章)：

法人代表或授权代表(签字或盖章)：

日   期：

表二:

若无偏离内容，仅需在“表二”中填写相关内容，格式如下：

致：陕西中经招标有限公司 （供应商名称）郑重声明，我方参加贵公司组织的 项目（项目编号 ）我单位完全响应本项目商务条款的所有内容，均无偏离内容。我方对此声明负全部法律责任。 特此声明。

供应商全称(盖章)：

法人代表或授权代表(签字或盖章)：

日  期：

## 第十三部分  施工方案

包含但不限于以下内容：

①施工方案

②确保安全生产的技术组织措施

③确保文明施工的技术组织措施

④环境保护措施

⑤确保工程质量的技术组织措施

⑥施工材料投入计划和机械设备配备计划

⑦施工进度表和施工网络图、劳动力投入计划

⑧项目经理和项目部组成

⑨工程部分拟选用的主材的技术质量状况

⑩针对突发事件有具体可行的应急措施和解决方案

附件1  拟投入的主要施工机械设备表

| 序号 | 机械或设备 名 称 | 型号规格 | 数量 | 国别产地 | 制造年份 | 额定功率kW | 生产能力 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件2  劳动力计划表

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商（施工单位）应按所列格式提交包括承包人在内的估计劳动力计划表。

2、本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

附件3  计划开竣工日期和施工进度网络图

- 供应商（施工单位）应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按磋商文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的供应商（施工单位）还应按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

- 施工进度表可采用网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分

项工程各阶段的完工日期以及分包合同签订的日期。

- 施工进度计划应与施工组织设计相适应。

附件4  施工总平面布置图

一、临时设施布置

供应商（施工单位）应提交一份施工现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

二、临时用地表

| 用途 | 面积（m2） | 位置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

注：(1)供应商（施工单位）应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

(2)若本表不够，可加附页。

附件5  项目管理机构配备情况

表1   项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 养老保险 |  |

一旦我单位中标，将实行项目经理负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿接有关规定接受处理。项目管理班机构设置、职责分工等情况另附资料说明。

表2   项目经理简历表

项目经理应附相关证书及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 | 项目经理 |
| 建造师资质等级及注册编号 |  |  |  |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

表3  主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。

| 岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主要工作业绩 |  |  |  |
| 项目名称 | 项目实施时间 | 在项目中职责和主要工作 |  |

表4   项目管理机构配备情况辅助说明资料

注：

1、辅助说明资料主要包括管理机构的机构设置、职责分工、有关复印证明资料以及供应商（施工单位）认为有必要提供的资料。辅助说明资料格式由投标自行设计。

2、项目管理班子配备情况辅助说明资料另附（与本磋商响应文件一起装订）。

## 第十四部分  保修承诺

保修承诺由供应商自行编写，无具体格式，包含但不限于以下内容。

保修方案、发生质量问题的补救措施及维修响应时间承诺；

## 第十五部分  项目业绩

提供2022年1月1日以后类似业绩合同，附合同复印件（加盖投标供应商公章）。

## 第十六部分  施工安全承诺书

安全施工承诺书由供应商自行编写，无具体格式，包含但不限于以下内容。

为切实防范和杜绝工程建设中的各种不安全因素，实现“优良工程”、“安全工程”双目标，本承包人特作如下承诺：

保证在施工现场进出口醒目处设立施工安全(警示)规则。

制定施工安全管理管理机构和安全管理责任制，配备工程建设项目专职安全员，并认真落实各项施工安全管理规定。

所有工程建设施工作业人员都要是经过安全教育和技术操作培训，特殊工种的作业人员须有相应的技术资质证书。

工程建设中安全管理的重点场所，地点部位等处都要设立醒目的警示标志。

建筑施工中需要的各种辅助材料(设备)要有产品格合证书，辅助设备的安装、使用要符合安全管理规定。并严格执行安全操作规程。

工程建筑原材料质量都要经过检验合格后产品。

本承包人愿意自觉接受发包人、监理、监督单位(人)及社会各界对工程建设中安全生产的监督。

工程建设施工期间发生任何安全责任事故，本承包人愿承担一切责任。

供应商全称(盖章)：

法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

## 附件1  封袋正面标识式样

采购人名称：XXXXX

项目编号：ZJZBSX-XXXXXX-XXXXX

XXXX（项目名称）

（磋商首轮报价表/磋商响应文件）

磋商文件在    年    月   日     时前不得开启

供应商名称：

（加盖供应商公章）

## 附件2  投标情况声明函

项目名称：

项目编号：

供应商登记领取谈判文件的，如不参与项目投标，应在递交响应文件截止时间前一日以书面形式告知采购代理机构。填写下表，打印盖章后扫描，扫描件通过邮箱（877581736@qq.com）发至代理机构。

| 分包号/标段号 （若无分包，则不用填写） | / |
| --- | --- |
| 不参与本项目原因 |  |
| 电子邮箱地址 |  |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 供应商名称（加盖公章） |  |

年      月      日

# 第六章  评标办法

1、组建磋商小组

磋商小组根据采购内容的特点进行组建，并负责评审磋商工作。

2、资格和符合性审查

2.1信用信息查询

采购代理机构按照供应商须知附表信用信息查询规定对供应商进行信用信息，信用信息合格的供应商进入下一流程。

2.2投标资格审查

采购人或招标代理机构按照磋商文件供应商须知附表第8项投标资格审查资料规定进行供应商投标资格审查，资格审查合格的供应商进入下一流程评审。

2.3磋商响应文件正本符合性审查

磋商小组应当对供应商提交的首次响应文件正本进行初步审查，包括响应文件正本的有效性、完整性、符合性。除可变动的技术、服务要求以及合同草案条款外，首次提交的响应文件正本有下列情况之一，符合性审查不合格，其响应文件无效，磋商小组应当告知有关供应商。

- 供应商未提交保证金的；

- 供应商印刷体名称、公章名称与营业执照名称不一致的；

- 磋商响应文件的签字盖章未按照磋商文件要求进行的；

- 磋商有效期不足磋商文件最低要求的；

- 磋商报价不是唯一有效的或磋商报价超过采购预算的；

- 磋商响应文件的正副本数量不符合磋商文件要求的；

- 技术、商务要求不满足实质性要求的（工期大于磋商文件要求，质保期小于磋商文件要求，付款方式不响应磋商文件要求）；

- 其他不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定的。

对通过审查的，被认为其磋商响应文件完整、合格，投标有效，可进入下阶段的评标。

3、磋商响应文件的澄清和错误修正

3.1对于磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

3.2澄清文件将作为磋商响应文件内容的一部分。

3.3计算错误的修正

3.3.1磋商响应文件报价出现前后不一致的，除磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(3) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.3.2评标委员会将按3.3.1条款的修正办法要求供应商对其磋商响应文件中报价的计算错误进行修正。同时出现3.3.1条款两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

4、多轮报价

磋商小组依据本项目竞争性磋商文件和各供货商的磋商响应文件，分别一对一单独与各供货商进行谈判后，供货商对需进一步说明和承诺的事项用中文描述澄清，并提供多轮报价（分项报价原则上按第二轮总价与第一轮总价下浮比例统一下浮），最后一次报价为最终报价。供应商的磋商报价明显低于其他供应商的磋商报价时，评标委员会可质询该供应商，经质询后不能在规定时间内说明理由、或虽说明理由但不能被评标委员三分之二以上成员共同认可的，按无效标处理。

磋商步骤为：第一次报价---分别磋商---多轮报价---评审推荐成交人。

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求该供应商在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5、比较与评价

5.1经审查合格的磋商响应文件，磋商小组将根据磋商文件确定的评审标准和方法、最终报价，对其服务部分和商务部分作进一步的比较和评价。

5.2评审严格按照磋商文件的要求和条件进行。评审时将考虑以下因素：

（1）供应商资信实力；

（2）磋商报价的合理性；

（3）技术服务方案；

（4）商务响应；

5.3本次评审将采用下列方法：

（1）在最大限度地满足磋商文件实质性要求的前提下，按照磋商文件中规定的各项因素进行评审后，以打分最高的供应商为成交供应商的评分办法。

（2）评审因素：详见评分标准。

6、评审过程及保密原则

6.1磋商响应文件递交后，直到授予成交供应商合同止，凡与本次采购有关人员对属于审查、澄清、评价和比较报价的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

6.2在磋商评审期间，供应商试图影响采购单位和磋商小组的任何活动，将导致其报价被拒绝，并承担相应的法律责任。

7、政策性扣减

7.1供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件的，其磋商报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

7.2在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

7.3供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件的，其磋商报价价格评审时将按相应比例进行扣减。在磋商报价的基础上，小型、微型企业或达到小型、微型企业划分标准的监狱企业，按“磋商报价×3%（工程项目）”进行扣减，用扣除后的价格参与评审。

7.4享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

8、无效的投标文件

8.1、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同供应商的投标文件异常一致或者磋商报价呈规律性差异；

5）不同供应商的投标文件相互混装；

6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

8.2、供应商存在下列情况之一的，投标无效（包含但不限于以下各条）：

1）没有按照磋商文件要求提供投标文件或提供的投标文件有重大缺项（缺页、缺项、前后混装、未按要求装订、关键内容字迹模糊、无法辨认等）；

2）投标文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

3）供应商未提交有效的投标保证金或金额不足的、投标保证金形式不符合磋商文件要求的；

4）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

5）报价超过磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

6）投标文件中（磋商文件要求必须加盖供应商公章，法定代表人或授权人签字或盖章）无供应商公章、无法定代表人或授权人签字（或盖章）或签章人无法定代表人有效委托书的、授权委托书填写不完整或有涂改的；

7）投标文件无法区分正、副本的；

8）无投标有效期或有效期达不到磋商文件要求的；

9）供应商在同一份投标文件中，对同一采购产品报有两个或多个报价（未指定以哪个报价为准的）的；

10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

11）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形；

9、评标结果

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：（一）分值汇总计算错误的；（二）分项评分超出评分标准范围的；（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

10、定标办法

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列。得分且磋商报价相同的并列。磋商响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

中标人的确定：招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照磋商文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新采购。

11、磋商标准详见附表《磋商评审细则》

磋商评审细则

| 评审 内容 | 分值 | 评审要素 |
| --- | --- | --- |
| 磋商 报价 | 30 | 价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商（施工单位）的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=(评标基准价／磋商报价)×30。计算分数时四舍五入取小数点后两位 |
| 施工 组织设计 | 60 | 一、评审要求 ①施工方案②确保安全生产的技术组织措施③确保文明施工的技术组织措施④环境保护措施⑤确保工程质量的技术组织措施⑥施工材料投入计划和机械设备配备计划⑦施工进度表和施工网络图、劳动力投入计划⑧项目经理和项目部组成⑨工程部分拟选用的主材的技术质量状况⑩针对突发事件有具体可行的应急措施和解决方案； 二、评审标准： 1.完整性要求：须全面覆盖评审要求，对各技术指标、实施要素进行系统化描述，确保无遗漏项； 2.可行性要求：须基于项目实际需求，实施路径清晰可行，技术路线科学合理，各项措施具有可操作性。 3.针对性要求：须精准对接项目需求，重点解决项目关键问题，技术方案与项目特点高度适配，避免通用性表述，确保每项措施均针对项目实际情况制定。 4.可靠性要求：具备完善的服务体系和技术支持保障。 三、赋分标准（满分60分） ①施工方案：每完全满足一个评审标准得1.5分，满分6分； ②确保安全生产的技术组织措施：每完全满足一个评审标准得1.5分，满分6分； ③确保文明施工的技术组织措施：每完全满足一个评审标准得1.5分，满分6分； ④环境保护措施：每完全满足一个评审标准得1.5分，满分6分； ⑤确保工程质量的技术组织措施：每完全满足一个评审标准得1.5分，满分6分； ⑥施工材料投入计划和机械设备配备计划：每完全满足一个评审标准得1.5分，满分6分； ⑦施工进度表和施工网络图、劳动力投入计划：每完全满足一个评审标准得1.5分，满分6分； ⑧项目经理和项目部组成：每完全满足一个评审标准得1.5分，满分6分； ⑨工程部分拟选用的主材的技术质量状况：每完全满足一个评审标准得1.5分，满分6分； ⑩针对突发事件有具体可行的应急措施和解决方案：每完全满足一个评审标准得1.5分，满分6分； |
| 业绩 | 10 | 供应商提供2022年01月01日至今（以合同签订日期为准)类似项目业绩合同（加盖供应商公章）每个计2分，最多计10分。（以成交合同为准，要求提供合同复印件加盖供应商公章装订在响应文件中） |

附件：工程量清单