采购需求

1、方案编制内容及要求

按照应急管理部和陕西省发展和改革委员会针对国债剩余资金的使用相关要求，更好利用陕西省自然灾害应急能力提升工程项目结余资金，按照急用先配，适用基层、重点灾害易发地区优先配置的原则，通过补充建设森林草原火险综合监测、基层视频指挥调度等内容，提升辖区森林草原防灭火高危和高风险县（区）火险多因子感知覆盖率；基层视频会议终端设备延伸贯穿至基层应急管理部门，满足省、市、县（区）及基层应急管理部门视频指挥调度联动的需求。

在陕西省自然灾害应急能力提升工程的预警指挥项目可行性研究报告的基础上，按照补充建设内容完成可行性研究报告的调整工作，提供方案编制和咨询服务。调整可行性方案编制内容须包括但不限于项目概况（建设背景、目标、编制依据、工期、必要性、绩效目标等）、项目产出与需求方案（包括现状分析、需求分析、建设内容与规模、产出方案等）、项目建设方案（包括建设原则、总体框架、设备方案、数字化方案、建设管理方案等）、项目运营方案（包括运营模式选择、运营组织方案、人员培训方案、安全保障方案、绩效管理方案等）、项目影响效果分析（包括经济影响分析、社会影响分析、生态环境影响分析、资源和能源利用效果等）、项目风险管控方案（包括风险识别与评价、风险管控方案、风险应急预案等）、研究结论与建议、部署点位、设备清单、实施进度计划等内容。所提交方案具备经济性、合理性、可操作性、可持续性，可切实提升应急指挥能力。

2、团队要求

（1）团队人数要求

团队至少由1 名总负责人，团队人数不得少于5人。如人员能力不能够满足工作要求，采购人有权要求方案编制单位无条件更换。

（2）团队资格要求

①团队成员具备咨询工程师证书（通信、广电、信息化、经济、计算机类）。

②具备丰富的编制经验、咨询经验和沟通协调能力，以及良好的身体和心理素质，无犯罪记录。

（3）团队服务要求

团队应根据采购人要求，提供7*24 小时响应服务。

（4）团队工作要求

①编制单位应按照国家发改委《政府投资项目可行性研究报告编写通用大纲（2023年版）》的要求编制可行性研究报告，且应结合项目的特点，做到详细具体、可操作。

②本项目实行负责人负责制，定期向采购人通报项目方案编制进度情况。

③编制单位应根据编制工作的需要情况，编制项目方案，确定具体工作目标和任务。

3、合同履行期限

从服务项目合同签订之日起20个工作日完成方案编制及验收工作。

4、成果提交

提交《陕西省自然灾害应急能力提升工程（预警指挥项目）调整可行性研究报告》电子文档一份；纸质文档六份。

5、其他要求

合同终止或服务期结束后，应按照采购人要求，做好资料交接和工作衔接，保证项目业务连续性。