子长县安定幸福小区建设项目竣工决算审计的申请

子长县安定幸福小区建设项目，位于安定镇安定村，于2015年9月24日由延安海顺建筑工程有限责任公司公开中标，中标价1.21291205亿元，该项目总用地面积50.23亩，总建筑面积74885.5平方米。住房共计649套（保障性住房任务580套），其中80平方米604套，100平方米30套，60平方米15套，建筑面积52220平方米；门面房建筑面积22665.5平方米。该项目于2015年9月25日开始建设，于2017年9月6日完工。项目概算投资12600万元，决算报送金额14986.78万元。

要求：

1.本次委托审计内容为全部送审建安费部分。

2.审计效益费计算基数暂按照10%的审减额计算。

3.120日历日内完成全部工程算量，与施工单位核对工程量和综合单价，形成结算审定表，并出具审核报告。核对时需在子长市审计局进行。

 子长市审计局

 2025年8月7日