**采购内容及技术要求**

**一、项目概况**

2025年城市重要区域环境养护项目，采购预算1696.11万元。主要在一年之内对西安市市区范围内指定重点区域进行街景花卉布置及养护，主要内容为一年内节日期间和日常时令花卉的多次摆放和养护。按花卉应用形式分为：花钵摆放、花坛摆放、绿地摆放、绿地栽植、盆花及绿植摆放等；花卉品种包括：羽衣甘蓝、角堇、四季海棠、万寿菊、大花海棠、孔雀草、矮牵牛、蓝花鼠尾草等多个品种多种颜色。

**二、项目内容**

包含但不限于对烈士陵园、楼内盘、钟鼓楼广场、新城广场、永宁门、南大街、北大街、市委、市政府、市人大、市政协、未央路(北门--北二环)段、互助路立交、长安路立交等重要区域，一年内节日期间和日常时令花卉的多次摆放和养护等服务工作。

**三、工程内容和服务期限、质量保修期**

1.服务期限：自项目开工之日起365天，花卉栽植通知下 发后7日内完成花卉栽植，摆花养护期1年。

2.质量保修期：本工程质量维护期为一年，自项目开工之日起。

**四、施工要求**

1、本工程施工期间交通干扰大，选择合理的交通布控方案，确保施工期间交通顺畅。

2、承包人必须保证所供花卉、绿植生长健壮、无病虫害，符合发包人招标要求规格。花繁叶茂、冠形丰满、脚叶完全，同 一品种规格大小一致。

3、维护好施工区域周边环境，无人为破坏环境情况的发生；无新污染源发生；加强施工现场卫生保洁工作。

4、本工程施工期间，养护工作人员按要求着安全防护服，严格遵守交通法规，确保人员安全。

5、需对施工人员进行安全培训，做好施工组织的同时做好安全文明施工，配备专职的安全员，夜间及视线不良的情况下施工时，要准备足够的安全标志、安全设施，以确保施工人员的安全及施工的正常运行。

6、现场安装需对施工人员进行安全培训，做好施工组织的同时做好安全文明施工， 配备专职的安全员，夜间及视线不良的情况下施工时，要准备足够的安全标志、安全设 施，以确保施工人员的安全及施工的正常运行。

**五、商务要求**

合同签署后承包人人员和主要设备进场后经采购人确认签字后支付预付款，预付款 不低于合同价款的40%（具体以合同约定为准），工程进度款每月按进度支付，支付至 合同价款的80%时暂停支付，剩余款经项目结算审计后并经发包人确认后，一次性付清。

**六、质量验收标准或规范**：

项目工程质量符合《园林绿化工程项目规范》GB 55014-2021（国家标准）、《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012等相关法律法规及技术标准要求。

1. **图纸按投标须知前附表第** **33** **款获取。**