2025年度信息系统软件维保

和后续开发服务采购需求

一、项目概况

2025年度信息系统软件维保和后续开发服务采用整体购买服务的方式进行采购，数据库软件由供应商进行维护，且供应商提供后续数据库软件转换服务。项目内容包括数据库软件维护服务，业务系统所使用到的基础软件维护服务，业务系统的维护、迭代升级开发服务和业务系统安全提升服务，数据管理运维服务，中心内网通信软件维护服务等。

二、项目明细

（一）第三方服务清单

| 软件名称 | 研发单位 | 型 号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数据库 软件 | Oracle | Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual, FULL USE | 4 license |
|  |  | Real Application Clusters - Processor Perpetual, FULL USE | 4 license |
| 办公软件 | 市政府电子网络中心 | 电子政务办公软件 | 1套 |

（二）业务系统维保和开发服务明细

包括以下功能模块的维保服务、后续功能增加与三大类运维服务。

软件系统：归集管理系统、提取管理系统、个人贷款管理系统、会计核算管理系统、资金管理系统、其他住房资金、住房补贴、综合服务管理平台、手机公积金APP、缴存单位网上业务大厅、开发商网上业务大厅、短信平台系统、流程服务、稽核审计、绩效考核、党建、省监管服务平台、住建部（税务）数据上报系统、征信上报与查询系统、支付宝城市服务接口、微信接口、房改办住房补贴接口、一网通办数据共享系统、一网通办APP接口与一网通办大数据局接口服务等(目前在用系统详细功能见《住房公积金业务系统开发运维服务附表》)。

运维服务：基础软件维护服务、应用软件服务、数据管理运维服务、业务系统安全提升服务（如依照等保三级要求进行业务系统安全加固，使用https访问等）。

服务期内服务范围包括：

1、服务范围包括：现有功能需求、设计、开发、测试、BUG修复、驻场运维服务、巡检、特殊事项及重大事项的专家现场服务指导。

2、国家、省、市各级政府出台新政策以及采购方现有系统不能满足服务需求，需要对现有信息系统进行整体升级或系统优化均属于服务内容。

（三）服务的质量指标

供应商应按照以下要求提供相应服务。

1、服务公司要求：

供应商为本项目投入工程师不少于5名（人员需经接受服务方同意），供应商须指定专人作为负责人，与采购方就项目事宜对接、协调。供应商应提供能够证明其业务系统维保和后续开发能力的材料（如同类项目合同、软件著作权证书等），供应商须提供通过数据库厂商认证的工程师名单。

2、服务标准：

在服务周期内，项目明细内的软件（软件能随时升级）在维护和开发过程中所产生的费用，全部由供应商承担，采购方不承担任何费用，服务期限为一年。所有维保项目依据系统维护要求，按照每日、每周、季度、半年、和年度维护的不同需求进行维护，并向采购方提供书面维护报告。

系统维保服务响应时间：半小时内做出响应，三小时内排除故障，恢复系统运行。

服务考核：采购方对供应商进行季度考核和年度考核，对未达到服务标准的情况将酌情扣除维护费。

考核方法：

- （1）驻场运维人员应遵守中心的办公时间，每日填写运维日志，每月提交巡检报告，请假需经公司同意后再报中心审批同意，运维人员变更需提交书面申请经中心同意，运维人员沟通表达清晰明确，举止端庄、态度得体，不得造成投诉，以上各项要求累计违反每满三次扣除维保费1‰，由采购方直接在合同尾款中扣除。

（2）重要系统开发工作，应在需求确定时与采购方协商，明确开发周期。因供应商原因（包括但不限于预估时间不足、开发测试工作滞后等）造成延误的，每延误三天扣除维保费1‰（不足三天按三天算），由采购方直接在合同尾款中扣除。

（3）因对系统检查测试不到位以及其他人为、技术原因导致系统在业务时间内无法运行的，每小时扣除维保费1‰（不足一小时按一小时算），由采购方直接在合同尾款中扣除。

供应商服务承诺：

工作时间承诺：按照采购方工作时间提供服务，如有特殊情况，技术服务人员应全力支持在各时段提供及时的现场支持。

响应方式承诺：热线电话、远程桌面支持、驻场工程师解决，技术专家现场解决。

人员保障承诺：根据采购方要求及合同规定提供服务工程师。

保密要求承诺：根据采购方要求，签订保密协议。

三、项目付款方式

合同签订后一个月内支付合同总价款的40%；服务期满六个月后支付合同总价款的50%；服务期满并验收合格后，一个月内按照维保服务考核结果支付合同尾款。

住房公积金业务系统开发运维服务附表

| 序号 | 服务内容 | 主要服务内容介绍 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 归集管理系统 | 主要完成住房公积金的归集、变更功能。主要包括住房公积金的汇缴、补缴、挂账、冲账、单位开户、单位封存、单位缓缴、开人开户、个人封存、基数调整、异地转移接续等操作。 ★必须在现有系统框架、系统设计、数据库库表结构基础上进行开发运维服务。 |
| 2 | 提取管理系统 | 主要完成住房公积金的提取、转移等功能。主要包括购建房提取、租房提取、偿还住房贷款提取、离退休提取等操作。 ★必须在现有系统框架、系统设计、数据库库表结构基础上进行开发运维服务。 |
| 3 | 个人贷款管理系统 | 主要完成住房公积金贷款的管理功能。主要包括开发商建档、准贷楼盘建档，个人住房贷款的申请、审批、还贷、贷款管理等操作。 ★必须在现有系统框架、系统设计、数据库库表结构基础上进行开发运维服务。 |
| 4 | 会计核算管理系统 | 主要完成会计科目设置、科目余额设置、凭证录入、修改、审核、入帐、查询、结帐、核算、打印帐簿报表等功能。 ★必须在现有系统框架、系统设计、数据库库表结构基础上进行开发运维服务。 |
| 5 | 资金管理系统 | 主要完成贷款、提取等业务的资金调拔审批、调度、结算和投资管理功能，并对国债、定期、手续费管理、资金清算、账户设置业务形成一套规范管理体系。 ★必须在现有系统框架、系统设计、数据库库表结构基础上进行开发运维服务。 |
| 6 | 其他住房资金管理系统 | 主要完成其他住房资金的单位开户、资金缴纳、支取审批等功能。 ★必须在现有系统框架、系统设计、数据库库表结构基础上进行开发运维服务。 |
| 7 | 住房补贴管理系统 | 主要完成住房补贴的单位开户、个人开户、信息变更、资金缴纳、支取审批等功能。 ★必须在现有系统框架、系统设计、数据库库表结构基础上进行开发运维服务。 |
| 8 | 综合服务管理平台 | 主要实现各服务渠道的服务部署、接入控制，启停管理和数据统计等功能。 ★必须在现有系统框架、系统设计、数据库库表结构基础上进行开发运维服务。 |
| 9 | 手机公积金APP | 手机app实现公积金归集、贷款查询，冲还贷、离退休提取等业务办理。 ★必须在现有系统框架、系统设计、数据库库表结构基础上进行开发运维服务。 |
| 10 | 网上业务大厅 | 网上业务大厅系统是住房公积金管理中心为单位、缴存职工建立的一个网上业务办理服务平台，达到单位住房公积金业务与中心实时互动，查询公积金缴存业务资金到账情况。 ★必须在现有系统框架、系统设计、数据库库表结构基础上进行开发运维服务。 |
| 11 | 短信平台 | 提供短信平台接口，实现汇缴职工短信收发功能。 ★必须在现有系统框架、系统设计、数据库库表结构基础上进行开发运维服务。 |
| 12 | 流程服务 | 集中管理、定义、再造流程，实现全流程化管理，包括了流程定义、流程规则、流程执行、流程监控等部分，是业务协同的核心。通过流程定义、流程运行规则定义、流程审计和监控，来完成业务需求、运行条件的直接描述，并提供业务操作者、审批者、审计者、被服务对象的直接信息关联和交互。 ★必须在现有系统框架、系统设计、数据库库表结构基础上进行开发运维服务。 |
| 13 | 稽核审计 | 稽核审计主要实现：业务报表、业务查询、财务报表、财务分析、凭证查询、资金流水、稽核报表 ★必须在现有系统框架、系统设计、数据库库表结构基础上进行开发运维服务。 |
| 14 | 行政办公 | 主要实现收发文管理，通知公告等功能。 ★必须在现有系统框架、系统设计、数据库库表结构基础上进行开发运维服务。 |
| 15 | 省监管服务平台 | 接入省监管服务平台，实现对公积金业务的监督管理、大额资金预警等功能。 ★必须在现有系统框架、系统设计、数据库库表结构基础上进行开发运维服务。 |
| 16 | 住建部（税务）数据上报系统 | 实现与住建部全国住房公积金数据平台的接入和数据上报功能。 ★必须在现有系统框架、系统设计、数据库库表结构基础上进行开发运维服务。 |
| 17 | 征信上报与查询系统 | 实现与人行报送征信数据系统的运维与拓展服务。 ★必须在现有系统框架、系统设计、数据库库表结构基础上进行开发运维服务。 |
| 18 | 支付宝城市服务接口 | 实现与支付宝城市服务接口的运维与拓展服务。 ★必须在现有系统框架、系统设计、数据库库表结构基础上进行开发运维服务。 |
| 19 | 微信接口 | 实现与微信公众号的服务接口的运维与拓展服务。 ★必须在现有系统框架、系统设计、数据库库表结构基础上进行开发运维服务。 |
| 20 | 房改办住房补贴接口 | 实现与房改办住房补贴共享数据服务接口的运维与拓展服务。 ★必须在现有系统框架、系统设计、数据库库表结构基础上进行开发运维服务。 |
| 21 | 一网通办数据共享系统、一网通办APP接口与一网通办大数据局接口服务 | 实现与一网通办APP接口和一网通办大数据共享服务接口的运维与拓展服务。 ★必须在现有系统框架、系统设计、数据库库表结构基础上进行开发运维服务。 |
| 22 | 商业银行贷款查询接口 | 实现与各合作银行商贷查询接口的运维与拓展服务。 ★必须在现有系统框架、系统设计、数据库库表结构基础上进行开发运维服务。 |
| 23 | 行政执法 | 主要业务功能包括冻结、解冻、扣划、单位催缴、单位催建、执法人员管理、黑名单管理、贷款逾期黑名单、个人冻结。 ★必须在现有系统框架、系统设计、数据库库表结构基础上进行开发运维服务。 |