**采购需求**

一、项目名称：王益区垃圾分类广场建设项目

二、项目内容：

1、市政土建工程中拆除原破损地面、拆除种植池等拆除部分及新做恢复沥青混凝土地面、彩色露骨料水泥混凝土地面、花岗岩修补地面及250\*300成品线性沟、地面桥墩彩绘等工程内容；

2、园林绿化工程内栽植连翘、大叶黄杨球、红花继木球灯部分灌木及瓜子黄杨色带和麦冬草草皮等部分内容；

3、设施工程中分类投篮、科普长廊、主题趣味滑梯、成品秋千等工程内容；

4、电气设备安装工程内灯具安装及其附属电缆线管安装；给排水工程中室外PPR管DN32、DN20规格及其快速取水阀等工程内容。

具体详见工程量清单。

三、工期： 120 日历日

四、质量标准：达到国家现行施工验收规范“合格 ”标准

五、付款方式：签订合同后支付预付款，达到付款条件15日内，支付合同总金额的40%。项目施工竣工后，达到付款条件10日内，支付合同总金额的45%，项目验收合格后，达到付款条件起10日内，支付合同总金额的12%，剩余3%作为质保金。