**陕西聚新恒煤矿业有限公司塔湾矿井及选煤厂建设项目考古勘探劳务协作**

**采购需求**

本项目工期为100个工作日，地址位于陕西省榆林市横山区塔湾镇，必须严格按照《考古勘探操作规程》（试行）进行施工，面积为352349.39㎡。普探布点间距为梅花孔1米布设，加点位置偏差小于20厘米，深度为天然原始土层以下10厘米，对勘探出的古遗址、古墓葬等古文化遗迹做好绘图、照相、测绘、定点等工作。必须有勘探工作日志及原始资料记录。