陕西顺德

国道211安康关庙至黄洋河(环城干道东段)改建工程使用林地可行性研究报告编制项目

竞争性磋商文件

项目编号：SXSD2025-AK-029

陕西顺德招标代理有限责任公司

二○二五年六月

目    录

第一章  磋商邀请函

第二章  磋商须知

第三章  合同主要条款

第四章  采购内容及技术要求

第五章  磋商响应文件基本格式

第一章  磋商公告

- 项目概况

国道211安康关庙至黄洋河(环城干道东段)改建工程使用林地可行性研究报告编制项目采购项目的潜在供应商应在安康市汉滨区香溪路天宝康郡2-1-401室获取采购文件，并于 2025年06月20日 15时00分 （北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：SXSD2025-AK-029

项目名称：国道211安康关庙至黄洋河(环城干道东段)改建工程使用林地可行性研究报告编制项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：122,000.00元

采购需求：

合同包1(国道211安康关庙至黄洋河(环城干道东段)改建工程使用林地可行性研究报告编 制项目):

合同包预算金额：122,000.00元

合同包最高限价：122,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他服务 | 国道211安康关庙至黄洋河(环城干道东段)改建工程使用林地可行性研究报告编制项目 | 1(项) | 详见采购文件 | 122,000.00 | 122,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订之日起180个日历日完成使用林地行政许可文件，并取得林业局批复文件。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(国道211安康关庙至黄洋河(环城干道东段)改建工程使用林地可行性研究报告编 制项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

1、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；2、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；3、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；4、《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；5、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；6、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；7、《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；8、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；9、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号)。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(国道211安康关庙至黄洋河(环城干道东段)改建工程使用林地可行性研究报告编 制项目)特定资格要求如下:

（1）具有年检有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或统一社会信用代码的营业执照；（2）法定代表人或负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人或负责人直接参加投标只须提供法定代表人或负责人身份证）；（3）信用记录：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写）。经查，投标人未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“税收违法黑名单”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单 ”中的禁止参加政府采购活动期间；（4）财务状况证明：投标单位需提供具有财务审计资质的单位出具的2023年度或2024年度的财务审计报告或投标截止前3个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）；（5）税收缴纳证明：自2024年07月01日以来已缴纳的至少一个月的缴税凭证。依法免税的供应商应提供相关文件证明；（6）社会保障资金缴纳证明：提供2024年07月01日以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；（7）本项目为专门面向中小企业的项目，参与本项目投标的供应商须为中小微企业；（8）本项目不接受联合体投标，需出具非联合体投标声明。

- 三、获取采购文件

时间：2025年06月10日 至 2025年06月16日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间）

途径：安康市汉滨区香溪路天宝康郡2-1-401室

方式：现场获取

售价：0元

- 四、响应文件提交

截止时间：2025年06月20日 15时00分00秒 （北京时间）

地点：安康市汉滨区香溪路天宝康郡2-1-401室

- 五、开启

时间：2025年06月20日 15时00分00秒 （北京时间）

地点：安康市汉滨区香溪路天宝康郡2-1-401室

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

获取磋商文件时须携带单位介绍信、本人身份证、营业执照复印件一套加盖原色公章。

- 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名称：安康市住房和城乡建设局

地址：安康市滨江大道建设大厦

联系方式：09153336917、13709152622

- 2.采购代理机构信息

名称：陕西顺德招标代理有限责任公司

地址：安康市汉滨区香溪路天宝康郡2-1-401室

联系方式：0915-3322979

- 3.项目联系方式

项目联系人：成先生

电话：0915-3322979、18292538909

陕西顺德招标代理有限责任公司                                      2025年06月09日

# 第二章  磋商须知

- 一、 总 则

本次采购依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《财政部第18号令》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》、《财库〔2014〕214号》、《财库〔2015〕124号 》陕财厅及国家现行有关法律法规执行。

1．采购人、采购代理机构、监督管理机构

1.1 采   购   人：安康市住房和城乡建设局

1.2 采购代理机构：陕西顺德招标代理有限责任公司

1.3监督管理机构：安康市财政局

2、合格的供应商、合格的服务

2.1 合格的供应商

2.1.2凡是依照《中华人民共和国公司法》注册、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求具备的条件、并具备国家规定的相关该行业必备资质，有能力提供本次采购项目的供应商均可投标。

（1）具有年检有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或统一社会信用代码的营业执照；

（2）法定代表人或负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人或负责人直接参加投标只须提供法定代表人或负责人身份证）；

（3）信用记录：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写）。经查，投标人未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“税收违法黑名单”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单 ”中的禁止参加政府采购活动期间；

（4）财务状况证明：投标单位需提供具有财务审计资质的单位出具的2023年度或2024年度的财务审计报告或投标截止前3个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）；

（5）税收缴纳证明：自2024年07月01日以来已缴纳的至少一个月的缴税凭证。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（6）社会保障资金缴纳证明：提供2024年07月01日以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；

（7）本项目为专门面向中小企业的项目，参与本项目投标的供应商须为中小微企业；

（8）本项目不接受联合体投标，需出具非联合体投标声明。

2.1.3 供应商要保证在磋商响应文件中附有上述1-8项资质复印件并加盖公章。

2.1.4 供应商须从采购代理机构购买磋商文件并登记备案，未从采购代理机构购买磋商文件并登记备案的潜在供应商均无资格参加磋商。

2.1.5 本项目不接受联合体磋商。

2.2 合格的服务

2.2.1 本次磋商采购的服务，均应来自上述2.1条款所规定的合格供应商 。

2.2.2 服务系指磋商文件规定的，供应商须承担的有关服务。

3．磋商费用

供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的全部费用。

- 二、磋商文件

4．磋商文件构成

磋商文件包括下列内容：

第一章  磋商邀请函

第二章  磋商须知

第三章  商务及合同主要条款

第四章  采购内容与技术要求

第五章  磋商响应文件格式

5．磋商文件的澄清和修改

5.1、提交首次磋商响应文件截止之日前，采购人或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响磋商响应文件编制的，采购人构在提交首次磋商响应文件截止时间5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次磋商响应文件截止时间。

5.2 任何要求对磋商文件进行澄清的供应商均应在磋商响应文件递交截止期3日前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构对供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。供应商在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

5.3 采购代理机构对磋商文件的修改将以书面形式发给所有磋商文件收受人，该修改书将构成磋商文件的一部分,对供应商有约束力。供应商在收到通知后应立即以电报、传真或其他书面形式予以确认。

5.4 在磋商过程中，磋商文件如有实质性变动的，磋商小组应当以书面形式通知所有参加磋商的供应商。

5.5 采购人可以视采购具体情况，延长磋商文件提交截止时间和磋商时间，并将变更时间书面通知所有磋商文件收受人。

6.磋商文件的解释权归采购人及采购代理机构。

- 三、磋商响应文件的编制

7．编制要求

7.1 供应商应认真阅读磋商文件的所有内容，严格按照磋商文件的要求编制和提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，使响应文件对磋商文件作出实质性响应。如果供应商在响应文件中没有按照磋商文件要求提交全部资料或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，其投标将按废标处理。

7.2 供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往函电均应以中文书写。

8．磋商响应文件构成和格式

8.1 供应商编写的磋商响应文件应包括，但不限于下列部分，请按磋商文件提供的相应格式并依照下列顺序编写：

（1）磋商响应函

（2）磋商磋商报价表

（3）法定代表人授权委托书

（4）分项报价表

（5）供应商基本情况表

（6）拟组建承担本项目的项目组人员情况

（7）资格证明文件

（8）磋商响应方案说明

（9）供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

8.2 供应商应按照本须知第8.1条的内容及第五章提供的格式编写磋商响应文件，不得缺少磋商文件要求填写的表格或提交的资料。

8.3 供应商应将磋商响应文件按本须知第8.1条规定的顺序编排、并应编制目录，逐页标注连续页码，采用胶装方式装订成册。

9．磋商报价

9.1、磋商报价应为完成本项目所要求服务的全部内容及国家按现行税收政策征收的一切税费。

9.2、供应商必须对服务要求进行完整报价。采购人拒绝只对部分服务进行报价的磋商。供应商应在磋商响应文件中的分项报价表上标明对本次采购拟提供服务的单价和总价，任何有选择的报价将不予接受。

9.3 所有根据合同或其它原因应由供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在供应商提交的磋商报价中。

9.4 本项目采购预算为壹拾贰万贰仟元整（￥12.20万元），磋商报价大于或等于本采购预算时按废标处理。

10．磋商货币

10.1 供应商提供的服务一律以人民币报价。

11．磋商保证金：本项目无需缴纳保证金。

12、磋商响应文件有效期

12.1 磋商响应文件有效期为磋商之日起九十（90）个日历日（成交供应商的磋商响应文件有效期与合同有效期一致）。供应商的磋商响应文件有效期比磋商文件规定短的将被视为非响应性而予以拒绝。

12.2 在特殊情况下，在原磋商响应文件有效期期满之前，采购人可征得供应商同意延长磋商响应文件有效期。这种要求与答复均应为书面形式提交。

13、磋商响应文件的制作和签署

13.1 供应商应提交磋商响应文件正本1份和副本2份、电子版(U盘）1份且与文字版一致。每套磋商响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。当正本和副本不一致时，以正本为准。

13.2 磋商响应文件按要求均应加盖供应商印章，并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，在磋商响应文件中须同时提交法定代表人授权委托书。

13.3 磋商响应文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。

13.4 除供应商对磋商响应文件错处做必要修改外，磋商响应文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商的法人或其授权代表在修改处签字后才有效。

13.5 磋商响应文件因表述不清所引起的后果由供应商负责。

- 四、磋商响应文件的递交

14、磋商响应文件的密封和标记

14.1 磋商响应文件的“正本”、“副本”应分开包装，封套上应清楚地标记“正本”、“副本”字样。响应文件电子版应与正本包在同一个封套里。骑缝处必须粘贴密封封条，并加盖供应商公章。

14.2 标记要求：

(1) 标明“递交至陕西顺德招标代理有限责任公司”；

(2) 注明项目名称、项目编号和“在2025年06月20日15:00时之前不得启封”的字样；

(3) 标明供应商名称和地址并加盖供应商公章。

14.3 所有供应商须按14.1、14.2项要求密封并加写标记。递交磋商响应文件时，如不符合上述要求，招标代理机构将不予接收。

15．磋商截止日期

15.1 供应商应在不迟于磋商文件中规定的磋商截止时间将磋商响应文件递交至采购代理机构。

15.2 采购代理机构可以按本须知第5.3条规定，通知因修改磋商文件而适当延长磋商截止期。在此情况下，采购人和供应商受磋商截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

16．迟交的磋商响应文件

16.1采购代理机构将拒绝接收磋商截止期后送达的任何磋商响应文件。

17．磋商响应文件的修改和撤回

17.1 供应商在递交磋商响应文件后，磋商截止时间前，可以修改或撤回其磋商响应文件。但供应商必须在规定的磋商截止期之前将修改或撤回的书面通知递交到采购代理机构。

17.2 供应商的修改或撤回通知书应按本须知第14条规定密封、标记和递交，并在内层封套上加注“修改”或“撤回”字样。

17.3 在磋商截止日期之后，供应商不得对其磋商响应文件做任何修改。

17.4 从磋商截止期始至磋商文件确定的磋商响应文件有效期期满这段时间内，供应商不得撤回其磋商响应文件。

- 五、磋商与评审

18、磋商响应文件开启和评审

18.1 采购代理机构组织磋商、文件开启、评审工作，磋商整个过程接受监督部门的监督。

18.2 采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商，供应商须委派代表参加，参加磋商的授权代表携带相关资质文件并签名报到以证明其出席。

18.3 开标时，由供应商自行查验其递交的纸质磋商响应文件的密封情况：纸质磋商响应文件是否被开启、原始密封是否完好，查验完毕签字确认。各供应商对纸质磋商响应文件密封查验结果自行负责，不相互查验及提出质疑。

18.2 拆封后，采购代理机构公开确认供应商“磋商报价表”中的全部内容。各供应商的授权代表签字确认。

18.3 采购代理机构将在磋商会议现场做磋商记录，磋商记录包括按本须知第18.2条规定在磋商时确认的全部内容。

19、磋商小组

19.1 采购人将按照《政府采购法》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定组建磋商小组。

19.2 磋商小组由采购人代表及评审专家组成，评审专家从政府采购专家库中随机抽取产生。

19.3 磋商小组负责磋商工作，对磋商响应文件进行审查和评估，并向采购人提交书面提交评审报告，推荐中标候选人。

19.4 文件开启后，直到向中标的供应商授予承包合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及授标意见等内容，磋商小组均不得向其他供应商及与磋商无关的其他人透露。

20、磋商办法及内容

20.1 磋商原则：

（1）坚持磋商机会均等，信息公开，公平竞争的原则。

（2）坚持竞争性、经济实效性和公平性原则。

（3）综合评估，择优选择资质齐全、业绩较好服务有保证的中标单位。

20.2 磋商程序：

磋商的全过程分为第一次报价、资质审查、磋商过程、最终报价、最终评审五个阶段。第一次报价与最终报价均采取集中报价形式。

20.2.1 依据规定磋商报价均不予以公开。

20.2.2 符合性评审：磋商小组对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，出现下列情况的按无效文件处理。

（1）资质有效性评审：本次磋商所要求的必备资质证明文件，缺其中一项或某项达不到磋商要求，均按无效文件处理。

（2）各供应商未经过正常渠道购买竞争性磋商文件，或参加磋商的各供应商名称与购买磋商文件时登记的单位名称不符。

（3）供应商未提供法定代表人授权书（法定代表人直接参加磋商的除外）或授权书不符合竞争性磋商文件要求的。

（4）磋商响应文件要求加盖供应商公章或签字处未执行文件规定、磋商响应文件有效期或有效期未能达到竞争性磋商文件的要求的。

（5）提供虚假证明（包括第三方提供的虚假证明、证件），开具虚假业绩，除按无效文件处理外，按有关规定进行相应的处罚。

（6）磋商方案出现严重漏项，造成系统缺陷，已影响到该项目的实施。

（7）在重大项目履约过程中有不良记录，不能按期履约的。

磋商小组在对磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出磋商响应文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正磋商响应文件应当以书面形式递交。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

20.2.3磋商过程中提交响应文件或者经评审实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商只有两家时，采购人应当报告财政管理部门，由财政管理部门按照以下原则处理：
　 （1）竞争性磋商文件没有不合理条款、磋商公告时间及程序符合规定的，竞争性磋商采购活动可以继续进行；
　 （2）竞争性磋商文件存在不合理条款的，磋商公告时间及程序不符合规定的，应予以废标，并责成采购人依法重新招标。

磋商过程中提交响应文件或者经评审实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构依据《财政部关于印发<政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法>的通知》（财库〔2014〕214号）》、《财库〔2015〕124号 》规定并经财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性磋商采购。

20.3 磋商过程

（1）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（2）在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

（3）对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（4）供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交磋商响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

20.4 最终报价

磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，所有实质性响应的供应商应在规定时间内提交最后报价；

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最终报价是供应商磋商响应文件的有效组成部分。

21．磋商响应文件的详细评审

21.1 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的磋商响应文件和最终报价进行综合评分。

21.2 评标方法：综合评分法。

评价和比较以磋商响应文件为依据，对所有实质上响应的投标分别从“商务评审”、“磋商报价”、“服务方案、“质量保障措施及承诺”、“业绩”五方面进行评审赋分。

21.3评分细则：

（1）商务响应（5分）

经过有效性和符合性审核合格的单位，对付款、验收、售后服务、服务质量、服务时间等方面进行响应，完全响应且逐项详细说明的计5分，未做详细响应的，按响应程度计1～4分。

（2）磋商报价（20分）

以满足磋商文件要求且磋商价格最低的磋商报价为评标基准价,其价格分为满分20分,其他供应商的价格分按照下列公式计算:

磋商报价得分=(评标基准价/最终报价)×价值权重×100。

（3）服务方案（50分）

①对招标项目的理解和总体服务思路

对招标项目理解和认识的客观性、全面性和深度；总体服务思路的科学性、合理性、先进性、创新性和经济性。整体服务方案的完备性、合理性、针对性。

内容完善，层次分明、措施齐全、方案措施合理，计14-20分；内容较完善，层次较分明、措施较齐全、方案措施较合理计7-13分；内容不完善，层次不分明、措施不齐全、方案措施不合理计0-6分；

②项目组织管理，包括机构设置和主要人员安排

项目组织机构设置的合理性；管理制度办法健全完备性；要求的项目负责人职称、业绩情况；项目其他技术人员的职称、数量、岗位情况等。拟投入项目的设备情况。

人员配置和仪器设备齐全合理、科学得当，技术人员经验丰富、技术能力较强， 当计11-15分；人员配置和仪器设备较为合理，技术人员配备人员较少， 当计6-10分；人员配置和仪器设备一般、有错漏，人员紧缺或能力不足， 当计0-5分；

③项目重点、难点分析

项目实施重点、难点认识及分析的客观性、全面性和深度，应对措施的合理性、针对性、先进性、创新性和经济性。

重点、难点分析科学全面、有深度；应对措施科学合理、先进实用，当计11-15分；重点、难点分析基本齐全；应对措施基本合理，当计6-10分；重点、难点分析内容不全；应对措施不合理，当计0-5分；

（4）质量保障措施及承诺（15分）

①服务工作的质量、进度及保障措施

根据服务工作的质量情况、服务进度情况以及提供的保障措施合理性、针对性。

质量控制程序、措施、质量控制点规范、有力、合理计4-5分；较规范、较有力、较合理计2-3分；不规范、不合理计0-1分。

②安全、环保及其保障措施

根据提供的安全、环保、培训等管理制度及保障措施的完备性和针对性。

内容完善、措施合理计4-5分；较规范、较合理计2-3分；不规范、不合理计0-1分。

③服务承诺

承诺内容齐全完善、保障措施合理计4-5分；承诺内容较完善、保障措施较合理计2-3分；承诺内容不完整、保障措施不合理计0-1分。

（5）业绩（10分）

提供2022年1月以来使用林地（草）地调查及报告编制项目业绩证明(以加盖公章的合同为准)，每提供一份计2分，满分10分。

21.4 供应商的磋商响应文件中必须提供与以上评分因素相关的证明材料。如果发现有弄虚作假的，磋商小组将取消其磋商资格。

21.5 磋商小组对进入详细评审的供应商进行综合评分，根据得分由高到低，推荐出三名以上中标候选单位。如果综合评分出现两个供应商得分相同的情况，按下列顺序排列：

(1) 磋商价格低的；

(2) 服务承诺优的。

21.6磋商小组根据原始磋商记录和磋商中标结果编写评审报告，报采购人。

21.7本项目落实政府采购政策

21.7.1 供应商政府采购政策

（1）中小企业落实政府采购政策

① 中小企业应符合工信部联企业[2011]300号文件规定，采购活动执行《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定。

② 供应商须提供中小企业管理部门开具的中小企业证明函，以此为依据享受政府采购政策。

③供应商出具《中小企业声明函》，同时还需有财务审计资质的单位出具的上一年度财务审计报告、从业人员证明（养老保险缴纳证明或劳动合同），由评委会审定，符合条件的企业享受政府采购政策，开标时提供原件备查。

（2）监狱和戒毒企业应符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库[2014]68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明，开标时提供原件备查。

（3）投标供应商应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

21.7.2 价格优惠比例

供应商优惠比例

符合招标文件规定的小微企业、监狱企业优惠条件的供应商，价格给予6%的扣除（不重复优惠，最高为6%），用扣除后的价格参与评审。

21.8 磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上中标候选供应商，并编写评审报告报采购人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照磋商方案优劣顺序推荐。

22、磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1至3名以上中标候选供应商，并编写评审报告报采购人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

23、确定中标单位

采购人按照磋商小组推荐的中标候选人排名顺序确定中标单位。采购代理机构将中标结果通知所有未中标的供应商。

- 六、授予合同

24、中标通知书

24.1 采购代理机构在收到采购人的中标复函后，按规定时间向成交供应商发出中标通知书。

24.2 中标通知书是合同的组成部分。

25、中标服务费

25.1 成交供应商应在接到中标（成交）通知书时，按照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔2002〕1980号)规定的收费标准（最低标准叁仟元整），向陕西顺德招标代理有限责任公司缴纳代理服务费。

26、签订合同

26.1 成交供应商应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。

26.2 如果成交供应商没有按照上述第25条或第26.1条规定执行，采购人将有充分理由取消该中标决定。在此情况下，采购人可将合同授予综合得分排序名列下一个的供应商，或重新招标。

27、拒绝商业贿赂

供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式见第五章附件）编制在磋商响应文件中，同时保证磋商响应文件正、副本中都有且一致。

# 第三章  商务及合同主要条款

（注：本合同格式为参考格式，具体以实际签订的合同为准）

甲方

乙方：（中标单位名称）

- 甲、乙双方本着互惠互利、长期合作、共同发展的原则，达成如下协议内容：

第一条 服务事项

甲方委托乙方为协助甲方完成                         项目。

第二条 服务时间、内容

1.服务时间:自    年    月    日起至    年    月    日。

2.服务方式:由乙方派专业人员按照甲方要求进行可行性研究报告服务。

第三条 甲方权利与义务

1.甲方指定     作为双方合作事项的联系人，负责甲乙双方的业务往来工作。

2.甲方应以书面指令信函(信件、传真或者电邮)的方式通知乙方服务内容的时间、地点及相关要求;乙方应在收到甲方指令信函后，迅速指派相关人员按照甲方的要求开展工作，并及时将处理结果通告甲方。

3.甲方有权要求乙方按照合同约定的内容进行汇报;

4.甲方应按照合同约定及时支付服务费用。

第四条乙方的权利与义务

1.乙方指定     作为双方合作事项的联系人，负责甲乙双方的业务往来工作。

2.乙方应按照甲方的要求完成相关工作，并应甲方要求进行汇报。

3.乙方应及时完成服务项目的相关事宜并保证质量，依据法律做出专业判断，努力维护相关企业的合法权益。

4.甲方应保证乙方开展工作的条件，包括人员、资料等。

第五条 保密责任

本合同期内，甲、乙双方对合作过程中知悉的所涉及对方技术情报、技术秘密、商业秘密等资料、信息均负有保密义务，不得向其工作人员以外的任何人透露。如违反该保密条款，泄密方将承担相应的赔偿。

第六条 服务费用结算

1.费用明细:

费用以双方约定为准。

- 2.支付方式:

- （1）甲方在合同签订后5个工作日内以转账的形式支付款项的  %给乙方，乙方在收到款后的5个工作日内开具发票。

- （2）甲方在完成项目验收通过后，5个工作日内以转账的形式支付剩余款项给乙方，乙方在收到款后的5个工作日内开具发票。

(2)乙方账号信息:

名称:

开户行:

账号:

第七条 违约责任

1.合同签订后，双方均应履行合同规定的全部条款，否则违约方赔偿给守约方造成的全部损失。

2.合同签订生效后，如乙方无正当理由，擅自中止对甲方的服务，乙方退还全部服务费用;如甲方单方面停止履行合同，所收费用乙方不子退还。

3.乙方未按合同约定的期限完成相应委托事项的，经甲方催告，10个工作日内仍未有效履行的，甲方有权利书面通知乙方后解除本合同，乙方应退还甲方已经支付的服务费用。

4.如果甲方因自身原因未按本合同约定的时间支付服务费的，每逾期1日应按应付未付服务费金额的万分之五支付违约金，直至付清之日止;如果甲方逾期支付服务费超过6个月以上的，乙方有权终止服务，并按照已履行义务收取必要的服务费用。

5.在本合同生效期间，甲方的“通讯地址”、“联系人”“联系电话”等任何一项发生变化时，应及时以书面的方式通知乙方，否则，因此造成的后果完全由甲方负责。

6.对本合同出现的违约问题，双方应本着友好的态度协商解决，避免不必要的纠纷，以此影响双方的合作关系。

第八条争议的解决办法

本合同未尽事宜，双方另行协商解决。双方因履行本合同发生争议，亦应协商解决，协商不成，双方均可向市中级人民法院申请诉讼。

第九条 合同的生效

1.本协议由双方签字、加盖单位公章起生效。

2.本合同一式贰份，双方各执壹份，每份具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：（盖章）                          乙方：（盖章）

代表签字：                              代表签字：

日期：                                  日期：

第四章  采购内容与要求

一、编制要求

（1）收集项目涉及的影像图资料、行政勘界资料和项目设计资料等。

（2）依据国家林业局《使用林地可行性报告编写规范》编制本项目临时、永久使用林地可行性报告，力求做到科学、客观、公正，按期、按质、按量完成编制任务；

（3）负责提供临时、永久工程《使用林地可行性报告》、根据项目需要，若涉及到林木采伐，则需编制采伐作业设计报告及相关植被恢复方案。

（4）协助建设单位配合林业局完成《使用林地查验报告》；

（5）报告编制完成后，邀请省、市、县（区）林业主管部门和建设单位的领导和专家对调查数据和可行性报告编制成果进行评审，评审通过后协助建设单位完成使用林（草）地材料组件、报批工作，取得省林业局同意该项目使用林草地行政许可批复文件。

二、工作内容

编制国道211安康关庙至黄洋河(环城干道东段)改建工程汉江大桥汉江南岸拟用林草地相关专题报告使用林（草）地可行性报告，配合甲方由安康市汉滨区林业局上报安康市林业局、陕西省林业局并取得陕西省林业局准予行政许可决定使用林（草）地审核同意书。

三、成果文件交付形式和时间

（1）报告编制完成后，邀请省、市、县（区）林业主管部门和建设单位的领导和专家对调查数据和可行性报告编制成果进行评审，评审通过后协助建设单位完成使用林（草）地材料组件、报批工作，取得省林业局同意该项目使用林草地行政许可批复文件。

（2）180个日历日完成使用林地行政许可文件，并取得林业局批复文件。

### 商务要求

一、服务期限及地点：

1、服务期限：自合同签订之日起180个日历日完成使用林地行政许可文件，并取得林业局批复文件。

2、服务地点：陕西省安康市汉滨区。

二、付款方式：

1、合同签订之日起20日内，甲方向乙方支付合同总额的60%作为启动资金，开展外业调查、资料搜集、数据汇总等工作。

2、乙方完成所有全部服务内容和工作，并顺利取得陕西省林业局准予行政许可决定使用林地审核同意书后20日内，甲方向乙方支付剩余合同额的40%。

三、编制依据及标准：

1、评价项目占用林地对森林资源的影响、对野生动植物资源的影响、对生态效能的影响、对景观风貌的影响、对环境质量的影响、对林业发展的影响等，提出相应措施。

2、完成内业资料的整理、分析、计算和论证，编制《使用林地可行性报告》。

3、报告编制深度执行《使用林地可行性报告编写规范》，报告内容应同时满足国家相关法律、法规、标准，规程、规范和地方法规的要求。

4、协助、配合建设单位向林业主管部门提交《使用林地可行性研究报告》，最终取得林业主管部门同意该项目使用林地行政许可批复文件；

5、可行性报告内容必须达到林业主管部门的编制报告要求及国家、行业有关技术规定的要求。

四、违约责任：

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供服务或服务质量不能满足服务要求和标准，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《政府采购法》的有关规定进行处罚。

注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。

# 第五章 磋商响应文件基本格式

正（副）本

国道211安康关庙至黄洋河(环城干道东段)改建工程使用林地可行性研究报告编制项目

磋商响应文件

项目编号：SXSD2025-AK-029

供 应 商：

法人或委托人（签章）：

地    址：

时    间：

目   录

一、磋商响应函

二、磋商报价表

三、资格证明文件

四、分项报价表

五、磋商服务方案

六、项目业绩一览表

七、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

一、磋商响应函

陕西顺德招标代理有限责任公司：

根据贵方为  （采购项目名称）  招标采购的招标项目 （项目编号） ，签字代表 （姓名、职务） 经正式授权并代表供应商   （供应商名称、地址）   ，提交投标文件正本一份、副本     份。

在此，签字代表宣布同意如下：

1．所附磋商报价表中规定的应提交和交付的服务投标总价为  人民币金额数（同时用汉字大写和数字表示的投标总价） 。

2．供应商将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

3．供应商已详细审查全部磋商文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4．本投标有效期为自磋商之日起      个日历日（成交供应商的投标文件有效期延长为与合同有效期一致）。

5．供应商完全理解并同意贵方在磋商文件中的有关拒绝磋商的条款。

6．供应商同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低磋商报价的投标或收到的任何投标。

7．若我方获得中标，我方保证按有关规定向贵方支付中标服务费。

8．与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

供应商名称（公章）：

供应商授权代表签名：

详   细   地   址：

邮   政   编   码：

电             话：

电 子 邮 件 地 址：

开   户   银   行：

帐             号：

年    月    日

二、磋商报价表

项目编号：SXSD2025-AK-029

| 项目名称 | 磋商总报价 （元） | 服务期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国道211安康关庙至黄洋河(环城干道东段)改建工程使用林地可行性研究报告编制项目 |  | 自合同签订之日起180个日历日完成使用林地行政许可文件，并取得林业局批复文件。 |  |
| 总报价（大写） |  |  |  |

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代理人签字：

日期：       年      月      日

三、资格证明文件

1）具有年检有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或统一社会信用代码的营业执照；

（2）法定代表人或负责人授权书（附法定代表人或负责人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人或负责人直接参加投标只须提供法定代表人或负责人身份证）；

（3）信用记录：提供《供应商信用记录书面声明函》（按格式填写）。经查，投标人未被列入“信用中国”网站记录的“失信被执行人”或“税收违法黑名单”名单；不处于“中国政府采购网”记录的“政府采购严重违法失信行为记录名单 ”中的禁止参加政府采购活动期间；

（4）财务状况证明：投标单位需提供具有财务审计资质的单位出具的2023年度或2024年度的财务审计报告或投标截止前3个月内其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）；

（5）税收缴纳证明：自2024年07月01日以来已缴纳的至少一个月的缴税凭证。依法免税的供应商应提供相关文件证明；

（6）社会保障资金缴纳证明：提供2024年07月01日以来至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明；

（7）本项目为专门面向中小企业的项目，参与本项目投标的供应商须为中小微企业；

（8）本项目不接受联合体投标，需出具非联合体投标声明。

注：供应商未按磋商采购文件要求附相关资质证件的，按废标处理。

附：法定代表人授权委托书和法定代表人证明书模板

法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于中华人民共和国的      （投标人名称）      的在下面签字的     （法定代表人姓名、职务）     代表本公司授权的在下面签字的    （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就项目编号为 （项目编号） 的      (招标项目名称)      的谈判，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年      月     日签字生效，特此声明。

| 法人代表签章： （公章）： 年 月 日 | （法人代表身份证复印件） |
| --- | --- |

| 代理人（被授权委托人）签字： 职务： 年 月 日 | （被授权人身份证复印件） |
| --- | --- |

法定代表人证明书

| 致：陕西顺德招标代理有限责任公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
|  | 税务登记机关 |  |  |  |  |
|  | 机构代码证号 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （粘贴处） |  | 法定代表人（签字或盖章） |  |  |
|  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |  |

（注：参会人员非公司法定代表人的，适用法定代表人授权委托书；参会人员为公司法定代表人的，适用法定代表人证明书。）

供应商信用记录书面声明函（格式）

陕西顺德招标代理有限责任公司：

我方作为《项目名称  》（项目编号：      ）第    标段的投标

供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前 3 年内的经营活动中____（填“没有”

或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前 3 年内因违法经

营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采

购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当

事人名单。

4、我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失

信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商：名称（加盖公章）

日期：

年  月  日

备注：项目不分标段的，第___标段空白处填写“/”。

四、分项报价表

| 序号 | 工作内容 | 收费（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |

注：① 本磋商报价依据磋商文件的有关条款进行编制；

② 投标方应将磋商报价需要说明的事项，一并报送。

供应商：（盖章）

法定代表人或授权代理人签字：

日期：     年    月    日

五、磋商服务方案

投标供应商参照磋商文件第二章第21.3条《评分细则》各条款的要求，结合第三章《商务及合同主要条款》、第四章《采购内容及服务要求》自行撰写服务方案，格式自拟。

六、项目业绩一览表

项目名称：国道211安康关庙至黄洋河(环城干道东段)改建工程使用林地可行性研究报告编制项目

| 序号 | 委托方名称 | 项目名称 | 合同签约日期 | 投资额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 注：投标人应填写“项目业绩一览表”，并附上符合评分标准要求的业绩证明材料复印件。如果合同金额为外币，应以合同币种按中标时的汇率或项目建设完成时的汇率换算成人民币计价（以合同签订日期为准）。合同原件备查。

七、供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、中标。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。 
　　9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。 


    承诺单位：　　                            　（盖章） 
    全权代表：　　　　　     　　　           　（签字） 
    地　　址：

邮    编：　　                         　　 
    电　　话：

年 　 　月 　　 日

（附件）其他证明材料

其他证明材料非供应商必备证明材料，仅作为评审的参考因素，未提供或提供有瑕疵仅做扣分处理，不影响投标人投标资格。

提供政府采购政策货物（产品）的证明材料（如有）

（没有的此项可删除）

附件1：中小企业声明函

附件2：“节能产品”、“环境标志产品”证明材料

附件3：残疾人福利性单位声明函

附件1、（非中小企业可删除。）★供应商对身份声明的真实性负责，提供《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标（成交），依照《政府采购法》有关规定追究相应责任。

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（企业名称）， 从业人员   人， 营业收入为   万元， 资产总额为    万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；

2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（企业名称）， 从业人员    人， 营业收入为     万元， 资产总额为    万元， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

说明：不提供的，在评审时不享受政府采购优惠政策。

中小企业声明函（工程、 服务）

本公司郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020﹞ 46 号） 的规定， 本公司参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动，工程的监理单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。 相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：
1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称）， 从业人员    人， 营业收入为     万元， 资产总额为    万元1， 属于（中型企业、小型企业、 微型企业）；

……

以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

本项目所属行业为：其他未列明行业

从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明：不提供的，在评审时不享受政府采购优惠政策。

附件2：

“节能产品”、“环境标志产品”证明材料（没有可删除）

说明：1、供应商提供的产品属于该情形，应按第二章供应商须知第2.7款、第14.2款规定提供相关证明材料，并在《分项明细报价表》中提供相应数据。

2、本表仅适用于涉及提供产品的服务项目，未按上述要求提供、填写的，未提供证明材料，评审时不予以考虑。

附件3：

残疾人福利性单位声明函（没有可删除）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

说明：填写前请认真阅读（财库〔2017〕 141号）文件，并如实填写，享受价格折扣的企业如成交，此声明函 将随成交结果一同公示如实填写，供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。不提供的，在评审时不享受政府采购优惠政策。非残疾人福利性单位此表可删除。