**一、项目概况**

为服务曲江新区经济发展，促进新区各项土地管理工作顺利开展，需对2025年地籍及土地测量项目进行政府采购，项目内容包括：界址点测量放样、宗地图制作、面积量算及统计、图形数据坐标转换、专题图件编辑、土方测量、土方计算等地籍及土地测量工作。

**二、项目服务内容及成果要求**

| **分项内容** | **服务要求** | **暂定服务工程量** | **单价最高限价** | **成果资料** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 界址点测量、放样 | 国土违法用地测量 | 8000点 | 326元/点 | 纸质版正式成果一式三份，电子版1份 |
| 征地勘界测量 | 2000点 | 326元/点 | 纸质版正式成果一式三份，电子版1份 |
| 宗地出让测量 | 2500点 | 326元/点 | 纸质版正式成果一式三份，电子版1份 |
| 宗地划拨测量 | 1100点 | 326元/点 | 纸质版正式成果一式三份，电子版1份 |
| 建筑物测量 | 280件 | 1350元/件 | 纸质版正式成果一式三份，电子版1份 |
| 重要工程定点测量、放样 | 1000点 | 326元/点 | 测量成果纸质版正式成果一式三份，电子版1份；放样成果现场交桩 |
| 宗地图制作、面积量算级统计 | 宗地图制作面积计算统计 | 600000 m2 | 0.13元/m2 | 测量成果纸质版正式成果一式三份，电子版1份 |
| 违法用地现状地类面积计算统计 | 766000 m2 | 0.13元/m2 | 测量成果纸质版正式成果一式三份，电子版1份 |
| 征地勘界面积计算统计 | 766000 m2 | 0.13元/m2 | 测量成果纸质版正式成果一式三份，电子版1份 |
| 其他零星面积计算统计 | 150000 m2 | 0.13元/m2 | 测量成果纸质版正式成果一式三份，电子版1份 |
| 图形数据坐标转化 | 宗地坐标转化合规性审查（土地坐标转换2000坐标） | 4600点 | 32元/点 | 电子版1份 |
| 坐标动态补录（土地坐标转换2000坐标） | 4600点 | 32元/点 | 电子版1份 |
| 其他坐标系之间相互转化 | 7300点 | 32元/点 | 电子版1份 |
| 专题图件编辑 | 地籍图制作 | 4件 | 5200元/件 | 纸质版正式成果一式三份，电子版1份 |
| 规划图制作 | 10件 | 5200元/件 | 纸质版正式成果一式三份，电子版1份 |
| 项目作战图制作 | 10件 | 5200元/件 | 纸质版正式成果一式三份，电子版1份 |
| 影像挂图制作 | 10件 | 5200元/件 | 纸质版正式成果一式三份，电子版1份 |
| 土方测量及计算 | 规划道路、绿化范围内清表原始地貌测量和竣工测量、土方量计算 | 28000点 | 12.50元/点 | 测量成果纸质版正式成果一式三份，电子版1份 |
| 移交宗地范围内清表原始地貌测量和竣工测量、土方量计算 | 28000点 | 12.50元/点 | 测量成果纸质版正式成果一式三份，电子版1份 |
| 零星组工日 | 数据整理、矢量化 | 390工作组日 | 1250元/工作组日 | 电子版1份 |
| 普通图件制作 | 390工作组日 | 1250元/工作组日 | 纸质版正式成果一式三份，电子版1份 |
| 工作底图制作 | 工作底图制作 | 140幅 | 105元/幅 | 纸质版正式成果一式三份，电子版1份 |
| 图纸打印 | 影像、地籍、规划图画布打印 | 380m2 | 105元/m2 | 画布图一式三份 |
| 规划、影像、现状图制作 | 土地利用规划图（局部） | 300幅 | 105元/幅 | 电子版1份 |
| 土地利用现状图（局部） | 380幅 | 105元/幅 | 电子版1份 |
| 影像图（局部） | 380幅 | 105元/幅 | 电子版1份 |
| 航飞正射影像图及图件 | 航飞正射影像图及图件制作 | 100 km2 | 8200元/km2 | 纸质版正式成果一式三份，电子版1份 |

**注：各投标单位根据招标文件规定，结合企业自身管理水平及市场行情自主报价，且投标单价不得超过单价最高限价，超过单价最高限价的按无效文件处理。**

1. **服务期**

服务期：合同签订之日起一年

1. **其他要求**

1、具体项目工期：接到具体项目要求后7天内完成测量；

2、服务地点：采购人指定地点；

3、验收要求：由采购人进行服务验收；

4、质量及质保要求：各项具体工作的质量标准和作业规范，按国家相关标准、规范执行。