项目编号：AKSH2025-ZDY-102

第二期干部档案数字化建设项目

单一来源采购文件

采   购   人：中共安康市委组织部

采购代理机构：安康尚昊招标代理有限公司

时        间：二〇二五年九月

目  录

第一章   邀请书	1

第二章   前置表	5

第三章   投标供应商须知	9

第四章   采购内容及要求	21

第五章   草拟合同及主要条款	25

第六章   谈判响应文件格式	34

第一章  单一来源邀请书

北京航星永志科技有限公司西安分公司：

安康尚昊招标代理有限公司受中共安康市委组织部的委托，按照政府采购程序，对第二期干部档案数字化建设项目进行单一来源采购，特邀请贵单位（北京航星永志科技有限公司西安分公司）参加第二期干部档案数字化建设项目的投标，具体情况如下：

- 一、项目基本情况

1.项目名称：第二期干部档案数字化建设项目

2.项目编号：AKSH2025-ZDY-102

3.采购方式：单一来源采购

4.预算金额：85万元

5.采购内容：

合同包1(第二期干部档案数字化建设项目)：

合同包预算金额：850000.00元

合同包最高限价：850000.00元

| 包号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 第二期干部档案数字化建设项目 | 第二期干部档案数字化建设项目 | 1（项） | 详见采购文件 | 850000.00 |

6.合同履行期限：数字化项目从项目实施人员进场后 240 个工作日(除节假外)内完 成全部档案数字化工作，其中不包括甲方补材料时间。

- 二、投标供应商资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

（二）特定资格条件：

- 1.具有独立承担民事责任能力的法人、非法人组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

- 2.法定代表人授权书及被授权人身份证明资料（法定代表人直接投标只需提交其身份证明资料）。

- 3.信用记录：投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn) 查询结果为准（投标文件中提供查询结果网页截图并加盖投标人公章，查询日期为从采购文件发出之日起至投标截止日前，评标现场通过网站对信用记录进行核实）。

- 4.书面声明：投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 5.财务状况报告：提供2024年度经审计的财务审计报告或投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）。

- 6.税收缴纳证明：提供2024年9月至今任意一个月缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税或缓缴的单位应提供相关证明材料，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）。

- 7.社会保障资金缴纳证明：提供2024年9月至今任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保险资金的单位应提供相关证明材料，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）。

- 8.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（格式自拟）。

- 9.本项目不接受联合体投标。

- （三）采购项目需要落实的政府采购政策

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策：

1.《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

2.《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

3.《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

4.《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

5.《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》财库〔2021〕19号；

6.《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

7.其他需要落实的政府采购政策。

- 三、供应商报名及采购文件的获取

1.获取时间：2025年09月10日至2025年09月12日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间）

2.获取地点：全国公共资源交易平台（陕西省安康市）

3.获取方式：在线获取。

4.文件售价：免费获取。

备注：（1）获取须知：投标供应商使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，选择电子交易平台中的陕西政府采购交易系统企业端进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入供应商界面进行网上报名。（2）网上投标未成功或未在规定时间内在平台上下载文件的，导致无法完成后续流程的责任自负。（3）本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式，相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南－下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目投标指南》。开标前，供应商需登录网络开标大厅。开标时，按照工作人员要求进行远程解密，如因供应商自身原因造成无法签到或解密投标文件，按无效投标对待。（4）电子投标文件技术支持：4009280095、4009980000。（5）请各供应商获取采购文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

- 四、投标文件递交：

1.投标文件递交截止时间：2025年09月16日11：00时前

2.投标文件递交地点：全国公共资源交易中心平台（陕西省 安康市）

3.开标地点：安康不见面开标大厅系统

五、公告期限：自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜：无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

名    称：中共安康市委组织部

地    址：安康市汉滨区香溪路27号

联 系 人：王先生

联系方式：15829886708

- 2.采购代理机构信息

名    称：安康尚昊招标代理有限公司

地    址：安康市高新区高新观澜8栋二单元801室

联系方式：13991519725

- 3.项目联系方式

项目联系人：郑工

电      话：13991519725

安康尚昊招标代理有限公司

2025年09月09日

特别提醒：

1.本项目采用电子化投标及远程不见面开标方式（无需提供纸质版文件，无需到开标现场），开标时请务必携带数字认证证书，如因供应商自身原因未携带数字认证证书造成无法解密投标文件，按无效投标对待。“不见面大厅”登录网址为：

http://219.145.206.209/BidOpeningHall/bidopeninghallaction/hall/login（请各投标人下载最新驱动，详细操作请关注《关于陕西省公共资源交易平台多CA互认系统正式上线运行的通知》）电子开标、评标无法进行时，按照《安康市公共资源交易平台电子化交易应急处置管理办法（试行）》规定执行。

2.制作电子投标文件

投标供应商须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具（V8.0.0.2）”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。

3.递交电子投标文件

登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台——陕西政府采购交易系统——企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。

项目如有变更文件，则应点击“项目流程——答疑文件下载”下载更新后的电子招标文件（*.SXSCF），使用旧版电子招标文件制作的电子投标文件，系统将拒绝接收。

- 4.电子投标文件技术支持：4009280095.4009980000

- 5.投标供应商报名成功，如自愿放弃投标，应在开标前一个工作日以电子邮件或书面形式告知采购代理机构。供应商若未按此要求告知，采购代理机构将登记供应商不诚信信用记录，在一个自然年度进行综合考评，报采购监督管理部门。由此产生的一切后果由供应商自行承担。

第二章 前  置  表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 中共安康市委组织部 |
|  | 项目名称 | 第二期干部档案数字化建设项目 |
|  | 采购内容 | 第二期干部档案数字化建设项目（详见采购文件第四章采购内容及要求） |
|  | 预算金额 | 85万元 |
|  | 合同履行期 | - 数字化项目从项目实施人员进场后 240 个工作日(除节假外)内完成全部档案数字化工作，其中不包括甲方补材料时间。 |
|  | 质保期 | 项目通过验收之日起12个月 |
|  | 付款方式 | 10卷干部档案整理及数字化制作甲方验收后10个工作日内，甲方向乙方支付本项目预付款，预付款为合同总额的30%；项目验收合格后支付合同总额的65%；剩余5%质保期满一年后付清。 |
|  | 资格审查方式 | 资格后审 |
|  | 投标人 资质要求 | - 1.具有独立承担民事责任能力的法人、非法人组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明。 - 2.法定代表人授权书及被授权人身份证明资料（法定代表人直接投标只需提交其身份证明资料）。 - 3.信用记录：投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn) 查询结果为准（投标文件中提供查询结果网页截图并加盖投标人公章，查询日期为从采购文件发出之日起至投标截止日前，评标现场通过网站对信用记录进行核实）。 - 4.书面声明：投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 - 5.财务状况报告：提供2024年度经审计的财务审计报告或投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）。 - 6.税收缴纳证明：提供2024年9月至今任意一个月缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税或缓缴的单位应提供相关证明材料，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）。 - 7.社会保障资金缴纳证明：提供2024年9月至今任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保险资金的单位应提供相关证明材料，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）。 - 8.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（格式自拟）。 9.本项目不接受联合体投标。 |
|  | 投标保证金 | 本项目不设置投标保证金 |
|  | 谈判时间 和地点 | 谈判时间：2025年09月16日11：00时 谈判地点：安康不见面开标大厅系统（采用电子化投标及远程不见面开标方式） |
|  | 谈判响应文件 递交截止时间 | 2025年09月16日11：00时止 |
|  | 响应文件 有效期 | 90日历天（从提交响应文件日起计算） |
|  | 谈判小组构成 | 根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部74号令）等有关法律规定组建谈判小组。 |
|  | 勘查 | 1.采购代理机构不组织统一现场勘察，由供应商自行安排。 2.供应商勘查现场发生的一切费用自理，并自行负责在勘查现场发生的人员伤亡和财产损失。 |
|  | 报价方式 | 固定总价 |
|  | 答疑 | 如有疑问，投标人需书面提出，经采购人收集问题后，统一答疑 |
|  | 其他说明事项 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。 其他未列明行业划型标准：从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。 |

第三章  投标供应商须知

- 一、名词解释

1.采购人：中共安康市委组织部。

2.监督机构：安康市财政局政府采购管理处及采购人纪监部门。

3.采购代理机构：安康尚昊招标代理有限公司。

4.供应商：满足本次采购要求的供应商。

5.谈判文件：谈判文件与谈判响应文件的统称。

6.成交供应商：由谈判小组推荐经采购人确认的供应商。

- 二、供应商

1.合格供应商的范围

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的产品和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.供应商信用记录查询

对列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”的单位，应当拒绝参与政府采购活动，供应商须提供信用记录良好未失信的相关证明资料。

3.谈判委托

如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》。

4.谈判费用

无论谈判的结果如何，供应商自行承担参加谈判相关的全部费用。

- 三、谈判文件

1.谈判文件

1.1 本项目为政府采购单一来源采购项目，采购预算为财政资金。

1.2 采购文件由本文件目录所列第一章至第六章构成。

1.3 采购文件各章内容对采购事宜提出明确要求，投标供应商须仔细阅读和正确理解。因投标供应商在阅读、理解响应文件方面产生疏漏和误解，而导致采购不利后果的或者采购失败的，其责任由投标供应商自负。

1.4 投标供应商在采购中，须具有与完成单一来源采购项目相适应的能力，具备法律法规规定的资格、认证、认定等必要条件，并按本采购文件《供应商资格证明文件》章节的要求以及采购组织机构的补充要求，提供相关证明文件。所投标产品必须符合国家有关强制标准和认证。

1.5 采购文件的修改、澄清或补正

1.51采购组织机构可对已发出的采购文件进行必要的修改、澄清或补正，修改、澄清或补充的内容以书面形式通知投标供应商，该澄清或修改的内容为采购文件的组成部分。

1.52投标供应商要求对响应文件进行澄清的，必须在谈判截止时间前，以书面形式送达采购组织机构（涉及设备技术参数问题的由采购组织机构转交采购人、由采购人在规定的时间内予以解释，其他问题由采购组织机构解释）。

1.6投标供应商不得擅自转让、变卖或复制采购文件。

2.谈判的处理依据

谈判小组有权对在谈判过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》的条款，本着公开、公平、公正的原则进行处理。

3.解释权归属

本谈判文件的解释权归采购代理机构。

- 四、谈判要求

1.谈判内容

本次谈判为：第二期干部档案数字化建设项目

2.供应商资格要求：

2.1供应商须按采购文件要求，提供资格证明文件，未按要求提供或提供不全的，其投标按照无效投标处理。

2.2如果采购文件有要求统一格式的，必须按统一格式提供，未按要求提供的，其投标按照无效投标处理。

2.3资格证明文件有效期从开标之日起算不得少于投标文件有效期。

3.响应文件的编制

3.1响应文件必须根据采购文件提供的内容及格式编制，并对采购文件作出实质性响应，具体内容包括：

（1）按照格式要求填写的响应函；

（2）响应报价表、分项报价表、技术指标偏差表；

（3）按要求出具的资格证明文件；

（4）法定代表人证明书及授权书；

（5）供应商的谈判方案：

（6）供应商承诺书。

- 3.2为确保采购项目顺利开展，本项目采用电子投标文件。投标人在投标前须提供电子投标文件。

3.3编制电子投标文件时，应使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制。并使用数字认证证书（CA）对电子投标文件进行签署、加密、递交及开标时解密等相关操作。投标文件中需要加盖法定代表人私章的地方，请使用“法人CA”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA”进行盖章。加密和解密应当使用同一CA，否则将会导致解密失败。因供应商自身原因未使用最新发布的电子招标文件及专用制作工具进行编制，导致电子文件上传失败，由供应商自行承担全部责任。

4.谈判报价

（1）谈判报价是指完成本包的所有费用，以采购文件的内容和要求作为谈判依据；

（2）供应商应在响应文件中的响应报价表上，标明项目报价、其它费用；任何有选择的报价不予接受；

（3）谈判货币：人民币；单位：元；

（4）响应报价表应有法定代表人或被授权人的签字；

（5）经谈判小组确认的供应商的最终报价为合同价格，在合同执行过程中是固定不变的，不受外汇汇率及市场价格变化的影响；

（6）凡因供应商对采购文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

5.保证金

本项目不设置投标保证金。

6.响应文件的有效期

响应文件有效期为自谈判之日起算九十（90）个日历日；无谈判有效期或有效期短于规定的谈判有效期，按无效文件处理。成交供应商的响应文件有效期延长至合同执行完毕。

7.响应文件的签署及规定

（1）供应商须依据采购文件内容和响应文件格式的要求编制响应文件；

（2）供应商在响应文件中指定的页面落款处，必须按采购文件要求加盖公章或签字（投标文件中需要加盖法定代表人私章的地方，请使用“法人CA”进行签章；需要加盖供应商公章的地方，请使用“企业 CA”进行盖章）；

（3）响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

8.文字要求

本次谈判只接受简体中文文字的响应文件。

- 五、响应文件递交

- 1.投标文件递交

（1）电子投标文件递交

电子投标文件可于提交投标文件截止时间前任意时段登录全国公共资源交易平台（陕西省）网站[电子交易平台－企业端]进行提交，逾期系统将拒绝接收。提交时，供应商应登录全国公共资源交易中心平台（陕西省），选择“首页〉电子交易平台〉企业端〉我的项目”，点击[项目流程]，在打开的[项目管理]对话框中选择[上传响应文件]，上传加密的电子投标文件（*  .SXSTF），上传成功后，电子化平台将予以记录。

（2）代理机构不接受邮寄的投标文件；

（3）无论供应商成交与否，其投标文件恕不退还。

- 2.响应文件的修改和撤回

（1）供应商在上传投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以对已递交的投标文件进行修改、撤回。补充、修改的内容应当按招标文件要求签章、加密上传。

（2）投标截止时间之后，供应商不得补充、修改投标文件。

- 六、谈判、澄清、成交

- 1.谈判

（1）采购代理机构在采购文件规定的时间和地点组织谈判会议，整个过程受政府采购监管机构的监督、管理。

（2）开标仪式由采购代理机构主持，采购人代表及有关人员参加。

（3）本项目采用远程不见面开标方式进行开标、采购代理机构在规定的时间和地点组织开标，投标单位授权代表不到现场参加开标，须自行在各自办公场所，自备电脑在投标截止时间前登录不见面开标大厅，进行远程开标。

3.1投标供应商在获取招标文件后应在全国公共资源交易平台（陕西省）网站[新闻咨询→通知公告]http://www.sxggzyjy.cn/xwzx/002002/subPage.html中下载并详细阅读《关于陕西省公共资源交易平台多CA互认系统正式上线运行的通知》并下载最新版本驱动。

3.2为顺利实现不见面开标系统的远程交互，建议投标人配置的软硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（话筒、耳麦、高清摄像头、音响），浏览器要求使用 IE11 浏览器，且电脑已经正确安装了陕西省公共资源 CA 驱动。

3.3投标人需注意 CA 锁一定要提前准备好，并确保 CA 锁为制作投标文件的 CA 锁。

不见面开标方式因投标人不来开标现场，资格审查如需提供复印件，请按文件中要求，在响应文件中上传电子版。

3.4开标时间到了之后就不能签到，建议投标人在开标前半小时登录不见面开标大厅，并及时签到（开标前 60 分钟即可签到），遇到问题及时联系客服 029-88661292、88661267、88661241。

3.5开标时，供应商须使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书CA 锁在自备电脑上自行远程解密电子投标文件，由电子交易系统进行自动唱标。

系统默认解密时长为 60分钟，投标单位需在解密时间规定内完成投标文件解密，如因投标单位自身原因未在规定时间内完成解密的，采购代理机构将在系统中退回未解密的投标文件，被退回的投标文件将不再参与后续的开标活动。所有投标单位解密完成后由开标人员将响应文件导入开评标系统。

3.4特殊情形下的应急处置

## 在开标、评审过程中，如因停电、断网、电子化系统故障等原因导致电子化开、评标无法正常进行时，将按照采购监管机构及公共资源交易中心统一安排部署开展后续采购活动。

（4）由谈判小组查验投标人必备资格文件，未通过审查的按无效文件处理。

（5）采购代理机构对开标过程进行文字记录，并存档备查。

2.谈判小组

为确保谈判工作公开、公平、公正，依法成立谈判小组。谈判小组由采购人及有关专家组成，其中技术、经济等方面的专家不少于谈判小组成员总数的三分之二，专家名单由采购人自行推荐，谈判小组成员应当遵守并履行下列责任和义务：

A.要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作；

B.对响应文件进行资格性、符合性检查，并作出评价；

C.按采购文件规定的评审方法和标准，进行比较和评价；

D.要求供应商对响应文件有关事项作出解释或澄清；

E.要依法独立评审，按照采购文件的要求和评标标准进行评标，推荐成交候选供应商名单，对评审意见承担个人责任；

F.对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意；

G.对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

H.配合财政部门的投诉处理工作；

I.配合采购人、采购代理机构答复供应商提出的质疑。

3.响应文件的初审

（1）初审分为资格性审查和符合性审查

（2）资格性审查：依据采购文件须知前附表投标人资格要求的规定，对供应商的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

（3）符合性审查：依据采购文件规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查。应包含以下内容：

| 序号 | 符合性审查项 | 通过条件 | 结论 | 未通过原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件封面、投标函、法定代表人委托授权书三处的项目名称、项目编号 | 三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号完全一致。 |  |  |
| 2 | 响应文件签署、盖章 | 均按采购文件要求签字、盖章。 |  |  |
| 3 | 响应文件组成 | 响应文件应包含以下内容： 第一部分 响应函 第二部分 响应报价表 第三部分 供应商资格证明文件 第四部分 技术商务响应偏离表 第五部分 响应方案说明 第六部分 供应商承诺书 |  |  |
| 4 | 响应文件的计量单位、语言、报价货币、投标有效期 | 计量单位、语言、报价货币、响应有效期均符合采购文件的要求。 |  |  |
| 5 | 响应报价 | （1）响应报价符合唯一性要求： （2）开标一览表填写符合要求； （3）未超出采购预算或采购文件规定的最高限价； |  |  |
| 6 | 采购文件要求的实质性条款 | 完全响应采购文件要求的各项实质性条款。 |  |  |
| 7 | 合同主要条款响应 | 完全响应采购文件合同主要条款。 |  |  |
| 评标委员会成员：（签字） |  |  |  |  |

（4）谈判时，响应文件中出现下列情况，修正原则为：

A.响应文件中响应报价表内容与响应文件中明细内容不一致的，以响应报价表为准；

B.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

C.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价；

D.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

E.多处内容交叉不符时，以谈判小组评审结果为准；

F.文字与图表不符的，以文字为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价和内容，供应商同意后，调整后的报价和内容对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价和内容，则其响应文件无效。

（5）结束后，直到向成交供应商授予合同为止，凡审查、澄清、评价和比较谈判的有关资料及被授标意见等内容，谈判小组成员均不得向供应商及与谈判无关的其他人透露。

4.出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：

A.供应商的谈判报价超过采购预算；

B.供应商未经过正常渠道获取文件，或供应商名称与获取采购文件时登记的供应商名称不符的；

C.响应文件的有效性和符合性不符合要求的；

D.实质性内容不满足或未响应的（包括但不限于：合同履行期、付款方式、主要技术指标等）；

E.响应文件未按采购文件要求签字、加盖公章的；

F.无谈判有效期或有效期达不到采购文件要求的；

G.供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

H.供应商有弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等）、行贿等违法行为的；

I.响应文件在商务响应方面附加了采购人难以接受的条件或条款的；

J.在政府采购或其他重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

K.谈判报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

L.谈判报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

M.响应文件中的产品技术指标、性能与采购文件要求出现重大负偏差的；

N.响应文件未实质性响应采购文件要求的；

O.提供虚假技术性能指标的。

5.澄清

（1）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）实质性内容包括但不限于：合同履行期、付款方式、主要技术指标等。

（3）谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出，并由其法定代表人或被授权人签字。

（4）在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

6.谈判内容

（1）谈判小组在评定时，将主要考虑下列因素：

A.供应商最终报价；

B.响应产品的质量、技术参数；

C.供应商完成项目的组织机构、实施计划；

D.供应商售后服务的承诺；

E.供应商商务响应；

F.供应商完成项目保障能力；

G.供应商的业绩、信誉。

（2）谈判确定的最终价格及服务等仍不能满足采购人的要求，采购人及谈判小组将保留最终放弃本次谈判的权利。

二次报价网上操作流程：

a.插入 CA 锁，登录陕西省公共资源交易平台网站（http://www.sxggzyjy.cn/）；

b.点击右上角我的项目，选择本次开标项目，点击项目流程；

c.点击网上报价；

d.报价：点击报价，输入金额（注意大小写一致）；

e.签章查看：点击 ，选择单页签章，点击报价表右下角签章；

确认无误如图：

f.提交。

备注：相关操作培训请关注《陕西省公共资源交易中心》通知公告栏目。相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目远 程不见面开标操作手册（供应商版）》。

7.其他事项说明：（落实的相关政策）

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策：

（1）依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，在政府采购活动中投标人为小型和微型企业的，对价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评标（所投的货物/承建的工程/承接的服务由小型和微型提供）。

（2）根据财政部、司法部联合下发的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业。评标时，对监狱企业给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）根据财政部、民政部、中国残疾人联合会下发的《关于促进残疾人就业采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）参与政府采购活动时，视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。

（4）对专门面向中小企业采购项目，不再执行价格扣除政策。

## （5）对非专门面向中小企业采购项目，执行以上价格扣除政策。

注：参加政府采购活动的中小企业/残疾人单位应提供《中小企业声明函》原件或《残疾人福利性单位声明函》原件。投标产品中有监狱企业生产的产品的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的生产厂商属于监狱企业的证明文件复印件。未提供上述声明函原件/证明文件复印件的，不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性，对既属于监狱企业、福利企业，同时又满足中小微企业规定的投标单位，其价格扣除仅适用一次。

①根据财政部、国家发展改革委《关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）所投产品属于节能产品政府采购清单所列产品，在技术、服务同等的条件下，应当优先采用清单中的节能产品；

②所投产品为“环境标志产品政府采购清单”所列产品，在性能、技术、服务等指标同等的条件下，应当优先采用；

③节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》国办发〔2007〕51号的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准；

④环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准；

⑤若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策；

（6）关于信用记录的查询和使用。

1.采购人将在资格审查阶段通过【信用中国（www.creditchina.gov.cn）】、【中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】网站对投标文件响应文件中的信用记录中的信用情况进行甄别。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的第二条第（三）款规定，其投标或中标资格将被取消；

2.投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动的，但投标人应提供相关证明材料；

3.信用记录查询的截止时点为“采购文件获取之日起至投标截止日前”。信用记录查询的结果，将以截图保存至电子介质的形式留存。投标人未如实信用记录截图的，视为“投标人提供虚假材料谋取中标、成交的”行为。

（7）融资政策

根据《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）文件精神，有融资需求的中标（成交）人可根据自身情况，在陕西省政府采购信用融资平台（含各市分平台）自主选择金融机构及其融资产品，凭政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同向金融机构提出融资申请。陕西省政府采购信用融资平台网址：http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/s。

8.成交

（1）采购代理机构在谈判结束后2个工作日内将谈判结果报告送达采购人，采购人在收到谈判结果报告后5个工作日内，按照谈判结果报告中推荐的成交候选供应商确定成交供应商，同时书面复函采购代理机构；

（2）采购代理机构收到采购人“成交复函”2个工作日内，在财政部门指定的政府采购信息媒体上发布采购结果公告，同时向成交供应商发出“成交通知书”。

- 七、签订合同

1.成交后，成交供应商在收到成交通知书后25个日历日内，应按采购文件的要求与采购人洽谈合同条款，并签订供货合同，同时送监督机构备案，采购文件及成交供应商的响应文件均作为合同的组成部分；

2.政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%；

3.根据需要，采购代理机构可会同采购人负责监督、协调和处理履约过程中出现的问题；

4.政府采购管理部门在合同履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对采购标准、采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

- 八、代理服务费

1.参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）和《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）规定标准计取。（采购代理机构开户名称：安康尚昊招标代理有限公司  开户行名称：中国建设银行股份有限公司安康分行营业部  账号：61050166371100000492）。

2.代理服务费由成交供应商一次性支付给采购代理机构，代理服务费以转账、电汇或现金等形式交纳。

- 九、其它事项

成交供应商确定后，成交供应商无正当理由拖延或拒签合同的，或未能按照规定的时间提供履约担保，采购人有权取消其成交资格，同时报请监督机构予以通报，禁止其进入政府采购市场。给采购人造成损失的，还应当予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

- 第四章 采购内容及要求

一、项目名称：第二期干部档案数字化建设项目

二、工作现状

我部共管理干部档案5120卷，其中在职2958卷，离退休2162卷。按照全省干部档案数字化工作部署要求，2018年我部通过单一来源采购方式，由北京航星永志科技有限公司西安分公司对当期1500余卷市管干部和市直党群系统科级及以下人员档案进行了数字化制作，建立了干部档案管理信息系统。之后因干部调离、退休等变动，现有在职数字档案1212卷，其余新产生1746卷干部档案未进行数字化制作。

三、建设内容

本次干部档案数字化建设包含两个方面：一是对现有1212卷在职数字档案2019年以来新增的考核、工资、任免等零散材料进行数字化插件制作；二是对2019年以来新提拔市管干部和市直部门考录、遴选、军转、调动等新转入人员档案，以及机构改革市人社局向我部移交的市直政府口（不含市公安局）科级及以下公务员档案，共1746卷，进行全卷数字化制作。

- 采购清单

| 序号 | 内容 | 描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 档案整理及数字化制作 | 对2019年以来新提拔市管干部和市直部门考录、遴选、军转、调动等新转入人员档案，以及机构改革市人社局向我部移交的市直政府口（不含市公安局）科级及以下公务员档案 | 卷 | 1746 |
| 2 | 数字化插件 | 在职数字档案2019年以来新增的考核、工资、任免等零散材料进行数字化插件制作 | 卷 | 1212 |
| 3 | 耗材 | 档案数字化所需耗材 | 项 | 1 |
| 4 | 档案盒 | 干部人事档案盒 | 个 | 2000 |

- 五、商务要求

- 1.服务地点：采购人指定地点

- 2.合同履行期：数字化项目从项目实施人员进场后240个工作日(除节假外)内完 成全部档案数字化工作，其中不包括甲方补材料时间。

- 3.项目质保期：

- 3.1项目通过验收之日起12个月。

- 3.2在质保期内，如发现乙方提供的项目交付有缺陷、项目的性能和质量不符合本合同约定时或未达到省委验收标准的，乙方应及时负责排除缺陷、替换或更换出现故障的项目，所有费用由乙方承担。

- 4.报价方式：合同总价即中标价，为一次性报价，投标报价为完成合同规定的全部内容所发生的费用。供应商应充分考虑各种费用、市场风险、责任、合同主要条款和付款条件等。投标报价不受市场价格及工作量变化的影响，一次包死。

- 5.付款方式：10卷干部档案整理及数字化制作甲方验收后10个工作日内，甲方向乙方支付本项目预付款，预付款为合同总额的30%；项目验收合格后支付合同总额的65%；剩余5%质保期满一年后付清。

- 六、档案数据验收标准

- 档案数字化工作验收标准为：陕西省干部数字档案报送标准(试行)。

- (一)原始图像质量

- 1.图像的排列顺序与纸质档案排序要求一致；

- 2.图像清晰，亮度适中，分辨率300DPI；

- 3.无坏死文件，无黑屏；

- 4.图像页码连续，无错页；

- 5.图像偏斜每行首尾不超过1°；

- 6.无计算机病毒。

- (二)高清图像质量

- 在原始图像质量基础上：

- 1.图像的排列顺序与原始图像排序要求一致；

- 2.图像去掉污斑、黑点、黑边，肉眼观看能达到清晰、平直、干净；

- 3.图像同原始图像相比不能过浓或过淡，字迹清晰。

- (三)目录数据库

- 1. 目录数据与图像数据一一对应；

- 2.无错别字。

- (四)纸质档案整理质量

- 1.目录与材料一一对应；2.不少页、不多页；3.分类准确；

- 4.材料名称、材料形成时间、页数和备注等栏目填写准确。

- 七、验收计划

- 1.乙方完成10卷干部档案整理及数字化制作工作后提交甲方验收，经甲方验收合格签字确认后乙方方可按照此10卷的标准整理及数字化制作剩余档案。

- 2.乙方完成全部工作后应当提交甲方进行验收，经甲方验收合格并签字确认后乙方通过验收。

- 八、安全保密

- 1.双方应遵守国家法律法规，保守国家秘密、工作秘密和商业秘密。

- 2.国家秘密是指关系国家的安全利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知情的事项；工作秘密是指国家工作部门或工作人员所拥有的、不能擅自公开的以机关、单位为主体的那一部分事项；商业秘密是指不为公众所熟悉、能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

- 3.乙方不得将甲方的档案秘密以任何方式向外泄露，不得以任何方式（纸质、硬盘、磁盘、光盘、软盘等）将甲方档案资料带离甲方为乙方提供的档案数字化工作现场，不得擅自将甲方档案的相关数据存在乙方设备上。

- 4.乙方需签订保密责任书和承诺书，如乙方故意或者过失泄露秘密，除承担违约责任外，还应承担相应的法律责任。

- 5.乙方应当加强对参与该项目的所有乙方人员的保密教育，项目结束后，要进行必要的脱密期管理。

- 合同及主要条款

合同登记编号：

- 合       同

项目名称：第二期干部档案数字化建设项目

甲   方：中共安康市委组织部

乙   方：北京航星永志科技有限公司西安分公司

- 签约地点：安康市

合同主要条款

（说明：本合同作为合同的基本格式，不作为最终合同，乙方有权在签订合同时对合同的相关条款及内容作进一步的细化和修改。）

甲方：中共安康市委组织部

联系地址：

甲方负责人：

乙方：

联系地址：

乙方负责人：

甲方委托乙方开展干部档案整理及数字化制作项目，双方依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国著作权法》和其他相关法律法规的规定，本着平等互利的原则，经协商一致，就有关事宜达成如下协议：

一、甲乙双方权利义务

(一)甲方权利义务

1.甲方负责确定档案数字化标准规范，审核验收档案数字化产品质量。

2.甲方严格按所要求的质量标准验收档案数字化产品，未达到验收标准的数据退回乙方重新制作。

3.甲方负责提供扫描实施场地必需的办公条件。

4.甲方管理人员要全程到达实施现场进行检查，负责工作进程管理，并至少一名专人负责全程参加项目协调工作。

5.甲方支付乙方干部档案数字化制作过程中所产生的所有费用。

6.甲方负责监督乙方，严格按照合同预算价格执行，并在超出预算时适当做出调整。

(二)乙方权利义务

1.乙方负责档案的整理、编码、查缺、录入、扫描、图像制作、高清 处理、裱糊、装订等涉及本项目的一切工作，确保产品质量符合本合同确定的各项技术质量标准。

2.乙方须严格遵守甲方的保密规定。乙方工作人员须签订《保密承诺书》，并严格履行保密承诺。

3.乙方将制作完的档案数据统一完整地保存到甲方提供的存储设备中，并按甲方的要求进行备份。

4.乙方严格执行档案制作管理责任制度。甲方负责从库房提取档案交给乙方整理扫描，乙方返还时要逐条检查核对无误，双方签订交接手续。

5.乙方管理人员要全程实施现场进行检查监督，主动及时同甲方协商解决有关问题。

二、档案数据验收标准

档案数字化工作验收标准为：陕西省干部数字档案报送标准(试行)。

(一)原始图像质量

1.图像的排列顺序与纸质档案排序要求一致；

2.图像清晰，亮度适中，分辨率300DPI；

3.无坏死文件，无黑屏；

4.图像页码连续，无错页；

5.图像偏斜每行首尾不超过1°；

6.无计算机病毒。

(二)高清图像质量

在原始图像质量基础上：

1.图像的排列顺序与原始图像排序要求一致；

2.图像去掉污斑、黑点、黑边，肉眼观看能达到清晰、平直、干净；

3.图像同原始图像相比不能过浓或过淡，字迹清晰。

(三)目录数据库

1.目录数据与图像数据一一对应；

2.无错别字。

(四)纸质档案整理质量

1.目录与材料一一对应；2.不少页、不多页；3.分类准确；

4.材料名称、材料形成时间、页数和备注等栏目填写准确。

三 、验收计划

1.乙方完成10卷干部档案整理及数字化制作工作后提交甲方验收，经甲方验收合格签字确认后乙方方可按照此10卷的标准整理及数字化制作剩余档案。

2.乙方完成全部工作后应当提交甲方进行验收，经甲方验收合格并签字确认后乙方通过验收。

四、安全保密

1.双方应遵守国家法律法规，保守国家秘密、工作秘密和商业秘密。

2.国家秘密是指关系国家的安全利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知情的事项；工作秘密是指国家工作部门或工作人员所拥有的、不能擅自公开的以机关、单位为主体的那一部分事项；商业秘密是指不为公众所熟悉、能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

3. 乙方不得将甲方的档案秘密以任何方式向外泄露，不得以任何方式 	(纸质、硬盘、磁盘、光盘、软盘等)将甲方档案资料带离甲方为乙方提供的档案数字化工作现场，不得擅自将甲方档案的相关数据存在乙方设备上。

4.乙方需签订保密责任书和承诺书，如乙方故意或者过失泄露秘密，除承担违约责任外，还应承担相应的法律责任。

5. 乙方应当加强对参与该项目的所有乙方人员的保密教育，项目结束后，要进行必要的脱密期管理。

五、合同清单

| 序号 | 内容 | 描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 档案整理及数字化制作 | 对2019年以来新提拔市管干部和市直部门考录、遴选、军转、调动等新转入人员档案，以及机构改革市人社局向我部移交的市直政府口（不含市公安局）科级及以下公务员档案 | 卷 | 1746 |
| 2 | 数字化插件 | 在职数字档案2019年以来新增的考核、工资、任免等零散材料进行数字化插件制作 | 卷 | 1212 |
| 3 | 耗材 | 档案数字化所需耗材 | 项 | 1 |
| 4 | 档案盒 | 干部人事档案盒 | 个 | 2000 |

六、付款方式

1.本合同约定10卷干部档案整理及数字化制作甲方验收后10个工作日内，甲方向乙方支付本项目预付款，预付款为合同总额的30%，即       元(大写：       )。

2.项目验收合格后支付合同总额的65%，即¥       元(大写：       )。

3.剩余5%即¥       (大写：       )作为质保金，待质保期满一年后，甲方向乙方支付剩余质保金。

七、项目工期

数字化项目从项目实施人员进场后240 个工作日(除节假外)内完成全部档案数字化工作，其中不包括甲方补材料时间。

八、项目质保期

1.本项目质保期为项目通过验收之日起12个月。

2.在质保期内，如发现乙方提供的项目交付有缺陷、项目的性能和质量不符合本合同约定时或未达到省委验收标准的，乙方应及时负责排除缺陷、替换或更换出现故障的项目，所有费用由乙方承担。

九、违约责任

(一)交付违约

乙方应在合同规定的时间内完成和交付本合同规定的项目。如档案扫描的实际需要和实际完成时间不相吻合，甲方同意给乙方30天宽限期，宽限期内不追究乙方的违约责任，乙方应及时采取补救措施完成本合同项目。如乙方在宽限期内仍未依据本合同的规定完成和交付本合同所规定的项目，除依约支付违约金外，甲方有权要求乙方做出补偿和采取补救措施，并继续履行本合同所规定的义务。违约金的具体确定方式为：

1.如每延期1天，乙方应向甲方支付合同总价0.5%的违约金；

2.如延期时间超过30天，甲方有权解除合同，除前款所约定的违约金外，并要求乙方支付合同总价的10%作为对甲方的赔偿。如甲方就此解除本合同，乙方应在两个星期内返还甲方所支付的费用和报酬并依甲方的要求退还或销毁所有的基础性文件和原始资料，并赔偿甲方由此而遭受的直接和间接损失。

(二)付款违约

1.如甲方未按合同规定的期限付款，每延期1天，甲方应向乙方支付合同总价0.5%的违约金，违约金的总数不超过合同总价的10%；

2.如延期时间超过30天，乙方有权终止合同，除前款所约定的违约金外，乙方还可要求甲方支付合同总价的10%作为对乙方的赔偿；

3.如合同继续履行，甲方除支付上述违约金外，仍应按照合同规定的金额付款，乙方履行本合同的日期按照甲方延期支付的天数相应顺延。

(三)保密违约

任何一方违反本合同所规定的保密义务，违约方应按本合同总价的3% 支付违约金，并赔偿守约方因此遭受的损失。

在项目实施过程中如因乙方造成国家秘密失泄的，要依法追究相关法律责任。

(四)其它条款违约

任何一方违反本合同所规定的义务，除本合同另有规定外，违约方应按合同总价10%的金额向对方支付违约金。

如发生违约事件，守约方要求违约方支付违约金时，应以书面方式通知违约方，内容包括违约事件、违约金、支付时间和方式等。违约方在收到上述通知后，应于3天内答复对方，并支付违约金。如双方不能就此达 成一致意见，将按照本合同所规定的争议解决条款解决双方的纠纷，但任何一方不得采取非法手段或以损害本项目的方式实现违约金。

十、综合条款

(一)如本合同附件中的条款或本合同签署之前所签署的任何文件与本合同的条款相冲突或不一致，以本合同为准。

(二)任何一方可以根据其工作需要对外披露本合同的存在或其性质，但本合同的具体条款属于保密范围，未经对方的同意，不得向第三方披露。以下情况除外：

1.法院或政府有关部门的要求；

2.法律规定。

(三)不可抗力

1.由于发生不可抗力，直接影响本合同的履行或者不能按照合同的约定履行时，遇有不可抗力的一方可以免除相关合同责任，但应立即书面通知对方，并在15天之内提供不可抗力的详细情况及合同不能履行，或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由和有效的证明文件。按不可抗力对履行合同影响的程度，由双方协商决定是否解除合同，或者部分免除履行合同的义务，或者延期履行合同。一方迟延履行本合同时发生不可抗力的，迟 延方的合同义务不能免除；

2.受到不可抗力影响的一方，应尽可能地采取合理的行为和适当的措施减轻不可抗力对本合同的履行所造成的影响。没有采取适当措施致使损失扩大的，该方不得就扩大损失的部分要求免责或赔偿。

十一、争议解决

(一)如果合同双方在履行本合同过程中发生争议，双方应首先友好协商解决该争议。如协商不成，双方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼，由败诉方承担相关诉讼费用。

(二)如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

十二、通知

(一)为享有本合同所规定的权利及履行本合同所规定的义务或有关违约交涉而需通知另一方时，通知方应采取书面形式，以挂号信件或以专人快递送达方式送达被通知方，送达生效。

(二)通知地址

甲方：中共安康市委组织部

乙方：

如一方欲改变通知地址，应提前以书面方式通知另一方。

十三、合同的生效、变更与终止

(一)本合同经双方签署盖章后生效。谈判文件、响应文件、合同附件同合同具有同等法律效力，是本合同不可分割的组成部分，为合同的有效组成部分。

(二)如发生以下情况，任何一方有权终止合同，但须以书面方式通知对方：

1.一方进入破产、撤销或已进入清算阶段，或被依法解散；

2.一方财务状况严重恶化，不能支付到期债务；

3.出现合同规定的或法定解除事由。

除本合同和法律法规另有规定外，任何一方发生上述情况，将被视作违约，另一方有权依照本合同的规定，追究该方的违约责任。

(三)本合同一经签署，未经双方同意，任何一方不得随意更改本合同。如本合同在履行过程中有任何变更、补充或修改，双方应另行协商并签订书面协议。本合同的附件和补充协议是本合同不可分割的一部分。

十四、其他

(一)本合同一式  份，甲方  份，乙方  份，具有同等法律效力。

(二)本合同未尽事宜由甲乙双方另行协商。

甲方名称：（盖章）                     乙方名称：（盖章）

地址：                                地址：

法定代表人或授权代表（签字）：         法定代表人或授权代表（签字）

开户银行：                            开户银行：

银行账号：                            银行账号：

年     月     日                     年     月     日

保密协议

甲方：中共安康市委组织部                    (以下简称：甲方)

乙方：北京航星永志科技有限公司西安分公司    (以下简称：乙方)

根据中华人民共和国相关法律法规，甲乙双方签订本保密协议如下：

第一条：本保密协议所指的保密信息指甲方以书面、口头或电子文件的形式提供给乙方的任何信息或数据，但不包括任何已出版的或其它形式处于公有领域的信息，以及在披露时接受方通过其它合法途径已经获得的信息 。

第二条：乙方同意只在本合同约定的范围内使用甲方提供的保密信息。

(1)并采取足够的措施，保护该保密信息，不向任何第三方披露该保密信息，也不以其它方式让无权接触该信息的单位或个人接触该信息。

(2)如为本合同的目的确实需要向第三方披露该保密信息的，则必须事先得到甲方的书面许可，并与该第三方签订保密协议。

(3)应约束其接触保密信息的员工遵守保密义务。

(4)如合同因任何原因终止，乙方应按照甲方要求将保密信息及其载体返还给甲方。

第三条：乙方在工作期间，严禁以各种形式将甲方档案资料私自带出、 损坏、涂划、丢失，严禁将与客户相关的资料、进行复制或将上述资料带离加工现场；在进入加工现场之前，要求携带摄像功能手机的人员，不得把手机带入加工场所，不准用甲方档案库的内容在市面上做商业演示，以免发生泄密事件，否则甲方将追究其法律责任。

第四条：严禁携带易燃易爆等危险物品进入加工现场，否则甲方将要求乙方更换相应的工作人员，并追究乙方相应的责任。

第五条：严禁将加工现场的办公用品携带外出，如必须携带物品，应事先征得甲方书面同意。

第六条：遵守甲方对加工现场的管理规章制度，未经甲方同意，不得带领外单位人员到现场参观。甲方为乙方工作人员办理的各种证件要妥善保管，如有遗失要及时报告甲方；严禁将办理的任何证件借予无关人员使用。在加工结束时，各种证件要交还档案室。

第七条：乙方人员在结束现场加工工作之前，为了保证档案的秘密安全，先自查电脑硬盘的内容是否已经格式化，再请甲方工作人员严格检查确认后，方可离场。

第八条：对于涉密案卷、材料等的整理加工，乙方要最大限度地缩小涉密操作人员范围，安排骨干进行操作；在规定的时间内完成任务。切实采取有效措施，防止发生泄密问题。

第九条：所有参加档案整理加工人员必须遵守国家有关保密的规定和相关协议的约定，不得泄露甲方任何秘密。

第十条：如果乙方根据法律程序或行政要求必须披露保密信息，乙方应事先通知甲方，并协助披露方采取必要的保护措施，防止或限制保密信息的进一步扩散。

第十一条：双方确认，本协议任何条款不构成对保密信息的转让或许可，乙方也不能在本协议目的之外使用本保密信息。

第十二条：甲方此次进行的档案数字化工作属于国家秘密范围，乙方必须遵守国家有关保密的法律和行政法规的规定，包括但不限于《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》《计算机信息系统保密管理暂行规定》。

甲  方：中共安康市委组织部          (盖章)

授权代表(签字)：

乙  方：北京航星永志科技有限公司西安分公司          (盖章)

授权代表(签字)：

签订时间：  年   月  日

- 第六章   谈判响应文件格式

项目编号：AKSH2025-ZDY-102

（项目名称）

谈判响应文件

供应商：

时  间：

目　录

第一部分   谈判响应函

第二部分   响应报价表

第三部分   供应商资格证明文件

第四部分   技术商务偏离表

第五部分   谈判响应方案说明

第六部分   供应商承诺书

第一部分   谈判响应函

安康尚昊招标代理有限公司：

我单位收到贵公司  （项目名称、项目编号）      谈判文件，经详细研究，决定参加本次谈判活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1.按照谈判文件中的一切要求，提供完全满足采购需求的合格产品和全面技术、售后服务保障。

2.如若成交，将根据谈判文件的要求、谈判响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3.我方已详细阅读和核实谈判文件全部内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

4.同意提供贵方要求的与本次谈判有关的任何证明资料。

5.我方的谈判响应文件自谈判大会之日起计算有效期为   天。

6.所有关于本次谈判的函电，请按下列地址、方式联系：

地    址：

电    话：

传    真：

邮    编：

供应商（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

年   月   日

- 第二部分 响应报价表

项目名称：                                           项目编号：

供应商：                                             单位：元

| 报价内容 谈判内容 | 投标总报价 （元） | 合同履行期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 谈判总报价：人民币（大写） ¥ 元 |  |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位。本表所列各项数据与谈判文件其他地方表述不一致时，以本表为准。 |  |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

## 投标分项报价表

项目名称：                                           金额单位：人民币 （元）

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 总计（大写）： |  |  |  |  | 小写： |

注：1.投标人可根据实际情况自行扩展表格细项。

2.如果分项报价合计与投标总报价不一致，以分项报价合计为准进行结算。

- 3.如中标，本表内容将作为采购人验收、查找内容之一。

供应商（单位名称及公章）：____________________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：____________________________

日    期：_______年_______月_______日

- 第三部分  供应商资格证明文件

- 1.具有独立承担民事责任能力的法人、非法人组织或自然人，提供合法有效的营业执照/事业单位法人证书/专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书等相关证明，自然人参与的提供其身份证明。

- 2.法定代表人授权书及被授权人身份证明资料（法定代表人直接投标只需提交其身份证明资料）。

- 3.信用记录：投标人通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关主体无失信记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn) 查询结果为准（投标文件中提供查询结果网页截图并加盖投标人公章，查询日期为从采购文件发出之日起至投标截止日前，评标现场通过网站对信用记录进行核实）。

- 4.书面声明：投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 5.财务状况报告：提供2024年度经审计的财务审计报告或投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明（成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）。

- 6.税收缴纳证明：提供2024年9月至今任意一个月缴纳的纳税证明或完税证明，依法免税或缓缴的单位应提供相关证明材料，纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）。

- 7.社会保障资金缴纳证明：提供2024年9月至今任意一个月社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保险资金的单位应提供相关证明材料，单据或证明上应有社保机构或代收机构的印章（成立时间至提交响应文件截止时间不足三个月的可不提供）。

- 8.提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书（格式自拟）。

- 9.本项目不接受联合体投标。

- 法定代表人证明书

| 致：安康尚昊招标代理有限公司 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 信 息 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 性别 |  |
|  | 职务 |  |  | 联系电话 |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （正反面） |  | 法定代表人（签字或盖章） |  |  |
|  |  |  | （公章） 年 月 日 |  |  |

法定代表人授权书

安康尚昊招标代理有限公司：

本授权书声明：注册于（ 工商行政管理局名称）之（委托单位全称） 的法定代表人（姓名、性别、职务）授权本公司的（被授权人姓名、性别、职务）为合法代理人，就贵方组织的有关（谈判项目名称）（项目编号：                 ）的谈判、洽谈、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议、合同，本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。本授权书自谈判大会之日起计算有效期为    天。

委托单位（公章）：                       法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：     年    月    日

附：被授权人（签字）：             性别：          职务：

联系地址：

联系电话：                       传真：

法定代表人/被授权人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 | 被授权人身份证复印件 |

说明：

1．本授权书有效期自谈判大会之日计算不得少于九十天。

2．授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

近三年无重大违法违纪书面声明

致：安康尚昊招标代理有限公司

我单位声明参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违纪，以及未被列入失信被执行人、未在重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信行为记录名单中。

以上如构成虚假，自愿承担相关法律责任。

特此声明！

声明人（公章）：

法定代表人或被授权人（签字）：

日   期：      年    月    日

投标人非联合体投标声明

安康尚昊招标代理有限公司：

我方愿响应贵方    年    月    日发布的      项目（项目编号：      ）谈判内容，参与投标，提供采购人需求中规定的全部内容。本公司就参加投标工作，作出郑重声明：

1.本公司保证在本项目投标中不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不向采购人、采购代理机构和评标委员会成员行贿。

2.本公司保证本项目并非联合体投标，本项目服务由本公司独立承担。

本公司违反上述保证，或本声明陈述与事实不符，经查实，我方自行承担一切后果及法律责任。

特此声明。

供应商（单位名称及公章）：____________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：________________

日    期：________年________月________日

## 第四部分 技术商务偏离表

## 技术偏离表

| 序号 | 招标文件技术要求 | 投标文件技术参数应答 | 响应/偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：投标人可根据实际情况自行扩展表格细项。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日      期：

## 商务响应偏离表

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标文件商务应答 | 响应/偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：对招标文件中要求的商务条款响应并详细说明。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

- 日      期：

- 谈判响应方案说明

- 投标供应商根据采购内容及要求自行编写，无具体格式。

- 投标人情况表

（一）本项目拟投入人员汇总表

| 序号 | 姓 名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 工作 年限 | 拟担任的职务 | 岗位 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（单位名称及公章）：____________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：____________________

日    期：________年________月________日

（二） 本项目拟投入主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号 |  |  | 毕业时间 |  |  | 从业时间 |  |  |
| 专业/年限 |  |  | 毕业学校 |  |  | 学历/专业 |  |  |
| 是否属投标人固定雇员 |  |  |  | 为投标人服务时间 |  |  |  |  |
| 拟在本项目担任职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教育和培训背景 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的项目名称 及当时所在单位 |  |  | 担任何职 | 主要工作内容 |  |  | 备 注 |

业绩

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 合同金额 | 采购单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其报价申请被拒绝。

2.投标人应提供双方签订的合同（合同复印件加盖公章装订在投标文件中）。

供应商（单位名称及公章）：____________________

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：____________________

- 日    期：________年________月________日

- 第六部分  供应商承诺书

采购服务机构拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、招标代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府采购招标代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5.不采取不正当手段低毁、排挤其他供应商。

6.不再提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、招标代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府招标代理机构招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                 　（盖章）

全权代表：　　　　　     　　　　（签字）

地　　址：

邮    编：

电　　话：

年　　月　　日

承诺书Ⅱ

致：安康尚昊招标代理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

1.参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

2.尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

3.依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序。近三年因项目质量问题的不法行为记录为   次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

4.作为参加贵公司组织的采购项目的响应单位，本公司承诺：在参加本项目招标之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

5.近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为    次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

6.参加本次招标提交的所有资质证明文件及业绩证明是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

7.积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

8.认真履行成交单位应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》中对响应单位的相关处理。

本承诺是采购项目响应文件的组成部分。

承诺单位：                    （盖章）

全权代表：                    （签字）

日    期：      年     月    日

安康尚昊招标代理有限公司

地    址：安康市高新区高新观澜8栋2单元801室

邮编：725000

电话：13991519725

公司名称：安康尚昊招标代理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司安康分行营业部

账号：61050166371100000492