采购需求

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、采购需求（项目分为4栋单体公寓楼，所述报价均为4栋建筑服务总报价，单栋建筑的服务费用按照下列分项总价/4计算） 1、项目建议书编制 工期：10天 最高限价：32.08万元 2、项目可行性研究报告编制 工期：20天 最高限价：64.82万元 3、项目方案与初步设计（配合可研编制） 工期：30天 最高限价：304.72万元。此项暂时按照项目建安概算46880万元对应，最终费用按照陕西省发改委关于本项目审批通过的初步设计所确定的建安概算折算结果为准（最终费用=(中标价/46880万元)*项目审批通过的初步设计建安概算）。最终结算价格不得超过中标价。 4、质量要求：供应商提供的前述服务必须满足陕西省发改委关于省级单位项目申请立项的各项要求，各阶段工作成果以取得陕西省发改委正式批复为准。供应商除完成各阶段文本、资料编制工作外，需完成省发改委及项目评审中心各项审批工作要求，因客观原因导致前述某一阶段无法获批，则不再开展后续各阶段工作，后续费用不再支付。 本项目实施过程中所产生以下费用（包括但不限于）均包括在供应商的报价内，采购人不再承担任何费用： 资料、图纸及按照评审要求修改后的资料、图纸等； 完成本项目各阶段工作往来交通、差旅等； 后期配合施工图设计的各项工作。 注：供应商完成的各阶段工作成果均需按照采购人的要求提供纸质版、电子版（非加密）；同时按采购人要求，紧密配合后期施工图设计阶段的各项工作。 二、商务需求（项目分为4栋单体公寓楼，下述付款方式根据相关政策、学校启动建设意愿及政府相关审批部门意见等，按照启动服务的单体建筑数量进行支付，例如若只启动1栋单体公寓楼，则仅针对1栋建筑的服务费用按照下述付款方式予以支付）： 1、付款方式：（1）取得省发改委可行性研究报告批复后10日内支付项目建议书、可行性研究报告编制费用；（2）取得省发改委初步设计批复后10日内支付至项目方案及初步设计总费用的90%；（3）剩余款项（项目方案与初步设计总费用的10%）待后期施工图设计单位正式出图后10日内支付。 2、工期： 项目建议书编制 工期：10天；项目可行性研究报告编制 工期：20天；项目方案与初步设计（配合可研编制） 工期：30天。 3、投标人成立专门的执行团队配置架构合理，职责明确。有专门的项目负责人，工作人员专业且具备实施经验，且成员间分工明确、职责清晰、任务具体。 3.其他：因供应商自身原因导致采购人前述某项工作无法按时完成，则采购人有权解除合同，并不承担任何费用。因供应商自身服务质量原因导致采购人前述工作未完成或滞后，采购人有权要求供应商承担违约责任。 |