采购需求

一、项目名称

西安高新区综合办公服务平台2025年运维服务项目

二、项目背景及现状

2021年6月，“西安高新区综合办公服务平台”上线运行，服务范围西安高新区各街道，各部门、园区发展中心、管理服务机构，各直属国有企业，各支撑服务体系、各委领导和各单位领导，主要提供综合办公、公文传输、信息快报、档案管理、会议管理、事务管理等，实现了办文、办会、办事的数字化、移动化、集约化。各试点单位现已基本实现无纸化办公，除敏感信息外，内部办文、办会、办事全部基于移动办公平台办理。截止今年10月，处理文件约136708件，其中其他发文文件55083条、发文类型文件928条、内部流程文件54条、收文类型文件80643。

“西安高新区综合办公服务平台”上线至今，累计注册6600人，人员共涉及高新区各单位，并且实现全员覆盖。“西安高新区综合办公服务平台”管委会委领导注册9人、镇街2065人、内设机构2483人、纪检监察机构53人、园区管理机构374人、管理服务机构89人、国有企业950人、支撑服务体系452人、以及其他各单位125人。

目前，“西安高新区综合办公服务平台”已完成“电子公文传输系统”平台的对接，实现了市、开发区跨层级文件传输，切实为公务人员松绑减负；完成了与市“互联网+监管”系统的对接，实现系统互通、业务联动，有效提升行政效率。

三、项目运维服务内容、服务目标

（一）运维服务内容

本项目组织专业的运行保障团队组成项目维护组，负责系统的维护与管理工作，主要开展以下工作：

1、高新区综合办公服务平台运维服务

为了确保西安高新区综合办公服务平台各功能模块正常运行及功能优化升级，本次项目为高新区综合办公服务平台提供软件运维服务，维护的功能模块包括：综合办公、会议管理、日程管理、通知公告、公文传输、个人云盘、资料库、个人设置等功能。

2、第三方支撑系统运行维护

针对第三方支撑系统的正常稳定运行，提供运维服务，包括OFD版式文件在线阅读系统、OFD版式文件转换系统、文件在线编辑插件。

3、综合运维服务

日常巡检。负责平台日常巡检工作，提供日、周、月三个维度的巡检规范，出具巡检报告，同时针对目前系统所有服务器，通过信息化运维工具实现实时监控，避免故障发生。

系统安全保障。针对网信部门、公安部门、大数据局、等保测评机构等单位发现的平台安全漏洞进行修复，确保符合国家信息化安全要求。

漏洞修复。合同履行期限间配合网信部门、公安部门、大数据局、等保测评机构进行第三方测评工作，并、对发现的安全漏洞进行修复，确保符合国家信息化安全要求。

其他服务。做好平台日常教学培训、应急保障等事宜。

（二）服务目标

为保障西安高新区综合办公服务平台的稳定运行与持续服务，对平台提供5×8小时运维服务和7×24小时持续运维服务，保障系统正常运行，对系统出现的安全漏洞、故障、业务问题等进行及时的响应及处理，对各级用户出现的服务需求、使用问题等进行及时的响应和保障，确保系统稳定、安全、持续运行，确保各类故障、问题、服务需求等得到及时的响应和解决。

四、运维服务的主要要求

负责高新区综合办公服务平台和文件登记系统的运行维护，包括以下内容。

1、系统运维

（1）平台运行保障

通过有效的维护确保综合办公服务平台（综合办公、会议管理、日程管理、通知公告、公文传输、个人云盘、资料库、个人设置）、第三方支撑系统（OFD版式文件在线阅读系统、OFD版式转换系统、文件在线编辑插件）等功能正常运行，提升系统的稳定性和可靠性，保障信息的流畅运转。

（2）公文交换运行保障

负责平台内电子公文传输模块与西安市电子公文系统的互联互通及接口稳定性维护，负责全区各部门等单位提供数据交换服务、交换业务稳定运行，7*24 小时监控数据交换状态，异常时及时提醒交换单位，避免信息丢失。

（3）组织机构维护

提供组织机构维护服务，根据全区各单位的组织结构和职能划分，建立完善的组织机构模型，包括各单位的层级关系和人员编制。为政务工作提供强有力的坚实地基。

（4）安全性保障

完善系统安全认证机制，包括用户名密码认证等，保证用户身份的合法性和安全性。实施严格的权限控制，确保用户只能访问其合法权限范围内的数据和功能。数据传输过程中，采用加密通道保护机制，对数据进行加密，避免信息在传输过程中被窃取或篡改。建设安全审计机制，记录所有用户的操作行为，包括登录、数据访问、操作等，以便发现和追踪异常行为。

（5）数据备份

对系统内的业务数据和数据库文件定期做全面备份，定期对系统内的数据、日志进行备份操作。

（6）运维文档管理

软件巡检记录单、项目工单、服务器巡检记录、硬件设备记录、常见问题处理办法、年总结报告等。

2、现有流程表单运维优化

对各部门业务功能进行优化调节，深入了解系统使用过程中的痛点和需求，包括界面友好性、操作便捷性、功能完备性等方面的反馈对系统进行逐步优化，保障系统在高负载情况下依然稳定运行。

（1）流程运维优化

了解各部门的工作流程，包括文件审批、通知公告发布、会议安排等，配置各部门特定的工作流程，并将其整合至移动办公系统中。保证流程的高效运行，确保各环节的合规性、合理性，确保各部门成员能够熟练使用流程，提升工作效率。

（2）表单运维优化

了解各部门在日常工作中的文件办理单以及相应的格式要求。建立灵活的表单模板，包括文本输入、单选、多选、附件上传、领导签字审批等元素，确保只有具备相应权限的人员才能访问、填写或修改表单信息。通过表单优化，实现综合办公服务平台适应各部门的工作需求，实现信息的快速收集与处理，提升工作效率与管理水平。

（3）软件升级

运维期内针对用户提出的的流程调整，提供升级服务，运维期内定期对各部门进行回访，做好系统流程及问题登记工作，完成工作评估后及时反馈结果并按时完成系统后续升级测试工作。

每次系统更新升级之前对系统进行全面测试，测试覆盖80%以上的功能。系统升级之前提前做好升级预案，一旦升级失败，可以无缝回滚到升级前的版本，不能影响历史数据，每一次代码升级不超过1小时；升级完成后对系统进行全方面测试，确保升级工作顺利进行。

（4）版本管理

制定系统版本管理和升级策略，定期评估是否需要升级系统，以保持系统处于稳定、安全的状态。

3、巡检及故障处理

（1）预防性巡检维护服务

提供每季度对系统巡检一次，对应用软件运行状况进行详细的预防性检查维护，及时检查、发现故障隐患，对系统及时升级和进行补丁修补，调整系统性能，尽量将隐患消除在萌芽之中。除了定期巡检外，在一些特殊情况，提供维护工程师现场值班和不定期对系统进行巡检，避免或减少系统故障时间，保持业务持续性运行。巡检内容主要包括以下内容：

①系统备份；

②检查系统错误报告以及其他的记录文件；

③对操作系统及系统安全性检查；

④对系统存在的漏洞能及时提出；

⑤操作系统、相关数据库、微码、补丁检查；

⑥使用记录检查；

⑦数据备份情况；

⑧针对检查结果提供报告。

（2）性能诊断与调试

在维护合同履行期限间，针对项目所包含的应用软件、数据库、硬件设备运行状况进行全面检测，确认系统运行状态，检查系统错误记录，排除潜在隐患，以确保系统能正常稳定的运行。

（3）现场故障处理服务

提供7*24 小时的热线电话技术支持服务，接到现场维护人员的技术支持请求，应组织经验丰富的专业系统维护工程师进行电话支持或安排其驻本地工程师，尽快赶到现场，分析问题和判明故障原因，指导维护人员解决问题。当确定应用软件出现重大故障时，组织专业工程师以最快速度到达现场，进行故障检测、定位、维护与排除，尽快恢复业务系统正常运行。并出具故障分析报告，对事故出现的原因进行深入分析，并制定相应整改方案。

（4）服务文档记录管理

在合同履行期限间，为综合办公服务平台运维建立服务档案。每一次运维服务与巡检，运维工程师均建立文档记录，填写《巡检表》或《工单》，详细记录故障时间、故障类型、处理方法、处理结果、预防措施及维护时间和维护人员等信息。每次巡检结束后填写《阶段工作总结表》并提交当次的《维护总结报告》，并均须客户系统管理人员签署意见、评估工程师服务质量，并签字确认，该记录由客户和厂商共同持有并保存。

4、安全保障服务

合同履行期限间配合网信部门、公安部门、大数据局、等保测评机构进行第三方测评工作，并对发现的安全漏洞进行修复，确保符合国家信息化安全要求。

五、项目运维保障

1、应急突发事件应急流程

当巡检维护过程中发现故障或者设备运行发生告警、业务部门反馈时，一旦发生运维工程师第一时间告知客户，并将具体的情况一同告知，以最快速度联系公司相关技术专家和公司相关高层领导进行充分沟通初步定为故障，并将故障定级同时告知客户，如遇到运维工程师无法解决的故障时，公司内相关领域技术专家会以最快速度赶到事故现场进行故障处理直至问题解决。在问题解决之后，由技术专家和运维工程师共同完事件问题报告，将事故的发生原因、处理方式以及及如何避免再次发生的方法进行详细记录，录入客户的运维管理文件中，同时由公司技术专家完成将此案例录入公司内部知识案例库，作为以后借鉴依据，当事故处理完毕后，由运维工程师或技术专家将结果告之客户和公司相关领导。

2、预防措施及处理办法

系统运维应急方案是对中断或严重影响业务的故障，如宕机、数据丢失、业务中断等进行快速响应和处理，在最短时间内恢复业务系统，将损失降到最低。在系统维护过程中，突发事件的出现将是很难完全避免的，针对这种情况，我公司设计了完善的突发事件应急策 略。

系统巡检人员要定期规范检查各硬件设备的运转情况和应用软件运行情况，同时做好日常的数据增量备份和定期全备份。对发现的问题在报各级负责人的同时，要协调相关资源分析问题根源，确定解决方案和临时解决措施，避免造成更大的影响。问题得到稳定或彻底解 决后，要形成问题汇报，避免以后类似重大紧急情况的发生。

对发现的问题在报负责人的同时，要协调相关资源分析问题根源，确定解决方案和临时解决措施，避免造成更大的影响。问题得到稳定或彻底解决后形成问题汇报，避免以后类似重大紧急情况的发生。

当获悉出现突发事件时，运维工程师可以立即从知识库中获取相应的应急策略，并综合 用户方的具体情况，与公司技术专家沟通，给出相关解决方案，然后在第一时间以电话、邮件支持或现场服务的方式帮助用户解决问题，尽最大努力减小突发事件对用户日常应用的影响。

3、组织保障

为确保项目的顺利进行，提供以下组织保障措施：

项目管理团队：组建专业的项目管理团队，负责项目的整体规划和执行，确保项目目标的顺利实现。

跨部门协作机制：建立跨部门协作机制，加强部门间的沟通与合作，形成合力，共同推进项目的实施。

资源整合能力：充分发挥公司的资源整合能力，为项目提供必要的人力、物力、财力等支持，确保项目的顺利实施。

4、机制流程

为确保应急方案的有效执行，制定以下机制流程：

信息报告机制：建立畅通的信息报告渠道，确保在出现突发情况时，能够迅速将相关信息报告给相关部门和人员，以便及时采取措施。

决策机制：在出现突发情况时，由项目管理团队迅速进行决策，明确应对措施和责任人，确保应急方案的迅速执行。

评估与反馈机制：对应急方案的执行情况进行定期评估和反馈，总结经验教训，不断完善和优化应急方案，提高应对突发情况的能力。

通过以上措施，我们能够确保项目服务团队的稳定性，有效应对突发情况，为项目的顺利实施提供有力保障。

当故障或服务需求出现时应立即响应，一般故障或服务处理时长不超过2小时，重大故障或服务处理时长不超过8小时，如需到达现场处理，不超过1小时到达现场；若工程师无法排除的故障，运维支撑工程师应立即响应，如需到达现场，2小时内到达现场排除故障；若工程师无法排除的故障，应立即协调第三方专业技术团队进行处理，并在12小时内排除故障。

六、项目进度安排

| 序号 | 名称 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合办公服务平台功能运维 | 每天 |
| 2 | 日常事务运维处理 | 每天 |
| 3 | 常见问题及解决方案 | 问题解决后 |
| 4 | 定期培训 | 每季度 |
| 5 | 软件巡检报告 | 每天 |
| 6 | 年终总结报告 | 每年 |

七、项目预算:230000.00元。

八、合同履行期限

自合同签订起提供为期一年的运维服务。

九、附件

软件巡检记录单

编号：YYMMDD-NN

| 项目名称： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 甲方单位： |  |  |
| 巡检人： | 记录人： |  |
| 检查方式： |  |  |
| 日期： |  |  |
| 时间: |  |  |
| 检查内容： |  |  |
| 巡检结果分析 |  |  |

说明：编号规则为YYMMDD-NN, “YYMMDD”为当前日期，“NN”为序号(01-99), 本记录单一式二份，运维部各执一份，甲方每月汇总后提交

项目工单

| 项目名称 |  | 项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务单位 |  | 服务地点 |  |
| 联系人 |  | 电 话 |  |
| 申请时间 | 年 月 日 |  |  |
| 工作事由 |  |  |  |
| 使用方 | 需求提出人部门 |  |  |
|  | 需求提出人签字 | 年 月 日 |  |
| 承建方 | 操作人员签字 |  |  |
|  | 项目经理签字 | 年 月 日 |  |
| 建设方 | 工业和信息化局签字 | 年 月 日 |  |
| 影响性分析 |  |  |  |
| 评审意见 |  |  |  |
| 工作结果 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

常见问题及解决方案（Q&A）

| 序号 | 问题描述 | 解决方案 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| …… |  |  |  |