## 采购需求

## 一、项目背景

深入贯彻党的二十届三中全会、中央经济工作会议和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，紧紧围绕“西安国家中心城市副中心、西咸一体化重要增长极”的发展功能要求，按照新区党工委管委会“重点片区推进，重点板块突破，重点项目支撑”的总体要求，按照“重点片区+重点板块”统筹推进开发建设的发展模式，为新区划定的重点片区和重点板块未来发展提供水务基础设施支撑。以生态文明建设为核心，围绕“安全供水、高效排水、再生利用、绿色低碳”目标，提升水资源利用效率，保障水环境安全，助力新区高质量发展。西咸新区计划启动《西咸新区水务发展建设规划》编制工作。该规划是新区“1+7”规划体系的重要组成部分，旨在系统谋划未来五年水务发展路径，统筹推动水务设施一体化发展。

## 二、规划范围

本次规划以西咸新区为编制范围，总面积约为357.82平方公里，涉及空港、沣东、沣西、秦汉、泾河五个新城及能源金贸区等重点功能片区（含城乡供水一体化）。

- 工作内容

规划内容涵盖水务设施建设规划目标制定，供水（含城乡供水一体化）污水再生水排水设施现状分析、供需分析、水量预测、空间布局、项目实施等多个维度，重点聚焦人口、产业、需求、资金等要素的统筹协调，具体内容如下：

1.宏观形势和编制背景：研究分析国家水务整体形势、政策导向、工作方向，统筹《西咸新区国土空间总体规划》《西咸新区城市给水专项规划》《西咸新区城镇污水处理及再生水利用专项规划》《西咸新区排水（雨水）防涝专项规划》，搭建符合新区情况的编制技术路线。

2.现状评估与问题分析：系统梳理新区人口、供排水量等现状数据，识别水务建设发展中存在的结构性、区域性、机制性问题。

3. 需求预测与目标设定：结合人口增长、产业发展等因素，科学预测用水需求总量与结构，制定发展目标与指标体系。

4.建设目标与措施思路：提出基于水务设施建设总体工作思路、技术路线、建设目标。

5. 重点任务与政策保障：提出水源、水厂、排水、污水、再生水和城乡供水一体化等领域重点建设任务，并设计配套政策与实施机制，明确规划落地路径。

## 四、成果形式

## 完成规划成果编制，形成规划报告与图集。

## 五、编制周期（合同履行期限）

180日历天。

## 六、付款方式

合同签订后30日历天内，甲方支付给乙方合同总价款的40%。成果编制完成经专家评审通过后30个工作日内，甲方支付乙方合同总额的30%。最终成果经甲方确认并正式印发后30个工作日内，甲方支付乙方合同总额的30%。