一、项目概况

为满足地下水质量评价、污染评价和环境管理的需求，查明咸阳市地下水环境背景值范围及变化特征，解析关键指标高值的天然和人为原因，提升地下水监测能力，采用多方法融合的环境背景值确定技术，对咸阳市不同地质单元、不同行政区、不同含水层组的地下水环境背景值开展调查，聚焦“双源地区”的高富集区和高富集指标的成因分析。具体内容如下：

（1）咸阳市环境背景调查：系统收集咸阳市以往基础地质、水文地质、水质监测、地下水污染源等调查资料。根据区域水环境特征和人类活动强度的不同，补充开展分区域、分精度的野外调查工作，掌握调查区地质背景和人为环境状况。

（2）地下水环境单元划分：充分考虑与地下水环境背景值生成有关的区内地质环境的差异性，根据地下水形成与赋存地质环境、地下水交替循环状况及其所涉及的介质系统、水化学特征及区域受污染的情况，划分地下水环境单元。

（3）地下水环境现状调查及超标组分分析：基于历史资料状况和调查成果，在地下水环境单元已有监测点位基础上，补充必要的新建监测井，并进行地下水样品采集，确定咸阳市地下水环境现状，明确超标组分及其超标程度，超标范围。

（4）地下水环境背景值数据获取及处理分析：收集研究以往地下水水质数据，包括不同水文地质单元的地下水质调查数据、区内无明显污染源的水质数据、邻区水文地质条件相似的水质数据等，结合本项目开展的针对不同水文地质单元的地下水水质调查结果，选取重要考核指标开展环境背景值调查；采用数理统计方法进行异常数据的识别，进行地下水背景值检验与验证，确定各指标的背景值区间，分析计算不同区域地下水环境背景值，为地下水污染防治提供数据支撑。

（5）地下水环境背景值确定：对咸阳市地下水环境背景进行成因分析，通过多种手段探讨其形成的影响因素；在数据处理分析的基础上，统计不同计算单元的地下水环境背景值范围，编制地下水环境背景值统计技术报告。

二、质量要求及技术要求

1、符合国家及行业质量验收合格标准。

2、符合以下技术要求：

（1）关于印发《“十四五”土壤生态环境保护规划大纲》的函(土壤函(2020)35 号)；

（2）《水污染防治行动计划》国发(2015)17号；

（3）《地下水污染防治实施方案》(环土壤(2019)25号)；

（4）关于印发《生态环境监测规划纲要(2020-2035年)》的通知(环监测(2019)86号)；

（5）《关于推进生态环境监测体系与监测能力现代化的若干意见》(环办监测(2020)9号)；

（6）《地表水和地下水环境本底判定技术规定(暂行)》(环办监测函(2019)895导)；

（7）《污染地块地下水修复和风险管控技术导则》(HT25.6-2019)；

（8）《生态环境损害鉴定评估技术指南 土壤与地下水》环办法规(2018)46 号；

（9）《地下水质量标准》GB/T14848；

（10）《地下水环境监测技术规范》HJ/T164；

（11）《地下水环境监测井建井技术指南(试行)》；

（12）《地下水环境监测技术规范》HJ/T 164-2004；

（13）《地下水监测井建设规范》DZT 0270-2014；

（14）《地下水环境状况调查评价工作指南》生态环境部办公厅环办土壤函[2019]770 号。

三、成果文件要求

1、地下水样品检测数量≥550个；

2、咸阳市全市地下水环境背景值调查报告1套；

3、咸阳市地热地下水环境背景值调查专题报告1套；

4、系列图册1套。

四、商务要求

1、服务期限：合同签订之日起十二个月内

2、服务地点：陕西省咸阳市

3、付款条件：合同签订后支付合同总价款的 40%；技术成果评审后支付合同总价款40%，验收合格后支付合同总价款的 20%。

4、后续配合服务期：验收合格后 1 年

5、未经采购人同意，中标供应商不得将承包项目分包或转包，否则，视为中标供应商违约，采购人有权解除服务合同。