三原油库至咸阳机场成品油管道项目考古勘探劳务协作

采购需求

本项目位于陕西省咸阳市三原县西阳镇，泾阳县、秦都区，西安市西咸新区，面积为177000.00㎡，服务期：35个工作日。必须严格按照《考古勘探工作规程》（试行）进行施工。普探布点间距为梅花孔1米布设，加点位置偏差小于20厘米，深度为天然原始土层以下10厘米，对勘探出的古遗址、古墓葬等古文化遗迹做好绘图、照相、测绘、定点等工作。必须有勘探工作日志及原始资料记录。