采购需求

一、项目概况

（一）项目名称：白沙路派出所修缮项目。

（二）工期：自合同签订之日起55个日历日内完成。

（三）保修期：自竣工验收合格之日起贰年，防水工程保修五年。

（四）施工地点：采购人指定的地点。

（五）付款方式：

（1）本项目在合同签订后，14个工作日内支付合同总价款的30%预付款。

（2）装饰装修基础工程施工完成且验收合格后，14个工作日内支付合同总价款的40%。

（3）项目竣工并经验收合格后，甲方支付至审计价款的100%，达到付款条件起14个工作日内，支付合同总价款的20%；

（4）结算资料报齐且经审定后，甲方支付至审计价款的100%，达到付款条件起14个工作日内，支付剩余工程款。

（六）质量标准：符合国家现行有关施工质量验收规范“合格”要求。

二、工程取费依据：

（1）陕西省工程建设标准《建设工程工程量清单计价标准》DB61/T 5126-2025；

（2）陕西省工程建设标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》DB61/T 5129-2025、陕西省工程建设标准《通用安装工程工程量计算标准》DB61/T 5130-2025、陕西省工程建设标准《市政工程工程量计算标准》DB61/T 5128-2025、陕西省工程建设标准《园林绿化工程工程量计算标准》DB61/T 5131-2025；

（3）《陕西省建设工程费用规则》（2025）；

（4）《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025）、《陕西省通用安装工程消耗量定额》（2025）、《陕西省市政工程消耗量定额》（2025）、《陕西省园林绿化工程消耗量定额》(2025)；

（5）《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》(2025)、《陕西省通用安装工程基价表》(2025)、《陕西省市政工程基价表》(2025）、《陕西省园林绿化工程基价表》(2025)；

（6）《陕西省建设工程施工机械台班费用定额》（2025）、《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2025）；

（7）税率依据：依据陕建发（2019）45号文件；安全文明措施：依据陕建发（2019）1246号文件；规费：依据陕建发（2020）1097号文件；养老保险：依据陕建发（2021）1021号文件；

三、编制范围：采购人明确的全部工程内容，具体详见工程量清单。