- 采购需求

- 一、工程概况：

- 本工程为高陵区马船路排水管道工程及高墙村排污工程，包含马船路雨污水工程，一体预制泵站；高墙村排污工程及钢筋砼蓄水池等。

- 1. 项目名称：高陵区马船路排水管道工程；

2. 建设地点：陕西省西安市高陵区；

二、编制依据：

- 1、《高陵区马船路排水管道工程》、《高墙村排污工程》施工图及图纸答疑等；

- 2、陕西省工程建设标准《建设工程工程量清单计价标准》DB61/T 5126-2025；

- 3、陕西省工程建设标准《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》DB61/T 5129-2025、陕西省工程建设标准《通用安装工程工程量计算标准》DB61/T 5130-2025、陕西省工程建设标准《市政工程工程量计算标准》DB61/T 5128-2025、陕西省工程建设标准《园林绿化工程工程量计算标准》DB61/T 5131-2025；

- 4、《陕西省建设工程费用规则》（2025）；

- 5、《陕西省房屋建筑与装饰工程消耗量定额》（2025）、《陕西省通用安装工程消耗量定额》（2025）、《陕西省市政工程消耗量定额》（2025）、《陕西省园林绿化工程消耗量定额》(2025)、《陕西省城市地下综合管廊工程消耗量定额》(2025)、《陕西省绿色建筑工程消耗量定额》(2025)；

- 6、《陕西省房屋建筑与装饰工程基价表》(2025)、《陕西省通用安装工程基价表》(2025)、《陕西省市政工程基价表》(2025）、《陕西省园林绿化工程基价表》(2025)、《陕西省城市地下综合管廊工程基价表》(2025)、《陕西省绿色建筑工程基价表》(2025)；

- 7、《陕西省建设工程施工机械台班费用定额》（2025）、《陕西省建设工程施工仪器仪表台班费用定额》（2025）；

- 8、与建设工程有关的标准、规范及技术资料；

- 9、施工现场情况、工程特点及与本工程相关的常规施工方案、合理工期；

- 10、材料、设备价按照2025年7月《高陵县工程造价信息》计入，《高陵县工程造价信息》没有发布的，参照市场价计入；

- 11、陕西省住房和城乡建设厅发布的关于2025年计价或计量标准解释、计价调整等相关文件。

- 12、计价文件使用广联达云平台GCCP7.0进行编制（版本号7.5000.23.1）。

- 三、其他说明：

- 本次计算范围为高陵区马船路排水管道工程，高墙村排污工程。包含马船路雨污水工程，一体预制泵站；高墙村排污工程及钢筋砼蓄水池等。

- 1.土建工程：

- （1）弃土运距暂按10km考虑；

- （2）其他问题详见附件：图纸问题回复及施工图纸；

（3）暂列金200000元计入马船路市政土建工程中。

四、工程量清单及图纸

（一）工程量清单：另册提供。

（二）设计图纸：另册提供。

（三）部分材料参数及施工要求。（图纸与工程量清单不一致时以图纸为准）。

五、工期：180日历天，具体开工日期以实际开工日期为准。

六、缺陷责任期(与质保金的退还有关):见《建设工程质量保证金管理暂行办法》，一般不超过2年。

七、质保期(与质保金的退还无关)：见《建设工程质量管理条例》。

八、质量要求：达到国家现行施工验收规范"合格"标准。

九、付款方式：

1、本项目为交钥匙工程。

2、款项结算:(1)合同签订后10个工作日内支付合同总价款40%作为预付款;(2)工程竣工、验收合格后15个工作日内支付合同总价款的57%;(3)留合同总价款3%的质保金,在竣工验收合格一年后7个工作日内支付。