《需求书》

一、采购内容

根据国家《中华人民共和国网络安全法》《信息安全等级保护管理办法》（公通字〔2007〕43号）《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》（公信安〔2010〕303号）《陕西省信息安全等级保护安全建设整改工作指导意见》（陕等保办〔2011〕2号）等相关文件要求，对审计厅基础网络等5个信息系统开展等级保护测评，系统清单见下表：

| 序号 | 系统名称 | 等级保护级别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 审计网络系统 | 三级 |
| 2 | 综合服务支撑系统 | 三级 |
| 3 | 国家审计数字化管理平台 | 三级 |
| 4 | 审计综合作业平台 | 三级 |
| 5 | 国家审计大数据中心陕西分中心 | 三级 |

二、采购要求

（一）测评服务要求

根据《信息安全等级保护管理办法》（公通字〔2007〕43号）《关于推动信息安全等级保护测评体系建设和开展等级测评工作的通知》（公信安〔2010〕303号）等相关文件要求开展测评工作。测评服务商在测评过程中，须按照《计算机信息系统安全保护等级划分准则》（GB17859-1999）《信息安全技术信息系统安全等级保护实施指南》（GB/T25058-2019）《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）《信息安全技术信息系统安全等级保护测评要求》（GB/T28448-2019）《信息安全技术信息系统安全等级保护测评过程指南》（GB/T28449-2018）等相关的标准规范开展等级保护测评工作。

（二）测评人员要求

1、测评人员资质要求：项目经理需具备 《网络安全等级测评师-中级测评师》证书，项目实施人员需具备《网络安全等级测评师》证书。

2、测评团队要求：项目配置 1名专职项目经理，同时每个信息系统现场网络安全等级测评师人数不少于4名。同步提供人员管理方案，确保人员稳定。如需更换测评人员，须由甲方同意。

（三）服务商保密要求

1、服务商应严格遵守等级保护测评过程有关保密的相关规定，不得泄露有关项目的任何机密；

2、服务商在技术服务期间，须对接触到的陕西省审计厅工作活动、工作信息、技术情况和技术资料等文件进行保密。

（四）赔偿承诺与措施

1、在测评服务期间，如果出现因服务商责任，未能在承诺时间内恢复业务运行，陕西省审计厅有权请第三方进行解决处理，由此所产生的一切费用由服务商承担；

2、测评服务期间，服务商不符合或达不到合同中要求的技术服务标准，陕西省审计厅可以提前终止或解除合同。

（五）技术方案要求

1、磋商响应对测评准备（现场调研）、方案编制、现场测评、报告编制等内容进行详细描述；

2、磋商响应文件中明确服务内容及方法；

3、明确合理的实施周期和进度表；

4、提供整个测评项目实施过程中的风险防范措施，并明确保密责任与赔偿承诺；

5、其他认为需要补充的合理化建议。

（六）等级保护测评流程要求

等级保护测评过程中要求服务商严格按照下列流程开展工作，具体工作流程如下图所示：

1、测评准备阶段：开展等级测评工作的前提和基础，是整个等级测评过程有效性的保证。测评准备工作是否充分直接关系到后续工作能否顺利开展。本活动的主要任务是掌握被测系统的详细情况，准备测试工具，为编制测评方案做好准备。

2、方案编制阶段：开展等级测评工作的关键活动，为现场测评提供最基本的文档和指导方案。本活动的主要任务是确定与被测信息系统相适应的测评对象、测评指标及测评内容等，并根据需要重用或开发测评指导书，形成测评方案。

3、现场测评阶段：开展等级测评工作的核心活动。本活动的主要任务是按照测评方案的总体要求，严格按照测评指导书执行，分步实施所有测评项目，以了解系统的真实保护情况，获取足够证据，发现系统存在的安全问题。

4、分析与报告编制阶段：给出等级测评工作结果的活动，总结被测系统整体安全保护能力的综合评价活动。本活动的主要任务是根据现场测评结果和《等级测评过程指南》的有关要求，通过单项测评结果判定、单元测评结果判定、整体测评和风险分析等方法，找出整个系统的安全保护现状与相应等级的保护要求之间的差距，并分析这些差距导致被测系统面临的风险，从而给出等级测评结论，形成《信息系统安全等级测评报告》文本。

（七）项目交付成果要求

| 序号 | 交付成果 | 数量 | 阶段 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《系统等级保护测评方案》 | 每系统一份 | 编制阶段 |  |
| 2 | 《系统资产清单》 | 每系统一份 | 实施阶段 |  |
| 3 | 《系统网络安全现状整改建议》 | 每系统一份 | 实施阶段 |  |
| 4 | 《信息系统安全等级保护备案证明》及材料 | 每系统一份 | 实施阶段 |  |
| 5 | 《系统等级保护测评报告》 | 每系统一份 | 验收阶段 |  |

陕西省审计厅将根据本次测评服务同步开展原有备案信息系统的梳理整合工作，服务商应按照审计厅要求协助完成已备案信息系统整合后的重新备案及测评服务。

三、售后服务要求

项目服务期为一年。服务工作中，服务商将向陕西省审计厅提供包括安全培训、应急响应、配合检查、电话支持、安全咨询等服务在内的安全服务。具体服务内容如下：

（一）安全培训。在项目实施过程中或在项目实施结束后，通过安全培训使客户加深对等级保护工作的掌握程度，并对行业内的最佳实践案例进行分享。根据需要组织开展信息安全服务培训，通过大量的当前典型安全事件导入，从感性认知层面对目前的信息安全威胁给予直观、形象的描述，加深对当前信息安全威胁的认识。

（二）应急响应服务。针对本次项目，服务商提供7×24的常规应急响应及灾难恢复专家咨询服务。对客户信息网络应用系统突发的信息安全事件提供响应、处理、恢复、取证、跟踪、事后分析的方法及过程相关咨询协助。

（三）配合检查服务。服务商免费协助陕西省审计厅响应公安机关、单位内部以及第三方机构针对信息系统安全等级保护工作的检查工作。服务内容包括协助陕西省审计厅系统资料准备、完善各类资料文档，配合检查过程中的答疑及技术支持及其他现场检查的响应。

（四）电话支持服务。提供7×24不间断的电话支持服务，解答陕西省审计厅在服务期限内遇到的安全问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

（五）安全咨询服务。服务商为陕西省审计厅免费提供一年技术咨询服务，包括信息系统整改建设咨询服务以及其他相关安全咨询服务，一旦接到用户的服务请求，技术服务工程师将立即开始提供服务，帮助客户解决信息安全相关技术问题，全面配合陕西省审计厅做好业务系统安全保障工作。