府谷县城区清洁供暖项目结算审核费

采购采购需求书

一、采购项目名称：府谷县城区清洁供暖项目结算审核费

二、采购项目预算、资金构成和采购方式：

1、采购项目预算：（见上传附件）

2、资金来源：自筹

3、采购方式：竞争性磋商

三、项目实施时间、地点、项目概况、履行期限及方式

- 1、项目实施时间：6个月

- 2、项目实施地点：府谷县

3、项目概况：工程设计概算编制审核 、编制工程量清单及计价、工程量清单计价、施工图预算编制、预结算审核等。

4、付款方式：合同签订后，乙方完成合同约定的所有审核项目并将正式审核报告交付甲方后，甲方支付乙方合同总价款的80%；待本工程完成决算审计后，付清尾款20%。

- 四、履约验收标准和方法

- （一）履约验收时间：服务期满后，由甲方指定时间验收。

- （二）履约验收主体及内容：采购人根据合同要求，对府谷县城区清洁供暖项目结算审核费进行验收。

- （三）验收依据：

- 1.磋商文件；

- 2.合同及附件文本；

- 3.合同签订时国家及行业现行的标准和技术规范。

- （四）验收标准：

- 供应商应当严格按合同约定的内容提供服务方案。对供应商所提供的服务组织相关人员进行验收，并对相关资料进行认真整理，做好验收准备。验收开始之前，由成交供应商项目负责人介绍项目实施进度、工作重点、完成情况等。在供应商履约结束后，验收工作小组按照职责分工对照政府采购合同中验收有关事项和标准核对每项验收事项，并按照验收方案应及时组织验收。

- （五）验收方法：

- 由采购单位组织有关专业人员按相关的国家标准、质量标准和采购文件所列的各项要求进行验收。

- 五、对供应商的要求

1、在中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的供应商；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5、参加本项政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

六、付款方式：合同签订后，乙方完成合同约定的所有审核项目并将正式审核报告交付甲方后，甲方支付乙方合同总价款的80%；待本工程完成决算审计后，付清尾款20%。

- 七、采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话

- 1.采购单位：陕西府谷热电有限公司

- 2.采购单位地址：陕西省榆林市府谷县府谷镇沙川沟

- 3.项目联系人：杜主任      联系电话：0912-8758138

八、合同模板

府谷县城区清洁供暖项目结算审核费

采购合同

委托方（甲方）： 陕西府谷热电有限公司

受托方（乙方）:

# 因府谷县城区清洁供暖工程项目结算审核所需，需委托具备相应资质的第三方进行审核，经2026年   月   日招标，委托乙方对该工程项目进行结算审核。根据依据《中华人民共和国民法典》、陕西省物价局《关于我省工程造价咨询服务收费标准有关问题的通知》（陕价行发[2014]88号文件收费标准）等有关法律法规。甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程项目结算审核事宜，经双方协商达成以下条款，特签订本合同，希双方共同遵照执行。

一、项目名称

府谷县城区清洁供暖工程项目结算审核

二、合同价款及支付方式

1.合同价款

本合同为固定总价合同，总价款为人民币            元整（大写：            ），包含人工、技术服务、报告编制、税费等全部费用，除合同约定调整情形外，不作调整。

2.支付方式

合同签订后，乙方完成合同约定的所有审核项目并将正式审核报告交付甲方后，甲方支付乙方合同总价款的80%；待本工程完成决算审计后，付清尾款20%。

3. 乙方提供合法有效的增值税专用发票，甲方按约定账户支付。

三、合同范围与工作内容

1.工作内容

乙方承担府谷县城区清洁供暖工程项目结算审核工作，具体如下：

1.完成项目所有工程类、材料类的结算审核工作，并出具正式审核报告2份。

2.配合甲方完成项目决算审计工作。

四、实施审核周期

1.合同生效后5天内，甲方将府谷县城区清洁供暖工程需乙方审核的所有结算资料提交乙方。

2.乙方在收到资料后立即展开审核工作，在   日内完成审核工作，并将审核报告初稿交甲方审核。

3.甲方审核通过后5天内，由乙方出具正式审核报告。

3.因甲方原因（如资料延迟、协调受阻）或不可抗力导致工期延误的，工期顺延，乙方不承担违约责任；因乙方原因延误的，按本合同第八条承担违约责任。

五、双方权利与义务

5.1 甲方权利与义务

1.权利

1、甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关的内容。

2、甲方有权阐述对具体问题的意见和建议。

3、当甲方认定乙方审核人员不按本合同履行其职责，或与第三人串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求更换审核人员，直至终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任。

2.义务

1、甲方应负责与本项目有关的第三人的协调，为咨询人工作提供外部条件。

2、甲方应当在约定的时间内，免费向乙方提供与本项目业务有关的资料。

3、甲方应当在约定的时间内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。乙方要求第三人提供有关资料时，甲方应负责转达及资料转送。

4、甲方应当授权胜任本审核业务的代表，负责与乙方联系。

5.2 乙方权利与义务

1.权利

1、乙方在审核过程中，如甲方提供的资料不明确时可向甲方提出书面报告。

2、乙方在审核过程中，有权对第三人提出与本咨询业务有关的问题进行核对或查问。

3、乙方在审核过程中，有到工程现场勘察的权利。

2.义务

1、向甲方提供与工程结算审核业务有关的资料，包括资质证书及承担本合同业务的专业人员名单、工作计划等，并按合同约定的范围实施审核业务。

2、乙方在履行本合同期间，向甲方提供合同约定的正常服务和甲乙双方约定的额外服务，不另行调整服务费用。

3、严格按照国家、地方相关法律法规及项目招投标文件、设计图纸、签证变更等支撑性过程性资料开展审核服务，确保成果质量，对审核报告、技术指导的准确性、合规性负责；

4、保守项目相关商业秘密、技术秘密，未经甲方书面同意，不得向第三方泄露。

六、验收与确认

1. 乙方提交审核报告后，甲方在7个工作日内组织评审并提出书面修改意见。

2. 逾期未提出书面异议，视为初步认可；最终以双方签字确认为验收合格。

七、保密条款

1. 双方对合同内容、项目资料、成果文件、涉密信息永久保密。

2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方泄露，否则承担违约责任并赔偿损失。

八、违约责任

1. 甲方未按照约定时间支付乙方费用的，严重逾期乙方可解除合同并追索损失逾期付款，按逾期金额每日1.5‰支付违约金。

2. 乙方未按照约定时间完成结算审核工作时，严重逾期甲方可解除合同并追索损失，合理可控逾期交付成果，按合同总额每日1.5‰支付违约金。

3. 因乙方成果质量不达标且拒不整改，甲方有权拒付/扣减费用并解除合同。

4. 因不可抗力导致无法履行，双方互不承担违约责任，据实结算。

5. 若一方违约解除合同，应向对方支付违约金，并承担因违约而给对方造成的损失。

6.甲乙双方应当履行本合同约定的义务，如有违反则应当承担违约责任，赔偿给对方造成的一切损失。

九、争议解决

双方合同履行过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决，协商不成的，提交府谷县人民法院诉讼解决（或提交府谷县人民法院仲裁委员会仲裁）。

十、其他约定

1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；未尽事宜由双方签订补充协议，与本合同具有同等效力。

- 本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，具有同等法律效力。

甲方：陕西府谷热电有限公司     乙方：

（盖章）                                （盖章）

法定代表人或委托代理人：        法定代表人或委托代理人：

签订地点：陕西府谷热电有限公司       签订日期：     年  月  日