专网涉及信息点位共计658条，具体信息点位见附件二。须建成与互联网隔离、传输速率高、信息安全可靠、组网灵活的点对点数据专网线路。

（一）省市级指挥中心部署网络设备负责下级的广域网汇聚和到上级的上行传输。

（二）区县级指挥中心部署网络设备负责区县内各考场的广域网汇聚和到市级中心的上行传输。网络设备支持安全、交换、路由业务于一体。

（三）每个标准化考点网络出口部署网络设备负责本考点信息传输。业务融合网关支持安全、交换、路由业务于一体，在数据转发的同时保证网络安全。

（四）每个阅卷点网络出口部署网络设备负责单个阅卷点的信息传输。网络设备支持安全、交换、路由业务于一体。

（五）每个招生录取现场网络出口部署网络设备负责单个录取点的信息传输。网络设备支持安全、交换、路由业务于一体。

（六）整体网络管理采用图形化管理平台。考试院统一管理全网设备，监控网络运行情况。

（七）备注：《标准化/硕士研究生考点》、《阅卷点信息》、《录取现场及试卷印刷厂信息》明确了658点的接入需求。服务期间，投标方应按照招标方补充需求，为不多于20个新增备用节点提供专网接入服务。（备注：响应时长 STN线路：有资源10个工作日开通，无资源15个工作日开通；OTN线路：有资源15个工作日开通，无资源20个工作日开通）

（八）考试院办公区内各区域无线网络全覆盖；AP外形美观大方，符合办公楼装修特征；实现统一管理、配置，并实时监控各AP工作状态，运维简便；AP部署点位相对灵活，需支持POE供电，满足消防及布线需求；AP设备运行高效、稳定的同时，保证无线网络安全；无线终端移动过程中，AP支持接入点自动切换，无缝漫游。无线信号穿墙性能极强，支持高并发多人在线。

（九）为考试院志愿辅助系统提供人工智能及算力支持。

（十）考试院专网保密室智能保密室实时智能分析系统云平台，满足高并发图形处理系统软件的运行和日常计算工作；考试院虚拟化应用服务器满足重要时间节点的网络访问需求。

（十一）运维服务

针对专网658点位的专网网络设备的日常运行维护提供3名人员的专职驻场运维保障服务，期限为一年。同时，对运维期内全省统一安排的国家教育考试进行现场重大事件保障服务。同时提供针对专网为各市、县区维护人员的培训服务。

（十二）6月5日前所有线路必须联通完成，可正常开展相关业务，如不能按时完成，为保证专网正常运转，陕西省教育考试院有权自主选择线路，中标单位承担期间所产生的所有费用。

（十三）中标方应根据考试期间专网实际流量单条链路使用率≥80%时提升带宽，确保单条链路带宽占用率不超过80%。