第三章 招标项目技术、服务、商务及其他要求
 （注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求，采购人、采购代理机构应当根据项目实际需求合理设定，并明确具体要求。带“▲”号条款为允许负偏离的参数需求，若未响应或者不满足，将在综合评审中予以扣分处理。）
3.1采购项目概况
蒲城高新技术开发区精细化工片区总体发展规划编制环境影响评价项目包括:报告编制费用、环境质量监测(环境空气、地下水、噪声、土壤)、区域污染源调查、生态调查、气象资料、水文地质资料等。根据蒲城高新技术开发区精细化工片区总体发展规划编制环境影响报告书，并通过相关部门审查。
3.2服务内容及服务要求
3.2.1服务内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 1,094,821.00
采购包最高限价（元）: 1,094,821.00
供应商报价不允许超过标的金额
（招单价的）供应商报价不允许超过标的单价
	序号
	标的名称
	数量
	标的金额 （元）
	计量单位
	所属行业
	是否核心产品
	是否允许进口产品
	是否属于节能产品
	是否属于环境标志产品

	1
	蒲城高新技术开发区精细化工片区总体发展规划环境影响评价项目
	1.00
	1,094,821.00
	项
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否


3.2.2服务要求
采购包1：
标的名称：蒲城高新技术开发区精细化工片区总体发展规划环境影响评价项目
	 序号
	 参数性质
	 技术参数与性能指标

	1
	
	一、工程概况
1、项目名称:蒲城高新技术开发区精细化工片区总体发展规划编制环境影响评价项目。
2、项目内容:蒲城高新技术开发区精细化工片区总体发展规划编制环境影响评价项目包括:报告编制费用、环境质量监测(环境空气、地下水、噪声、土壤)、区域污染源调查、生态调查、气象资料、水文地质资料等。
二、服务内容
1、项目地点：本项目位于蒲城高新技术开发区。
2、工作内容：根据蒲城高新技术开发区精细化工片区总体发展规划编制环境影响报告书，并通过相关部门审查。
三、技术要求
报告内容完整、数据翔实、结论科学，符合《中华人民共和国环境影响评价法》《规划环境影响评价条例》《规划环境影响评价技术导则总纲》(HJ130-2019)等法律法规、技术规范及其他相关环评管理要求。提出的环保措施具有可操作性，确保规划实施后环境质量不降低、生态功能不退化。
四、服务要求
服务标准:负责提供规划环境保护相关技术支持与咨询服务,编制《蒲城高新技术开发区精细化工片区总体发展规划编制环境影响报告书》，成果文件满足国家该行业相关标准和合同约定的相关要求，通过环保部门审查并取得审查意见。
提交成果:《蒲城高新技术开发区精细化工片区总体发展规划编制环境影响报告书》及附图附件公众参与说明、专家审查意见、修改说明等相关材料。



3.2.3人员配置要求
采购包1：
提供满足本项目服务需求的人员配置
3.2.4设施设备配置要求
采购包1：
提供满足本项目服务需求的设施设备配置
3.2.5其他要求
采购包1：
/
3.3商务要求
3.3.1服务期限
采购包1：
90日历天
3.3.2服务地点
采购包1：
采购人指定的地点
3.3.3考核（验收）标准和方法
采购包1：
按照国家标准及合同要求执行
3.3.4支付方式
采购包1：
分期付款
3.3.5.支付约定
采购包1： 付款条件说明： 合同签订后报告书编制完成后，甲方向乙方支付技术咨询费用 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 40.00%。
采购包1： 付款条件说明： 报告书编制完成，送审生态环境主管部门后，并通过规划环评技术审查，甲方向乙方支付技术咨询费用 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 30.00%。
采购包1： 付款条件说明： 规划环评拿到环境主管部门批复，甲方向乙方支付剩余技术咨询费 ，达到付款条件起 10 日内，支付合同总金额的 30.00%。
3.3.6违约责任与解决争议的方法
采购包1：
按照国家标准及合同要求执行
3.5其他要求
/
