采购需求

一．项目概况

按照交通运输部、财政部关于印发《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》的通知（财建[2021]50号）要求，将普通省道及农村公路的建设养护项目申请中央车辆购置税及完成情况，纳入以奖代补系统考核；基于省级工作需要，针对2026年度主要工作内容提供系统常态化运维服务、年度“以奖代补”考核数据审核与报部工作，陕西省“十五五”农村公路规划项目库遥感审核与建库工作，年度重点建设项目完工情况遥感核查工作，年度完工项目内业资料审查工作等。

二．服务内容

1.“以奖代补”考核系统常态化运维。包括应用运行监测、应急保障及备用恢复、系统安全检测、页面修改、软件升级、系统安装以及日常技术支持等用户需求。

2.2026年“以奖代补”数据审核与报部。一是对2026年农村公路建设和养护工程项目备案情况，以及普通省道养护工程项目备案情况进行审核，通过最新遥感影像，对全省报备项目的线位、前期设计文件、资金构成等各项指标进行审核，确保每个备案项目真实准确。二是普通国道、普通省道及农村公路建设养护月报数据审核，包括项目每月投资进度、形象进度、路面技术状况等数据的逻辑性审核，汇总生成建设月报表、养护月报表及养护报部季报表。三是依据交通部要求，完成2026年四个季度的普通省道和农村公路“以奖代补”考核数据的省级审核与报部工作，并通过交通部审核。

- 3.“十五五”农村公路规划项目库遥感审核。依托最新遥感影像，对12个市（示范区）107个县（区）采集的“十五五”农村公路建设需求逐路段进行基础属性数据、轨迹及照片审核，保证项目真实合理，符合入库标准。一是逐路段基础属性审核，包括核心属性审核，核实路面类型、路面宽度、实际走向等信息准确性；历史计划数据的逻辑性校验以及数据完整性审核等。二是逐路段轨迹审核，包括轨迹准确性审核，找出轨迹失真、偏移、重复等问题；轨迹采集合规性、轨迹完整性审核等内容。三是采集照片审核，包括照片采集基础要求审核，确保照片质量；照片内容完整性，照片与道路关联性审核等，确保照片中的道路细节、拍摄地点位于当前审核路段内。四是反馈与复核，包括形成路段级审核问题清单、业务培训与技术支持、整改材料复核等内容。

- 4.年度重点建设项目完工情况遥感核查。针对陕西省2026年重点的完工项目，获取2026年第四季度遥感影像，基于遥感审核地市报送完工项目的实际完成情况，包括实际完成里程、完成宽度、实际修建位置是否与计划报备一致。

- 5.年度完工项目内业资料审查工作。针对2026年底系统内填报的完工项目，逐一项目对市县上传的交竣工资料、完工轨迹、完工照片进行内业审核，并形成问题清单。

- 6.根据工作需求，为全省地市及县（区）提供陕西省普通省道和农村公路“以奖代补”考核数据支撑系统讲解培训服务。

三．服务要求

中标人应根据采购人提出的主要服务内容，明确相应的技术路线，以及足够的、相对固定的技术人员，作为完成本次服务内容的基本力量，明确内部管理模式，建立健全质量保证体系，保证方案编制工作质量和进度。参与核查任务的人员应当熟悉陕西省普通省道和农村公路“以奖代补”考核数据支撑系统与数据情况，具有较高的专业素质、较强的技术能力，能够遵守国家法律法规，坚持原则，恪守职业道德，客观公正，责任心强。

- 四．成果文件

（1）陕西省普通省道和农村公路“以奖代补”考核数据支撑系统运维报告；

（2）陕西省普通省道和农村公路“以奖代补”考核数据核查总结报告。

五．合同支付

1.费用结算：

按合同总价款结算。履行本合同约定服务所需的全部费用（包括人工/管理/办公/交通/会务/外业勘察/物耗/利润/税费/风险及有关的其他费用等）均计入合同总价中。

费用结算采用银行转账方式，分期付款。付款前，乙方须向甲方提供等额的增值税发票。

2.费用支付：

合同签订前，乙方须向甲方缴纳合同总金额5%的履约保证金，履约保证金待乙方履行完毕全部合同义务，并经甲方履约验收合格，无任何纠纷后无息退还。

合同签订后，甲方收到履约保证金及增值税普通发票后，支付合同总金额的60.00%。乙方完成2026年“以奖代补”考核数据的汇总初审工作，并经甲方确认合格后，支付合同总金额的40.00%。

- 六．验收标准

1.供应商完成合同约定的全部内容，并向采购人提交项目实施过程中的所有资料,以便采购人日后管理和维护该项目。各项成果资料满足国家现行的相关技术标准、规范、规程等以及我省公路管理相关规定。

主要成果资料包括：①陕西省普通省道与农村公路“以奖代补”考核数据支撑系统运维报告。②陕西省普通省道与农村公路“以奖代补”考核数据支撑系统数据核查报告。

2.甲方收到乙方的验收申请后，组织供应商（必要时邀请第三方专家）进行项目验收。供应商提交合同履约情况总结报告，并经采购人确认。验收合格后，填写项目验收单作为对项目的最终认可。

3.验收依据：①本合同及附件文本；②竞争性磋商文件、磋商响应文件、澄清表（函）；③国家相应的标准、规范。

七．其他要求

1.成果要求：形成的数据成果能够通过交通运输部、陕西省交通运输厅的审核。

2.成交供应商合作期间应确定项目联络人员。如有变更，应及时书面通知采购方。

3.成交供应商必须为本项目配备专职团队，应保证骨干人员的稳定性。