项目编号：TWZB2025-003

泾阳县县城绿化养护工程

招 标 文 件

采   购   人：泾阳县住房和城乡建设局

采购代理机构：陕西天沃工程项目管理有限公司

二○二五年二月

目录

第一章  招标公告	1

第二章  投标供应商须知	5

第三章  评标办法	24

第四章  招标内容及要求	24

第五章  商务要求	55

第六章  合同格式与主要条款	56

第七章  投标文件格式	62

- 第一章  招标公告

泾阳县县城绿化养护工程招标项目潜在的供应商应在线上获取釆购文件，并于2025年3月18日上午9时30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：TWZB2025-003

项目名称：泾阳县县城绿化养护工程

采购方式：公开招标

预算金额：2612995.86元（本项目共划分两个标段：其中一标段：1238775.71元；二标段：1374220.15元）

标段划分：结合县城绿化情况，本项目划分两个标段，以北极宫为界划分标段。

泾阳县县城绿化养护工程（一标段）：是县城北极宫大街以东，郑国广场以西，北环路以南，泾河大道以北区域。

泾阳县县城绿化养护工程（二标段）：是县城北极宫大街以西，南至泾河大道，北至北环路(茯兴大道以西)，西至吉元大街区域。

采购需求：泾阳县县城绿化养护工程，具体详见招标文件。

合同履行期限：自合同签订之日起1年

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

（2）《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

（3）《民政部、财政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

（4）《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008] 248号）；

（5）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）；

（6）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

（7）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）

（8）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品 政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

（9）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》 （陕财办 采〔2020〕15 号）；

（10）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；

（11）《关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见》的通 知（财库〔2021〕20号）；

（12）《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；

（13）其他需要落实的政府采购政策，如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行；若享受以上政策优惠的企业，需提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

3.本项目的特定资格要求：

（1）供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参与，须提供法定代表人身份证明）；

（3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的说明及承诺；

（4）供应商在近三年经营活动中没有重大违法记录的声明；

（5）财务状况报告（二选一）：①供应商提供2023年度经会计师事务所或审计机构审计的完整的财务审计报告（成立时间至提供响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；②在投标截止时间前三个月内其开户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户存款信息）；

（6）税收缴纳证明：供应商提供已缴纳的2024年6月至今至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种）；依法免税的单位应提供相关文件证明；

（7）社会保障资金缴纳证明：供应商提供已缴存的2024年6月至今至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（8）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(现场以采购代理机构网查为准)；

（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供供应商企业关系关联承诺书）；

（10）本项目不接受联合体投标（提供非联合体承诺书）；

（11）中小企业声明函（本项目专门面向中小企业采购，非中小企业单位（监狱企业、残疾人福利单位除外）不得参与）。

- 获取招标文件

时间：2025年2月24日至2025年2月28日，每天上午09:00至12:00，下午14:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

方式：线下获取

售价：免费

注：供应商请在招标文件获取时间以内持单位介绍信、经办人身份证加盖公章至采购代理机构处领取招标文件。谢绝邮寄,双休日及法定节假日除外。

- 提交投标文件截止时间、开标时间和地点

- 截止时间：2025年3月18日上午9时30分

- 地点：西安市经济开发区凤城十一路与文景路十字西北角文景广场C座1202室

- 公告期限

- 自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

- /

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：泾阳县住房和城乡建设局

联系地址：陕西省咸阳市泾阳县中心街201号

联系人：王老师

联系电话：029-36229033

2.采购代理机构信息

名称：陕西天沃工程项目管理有限公司

联系地址：西安市经济开发区凤城十一路与文景路十字西北角文景广场C座1202室

联系方式：029-68539602

3.项目联系方式

项目联系人：刘工

电 话：029-68539602

陕西天沃工程项目管理有限公司

2025年2月21日

- 第二章 投标供应商须知

## 投标供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：泾阳县住房和城乡建设局 |
| 2 | 采购代理机构 | 名 称：陕西天沃工程项目管理有限公司 地 址：西安市经济开发区凤城十一路与文景路十字西北角文景广场C座1202室 联系方式：029-68539602 |
| 3 | 采购项目名称 | 泾阳县县城绿化养护工程 |
| 4 | 采购项目编号 | TWZB2025-003 |
| 5 | 资金来源 | 财政资金 |
| 6 | 采购预算 | 本项目采购预算：人民币2612995.86元（本项目共划分两个标段：其中一标段：1238775.71元；二标段：1374220.15元）。投标供应商报价超出采购预算，作为不实质性响应采购文件，按无效投标处理。 |
| 7 | 采购方式 | 公开招标 |
| 8 | 采购内容 | 泾阳县县城绿化养护工程，具体详见招标文件 |
| 9 | 项目实施地点 | 采购人指定地点 |
| 10 | 服务期限 | 自合同签订之日起1年 |
| 11 | 招标文件发售 | 发售时间：2025年2月24日至2025年2月28日；上午9:00-12:00，下午：14:00-17:00（以上为工作时间，节假日除外） |
| 12 | 联合体投标 | 不接受 |
| 13 | 考察现场、标前答疑会 | 不组织。采购单位认为有必要，另行书面通知。 |
| 14 | 投标供应商对招标文件提出质疑的时间 | 在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式提出，在此之后提出的质疑为无效质疑。 供应商在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 15 | 分包履约 | 不得分包、转包。 |
| 16 | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
| 17 | 投标截止时间 | 2025年3月18日上午9时30分 |
| 18 | 投标有效期 | 从投标截止日起90日历天。 |
| 19 | 投标保证金 | - 无 |
| 20 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
| 21 | 签字盖章 | 投标供应商必须按照招标文件的规定和要求签字、盖章。 |
| 22 | 投标文件份数 | 正本1份；副本2份；电子文件（光盘或U盘）2份（电子文件与纸质正本投标文件的内容应保持一致，注明供应商名称、项目编号及名称）。 |
| 23 | 投标文件的装订 | 一律采用A4纸装订成册（禁止使用活页），正本和副本分别装订，正本、副本（所有副本密封在一个密封袋里）用单独密封装袋分别密封，电子版放置正本密封袋中。 |
| 24 | 投标文件封面的标注 | 投标文件正本和副本的封面上以及U盘或光盘外包装均应标明：采购项目名称、采购项目编号、投标供应商名称、年月日；并分别在右上角标明“正本”和“副本”字样。 |
| 25 | 投标文件外层密封袋的标注 | 采购项目名称、采购项目编号、投标供应商名称、年月日、“正本”、“副本” “开标时启封”字样。 |
| 26 | 递交投标文件地点 | 西安市经济开发区凤城十一路与文景路十字西北角文景广场C座1202室 |
| 27 | 开标时间和地点 | 开标时间：2025年3月18日上午9时30分 开标地点：西安市经济开发区凤城十一路与文景路十字西北角文景广场C座1202室 |
| 28 | 开标时需携带的原件 | 法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参与需提供法定代表人身份证明及身份证原件） |
| 29 | 评标方法及标准 | 详见第三章评标方法。 |
| 30 | 支持中小企业发展 | 专门面向中小企业采购项目； 监狱企业可视同小微企业，残疾人福利性单位可视同小微企业 |

一、总  则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所叙述的项目采购。

2. 名词解释

2.1采 购 人：泾阳县住房和城乡建设局

2.2监督机构：泾阳县财政局

2.3采购代理机构：陕西天沃工程项目管理有限公司

2.4投标供应商：响应和符合招标文件规定资格条件且参与投标竞争的法人、其他组织或自然人。

- 合格的投标供应商

3.1合格的投标供应商应具备以下条件：

（1）具备且满足“招标公告”的要求；

（2）向采购代理机构获取了招标文件并登记备案；

（3）一个投标供应商针对本项目只能提交一个投标文件，法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，不得同时参加本项目投标；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（5）遵守国家有关的法律、法规和条例；

（6）招标文件和法律、行政法规规定的其他条件；

（7）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测服务的供应商，不得再参加本项目采购活动。

4. 投标费用

不论投标结果如何，投标供应商应自行承担所有与准备和参加投标相关的全部费用。

二、招标文件

5．招标文件的构成

5.1 招标文件用以阐明招标项目所需的资格、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：

（1）招标公告；

（2）投标供应商须知及前附表；

（3）评标办法；

（4）招标内容及要求；

（5）商务要求；

（6）合同格式与主要条款；

（7）投标文件格式。

5.2 投标供应商应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标供应商没有对招标文件全面做出实质性响应是投标供应商的风险。没有按照招标文件要求做出实质性响应的投标文件将按无效投标处理。

6. 招标文件的澄清和修改

6.1 在投标截止时间前，采购代理机构无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。

6.2采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前，不足十五日应延长至十五日。澄清或者修改内容在政府采购发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，且作为招标文件的组成部分。

6.3供应商在获取招标文件后，对招标文件有疑问，或者需澄清的事项，在获取采购文件之日起7个工作日内按招标文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构以书面形式予以答复，或认为有必要召开答疑会。供应商在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

6.4 在投标截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将变更时间以书面形式通知所有获取了招标文件的供应商，同时在原信息发布媒体上发布变更公告。

7. 答疑会和现场考察

7.1 根据采购项目和具体情况，采购代理机构认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标供应商对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，招标采购单位将以书面形式通知所有获取了招标文件的供应商。

7.2答疑或考察现场所发生的一切费用由投标供应商自行承担。

### 8．投标文件的解释权

8.1招标文件的解释权归采购代理机构，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

## 三、投标文件

### 9．投标供应商资格要求

（1）供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

（2）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参与，须提供法定代表人身份证明）；

（3）具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的说明及承诺；

（4）供应商在近三年经营活动中没有重大违法记录的声明；

（5）财务状况报告（二选一）：①供应商提供2023年度经会计师事务所或审计机构审计的完整的财务审计报告（成立时间至提供响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；②在投标截止时间前三个月内其开户银行出具的资信证明（附开户许可证或基本账户存款信息）；

（6）税收缴纳证明：供应商提供已缴纳的2024年6月至今至少一个月的纳税证明或完税证明（任意税种）；依法免税的单位应提供相关文件证明；

（7）社会保障资金缴纳证明：供应商提供已缴存的2024年6月至今至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（8）供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商(现场以采购代理机构网查为准)；

（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供供应商企业关系关联承诺书）

（10）本项目不接受联合体投标（提供非联合体承诺书）

（11）中小企业声明函（本项目专门面向中小企业采购，非中小企业单位（监狱企业、残疾人福利单位除外）不得参与）；

注：上述资格证明材料为必备材料，缺少一项或某项达不到招标文件要求的按无效投标文件处理。在投标文件正本和副本中应附以上完整的资格证明材料，加盖投标供应商公章。

### 10.投标文件的语言

10.1 投标供应商提交的投标文件以及投标供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，投标供应商的投标文件将作为无效投标处理。

10.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标供应商的投标文件将作为无效投标处理。

### 11．计量单位

除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。

### 12. 投标货币

本次招标项目的投标均以人民币报价。

13. 知识产权

13.1 投标供应商应保证在本项目服务中，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其他知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标供应商承担所有相关责任。

13.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

13.3 投标供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标供应商需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

13.4 如采用投标供应商所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

### 14．投标文件的组成

投标供应商应按照招标文件的规定和要求编制投标文件，并独立实施，不得分包、转包。投标供应商编写的投标文件应包括下列部分：

14.1 报价部分。投标供应商按照招标文件要求填写“开标一览表”及“分项报价表”。 本次招标报价要求：

14.1.1本项目采购预算人民币2612995.86元（本项目共划分两个标段：其中一标段：1238775.71元；二标段：1374220.15元）。投标供应商报价超出采购预算，作为不实质性响应采购文件，按无效投标处理。投标供应商的报价是投标供应商响应招标项目要求的全部工作内容的价格体现，包括投标供应商完成本项目至验收合格所需的一切费用。

14.1.2投标供应商每种服务只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，任何有选择或可调整的报价将不予接受，并按无效投标处理。

14.2 技术部分。投标供应商按照招标文件要求做出的技术应答，主要是针对招标项目的技术指标、参数、技术要求及实施方案做出的实质性响应和满足。投标供应商的技术应答应根据具体采购内容包括但不限于下列内容：

（1）服务方案；

（2）项目实施方案。

14.3 商务部分。投标供应商按照招标文件要求做出完全响应，提供的有关资格证明文件。包括但不限于以下内容：

（1）投标函；

（2）必备的资格证明文件；

（3）商务条款偏离表；

（4）投标供应商认为需要提供的其他文件和资料。

14.4承诺部分。投标供应商应对以下（不限于）要求作出承诺：

（1）承诺给予采购人的各种优惠条件（优惠条件事项不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标供应商不能以“赠送、赠予”等任何名义提供设备或服务以规避招标文件的约束。否则，投标供应商提供的投标文件将作为无效投标处理，投标供应商的投标行为将作为以不正当手段排挤其他供应商认定）；

（2）不得将本采购项目采取转包、分包实施的办法，一经发现，立即取消其中标资格，并承担由此产生的一切经济损失；

（3）其他承诺。

14.6 证明服务符合招标文件规定相关文件可以是文字资料、图纸、数据、宣传彩页等，所有证明文件，表达意思必须统一。

15．投标有效期

15.1 投标有效期见投标供应商须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将按无效投标处理。

15.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标供应商可以拒绝上述要求。拒绝延长投标有效期的投标供应商不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标供应商不能修改其投标文件。

16．投标文件的制作和签署

16.1 投标文件应根据招标文件的要求制作。投标供应商应填写全称，同时加盖公章，签署、盖章和内容应完整。

16.2 投标文件格式。投标供应商应严格按照招标文件第七章提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标供应商可以自行编写的外，投标供应商不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。

### 16.3 对于没有格式要求的投标文件由投标供应商自行编写。

16.4 投标供应商应按“投标须知前附表”准备投标文件正本、副本和相应的电子文件。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。

16.5投标文件的正本和副本建议双面打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标供应商的法定代表人或其被授权代表在规定签章处签字和盖章。

16.6 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须由投标供应商的法定代表人（或其被授权代表）签字或盖个人印鉴。字迹潦草、表达不清或可能导致非唯一理解的投标文件可能视为无效投标。

16.7 投标文件的正本和所有的副本均需统一胶装、标码，在每一页的正下方清楚标明第几页、共多少页等字样。

16.8电子文件制作要求。电子文件与纸质正本投标文件的内容应保持一致，具有同等法律效力，采用PDF格式，可采用电子印章，或将有盖章和签字的文字页、证件等扫描文件一起编辑到PDF格式文件中，尤其是有盖章和签字的页不能遗漏，采用带有序列号的只读光盘（CD-R/DVD-R）或U盘刻录，光盘或U盘外包装应注明供应商名称、项目编号、项目名称。

四、投 标

17.投标内容要求

各投标供应商应仔细阅读招标文件中的所有事项、格式、条款和要求，对招标文件的全部内容及要求作出实质性响应，提交相应资料。不得在其中选项投标或将其中内容再行分解，否则投标无效。

18、投标文件的密封和标注

18.1 投标供应商应在投标文件正本、所有副本、电子版文件的封面上注明投标供应商名称、采购项目编号、项目名称。

18.2 投标文件正本、所有副本(所有副本密封在一个密封袋内)应分别装袋密封，电子文件（外包装应标明项目编号、项目名称、供应商全称、年月日）放置正本袋内，密封袋上应分别标上“正本” 、“副本”字样，并注明投标供应商名称、年月日、采购项目编号、项目名称、“开标时启封”字样。

18.3 所有外层密封袋的封口处，加封条密封，应粘贴牢固，并加盖投标供应商印章。

18.4采购代理机构对误投或过早启封的投标文件概不负责。

19.投标文件的递交

19.1 投标供应商应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按投标须知表的规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。

19.2本次招标不接受邮寄的投标文件。

20.投标文件的修改和撤回

20.1 投标供应商在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。

20.2 投标供应商的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或被授权代表签署并盖单位公章。修改书应按投标须知表的规定进行密封和标注，并在密封袋上标注“投标文件修改”或“投标文件撤回通知”字样，“修改文件”作为投标文件的组成部分；采购代理机构不退还投标供应商已撤回的投标文件（包括纸质和电子版）。

20.3 在投标截止时间之后，投标供应商不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。

21. 禁止行为

21.1供应商不得与采购人、采购代理机构恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假材料谋取中标；不得以任何方式干扰、影响采购工作。供应商违反政府采购法律法规相关规定的，依法追究法律责任。

21.2供应商应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他供应商的竞争行为，不得损害采购人或者其他供应商的合法权益。

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

(1)不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2)不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5)不同供应商的投标文件相互混装。

## 五、开 标

22.开标时间和地点

22.1 采购代理机构在投标供应商须知前附表中规定的投标截至时间和地点组织公开开标，采购人、投标供应商须派代表参加并签到以证明其出席。

22.2 开标时，采购人邀请有关监督管理机构对开标进行现场监督。

23.开标程序

23.1 开标会议由采购代理机构主持。主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会议。开标将按以下程序进行（但不限于）：

（1）宣布开标会议开始并致辞。

（2）宣布会场纪律和有关注意事项。

（3）宣布参加开标会议的现场监督人员和主持人、唱标、会议记录等招标工作人员，根据“供应商签到表”宣布参加投标的供应商名单。

（4）由监标人核查法人授权委托书及身份证原件（法定代表人直接参与需提供法定代表人身份证明及身份证原件）。

（5）宣布检查投标文件的密封情况。由投标供应商或其推荐的代表与监督管理机构共同检查投标密封情况，经检查无误后，签字确认。

（6）开标唱标。对投标文件的密封确认无误后，由采购代理机构工作人员按照顺序，以公开唱标的形式将开标一览表（报价表）的内容公布，无异议后，由投标供应商法定代表人（或被授权代表人）和监督人签字确认。开标过程由采购代理机构指定专人记录。

（7）宣布开标会议结束。

23.2 采购代理机构对开标过程进行全程摄（录）像、文字记录，并存档备查。

六、评 标

24.评标委员会

24.1评标工作由采购代理机构依法组建的评标委员会（以下简称评委会）负责。评标委会由采购人代表和有关专家组成，专家人选在采购人同级或上级财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取。

24.2 评委会成员到位后，推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，采购人授权的参加评审专家，不得担任评审组长。

24.3 评委会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

25.评标原则

25.1 评标原则应遵循公平、公正、科学和择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标供应商。

25.2 评标委员会有权对整个招标过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定进行处理。

26. 评标

26.1投标文件初审

26.1.1投标文件中的资格证明文件为必备条件，采购人或采购代理机构对各供应商投标文件中的资格证明文件进行审查，缺其中一项或某项达不到招标文件要求，均按无效文件处理。

26.1.2符合性评审：主要对供应商投标文件进行商务和技术符合性的审定。出现下列情形之一者，其投标文件按无效文件处理：

(1)投标文件未按照招标文件规定份数提交的；

(2)投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

(3)投标有效期不足的或无有效期的；

(4)报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

(5)投标文件出现重大负偏离的。

26.2.3在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定

26.2为有助于投标文件的审查、比较和评价，评委会可要求投标供应商对其投标文件中非实质性的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面（含电传、传真）形式提交，并由其法定代表人（或被授权代表人）签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.3投标文件比较与评价

26.3.1如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝。投标供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质性响应的投标。

26.3.2 评委会只对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

26.3.3评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.3.4 投标文件中如果出现计算错误，可按以下原则进行修正：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）投标文件中的总价金额与按单价计算的汇总金额不一致的，以单价计算的汇总金额为准；

（3）投标文件中的单价金额有明显小数点错误的，以总价为准，并修改单价；

（4）投标文件中有关分项表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准；

（5）投标文件中图表与文字表述不一致的，以文字表述为准；

（6）投标文件正本与副本不一致的，以正本为准；

（7）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标供应商具有约束力。如果投标供应商不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

## 27. 政策与其他规定

27.1落实促进支持中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展的政策(如为专门面向中小企业的采购项目（或采购包），不执行（1）、（2）、（3）条款的价格扣除或加分。)

（1） 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《办法》规定的中小企业扶持政策：

(一)在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

(二)在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(三)在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《办法》规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据《办法》规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》原件必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的相关规定，小微企业报价给予10%(工程项目为3%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的3%作为其价格分。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%(工程项目为1%)的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的1%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

（2） 《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。

（3） 《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额。

（4） 《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）

27.2落实优先采购节能、环保产品的政策

（1） 根据《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）规定“政府采购属于节能产品品目清单的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能品目清单的节能产品。”

（2） 根据《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）规定“采购人采购的产品属于环境标志产品政府采购清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品”。

（3） 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）有关要求，“使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购，以促进节约能源，保护环境，降低政府机构能源费用开支。”

（4）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）有关要求，采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构应当依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

所有投标产品进入“节能产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书扫描件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》。

所有投标产品进入“环境标志产品政府采购品目清单”的，应提供相关证书扫描件，相关证书的颁发机构应来自《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》。

27.3政府采购信用融资政策

政府采购信用融资是指银行业金融机构以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保或其他任何形式的担保条件。

依据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省中小企业政府采购信用融资办法〉的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号），有融资需求的供应商可根据自身情况，在办理平台“http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/”查询相关政策、业务流程并办理相关业务。供应商应如实提供以上证明文件，如存在弄虚作假，按无效投标处理并追究法律责任。

27.4其他规定

27.4.1除价格因素外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

27.4.2非实质性偏离是指投标文件在实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在一些不规则、不一致、不完整的内容，并且澄清、说明或者补正这些内容不会改变投标文件的实质性内容。以下情况属于非实质性偏离：

（1）文字表述的内容含义不明确；

（2）同类问题表述不一致；

（3）有明显文字和计算错误；

（4）提供的技术信息和数据资料不完整；

（5）评标委员会认定的其他非实质性偏离。

投标文件有上述（1）至（4）情形之一的，评标委员会应当书面要求投标供应商在规定的时间内予以澄清、说明或补正。投标供应商拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的，视为投标文件制作不规范，按每一项非实质性偏离进行扣分处理，直至该项分值扣完为止。评标委员会不接受投标供应商主动提出的澄清、说明或补正。

七、定 标

28.定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标供应商。

29.定标程序

29.1 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。评审得分且投标报价相同的，按服务方案得分由高到低顺序排列。评审得分且投标报价且服务方案得分均相同的，由采购人代表确定排序（采购人代表缺席时，由评标委员会确定排序）。投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

29.2采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

29.3采购人在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序和有关规定确定中标供应商。同时，复函采购代理机构。

29.4采购代理机构在接到采购人“定标复函”之日起2个工作日公布中标结果。

30．中标通知书

30.1 采购代理机构应当自发布中标公告的同时，发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

30.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。

30.3 在《中标通知书》发出后，发现中标供应商有政府采购法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得监督管理机构的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标供应商也应当缴回），依法重新确定中标供应商或者重新开展采购活动。

八、 废标或变更采购方式

31. 废标的情形

招标采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标供应商的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应在财政部门指定采购网上公告，并公告废标的详细理由。

32.变更采购方式

招标过程中提交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商不足三家时，应按照废标处理，不允许现场变更采购方式。

九、合同授予

## 33.签订合同

33.1 中标供应商应在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签订采购合同。中标供应商无正当理由拒签合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格。

33.2 采购人与中标供应商洽谈合同条款及所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改，招标文件和供应商的投标文件均作为合同的组成部分。

33.3 中标供应商因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标供应商之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

33.4自政府采购合同签订之日起2个工作日内，本项目政府采购合同在陕西省政府采购网上进行公示，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

33.5政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

34. 合同分包

34.1 不得分包、转包。

十、招标代理服务费

## 35.招标代理服务费的数额及交纳方式

35.1本项目招标代理服务费由中标供应商支付。

35.2中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付中标服务费。

35.3中标服务费依据国家计委计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》和国家发展改革和委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）规定标准收取。

35.4服务费账户

开户名称：陕西天沃工程项目管理有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司西安凤城十二路支行

账号：6105 0177 0045 0000 0371

十一、质疑与投诉

36.质疑

供应商对本次招标采购活动有疑问的，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）的规定办理。

37.投诉

投标供应商和其他利害关系人认为本次招标采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督机构投诉。

十二、其他

38.其他

38.1.根据《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》的规定，供应商在获取标书后，应及时在陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。因供应商自身原因未及时登记入库而导致的一切后果由供应商自行承担。

38.2. 其他未尽事宜按政府采购法律法规的规定执行。

- 第三章  评标办法

采用综合评分法，评审因素见下表（满分100分）

| 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格（10分） | 10分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为10分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×10。 |
| 绿化养护总体方案 | 15 | 供应商针对本项目所包含的养护内容及要求提出详细的绿化养护总体方案，包括但不限于：绿化服务总体设想、服务计划、服务定位和服务目标、重难点分析等。根据方案的完整性、有效性进行评审。1、方案全面完整、合理可行，清晰明确，针对性强，计（12.1-15）分；2、方案较完整、可行，针对性较强，计（9.1-12）分；3、方案基本完整、可行，有一定针对性，计（6.1-9）分；4、方案简单、具有可行性但不具有针对性，计（3.1-6）分；5、方案内容有缺漏项，可行性、针对性不足，计（0.1-3）分；6、未提供的不计分。 |
| 有害生物防治及施肥管理 | 8 | 供应商针对本项目具有完整的日常灌溉与施肥、有害生物防治管理办法等管理方案，根据方案的完整性、可实施性、科学性进行评审。1、方案完整，可实施性、科学性强，计（4.1-8）分；2、方案较完整，可实施性、科学性一般，计（2.1-4）分；3、方案简单，可实施性、科学性不足，计（0.1-2）分；4、未提供不计分。 |
| 日常植保及农药管理 | 8 | 供应商针对本项目所有苗木日常植保、农药购买、农药使用、农药管理等方面提出全面、可实施性强的方案，根据方案的全面性、可实施性及安全性进行评审。1、方案全面、可实施性、安全性强，计（4.1-8）分；2、方案基本完整、可实施性、安全性一般，计（2.1-4）分；3、方案简单、可实施性、安全性不足，计（0.1-2）分。4、未提供不计分。 |
| 绿化垃圾清理方案 | 8 | 供应商针对本项目特点制定绿化垃圾的清理方案，包括但不限于：日常绿化区垃圾巡查及清理、修剪废弃物清理、季节性垃圾清理等。根据方案的完整性、可实施性进行综合评审。1、方案全面、可实施性、针对性强，计（4.1-8）分；2、方案基本完整、可实施性、针对性一般，计（2.1-4）分；3、方案简单、可实施性、针对性不足，计（0.1-2）分；4、未提供不计分。 |
| 节约节能养护方案 | 7 | 供应商针对本项目具有详细的节约节能养护方案及具体措施。根据方案的完整性、可实施性进行评审。1、方案全面、可实施性、针对性强，计（4.1-7）分；2、方案基本完整、可实施性、针对性一般，计（2.1-4）分。3、方案简单、可实施性、针对性不足，计（0.1-2）分；4、未提供不计分。 |
| 应急方案 | 7 | 供应商针对本项目具有完善的应急措施及方案，包含但不限于：重大节假日及活动展览等绿植保障；极端天气、异常植物、重点植物关注等方面。根据方案的完整性、可实施性进行评审。1、方案完整，可实施性、针对性强，计（4.1-7）分；2、方案基本完整，可实施性、针对性一般，计（2.1-4）分；3、方案简单、可实施性、针对性不足，计（0.1-2）分。4、未提供不计分。 |
| 养护管理措施 | 8 | 供应商针对本项目具有完善的养护管理措施：①养护管理体系完善、有保障，养护管理制度、养护操作规程齐全；②有保证落实养护计划的具体措施，并依据考核要求制定切实可行的考核办法；③具有完善的监督巡查体制，善于现场解决沟通，能给出专业反馈；④能够定期回访便于满足采购人对园林绿化的新要求。每有一项缺项扣2分，每有一处内容存在缺陷，扣1分，扣完为止。注:缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致，与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 |
| 人员配备 | 10 | 根据供应商拟投入本项目的团队人员配备情况进行赋分，提供拟派的人员配备清单（包含成员姓名、年龄、岗位、工作经验等）。1、供应商拟投入本项目的团队人员满足本项目实际需求，岗位职责分工明确、人员结构安排合理、工作经验丰富，计（7.1-10）分；2、项目团队人员职责分工较明确、结构安排基本合理，工作经验较丰富，计（4.1-7）分；3、项目团队人员职责分工及结构安排基本明确，有一定的工作经验，计（2.1-4）分；4、项目团队人员职责分工及结构安排混乱，工作经验欠缺，计（0.1-2）分；5、未提供的不计分。 |
| 主要工具及设备材料 | 10 | 供应商应根据本项目实际需求提供拟投入主要工具及设备材料配置。1、拟投入主要工具及设备材料配置齐全，符合本项目实际需求，相关证明材料齐全，计（7.1-10）分；2、主要工具及设备材料配置基本齐全，基本符合本项目实际需求，相关证明材料基本齐全，计（4.1-7）分；3、主要工具及设备材料配置齐全程度一般，部分符合本项目需求，相关证明材料不足，计（2.1-4）分；4、主要工具及设备材料配置不齐全，不符合本项目实际需求，无相关证明材料，计（0.1-2）分；5、未提供的不计分。 |
| 服务承诺 | 6 | 1、服务承诺内容详尽，切合实际，完全满足项目需求，计（3.1-6）分；2、服务承诺内容全面、针对性一般、基本可行，计（1.1-3）分；3、服务承诺内容简单，不切合实际，计（0.1-1）分；4、未提供的计0分。 |
| 业绩 | 3 | 具有2022年1月（以合同签订时间或中标通知书上时间为准）至今类似项目合同，每提供1个得1分、满分3分。 注：证明材料以合同协议书或中标通知书为准，提供合同协议书或中标通知书的复印件并加盖公章。若未按照上述要求提供资料的，均按无效业绩处理，按照0分计入。 |

## 第四章 招标内容及要求

1. 工作要求：

绿化养护工作分为基本工作项目（简称基本工作）和定期工作项目(简称定期工作)两部分。基本工作是指一般地正常维护，即浇水、清理垃圾、防风防汛、防人为损坏及零星病虫害防治、除杂草和修剪等；定期工作是指全面修剪整形、施肥、除杂草、松土和全面病虫害防治。

2．养护范围及内容：

绿化养护内容包括：一标段是对县城北极宫大街以东，郑国广场以西，北环路以南，泾河大道以北区域苗木进行养护。其中法桐1144株、其他乔木5628株、灌木3047株、绿篱色带15807.6平方米、草皮49383.46平方米。

二标段是对县城北极宫大街以西，南至泾河大道，北至北环路（茯兴大道以西），西至吉元大街区域苗木进行养护。其中法桐1637株、其他乔木6996株、灌木2929株、绿篱色带11122.4平方米、草皮27987.1平方米、竹子1604平方米、草地109836.84平方米。

3．服务内容：

(1)对城区养护范围内的所有绿植，草坪以及各种树木棵进行维护、修剪、浇水、保养、施肥、病虫害防治、补栽、移植、修剪等。

(2)对树木、土壤的病虫害处理。

(3)对现有土壤板结进行改良。

(4)重大节假日（五一、十一、春节）期间绿植更换、撤场及清运垃圾。

（5）详见本章附件1绿化养护工作要求、绿化养护技术规范

4.人员配置要求：

项目经理1人，技工4人，普工12人，每日值班人员不少于2人；年龄18-55周岁。

5.设备设施要求：

（1）绿化工具及设备：斗车、大枝剪、小枝剪、高枝剪、水管、人字梯、小锄头、尖铲、喷雾器、打药机、十字镐、已喷药标识、绿化整改标识、手锯、扫把、垃圾铲、割草王、绿篱机、坐骑式割草机等绿化必需设备。

（2）绿化易耗品：达克芙、高效氯氟氰菊酯、阿维菌素、多菌灵、甲基托布津、粉锈宁、复合肥、土壤改良剂、生根粉、机油、汽油、口罩、手套、大垃圾袋等绿化易耗品。

6.采购内容清单

泾阳县县城绿化养护服务项目（一标段）

| 序号 | 道路/广场 | 名称 | 规格 | 数量（棵/㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郑国广场 | 草坪 | ㎡ | 36839.00 | 养护内容：修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 绿篱色带 | ㎡ | 4685.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 灌木A | P:1.5-2.5m | 622.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 灌木B | P:0.8-1.5m | 674.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 乔木A | Φ:20-30cm | 609.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 乔木B | Φ:15-20cm | 1320.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
| 2 | 汇豪甜城至百惠超市 | 草坪 | ㎡ | 631.00 | 养护内容：修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 灌木A | P:1.5-2.5m | 205.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 灌木B | P:0.8-1.5m | 24.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 乔木A | Φ:20-30cm | 200.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 绿篱色带 | ㎡ | 135.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
| 3 | 钟楼广场 | 草坪 | ㎡ | 254.00 | 养护内容：修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 灌木A | P:1.5-2.5m | 75.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 乔木A | Φ:20-30cm | 56.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 乔木B | Φ:15-20cm | 11.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 绿篱色带 | ㎡ | 169.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
| 4 | 泾干大街 | 草坪 | ㎡ | 4057.46 | 养护内容：修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 法桐 | Φ:30-40cm | 247.00 | 养护内容：高空作业车、病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 灌木A | P:1.5-2.5m | 183.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 灌木B | P:0.8-1.5m | 142.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 乔木A | Φ:20-30cm | 608.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 乔木B | Φ:15-20cm | 65.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 绿篱色带 | ㎡ | 4785.60 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
| 5 | 东环路 | 草坪 | ㎡ | 346.00 | 养护内容：修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 绿篱色带 | ㎡ | 519.00 | 养护内容：修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 乔木B | Φ:15-20cm | 678.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
| 6 | 高泾大道 | 草坪 | ㎡ | 654.00 | 养护内容：修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 绿篱色带 | ㎡ | 1538.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 灌木A | P:1.5-2.5m | 169.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 灌木B | P:0.8-1.5m | 96.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 乔木A | Φ:20-30cm | 205.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 乔木B | Φ:15-20cm | 195.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
| 7 | 南环路 | 法桐 | Φ:30-40cm | 201.00 | 养护内容：高空作业车、病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
| 8 | 文艺路 | 乔木A | Φ:20-30cm | 9.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
| 9 | 崇文大街 | 法桐 | Φ:30-40cm | 468.00 | 养护内容：高空作业车、病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 乔木B | Φ:15-20cm | 14.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
| 10 | 崇文大街北段 | 绿篱色带 | ㎡ | 861.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 草坪（冷季型） | ㎡ | 674.00 | 养护内容：修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 灌木A | P:1.5-2.5m | 3.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥、树枝清理等 |
| 11 | 中心街 | 法桐 | Φ:30-40cm | 144.00 | 养护内容：高空作业车、病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 乔木B | Φ:15-20cm | 238.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
| 12 | 北极宫大街 | 法桐 | Φ:30-40cm | 43.00 | 养护内容：高空作业车、病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
| 13 | 粮集路 | 乔木A | Φ:20-30cm | 161.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 乔木B | Φ:15-20cm | 29.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 法桐 | Φ:30-40cm | 7.00 | 养护内容：高空作业车、病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
| 14 | 姚家巷 | 乔木B | Φ:15-20cm | 70.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
| 15 | 二条街 | 法桐 | Φ:30-40cm | 32.00 | 养护内容：高空作业车、病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 乔木A | Φ:20-30cm | 29.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
| 16 | 钟楼巷 | 乔木B | Φ:15-20cm | 7.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
| 17 | 文庙大街 | 乔木A | Φ:20-30cm | 26.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 法桐 | Φ:30-40cm | 2.00 | 养护内容：高空作业车、病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
| 18 | 幸福路 | 绿篱色带 | ㎡ | 960.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 草坪 | ㎡ | 190.00 | 养护内容：修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 灌木A | P:1.5-2.5m | 123.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 灌木B | P:0.8-1.5m | 190.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 乔木B | Φ:15-20cm | 150.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
| 19 | 泾干中学门前 | 草坪 | ㎡ | 430.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 乔木B | Φ:15-20cm | 16.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 灌木A | P:1.5-2.5m | 3.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥、树枝清理等 |
| 20 | 茶驼大道 | 草坪 | ㎡ | 5308.00 | 养护内容：修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 绿篱色带 | ㎡ | 2155.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 灌木B | P:0.8-1.5m | 538.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 乔木A | Φ:20-30cm | 135.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 乔木B | Φ:15-20cm | 787.00 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |

- 泾阳县县城绿化养护服务项目（二标段）

| 序号 | 道路/广场 | 名称 | 规格 | 数量（棵/㎡） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 茯园公厕 | 绿篱色带 | ㎡ | 127 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 草坪 | ㎡ | 482.8 | 养护内容：修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
| 2 | 西城步道 | 绿篱色带 | ㎡ | 1931 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 草坪 | ㎡ | 1847 | 养护内容：修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 灌木A | P:1.5-2.5m | 157 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 乔木B | Φ:15-20cm | 379 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
| 3 | 文庙广场 | 绿篱色带 | ㎡ | 424 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 草坪 | ㎡ | 1060 | 养护内容：修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 灌木A | P:1.5-2.5m | 2 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 乔木B | Φ:15-20cm | 43 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
| 4 | 吉元三角岛 | 绿篱色带 | ㎡ | 698 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 草地养护 | ㎡ | 1447 | 清理杂草 |
|  |  | 灌木A | P:1.5-2.5m | 23 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 乔木B | Φ:15-20cm | 109 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
| 5 | 北环路（苏宁大道 | 灌木B | P:0.8-1.5m | 50 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 灌木A | P:1.5-2.5m | 278 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 草坪 | ㎡ | 3462 | 养护内容：修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 草地养护 | ㎡ | 1724 | 清理杂草 |
|  |  | 乔木B | Φ:15-20cm | 903 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
| 6 | 张裕十字西北角 | 草地养护 | ㎡ | 8172 | 清理杂草 |
|  |  | 乔木A | Φ:20-30cm | 77 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
| 7 | 张裕十字东南角 | 乔木B | Φ:15-20cm | 90 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 灌木A | P:1.5-2.5m | 59 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 竹类 | ㎡ | 45 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 绿篱色带 | ㎡ | 83 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 草坪 | ㎡ | 992.3 | 养护内容：修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
| 8 | 208省道 | 草坪 | ㎡ | 2208 | 养护内容：修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 草地养护 | ㎡ | 7108 | 清理杂草 |
|  |  | 灌木A | P:1.5-2.5m | 300 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 乔木B | Φ:15-20cm | 584 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
| 9 | 凤麟苑小区 | 草地养护 | ㎡ | 2170 | 清理杂草 |
|  |  | 灌木A | P:1.5-2.5m | 150 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 乔木B | Φ:15-20cm | 77 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
| 10 | 苏宁物流园 | 绿篱色带 | ㎡ | 201 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 乔木B | Φ:15-20cm | 175 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 灌木A | P:1.5-2.5m | 59 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 草地养护 | ㎡ | 4215.84 | 清理杂草 |
| 11 | 泾中广场 | 草坪 | ㎡ | 444 | 养护内容：修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 绿篱色带 | ㎡ | 17 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 乔木B | Φ:15-20cm | 19 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
| 12 | 泾干大街 | 绿篱色带 | ㎡ | 2729 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 草坪 | ㎡ | 1333 | 养护内容：修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 灌木A | P:1.5-2.5m | 113 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 乔木B | Φ:15-20cm | 21 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 法桐 | Φ:30-40cm | 375 | 养护内容：高空作业车、病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
| 13 | 南环路 | 法桐 | Φ:30-40cm | 261 | 养护内容：高空作业车、病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 乔木B | Φ:15-20cm | 148 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
| 14 | 先锋大街 | 乔木B | Φ:15-20cm | 133 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
| 15 | 华尔街 | 乔木B | Φ:15-20cm | 177 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
| 16 | 龙泉路 | 法桐 | Φ:30-40cm | 198 | 养护内容：高空作业车、病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
| 17 | 桥北一路 | 乔木B | Φ:15-20cm | 266 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
| 18 | 兴隆大街 | 绿篱色带 | ㎡ | 92 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 草坪 | ㎡ | 150 | 养护内容：修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 灌木A | P:1.5-2.5m | 52 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 草地养护 | ㎡ | 1387 | 清理杂草 |
|  |  | 乔木B | Φ:15-20cm | 366 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
| 19 | 中心街 | 法桐 | Φ:30-40cm | 403 | 养护内容：高空作业车、病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 乔木B | Φ:15-20cm | 147 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
| 20 | 金柳大街 | 乔木B | Φ:15-20cm | 270 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
| 21 | 北极宫大街 | 法桐 | Φ:30-40cm | 100 | 养护内容：高空作业车、病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
| 22 | 吉元大街 | 法桐 | Φ:30-40cm | 300 | 养护内容：高空作业车、病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
| 23 | 吉元大街南-泾河桥北 | 草地养护 | ㎡ | 4969 | 清理杂草 |
|  |  | 乔木B | Φ:15-20cm | 250 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 灌木A | P:1.5-2.5m | 442 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥、树枝清理等 |
| 24 | 文庙大街 | 乔木B | Φ:15-20cm | 60 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
| 25 | 北当巷 | 乔木B | Φ:15-20cm | 77 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
| 26 | 安居房口袋公园 | 绿篱色带 | ㎡ | 55.4 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 草坪 | ㎡ | 1845 | 养护内容：修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 乔木B | Φ:15-20cm | 94 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 竹类 | ㎡ | 49 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 灌木A | P:1.5-2.5m | 22 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥、树枝清理等 |
| 27 | 兴隆大街北口口袋公园 | 绿篱色带 | ㎡ | 409 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 草坪 | ㎡ | 408 | 养护内容：修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 灌木A | P:1.5-2.5m | 14 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 乔木B | Φ:15-20cm | 44 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
| 28 | 崇实中学 | 草地养护 | ㎡ | 774 | 清理杂草 |
|  |  | 乔木B | Φ:15-20cm | 121 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
| 29 | 金柳二街 | 草地养护 | ㎡ | 112 | 清理杂草 |
|  |  | 乔木B | Φ:15-20cm | 112 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
| 30 | 泾云十字西南角 | 绿篱色带 | ㎡ | 1250 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 草坪 | ㎡ | 2671 | 养护内容：修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 灌木A | P:1.5-2.5m | 13 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 竹类 | ㎡ | 1470 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 乔木B | Φ:15-20cm | 262 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
| 31 | 泾云十字西北角 | 绿篱色带 | ㎡ | 738 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 草坪 | ㎡ | 2853 | 养护内容：修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 灌木A | P:1.5-2.5m | 38 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 乔木B | Φ:15-20cm | 298 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
| 32 | 泾云十字东南角 | 绿篱色带 | ㎡ | 2062 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 草坪 | ㎡ | 7415 | 养护内容：修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 灌木A | P:1.5-2.5m | 20 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 乔木B | Φ:15-20cm | 507 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
| 33 | 泾云十字东北角 | 绿篱色带 | ㎡ | 164 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 草坪 | ㎡ | 816 | 养护内容：修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 灌木A | P:1.5-2.5m | 1 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 乔木B | Φ:15-20cm | 192 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |
| 34 | 泾河大道现有数量 | 绿篱色带 | ㎡ | 142 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 草地养护 | ㎡ | 77758 | 清理杂草 |
|  |  | 竹类 | ㎡ | 40 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥等 |
|  |  | 灌木A | P:1.5-2.5m | 1136 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、施肥、树枝清理等 |
|  |  | 乔木B | Φ:15-20cm | 995 | 养护内容：病虫害防治、修剪、清理、水车浇灌、涂白、施肥、树枝清理等 |

- 附件1：绿化养护工作要求

- １.浇水

- 草坪、灌木为主具体视天气情况保持植物良好长势，不出现大面积枯萎等缺水现象。

- ２.施肥

- 平均4-6次/年做到施肥均匀、充足、适度，保证绿化植物强壮、枝叶茂盛。

- ３.修剪整形

- 草地：8-10次/年

- 灌木：6-8次/年（根据长势状况而定）

- 乔木：冬季修剪一遍。

- 草地：要求草的高度一致，整齐美观无疯长现象。

- 乔、灌木：植物主枝分布均匀，通风透气，造型美观；绿篱整齐一致。

- ４.病虫害防治

- 草地、灌木、乔木及时防治，病株、虫害现象不成灾。

- ５.除杂草松土

- 草坪等除草每月一遍，雨后杂草严重者每周一遍，草坪上不允许有开 花杂草，花木丛中不允许有高于花木的杂草，花丛下无杂草，树盘内 无严重杂草。

- ６.补植对因生长不良造成的残缺花草、树木及时补植恢复。能满足植物生长的条件下无黄土裸露。

- ７.清理绿化

- 修剪下来的树枝和杂草，当天垃圾要当天清运，不准就地焚烧。

- ８.防风防汛

- 积极预防，对树木加固，特殊天气后及时清除倒树断枝、疏通道路，清理扶植。尽快恢复原状、以免影响交通人流。

- ９.保护措施

- 保护现有绿化完整，防止人为损坏。出现人为损坏时要及时恢复。

- 绿化养护技术规范

- 一、专业术语和基本含义

- 乔木整形修剪：指整理树形，理顺枝条，使树冠枝繁叶茂疏密适宜，充分发挥观赏效果； 同时又能通风透光，减少病虫害的发生。

- 灌木修剪：指逐年循序更新老枝，控制高度，去除过密枝，病虫 枝和枯死枝。

- 观花灌木修剪：指为促进花繁叶茂，整形形态和谐的修剪。

- 缓释肥料：有效成分缓慢释放的化学肥料，肥效可达数月。

- 宿根花卉：植物地下部宿存越冬而不膨大，次年继续萌芽开花，并可持续多年的草本花卉。

- 植物休眠期：植物自身暂时停止生长发育的一个阶段，也是植物 适应早环境条件的一种表现。

- 返青水：植物在返青前，人工对其进行的灌水，一般在早春进行。

- 冻水：指在绿地表层冻结之前一般在秋末或冬季对植物进行的灌水。

- 抗蒸腾剂：可以降低植物蒸腾速度的药剂，用于树木移栽等过程。

- 矿化度：指水中各种阴阳离子的总和，用此表示水中盐类存在量多少

- 主干：树木从地面到第一主枝基部分之间的部分，其高度叫干高。

- 中央领导枝：树木主干延伸成为树冠中轴，并直达树顶，其上着 生主枝的部分。

- 主枝：由树干直接分生出来的永久性大枝。

- 侧枝：由主枝直接分生出来的永久性大枝。

- 营养枝：着生芽而没有花芽的枝条。

- 结果枝：着生花芽的枝条。

- 徒长枝：也叫明条，生长直立，叶大而薄节间较长，组织不充裕。

- 春梢：树木春季生长的部分，春梢一般发育充实，可形成良好的骨干枝。

- 叶芽：仅能生枝长叶的芽。

- 花芽：能开花的芽。

- 树木整形：对树木施以一定的措施，使之形成人们所需树形。

- 短截：就是剪去枝条的一大部分，还保留一定长度。

- 疏剪：把枝条从基部疏去。

- 截干：对主干（或主枝，骨干枝）进行截断的操作。

- 缩剪：将较弱的主枝或侧枝，回缩到一定的位置，使之复壮。

- 冬季修剪：自春季发芽后停止生长前都称为夏季修剪。

- 生长期修剪：自春季发芽后至停止生长前都成为夏季修剪。

- 植物群落：在一定生境中，群生在一起的植物有规律的组合。一定植物种类的组合，在环境相似的不同地段有规律的重复出现，每一个这样的组合的单元为一个植物群落。

- 保墒：保持绿地土壤的水分，以满足植物生长发育需要的措施。

- 二、园林绿化养护管理月历

- 一月份（大寒小寒）

- 1.月份特征和重要工作

- 1.1全年最冷的月份，要注意树木的防寒。

- 1.2对树木进行冬剪。

- 1.3检查防寒设施的完好情况，发现破损立即修补。

- 1.4在树木根部堆集不含杂质的雪。

- 1.5积肥

- 1.6防治病虫害，在树根下挖冬蛹，虫茧，剪去树上虫茧。

- 二月份（立春、雨水）

- 1.月份特征和重要工作

- 1.1气温略有回升，仍需要注意树木防寒。

- 1.2继续对树木进行冬剪。

- 1.3继续对防寒设施进行检查。

- 1.4继续积肥。

- 1.5防治病虫害。

- 1.6维修工具，做好春季绿化准备工作。

- 三月份（惊蛰、春分）

- 1.月份特征和重要工作

- 1.1春季植树

- 1.2对树木进行施肥，并根据树木耐寒能力分批撤出防寒设施，扒开埋土。

- 1.3防治病虫害。

- 1.4三月上旬，应给树木、草坪浇水一次。

- 2、具体办法和措施

- 2.1浇水：根据天气情况进行浇水，为使绿地早日返青，草坪每周浇水一次，为了使苗木早日发芽返青，对树木进行开窝浇水，连浇透水两遍。

- 2.2更换死亡苗木：对冬季死亡苗木进行更换，保证绿地苗木的美观。

- 2.3修剪：对苗木的枯枝废枝进行修剪并对苗木进行整形修剪，保证乔灌木树形优美。地被要拉线修剪，保证地被的宏观效果，根据天气情况，定期浇水、随时清拔杂草。

- 2.防治病虫害：撒除乔木防寒草绳等并烧掉，可防止虫卵的孵化。

- 四月份（清明、谷雨）

- 1.月份特征和重要工作

- 1.1对园林树木、草坪进行施肥、灌水。

- 1.2发芽前修剪冬季及早春易干枯的树木。

- 1.3防治病虫害。

- 2、具体办法和措施

- 2.1浇水：根据天气情况进行浇水，苗木地被每四天浇水一次，草坪应每周浇水两次。新植树至少没五天一次透水，防止新叶因缺水而回缩。影响苗木的正常生长。

- 2.2修剪：对苗木的枯枝、废枝进行修剪并对苗木整形修剪并对苗木进行整形修剪，保证乔灌木树形优美。地被要拉线修剪，保证地被的宏观效果，根据天气情况，定期浇水，随时清拔杂草，并配合修剪进行追施薄肥，草坪每月割草两次。

- 2.3施肥：四月份温度较低，苗木、草坪生长缓慢，每亩施肥越10公斤，根据苗木的长势适当加施磷钾肥。施肥后应马上浇水，防治烧苗。

- 2.4 防病虫害：初春时节，苗木打石硫合剂一遍，草坪打1605一遍，杀死虫卵。

- 五月份（立夏、小满）

- 1.月份特征和重要工作

- 1.1树木抽枝张叶，需适时灌水，草花及时浇水。

- 1.2对春花植物花后修剪、更新、新植树木扶芽除蘖。

- 1.3中耕除草、追肥、修剪。

- 1.4防治病虫害。

- 2.具体办法和措施

- 2.1浇水：根据天气情况进行浇水、苗木、地被应 10 天浇水一次，防止新叶因缺水而回缩。。

- 2.2施肥：追施复合肥一遍，每亩约15公斤，尿素一遍，每亩15公斤；根据情况，增加钾肥的使用，施肥后应马上浇水，防止烧苗。

- 2.3防病虫害：乔灌木打久效磷一遍，打1605一遍。 六月份（芒种、夏至）

- 1、月份特征和重要工作

- 1.1给树木花草灌水、施肥，保证肥水供应，中耕除草。

- 1.2雨季来临前，疏剪树冠和修剪与架空线发生矛盾的枝条。

- 1.3草坪修剪，浇水、长势弱的应追肥。

- 1.4防治病虫害。

- 1.5做好雨季绿地排水的准备工作。

- 2、具体办法和措施

- 2.1修剪：对萌发的乔木，灌木进行整形抹芽修剪，保证树形优美，根据实际温度和草坪的生长情况，及时修剪，控制地被的生长高度在 设计高度，对行道树特别注意疏枝，改善通风透光，减少内部枝叶的枯黄，发生空堂。

- 2.2防治病虫害：根据情况防治苗木病虫害的发生。

- 2.3施肥：可结合浇水适用硫酸铵或喷施铁肥。

- 2.4加强管理：加强杂草的防治清除工作，用化学防除结合人工防除，以确保绿地纯净。

- 七月份（大暑、小暑）

- 1、月份特征和重要工作

- 1.1及时灌水、排水。

- 1.2中耕除草及追肥，后期增施磷、钾肥，保证树木花草越冬。

- 1.3移植常绿树，最好入伏雨水透地后进行。

- 1.4修剪树木，抽稀树冠防风，并及时扶正吹歪树木。

- 2、具体办法和措施

- 2.1浇水：根据天气情况进行浇水，至少每一天一次透水，保证苗木的生长需要，浇水时间上午7点至10点下午4点至6点。可作叶面喷水，保持叶面清新。

- 2.2保洁：保证在早上7:30上班前每彻底清理垃圾、废弃物一遍，保证绿地以清新面貌迎接新的一天，绿化人员全天候清理绿地的垃圾废弃物，保证绿地及铺装全天的整洁。

- 2.3修剪：对灌木及地被进行适当的整形修剪，保证树形优美，控 制地被的生长高度在设计高度，对行道树特别注意疏枝，以防汛期发生倒伏，地被注意适当疏枝。改善通风透光，减少内部枝叶的枯黄、发生空膛。草坪每周割一次，其高度不得高于6-8厘米。

- 2.4防病虫害：根据情况打辛硫磷一次防地下害虫，打三唑酮一次防锈病。

- 2.5施肥：每修剪一次追施薄肥一次，每亩地用尿素15公斤，追加复合肥每亩20公斤。增施硫、钾肥，停施氮肥。

- 2.6加强管理：每星期清拔杂草一次，以确保绿地纯净。

- 八月份（立秋、处暑）

- 1、月份特征和重要工作

- 1.1继续移植常绿树

- 1.2对树木修剪，处理好树木与架空线的矛盾，对其进行整形修剪。

- 1.3修剪草坪，剪后浇水施肥，继续铺栽草坪。

- 1.4中耕除草。

- 1.5排水防涝，抗旱灌水。

- 1.6防治病虫害

- 2、具体办法和措施

- 2.1防涝：根据天气变化，做好雨季排水防涝工作，在每次暴雨 来临前，对防涝薄弱部位进行加固，并派人员定期巡逻，发现险情及时汇报、抢救。

- 2.2浇水：根据天气情况见干进行浇水，8月份是高温季节，除雨天外草坪应每天浇水一次，苗木地被可4天浇透水一次，。每天早10点以前，下午3点以后进行浇水，避免高温时节，土壤温度太高，浇水容易蒸坏苗木及草坪的根系，导致苗木、地被生长不良。草坪死亡。

- 2.3修剪：对灌木及地被进行适当的整形修剪，保证树形优美，。控制地被的生长高度哎设计高度，地被注意适当疏枝，改善通风透光，减少内部枝叶的枯黄，发生空膛。草坪每5天割一次，控制高度在5-8厘米。

- 2.4防病虫害：根据季节，病虫害的繁殖期应打 1605 和久效磷一次，灭地下害虫打辛硫磷一次，防治苗木病虫害的发生。草坪防锈病打代森锰锌。

- 2.5施肥：每修剪一次追施薄肥一次，每亩地用尿素15公斤，加施氮肥，追复合肥一次，每亩20公斤，增加生长势。

- 2.6加强管理：及时清理绿地中的杂草，清除杂物以确保绿地纯净，每星期清拔除草一次。

- 九月份（白露、秋分）

- 1、月份特征和重要工作

- 1.1全面整理绿地，剪除干枯枝、病虫枝，刨除死树，补植草坪，遇干旱时浇水，防治病虫害。

- 1.2播种冷季型草坪的最适宜季节，出苗快，杂草少，好管理。

- 1.3中耕除草施肥，对生长弱的树木、草坪追磷，钾肥。

- 1.4栽种郁金香、百合、风信子等球根花卉，下旬至十月上旬分 栽、移植牡丹、芍药。

- 1.5下旬布置重点花坛，迎接国庆。

- 2.具体办法和措施

- 2.1中旬为迎接“十一“国庆节，全面整理绿地，修剪枯枝，

- 弱枝等。彻底清理患病枝，追施薄肥一次。

- 2.2防涝：据天气变化，做好雨季防涝工作，每次暴雨来临前，对防涝薄弱部位进行加固，并派人员定期巡逻，发现险情及时汇报，及时抢救。

- 2.3浇水：盛夏季节天气炎热，地被等苗木每五天浇水一次，草坪每天一遍透水。上午十点之前，下午三点之前进行浇水，避免伤苗。

- 2.4修剪：对灌木及地被进行适当的整形修剪，保证树形优美。控制地被的生长高度在设计高度，草坪每5天修剪一次，使草坪高度 控制在5-8厘米。

- 2.5防病虫害：根据季节，病虫害的繁殖期应打 1605 和久效磷一次，防止苗木病虫害的发生，主要病虫害有草地螟，粘虫，地老虎，金针虫等，选用药物辛硫磷，敌杀死。草坪打代森锰锌一次，预防黄枯病。

- 2.6施肥：每修剪一次追施薄肥一次，每亩地用尿素15公斤，追加复合肥每亩20公斤。

- 2.7加强管理：及时清理绿地中的杂草，清除杂物以确保绿地纯净，每月清拔杂草两次。

- 十月份（寒露、霜降）

- 1、月份特征和重要工作

- 1.1对冷季型草坪，加强肥水管理，延长绿期。

- 1.2收集草花及树木的种子：春植球根花卉，如大丽花、美人蕉应挖出球茎，晾晒贮存。1:3清除花坛内枯枝、落叶并烧掉，避免病虫害蔓延。

- 2、具体办法和措施

- 2.1浇水：根据天气情况进行浇水，苗木及地被每五天浇一次透水，保证苗木的生长需求，以免影响苗木的正常生长。每天早十点以前浇水，避免伤苗不利于植物生长，草坪每天浇水一次。

- 2.2修剪：对灌木及地被进行适当的整形修剪，保证树形优美，控制地被的生长高度在设计高度。草坪每六天修剪一次，控制草坪高度在5-8厘米。

- 2.3根据季节，病虫害的繁殖期应打1605和久效磷一次，防止苗木病虫害的发生。草坪喷三唑酮防治锈病。

- 2.4施肥：每修剪一次追施薄肥一次，每亩地用尿素15公斤，可追施氮磷钾复合肥以延长绿期。

- 2.5加强管理：及时清理绿地中的杂草。清除杂物以确保绿地纯净，每月清拔杂草两次。

- 2.6堆肥：制定冬季堆制土杂肥工作计划。

- 十一月份（立冬、小雪）

- 1、月份特征和重要工作

- 1.1秋季植树。

- 1.2灌冻水，上冻前灌完，对不耐寒的树木做好防寒工作，但时间不宜过早。

- 1.3给园林树木（深翻）施基肥。

- 2、具体办法和措施

- 2.1浇水：每星期浇透水两遍。

- 2.2更换死亡苗木：对有些死亡及长势不好的苗木进行更换，保证绿地苗木的美观。

- 2.3保洁：每天保证在早八点上班前彻底清理垃圾、废弃物一遍，保证绿地以清新面貌迎接新的一天，绿化人员全天候清理绿地的垃圾废弃物，保证绿地及铺装全天的整洁，及时整理落叶、树挂等。

- 2.4修剪：对乔灌木进行越冬修剪，保证乔灌木树形优美并积聚越冬力量，增加抗冻能力。

- 2.5施肥：草坪施农家肥每亩用地2.05吨，苗木每株施肥3公斤，挖环沟追施。施用的农家肥为鸡粪、猪粪、草木灰混拌。

- 2.6防病虫害：用石硫盐合剂或白石灰进行树木涂白，草绳绕干，行道树涂白高度为1-1.2米，要求整齐划一，对白蜡、柳树等天牛危害严重的树种，在天牛产卵区（离地面0.3-0.7米）加重涂白。

- 十二月份（大雪、冬至）

- 1月份特征和重要工作

- 1.1树木防寒

- 1.2冬季树木修剪

- 1.3消灭越冬害虫

- 1.4积肥

- 1.5加强机具维修和养护工作

- 1.6总结全年工作

- 2、具体办法和措施

- 2.1防风、防火：冬季气候比较干燥，风力较大，在风口位置适当进行遮挡，苗木树液流动较慢，容易引起火灾，注意做好防火工作。

- 2.2修剪：对乔灌木进行越冬整形修剪，保证乔灌木树形优美并 积聚越冬能量，增加抗冻能力。

- 第五章  商务要求

1、项目实施地点：采购人指定地点

2、服务期限：自合同签订之日起1年。

3、合同价款：

3.1合同总价包含项目实施费及其他费用等从项目实施至验收合格等所有其他有关各项的含税费用。

3.2本项目为固定综合单价合同，合同单价不受市场价格、工作量变化等其它因素的影响，后期根据实际发生量据实结算。

3.3综合单价包括人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险的费用。

4、付款方式：

4.1每季度结束并通过验收(验收标准满分100分，90分及以上视为验收通过，详见第六章合同格式与主要条款《绿化养护验收标准》)，中标单位提供正式发票由采购人按程序支付。前三个季度按中标金额的25%进行支付，第四季度结束、通过验收并完成审计后，按照本项目审定价进行结算，支付至审定金额；

4.2供应商承诺在采购人办理支付手续前，为采购人出具等额的符合国家规定的发票；

4.3上述时间不包括采购人正常办理支付报批手续的时间（办理银行担保所需的手续费、担保费等全部由供应商承担）。

第六章  合同格式与主要条款

（本合同为合同样稿，最终稿由双方协商后确定）

甲方（采购人）：

乙方（中标供应商）：

- 项目内容：

二、服务地点、时间、人员

2.1乙方为甲方提供的服务期限为      年    月    日到      年    月    日（具体以项目实施日期为准）

2.2服务地点：      （根据项目建设的实际情况确定）

2.3服务人员要求：人员配置要求必须满足项目建设及服务要求。

三、权利和义务

3.1甲方的权利和义务

3.1.1甲方有权指派专门人员或者单位对乙方的工作进行全程监督管理；

3.1.2甲方应按合同约定向乙方支付服务费用。如乙方服务未达到合同要求，甲方有权拒付未达到要求部分的款项；

3.1.3甲方有权要求乙方提供与相关服务内容有关的相关信息；

3.1.4甲方有权得到符合合同要求的所有服务；

3.1.5乙方完成所有协议约定内容后，甲方根据项目实施情况出具的客观公正的书面用户验收意见。

3.2乙方的权利和义务

3.2.1合作过程中乙方应指派专门的业务负责人负责合作事项的全程沟通及协调工作；

3.2.2乙方应遵守甲方有关合作事项的各项管理规定，及时报告工作进度，在规定时间内完成相应的项目建设工作；

3.2.3甲方在工作质量、工作进度、工作内容等方面提出意见及建议，乙方应及时响应并有效改进；

3.2.4不得转包、分包；

四、合同总价及支付方式

4.1本合同总价为￥       元（大写：       ）

4.2合同总价包括：含项目实施费及其他费用等从项目实施至验收合格等所有其他有关各项的含税费用。

4.3本项目为固定综合单价合同，合同单价不受市场价格、工作量变化等其它因素的影响，后期根据实际发生量据实结算。

4.4综合单价包括人工费、材料和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润，以及一定范围内的风险的费用。

4.5每季度结束并通过验收(验收标准满分100分，90分及以上视为验收通过，详见附件1：《绿化养护验收标准》)，中标单位提供正式发票由采购人按程序支付。前三个季度按中标金额的25%进行支付，第四季度结束、通过验收并完成审计后，按照本项目审定价进行结算，支付至审定金额；

4.6供应商承诺在采购人办理支付手续前，为采购人出具等额的符合国家规定的发票；

4.7上述时间不包括采购人正常办理支付报批手续的时间（办理银行担保所需的手续费、担保费等全部由供应商承担）。

五、违约责任

5.1乙方违反其服务条款时，甲方有权要求乙方在5天内予以改正，逾期不改的，甲方有权每日按照合同总金额的0.3%收取乙方违约金。当以上情况持续30天或以上时，甲方有权终止合同，乙方必须将全部服务资料移交甲方，并在合同终止之日起10天内，配合甲方做好服务交接工作，甲方有权追回未完成合同项目的款项，并有权对由此引起的损失要求乙方予以赔偿；

5.2因乙方行为违反法律规定产生引起的民事和刑事责任由乙方承担；

5.3因乙方行为侵害第三方权益的，责任和相关损失由乙方承担；

5.4乙方违反保密规定，全部责任由乙方承担，并需赔偿甲方由此引起的损失。

5.5乙方与其他项目中标企业之间要相互配合完成整体项目，如因不配合或配合不当影响整体项目的，由甲方根据工作实际，认定违约企业和不配合企业的违约责任，并由违约企业和不配合企业共同承担相应的责任。

六、知识产权

供应商应保证投标货物及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由供应商承担全部责任。任何被供应商用于未经授权的商业目的行为所造成的违约或侵权责任由供应商承担。

七、保密条款

7.1自合同签订之日起，乙方有责任对甲方提供的各种文件（服务内容、资料、报告）、工作业务信息、中间过程数据、结果数据进行保密，未经甲方书面批准不得提供给任何第三方。如有违反包括故意泄露、管理不善、过失等原因造成的泄露，均视为乙方未执行好保密措施，乙方应承担相应的法律责任。此保密义务不因合同的终止而免除；

7.2乙方应采取有效措施对甲方提供的资料和数据实施合乎规定（该类规定包括但不限于相关的保密法律、法规、规定、通知等）的保密处理措施，并对此负责；

7.3乙方有义务遵守和配合执行甲方的保密管理规定与保密措施，并在项目实施完成后，归还甲方提供的全部资料。

八、不可抗力

8.1如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应由双方协商确定后达成书面协议；

8.2受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后5天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方；

8.3不可抗力使合同的某些内容需要变更时，双方应通过协商在5天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能继续履行的，合同终止。乙方提交已经完成的成果，并退还未完成部分的合同款项。

九、合同争议的解决

9.1合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

9.2采购人在合同的履行期间以及履行期后，可以随时检查项目的执行情况，对招标标准、招标采购内容进行调查核实，并对发现的问题进行处理。

9.3合同争议的解决：合同在履行过程中发生的争议，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向合同履行地人民法院提起诉讼。

十、违约解除合同

10.1乙方未能在合同规定的期间或甲方同意延长的期间内提供全部或部分服务,或在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的，甲方可向乙方发出书面通知，并部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。“腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响甲方在合同签订、履行过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响合同签订、履行过程，以谎报事实的方法，损害甲方的利益的行为；

10.2在甲方部分或全部解除合同之后，甲方在全部或部分获取与未交付的服务类似的服务时，乙方应承担甲方获取类似服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

十一、合同生效及其他

11.1本合同经甲乙双方及代理机构签字盖章后生效；

11.2本合同中所带的附件，具备合同本身同样的法律效力；

11.3本合同一式   份，其中，甲方  份，乙方   份，监管单位   份。均具有同等法律效力。

11.4乙方收款账号信息如下：

11.4.1开户名称：                      ；

11.4.2账    号：                      ；

11.4.3开户银行：                      ；

11.5本合同未尽事宜，双方以补充合同完善。

甲方：（盖章）   			       乙方：（盖章）

法定代表人/授权代表：              法定代表人/授权代表：

地    址：                         地    址：

开户银行：                         开户银行：

账    号：                         账    号：

电    话：                         电    话：

传    真：                         传    真：

签约日期：  年   月  日 		    签约日期：  年  月   日

附件1：《绿化养护验收标准》

- 绿化验收标准

（1）；树木长势健壮，生长量大于正常生长量；无枯枝病枝，枝干粗壮；树冠保持良好，通风透光；，叶片病害，虫害发生率不超过（一级2%；二级：5%；三级：10%以下）；叶色正常；无明显死株，病株现象发生；疏枝，修剪适当，布局合理。（10分）

(2) ; 花灌木长势良好，冠型美观均称，花色鲜艳纯正，花期长；枝条健壮，基本无枯枝病枝；叶色正常，叶片病害，虫害发生率不超过（一级：2%；二级：5%；三级：10%以下）；无明显死株，病株现象发生；残枝败花清除及时；疏枝，修剪适当，布局合理，能起到抑强促弱作用。（10分）

（3）；绿篱生长健壮，修剪及时，造型美观，边缘齐整；

叶色正常，做到不黄叶，不蕉叶，不卷叶，不落叶；病虫害发生率不超过（一级：3%；二级：5%；三级：10%以下）有虫株率2%以下；无明显缺株。（15分）

（4）；草坪保持完好；杂草率（一级：10%；二级、三级：20%以内），病虫害发生率，草坪死亡率均不超过5%；修剪及时，平整美观，叶色正常。（15分）

（5）；蓿根花卉管理及时，花期长，花色纯正鲜艳，无明显缺株。（5分）

（6）；绿地整洁，无砖石瓦块，塑料袋等废弃物；工作垃圾（树枝，树叶，草沫等），重点区段做到随产随清，其他区段做到日产日清，并做到保持清洁。绿地内任何地方不允许有荒草、特别是路旁、绿篱边。（15分）

（7）；护栏、园路、桌椅、井盖、牌鉓等园林设施完整，及时维修。（5分）

（8）; 无明显人为损坏花卉、苗木、绿地；草坪内无物料、搭棚、侵占现象；树下距树干2米内无搭棚设摊、圈栏、

物料等影响养护管理和生长现象，如有则应有保护措施。（5分）

(9); 遵纪守法、团结同志、关心他人,热爱公司、遵守公司各项规章制度、爱护公司财物、责任心强、服从领导、听从指挥、虚心学习、工作积极主动、技术全面、能起到骨干带头作用。   (6分)

(10)  遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不无故旷工、有事请假，着装上岗；上班时间不与人闲谈、不大声喧哗、不随便走动、不该说的话不说、不该做的事不做、严格遵守保密制度。认真接受安全教育、严格按照安全操作程序操作，不做影响安全的事情。（10分）

(11)  严格遵守甲方的各项规章制度，举止文明，谈吐大方，不亢不卑，不能以任何理由与甲方和业主发生口角和冲突，服从甲方指挥，不做任何有损公司形象的事情，无举报投诉。（4分）

第七章 投标文件格式

投标文件格式是投标供应商的部分投标文件格式，投标供应商应按照这些格式编制投标文件。编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解文件中的每一项要求，做出逐一实质性响应，认为有必要，可做补充说明。

注：非独立企业法人参与本次投标的，投标文件内涉及到法定代表人签字盖章的部分均可由负责人签字盖章，授权书格式参照法人代表授权书。

## 项目编号：TWZB2025-003                           正本/副本

泾阳县县城绿化养护工程（   标段）

## 投标文件

- 投标供应商：（单位盖章）

- 法定代表人或其被授权代表：（签名或盖章）

- 时  间：      二○   年  月  日

## 目  录

## 一、投标函

## 二、开标一览表

## 三、分项报价表

## 四、商务偏离表

## 五、项目实施方案

## 六、承诺文件

## 七、资格证明文件

## 八、提供符合政府采购政策的证明材料

## 九、其他材料

## 十、投标供应商认为有必要补充说明的事项

## 一、投标函

致：陕西天沃工程项目管理有限公司

我方全面研究了“泾阳县县城绿化养护工程（   标段）”招标文件（TWZB2025-003）的全部内容，决定参加贵单位组织的本标段的投标。我方正式授权（姓名、职务）代表我方              （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

在此，我方郑重声明以下诸点,并负法律责任。

1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供相应服务。

2、按照招标文件的规定，我方总投标价为人民币大写    元，￥    。

3、我方已仔细阅读了招标文件的全部内容，并同意和放弃对招标文件不明或误解而询问、质疑和投诉的权利。

4、我方的投标文件有效期为90个日历天。

5、如我方中标：

（1）我方在收到招标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后    完成本项目的服务，并交付采购人验收。

（3）投标有效期自动延长至合同履行完毕。

（4）我方保证按规定和标准向贵方交纳采购代理服务费。

6、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与投标有关的任何文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

7、我方为本项目提交的投标文件正本1份，副本2份，电子文件2份。

8、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，且尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

9、有关本项目的所有函电，请按下列地址联系：

投标供应商名称：（盖章）

法定代表人或被授权代表（签名或盖章）：

通讯地址：

邮政编码：

联系电话：

传    真：

电子邮件：

开户银行:

帐    号：

日    期：

## 二、开标一览表

项目编号：TWZB2025-003

| 投标供应商名称： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 标段名称 | 总报价（元） | 服务期限 |
| 泾阳县县城绿化养护工程（ 标段） |  |  |
| 合计： - 人民币大写： 小写￥： 元 |  |  |

注：报价应按投标总价填写，最多保留小数点后两位。

投标供应商：（盖章）

- 法定代表人（签名或盖章）：

- 投标日期：     年   月   日

## 分项报价表

| 序号 | 详细内容 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计（大写） |  |  |  | ￥ |  |

注：1、供应商须按“分项报价表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价；

2、“分项报价表”各分项报价合计应当与“开标一览表”投标总价相等；

3、此表可自行扩展。

投标供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

投标日期：

四、 商务偏离表

供应商名称：                            项目编号：TWZB2025-003

| 序号 | 采购商务要求 | 投标文件商务响应 | 偏离及其影响 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.本表应严格按照“第五章 商务要求”中所包含的商务条款填写；“采购商务要求”须按采购文件的商务条款填写；“响应文件商务响应”为供应商所响应的商务条款；“偏离及其影响”填写：正偏离或相同。

2.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其中标资格，并按有关规定进行处罚。

3.商务响应部分所有的负偏离均视为重大负偏离

供应商（单位盖章）：

法定代表人或被授权代表（签名或盖章）：

- 日期：     年   月   日

五、项目实施方案

- 注：项目实施方案是评标委员会对投标文件进行评分的重要依据，请结合本项目招标文件中关于招标内容及要求、评标办法进行认真编制。

## 六、承诺文件

## 七、资格证明文件

投标供应商参加本次投标必须提供以下资格证明文件：

- 1、投标供应商基本情况表

2、供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

3、法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参与，须提供法定代表人身份证明）；

4、具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的说明及承诺；

5、供应商在近三年经营活动中没有重大违法记录的声明；

6、财务状况报告；

7、税收缴纳证明：

8、社会保障资金缴纳证明：

9、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供供应商企业关系关联承诺书）；

10、本项目不接受联合体投标（提供非联合体承诺书）；

11、中小企业声明函（本项目专门面向中小企业采购，非中小企业单位（监狱企业、残疾人福利单位除外）不得参与）

- （注：附复印件加盖公章）

## 1、投标供应商基本情况表

| 投标供应商名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |
| 单位性质 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 企业资质等级 |  |  | 成立时间 |  |  |  |
| 注册资金 | 万元 |  | 固定资产 | 原值 | 万元 |  |
| 流动资金 | 万元 |  |  | 净值 | 万元 |  |
| 开户银行 |  |  | 职工总数 XX人 | 生产工人 | 人 |  |
| 账号 | 基本银行账号 |  |  | 技术人员 | 人 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

投标供应商名称：        （盖章）

法定代表人或被授权代表：  （签名或盖章）：

投标日期:

2、供应商具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

- 3、法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参与，须提供法定代表人身份证明）；

- 3.1法定代表人（单位负责人）身份证明

投标供应商名称：

统一社会信用代码：

姓名：       性别：       年龄：       职务：

系            （投标供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件（正反面）

法定代表人身份证复印件粘贴处

供应商名称：              （单位公章）

日期：    年  月  日

说明：仅限法定代表人（单位负责人）参加投标时提供，法人授权代表参与的，本页可删除。

- 3.2法定代表人授权书

致：陕西天沃工程项目管理有限公司

本人          （姓名）系              （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托           （被委托人姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方的名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改泾阳县县城绿化养护工程（   标段）投标文件、签订合同和全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本授权有效期自开标之日起90日历天。

代理人无转委托权。

法定代表人、被授权代表身份证复印件（正反面）

| 法定代表人身份证复印件 | 被授权代表身份证复印件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 | 被授权代表身份证复印件 |

供应商名称：                      （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）:             （签字或盖章）

身 份 证 号：

委托代理人：                           （签字或盖章）

身 份 证 号：

授权委托日期：       年       月       日

说明：仅限法人授权代表参加投标时提供，法人直接参与的，本页可删除。

3.3自然人授权委托书 (适用于自然人投标)

致：____________(采购代理机构)

我________(姓名)系自然人，现授权委托____________(姓名)以本人名义参加泾阳县县城绿化养护工程（   标段）的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任，代理人无转委托权。

授权委托代理期限：本授权书自投标文件递交截止时间起有效期   90  天。

特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：

年　　月　  日

## 说明：仅限自然人参加投标时提供，法人参与或法人授权参与的，本页可删除。

## 4、具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的说明及承诺

## 5、供应商在近三年经营活动中没有重大违法记录的声明

## 6、财务状况报告

## 7、税收缴纳证明

## 8、社会保障资金缴纳证明

- 9、非联合体承诺书；

- （格式自拟）

- 10、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供供应商企业关系关联承诺书）

- 供应商股东及股权证明。

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：             。

我单位的上级管理单位有              。

2.供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺：

2.1管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位有：                 。

我单位的上级管理单位有              。

2.2股权关系说明：

我单位控股的单位有           。

我单位被              单位控股。

2.3、单位负责人：

3.其他与本项目有关的利害关系说明：

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商名称：                     （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或被授权人：      （签字或盖章）

- 日      期：      年   月    日

11、中小企业声明函（本项目专门面向中小企业采购，非中小企业单位（监狱企业、残疾人福利单位除外）不得参与）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加 （单位名称） 的 泾阳县县城绿化养护工程（   标段） 采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；承接企业为 （企业名称） ，从业人员         人，营业收入为        万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

………

本项目属于其他未列明行业。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

中小企业投标时，应提供声明函（按给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的，将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；

2.若为监狱企业、残疾人福利单位提供监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函；详见附件一及附件二。

企业名称（盖章）：

日 期：

附：《中小企业划型标准规定》各行业划型标准

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

附件一：监狱企业证明文件（若有）

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

监狱企业投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式不做要求）。

附件二：残疾人福利性单位声明函（若有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的              项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：如果满足残疾人福利性条件，需提供投标企业注册地民政部门出具的残疾人福利性企业认定材料和货物制造企业注册地民政部门出具的残疾人福利性企业认定材料。对拟享受残疾人福利性企业价格折扣政策的投标产品及其报价单独作分类汇总。

残疾人福利性单位投标时，应提供声明函（按给定格式）。未提供或未按给定格式提供声明函的。

供应商全称(盖章)：

法人代表人或法定授权代表人(签字或盖章)：

日  期：

附：《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

八、其他资料

1、供应商类似项目业绩一览表

供应商名称：                                                       单位：万元

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 合同金额 | 完成时间 | 完成质量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、“合同金额”需提供合同复印件或中标通知书复印件。

2、供应商应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其谈判申请被拒绝。

供应商名称：         （盖章）

法定代表人或授权代表（签名及盖章）：               日期:

2、政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

- 在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

- 不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

- 不向采购代理机构和采购人提供虚假资格文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。

- 不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

- 不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

- 不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

- 不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

- 尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购代理机构的招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：                     （公      章）

法定代表人或被授权代理人：     （签字或盖章）

地    址：

邮    编：

电    话：

3、投标声明书

致：陕西天沃工程项目管理有限公司

我公司               （投标供应商名称），就参加 泾阳县县城绿化养护工程（    标段）（采购项目编号：TWZB2025-003）投标事宜，在此郑重声明：

1、我公司所提交的投标文件全部真实有效；

2、我公司近3年来无因安全事故、质量事故、投标违规等不良记录被政府有关部门处罚或仍在处罚期限内的情形存在；

3、我公司近3年来无违规违法经营受到责令停产(或停止经营)、 吊销生产许可证（或经营许可证）、较大数额罚款等行政处罚的情形存在；

4、我公司无企业财产被查封、冻结或处于破产状态或严重亏损状态等情形存在；

5、我公司承诺在投标过程中，保证不与其他单位围标、串标，不出让投标资格，不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标供应商，不向采购人、采购代理机构、评标委员会成员行贿。

以上声明若有违反，一经查实，本公司愿意接受政府有关部门的相应处罚，并愿意承担由此带来的法律后果。

特此声明！

声  明  人:                      (投标供应商名称、公章)

法定代表人：（签名或盖章）

日   期：

九、投标供应商认为有必要补充说明的事项