**一、项目概况**

**1.采购范围：**本项目为以工代赈示范项目，路线起点位于钟宝镇新坪村石庙子，与国道541相接，沿既有旧路向东布线，主要建设内容为:新建产业路5.8公里，4.5米宽，同时配套道路挡护及排水沟主要包括路基、路面、桥涵、排水、交通工程等。

**2.建设地点：**镇坪县钟宝镇新坪村

**二、工期**

自合同签订之日起180日历天（具体开工日期以采购人通知为准）。

**三、质量标准**

达到国家现行施工验收规范“合格”标准。

**四、质保期**

验收合格后5年，工程缺陷责任期2年。

**五、付款方式**

合同签订后，支付30%预付款；工程完工时拨付40%，剩余部分于项目综合竣工验收后一次性付清。

**六、其他要求**

本项目为以工代赈项目，要求供应商严格落实以工代赈“能用人工尽量不用机械，能组织当地群众务工尽量不用专业施工队伍”相关政策要求，充分组织本镇本村群众参与工程建设，广泛实施劳动技能培训，带动当地群众务工不低于148人，开展就业技能培训不低于148人，每月及时足额通过务工本人银行卡或者“一卡通”向务工群众发放劳务报酬，规范劳务报酬发放台账，发放劳务报酬总额不低于240万元**（供应商须在响应文件中承诺，否则按无效投标处理）**。