**府州公园卫生间建设项目采购需求文件**

1. **采购项目名称：府州公园卫生间建设项目**
2. **采购项目预算、资金构成和采购方式：**

1、采购项目预算：（见上传附件）

2、资金来源：财政资金

3、采购方式： 竞争性磋商

三**、项目实施时间、地点、工程概况、总投资及质量要求：**

1**、项目实施时间：60日历天**

2、**项目实施地点：**府谷镇府州公园

3、**工程概况：**

（1）主要内容包括：本项目为府州公园卫生间建设项目，主要施工内容包括：新建7蹲位水冲厕所一座，建筑面积58平方米，配套建设蓄水池、化粪池等相关附属设施。（详见工程量清单）。

（2）项目总投资：676888.37元。

（3）工期：60日历天。

**4、质量要求：达到国家建设工程验收标准的合格标准**。

**四、合同模板：**

**府州公园卫生间建设项目采购合同**

甲方：府谷县林业局 （以下简称甲方）

乙方： （以下简称乙方）

为了保证府州公园卫生间建设项目的顺利实施，甲乙双方就工程建设中的相关事宜达成一致意见，特签订如下合同。

**一、工程概况**

1、工程项目名称：府州公园卫生间建设项目

2、工程地点：府谷镇府州公园

3.工程内容：

本项目为府州公园卫生间建设项目，主要施工内容包括：新建7蹲位水冲厕所一座，建筑面积58平方米，配套建设蓄水池、化粪池等相关附属设施。（详见工程量清单）。

**二、合同价款**

合同总价为 (¥: ），合同价款按照中标价签订，最终工程造价以实际完成工程量的决算审计价为准。

**三、付款方式**

按工程进度支付工程款。

**四、工程期限**

该工程工期为60日历天， 年 月 日开工至 年 月 日竣工，若拖延工期，不能按时完工，每延期一天，乙方须向甲方交纳合同价款的2‰的延期损失费。

**五、双方责任**

1、 甲方负责监督乙方的工程进度、质量，协调该工程 相关事宜，若甲方发现乙方不按时作业设计施工，管理粗放，不听从甲方项目监管人员安排，一次性罚款 1000—3000 元。

2、乙方必须按照工程的设计图纸及相关要求及施工标 准执行，因施工不当所造成的一切损失由乙方承担， 甲方有权对乙方提出整改，处罚直至解除合同。

3、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理遵守甲方现场各项目管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。

4、安全责任要求。①施工期间乙方必须设置安全警示牌、现场施工人员必须佩戴安全帽。②乙方开工前，根据实 际情况制定相应施工方案。 ③施工期间发生的一切安全事故、经济损失、人身安全均由乙方承担全部责任，甲方概不负责。

5、本合同未尽事宜，双方根据相关法律、法规协商解决。

6、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，财务报账一份，该合同自双方签字盖章之日起生效。

法采购人（公章）: 供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：

年 月 日

**五、履约验收标准和方法**

1、履约验收时间：此项目竣工 10 日内。

2、履约验收主体及内容：府州公园卫生间建设项目完成情况。

3、履约验收标准：府州公园卫生间建设项目该确保工程质量符合标准。

4、验收方式：由采购单位组织有关专业人员按相关的国家标准、质量标准进行验收。

**六、对供应商的要求**

1、在中华人民共和国境内注册的，具有独立法人资格的供应商；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加本项政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

**七、付款方式：**按工程进度支付工程款。

**八、采购单位、采购单位地址、项目联系人及联系电话**

1、采购单位：府谷县林业局

2、采购单位地址：府谷县新区

3、项目联系人：张 峰 联系电话：13389122135

府谷县林业局

2025年9月29日