大荔县教育体育局加强高考综合改革

基础保障条件提升室外附属工程采购需求

一、基本要求

1.功能要求：为贯彻落实《陕西省深化普通高等学校考试招生综合改革实施方案》的文件精神，对照《陕西省普通高中标准化学校评估与管理办法》要求，进一步完善考点整体功能。

2.采购项目需要落实的政府采购政策：（1）《财政部国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；（2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；（3）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；（4）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知-财库〔2020〕46号；（5）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》-(陕财办采〔2018〕23号)；（6）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知-财库〔2014〕68号；（7）《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》-（财库〔2017〕141号）；（8）《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；（9）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）；（10）其他需要落实的政府采购政策。

3.工期：合同签订后90日历天。

4.服务地点：同州中学、城郊中学、朝邑高中校园内。

5质保期：2年。

二、需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范标准

本工程参考和借鉴以下标准和技术规范：

《建筑地基基础工程施工验收规范》；《砌体工程施工验收规范》；《混凝土工程施工验收规范》；《建筑地面施工验收规范》；建设部《工程建设标准强制性条文》等相关规范、标准。

- 三、工程指标的具体要求：

1.质量标准：合格

2.安全要求：符合国家有关安全技术要求，落实安全生产责任制，杜绝安全隐患。

3.技术规格：须满足国家、行业相关规范及要求及本项目要求。

4.服务期：2025.10.13-2025.12.29。

- 四、拟投入本项目的预算

本项目采购预算金额：487.89万元（具体详见附件项目预算书）。

- 五、工程质量标准、期限、效率等要求

供应商需要提供项目组织实施计划完整可行，人力、设备等保障措施可靠，能够保证按期完工，提供项目建设期的施工服务。

- 六、付款方式

- 转账支付。根据月形象进度拨付工程款。承包人按月编报工程量与工程款核算单于每月25日前报监理工程师、造价咨询审核，发包人确认后向承包人支付至当期已完成合格工程量的60%；工程全部完工后，支付至合同价款的80%；工程竣工验收合格并办理完结算手续后，支付剩余全部工程款。工程设计变更、签证引起的价款调整，不作为中间支付进度款的依据，调整的价款列入总结算。承包人在领取工程款的同时应将符合发包人要求的等额增值税专用发票及资料一并交于发包人。

- 七、验收标准

1.本工程应按要求完成工程全部内容。

2.本工程验收标准应符合国家相关工程管理规定及行业标准以及图纸要求。

大荔县教育体育局

2025年9月15日