政府采购项目采购实施计划

项目名称：陕西省2025年水利工程建设项目安全生产管理

动态评估

采购单位：陕西省水利厅

编制时间：2025年10月9日

编 制 说 明

一、采购单位可以自行组织编制采购实施计划，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。

二、编制的采购实施计划应当符合《财政部关于印发政府采购需求管理办法的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

三、斜体字部分属于提醒内容，编制时应删除。

四、对不适用的内容应删除，并调整相应序号。

一、合同订立安排

（一）开展采购活动的时间安排

本项目计划于2025年11月20日前完成。

（二）采购组织形式：部门集中采购

（三）委托代理安排

委托陕西省水利电力工程咨询有限责任公司代理采购。

- 采购项目项目预（概）算、最高限价

- 项目预（概）算2000000.00万元

包1：1100000.00元，大写（壹佰壹拾万元）。

包2：900000.00元，大写（玖拾万元）。

- 合同履行期限： 自合同签订之日起至2026年6

- 月30日

（六）采购包划分与合同分包

| 序号 | 标的名称 | 品目分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 是否 进口 | 分包要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陕西省2025年水利工程建设项目安全生产管理动态评估包1 | C12990000 其他水利管理服务 | 1100000.00 | 1 | 否 | 对地市的15个水利建设项目安全生产管理情况进行评估，一项一单形成《陕西省2025年×××工程建设安全生产管理评估报告》共15份，汇总形成《陕西省2025年度水利建设项目安全生产管理评估报告》1份；汇总形成《陕西省2025年水利建设项目安全生产管理常见问题及防范措施清单》1份。 |
| 2 | 陕西省2025年水利工程建设项目安全生产管理动态评估包2 | C12990000 其他水利管理服务 | 900000.00 | 1 | 否 | 对省属、厅属的15个水利建设项目安全生产管理情况进行评估，一项一单形成《陕西省2025年×××工程建设安全生产管理评估报告》共15份，协助汇总形成《陕西省2025年度水利建设项目安全生产管理评估报告》1份；协助汇总形成《陕西省2025年水利建设项目安全生产管理常见问题及防范措施清单》1份。 |

采购进口产品报财政部门核准安排：       /

（七）采购方式

（1）采购方式

□公开招标

□邀请招标

□竞争性谈判

☑竞争性磋商

□询价

□单一来源采购

□其他采购方式：              /

选择采购方式的理由：未达到公开招标限额标准

（2）采购方式是否需要财政部门批准：

☑不需要

□需要，报批安排：

（八）供应商资格条件

- 一般资格要求： ①供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；②供应商应提供健全的财务会计制度的证明材料；③单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 供应商特殊资格要求：①营业执照等主体资格证明文件；②财务状况报告，提供提供近一年度经审计的财务会计报告（含四表一注），或其开标前三个月内基本开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；③社保缴纳证明，提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明。依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件；④税收缴纳证明，提供递交投标文件截止之日前一年内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准）。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应证明文件;⑤具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力承诺函; ⑥参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明书；⑦信用查询，供应商不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商查询截图。

落实政府采购政策资格要求：  本项目为不专门面向中小企业采购项目。

拟定原因：鉴于本采购项目的重要性及复杂性，且要求具备对项目的水利工程建设领域的技术支撑能力。考虑到项目实施任务紧迫，承接单位需具备在水利工程建设领域安全生产管理动态评估的项目经验，有较高的技术能力和稳定的技术团队。中小企业受规模与业务领域限制，往往难以完成本项目工作任务，不完全具备实施该项目的保障能力，专门面向中小企业预留份额无法确保充分供应、充分竞争，也可能影响政府采购目标的实现。因此，本项目不专门面向中小企业采购。

拟定原因：      /

（九）竞争范围：

☑公开方式

□邀请方式，依据：              /

（十）评审规则

□最低评标价法，选择该评审规则的理由：     /

- ☑综合评分法，选择该评审规则的理由：本项目采用竞争性磋商采购方式进行采购。

二、合同管理安排

（一）合同类型

□买卖合同

□建设工程合同

☑技术合同

□物业服务合同

□委托合同

□其他：               /

选择合同类型的理由：         /

（二）定价方式

☑固定总价，要求：固定总价合同的核心要求是合同总价在约定范围内固定不变，除非发生合同约定的变更或不可抗力，否则承包方需按固定总价完成全部约定工作。

□固定单价，要求：          /

□成本补偿，要求：          /

□绩效激励，要求：          /

选择定价方式的理由：参照《政府采购需求管理办法》十九条。

- 合同文本的主要条款:见附件

- 合同支付方式：1、 付款条件说明：  合同签订后 ，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 40.00%。

- 2、 付款条件说明： 成果初稿提交后 ，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 50.00%。

- 3、 付款条件说明： 提交最终成果并经发包人验收通过后 ，达到付款条件起 7 日内，支付合同总金额的 10.00%。

- 履约验收方案

（1）履约验收主体

☑采购人：陕西省水利厅

□采购代理机构：           /

□本项目的其他供应商：      /

□第三方专业机构：          /

□专家：                   /

□服务对象：               /

□其他：                 /

（2）履约验收时间

供应商提出验收申请之日起30日内组织验收。

（3）履约验收方式  自行验收

（4）履约验收程序  一次性验收

- 履约验收内容  满足国家相关技术规范及有关政策的要求，通过采购人组织的成果审查验收。

- 履约验收验收标准   /

- （7）履约验收其他事项

/

（六）风险管控措施

参照《政府采购需求管理办法》第十一条、第二十五条内容，本项目不需要开展风险管控。

1.包1

（1）国家政策变化应对措施：           /

（2）实施环境变化应对措施：           /

（3）重大技术变化应对措施：           /

（4）预算项目调整应对措施：           /

（5）因质疑投诉影响采购进度应对措施：     /

（6）采购失败应对措施：             /

（7）不按规定签订或者履行合同应对措施：    /

（8）出现损害国家利益和社会公共利益情形应对措施：

/

附件1

评审办法

包1、包2评审办法：

| 评审因素 |  | 评审标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值构成 |  | 详细评审85.0000分 报价得分15.0000分 |  |  |  |
| 评审因素分类 | 评审项 | 详细描述 | 分值 | 客观/主观 | 关联格式 |
| 详细评审 | 工作方案 | 内容完整合理，科学规范，具有可操作性。主要包含对本项目的理解与认识、工作目标、评估依据、工作范围、评估流程、评估内容等。每项完全满足评审标准得3分，有缺陷或者不满足扣1分，缺项不得分。 | 18.0000 | 主观 | 服务方案 商务、技术响应偏离表 |
|  | 进度计划 | 阶段划分清晰、时间节点明确。每项完全满足评审标准得3分，有缺陷或者不满足扣1分，缺项不得分。 | 6.0000 | 主观 | 服务方案 商务、技术响应偏离表 |
|  | 报告编制结构框架及内容 | 分项成果报告结构框架合理、总体成果报告结果框架合理、报告内容符合评估任务要求。每项完全满足评审标准得2分，有缺陷或者不满足扣0.5分，缺项不得分。 | 6.0000 | 主观 | 服务方案 商务、技术响应偏离表 |
|  | 成果质量及服务保证措施 | 为完成本项目制定的质量保证措施、安全保证措施以及组织保证措施等切实可行。每项完全满足评审标准得3分，有缺陷或者不满足扣1分，缺项不得分。 | 9.0000 | 主观 | 服务方案 商务、技术响应偏离表 |
|  | 对本项目的建议及意见 | 建议及意见合理、针对性强，有利于本项目实施。 每项完全满足评审标准得3分，有缺陷或不满足扣1分，缺项不得分。 | 6.0000 | 主观 | 服务方案 商务、技术响应偏离表 |
|  | 项目重点、难点分析及应对措施 | 供应商对项目重难点分析全面合理准确、应对措施得当具体有效。每项完全满足评审标准得3分，有缺陷或不满足扣1分，缺项不得分。 | 6.0000 | 主观 | 服务方案 商务、技术响应偏离表 |
|  | 保密保障方案 | 供应商针对本项目保密保障方案完整性、可实施性、针对性。每项完全满足评审标准得2分，有缺陷或者不满足扣1分，缺项不得分。 | 6.0000 | 主观 | 服务方案 商务、技术响应偏离表 |
|  | 项目组织机构 | 项目组织机构健全、人员配备合理、职责明确。每项完全满足评审标准得3分，有缺陷或不满足扣1.5分，缺项不得分。 | 6.0000 | 主观 | 服务方案 商务、项目技术负责人及项目组成员表 |
|  | 项目负责人 | 项目负责人具有水利类高级及以上职称得6分，中级职称得3分；或具有建筑施工安全专业注册安全工程师证中级及以上得6分，初级得3分，其余不得分。 【注】投标文件中须提供人员身份证、职称证或注册证、在职证明（三个月中任意一个月社保缴纳证明）复印件，并加盖公章。 | 6.0000 | 客观 | 商务、技术响应偏离表 项目技术负责人及项目组成员表 |
|  | 项目团队 | 团队其他成员职称： 每具有1名水利类相关专业高级职称得2分，中级职称得1分，其余不得分，本项最多得4分。 团队其他成员注册： 每具有1名建筑施工安全专业注册安全工程师证中级及以上得2分；每具有1名水利水电工程专业二级及以上建造师注册证得2分，其余不得分，本项最多得6分。 【注】投标文件中须提供人员身份证、职称证或注册证、在职证明（三个月中任意一个月社保缴纳证明）复印件，并加盖公章。 | 10.0000 | 客观 | 商务、技术响应偏离表 项目技术负责人及项目组成员表 |
|  | 类似业绩 | 自2020年8月1日至投标截止日前，承担一项水利项目安全管理服务相关业绩得3分，最高得6分。 | 6.0000 | 客观 | 服务方案 业绩证明 商务、技术响应偏离表 |

附件2（拟签订的合同模板）

技术咨询（服务）合同

项  目 名 称：陕西省2025年水利工程建设项目安全生产

管理动态评估

项目实施地点：陕西省

委   托   人：陕西省水利厅

受   托   人：

签  订 时 间：

签  订 地 点： 西安市

中华人民共和国科学技术部印制

陕西省2025年水利工程建设项目安全生产管理动态评估

技术咨询（服务）合同协议书

委托人（简称甲方）：陕西省水利厅

受托人（简称乙方）：

甲方委托乙方承担陕西省2025年水利工程建设项目安全生产管理动态评估，项目实施地点在陕西省。根据中标通知书，签订本合同。双方经过平等协商，在真实、充分表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条 技术服务项目的名称、内容

1、本合同项目的名称：陕西省2025年水利工程建设项目安全生产管理动态评估。

2、工作内容及提交的成果资料：

2.1工作内容：

①开展动态评估。规范完善安全生产管理制度，落实安全管理工作要求，加强水利在建项目安全管理，提升水利建设项目安全生产管理水平。

②现场检查。通过现场检查，形成《水利工程建设安全生产监督检查问题清单》，从源头查找薄弱环节，及时排查、消除质量安全隐患。

③对策及建议。针对存在问题，提出对策与建议，敦促整改，强化行业监管力度。

2.2 提交的成果资料：    。

第二条 工作时间

自合同签订之日起至2026年6月30日。

第三条 甲方向乙方提交有关资料、文件及时间

为保证乙方有效开展工作，甲方应当向乙方提供相关技术资料、相关报告、资料、规划、批复文件及政策法规等资料。

以上资料签订合同之日15日内提交。

第四条 甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式

1、技术服务报酬：根据中标通知书，本项目工作技术服务费为人民币            。

2、具体支付方式和时间

2.1双方签订合同后，达到付款条件起7日内，甲方支付乙方合同总金额的40%即人民币          。

2.2陕西省2025年水利工程建设项目安全生产管理动态评估成果初稿提交后，达到付款条件起7日内，甲方支付乙方合同总金额的50%即人民币        。

2.3陕西省2025年水利工程建设项目安全生产管理动态评估提交最终成果并经甲方验收通过后，达到付款条件起7日内，甲方支付乙方合同总金额的10%即人民币          。

3、乙方单位名称、开户银行名称和帐号为：

乙方单位：

开户银行：

账号：

第五条 双方确定因履行本合同应遵守的保密义务

甲方：

1、保密内容（包括技术信息和经营信息）：涉及相关技术资料。

2、涉密人员范围：有关人员。

3、保密期限：全部工作结束。

4、泄密责任：按照有关规定追究责任。

乙方：

1、保密内容（包括技术信息和经管信息）：乙方提供相关技术资料。

2.涉密人员范围：有关人员。

3、保密期限：全部工作结束。

4、泄密责任：按照有关规定追究责任。

第六条 本合同的变更由双方协商一致，并以书面形式确定。

第七条 双方责任

1、甲方责任

1.1甲方按本合同第 三 条规定的内容，及时向乙方提供所需要资料及文件。

1.2 甲方按本合同第 四 条规定的金额和时间向乙方支付合同费用，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。

2、乙方责任

乙方按本合同第一、二条规定的内容完成工作任务。

第八条 双方确定

1、在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的工作成果所完成的新的技术成果，归 双 方所有。

2、在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归 双 方所有。

第九条 双方确定，出现下列情形，致使本合同无法履行，双方协商解决：发生不可抗力。

第十条 仲裁

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第 1 种方式处理；

1、提交 当地 仲裁委员会仲裁；

2，依法向人民法院起诉。

第十一条 双方约定本合同其他相关事项为：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十二条 本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，具有同等法律效力。

第十三条 本合同经双方签字盖章后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

以下无正文。

甲方：陕西省水利厅

法定代表人

（或委托代理人）：              （签名）

日期：   年   月  日

乙方：

法定代表人

（或委托代理人）：              （签名）

日期：  年  月  日