一、工程概况及要求

1、工程概况

秦渡街道张良寨村、禹王庙村、稻务庄村、西花园村、乔家庄村，土方开挖及回填、余土外运，管道敷设、净化槽、隔油池及检查井安装，垫层铺设等配套内容。通过将一体化微型净化装置将居民洗涤、洗浴和厨房等活动产生的灰水处理后引流至房前屋后菜园、花园、果园消纳，就地资源化利用，达到治理标准。

- 项目地点

- 秦渡街道张良寨村、禹王庙村、稻务庄村、西花园村、乔家庄村。

3、技术要求

严格按规范、按设计施工，使污水治理标准符合中华人民共和国农田灌溉水质标准(标准GB5084-2021 )

- 二、清单编制说明（详见附件）

三、图纸及工程量清单（详见附件）。

四、商务要求：

1、工期：90日历天。

2、工程质量：合格。

3、付款方式：合同签订后支付预付款40%，项目完成后支付至合同额的70%，验收完成支付至合同额的97%，剩余3%质保金待缺陷责任期1年结束后无质量问题一次性付清。

五、其他要求

中标公告发出后，中标人需线下提交投标文件正本壹份、副本贰套、电子版壹套（U盘【包含投标文件WORD版本和系统生成的PDF版本及已标价工程量清单（广联达云计价平台GCCP7.0版GBQ生成电子投标文件，格式为GBQ6及SXTB）、已标价工程量清单PDF版本】。

本项目所属行业为建筑业：营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。