政府采购项目

项目编号: SDZC2025-031

陕西省水路交通事业发展中心

办公用房维修

竞争性磋商文件

陕西上德招标有限公司

二零二五年六月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	3

第二章 供应商须知	7

一、供应商须知前附表	7

二、项目说明	10

三、竞争性磋商文件	10

四、竞争性磋商响应文件	11

五、磋商担保	14

六、磋商响应	14

七、开标、资格审查、磋商评审及定标	16

八、履约保证金	29

九、合同	29

十、合同的履约验收	30

十一、招标代理服务费	30

十二、重新开展采购活动	30

十三、特殊情况处理	30

十四、询问、质疑与投诉	31

十五、拒绝商业贿赂	31

十六、政府采购信用担保及信用融资政策	32

第三章  施工内容及技术要求	33

第四章  商务要求	36

第五章  合同条款	47

第六章  竞争性磋商响应文件格式	60

# 第一章  竞争性磋商公告

###### 项目概况

陕西省水路交通事业发展中心办公用房维修的潜在供应商应在西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角）获取采购文件，并于2025年06月30日14时00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况：

项目编号：SDZC2025-031

项目名称：陕西省水路交通事业发展中心办公用房维修

采购方式：竞争性磋商

预算金额：384000.00元

采购需求：

合同包1(办公用房维修):

合同包预算金额：384000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他建筑工程 | 维修改造办公区域 | 1(项) | 详见采购文件 | 384000.00 | 384000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订之日起3个月

二、 申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(办公用房维修)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

本项目专门面向中小企业采购；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(办公用房维修)特定资格要求如下:

3.1法定代表人授权委托书（附法定代表人或负责人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人或负责人直接参加磋商提供法定代表人资格证明书（附法定代表人或负责人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行；

3.2磋商保证金交纳凭证或担保函；

3.3供应商具备建设部门颁发的建筑工程施工总承包三级（含）以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质和有效的安全生产许可证；拟派项目经理具有建筑工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格，安全生产考核合格证书（B证），在本单位注册且无在建工程、无不良记录（提供无在建工程、无不良记录承诺书）；

3.4不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商；

3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

说明：为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取采购文件

时间：2025年06月17日至2025年06月24日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午13:30:00至17:00:00（北京时间,法定节假日除外）

途径：西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角）

方式：现场获取

售价：500元

四、响应文件提交

截止时间：2025年06月30日14时00分00秒 （北京时间）

地点：西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角）上德招标会议室（一）

五、开启

时间：2025年06月30日14时00分00秒 （北京时间）

地点：西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角）上德招标会议室（一）

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

- 1.落实的政府采购政策:

- 1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

- 1.2《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

- 1.3《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；

- 1.4《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

- 1.5《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；

- 1.6《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

1.7《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）、《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》（陕财办采函〔2022〕10号）；

1.8如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

- 2.购买竞争性磋商文件时，请携带有效的单位介绍信、被介绍人身份证复印件，均加盖供应商公章（鲜章），本项目仅支持现场报名获取，售后不退。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：陕西省水路交通事业发展中心

地址：西安市莲湖区药王洞18号

联系方式：029-87340116

2.采购代理机构信息

名称：陕西上德招标有限公司

地址：西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角）

联系方式：029-86673953/86518381/89299829/89293231

3.项目联系方式

项目联系人：宋薇（1号工位） 姚文霄

电话：029-86673953/86518381/89299829/89293231转801

温馨提示：购买磋商文件后，请仔细阅读，特别注意粗体及划线部分，如有疑问请来电咨询。竞争性磋商响应文件建议双面打印。

# 第二章 供应商须知

## 一、供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 陕西省水路交通事业发展中心 |
|  | 采购代理机构 | 陕西上德招标有限公司 |
|  | 监督管理机构 | 陕西省财政厅采购管理处 |
|  | 供应商 | 响应磋商并且符合竞争性磋商文件规定资格条件和参加磋商竞争的法人或其他组织。 |
|  | 工期、施工地点 | 工期：合同签订之日起3个月。 施工地点：陕西省水路交通事业发展中心。 |
|  | 联合体磋商 | 不接受 |
|  | 现场勘查、标前答疑会 | 不组织。供应商认为有必要可自行勘查，并承担所有费用及风险。 |
|  | 供应商对竞争性磋商文件提出质疑的时间 | 供应商若对竞争性磋商文件有质疑的，在收到竞争性磋商文件之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出，在此之后提出的质疑无效。 |
|  | 构成竞争性磋商文件的其他文件 | 竞争性磋商文件的澄清、修改书及有关补充通知为竞争性磋商文件的有效组成部分。 |
|  | 磋商响应有效期 | 自提交磋商响应文件截止之日起90个日历日。 |
|  | 磋商担保 | 1.担保方式：(任选其一) 1.1磋商保证金：人民币柒仟陆佰元整。 1.2担保函（财政部门认可的政府采购信用担保机构出具的担保函）。 2.磋商担保递交截止时间：2025年6月30日14：00前，若采购代理机构未在磋商担保递交截止时间收到足额磋商保证金或者有效担保函的，其磋商将被拒绝。 3.磋商担保应当按照法定形式提交。以电汇、转账等形式交纳保证金的供应商，磋商保证金通过基本账户交纳，磋商结束后以转账形式退至供应商基本账户内。磋商保证金交纳凭证以银行凭证及基本账户证明资料为准。 |
|  | 汇款账户 | 1.开户行名称：陕西上德招标有限公司 2.开 户 行：西安银行股份有限公司文景路支行 3.账 号：7070 1151 00000 13522 财务部联系方式：029-86673953、029-86518381、029-89299829、029-89293231转813 备注：供应商在汇款时须注明项目编号+项目简称 |
|  | 备选磋商方案 和报价 | 不接受备选磋商方案和多个报价。 |
|  | 盖章签字 | 供应商必须按照竞争性磋商文件的规定和要求在竞争性磋商响应文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人或被授权人签字（或盖章）。竞争性磋商文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。 |
|  | 竞争性磋商响应文件数量、装订、密封 | - 1.数量：纸质竞争性磋商响应文件正本一份，副本三份，电子响应文件一份（U盘或移动硬盘；电子响应文件为Word版本和PDF版本，PDF文件为签字、盖章的完整正本扫描件） - 2.装订：纸质竞争性磋商响应文件采用书籍（胶装）方式装订成册，须编制目录、页码、书脊（注明项目名称和项目编号），在每一页的正下方清楚标明“第几页共几页”字样（厂家证明材料原件除外）。 - 3.密封：纸质竞争性磋商响应文件正本、副本单独密封完好（标袋不得有破损），电子响应文件密封在正本标袋中。标袋正面上要有标识并加盖供应商公章（鲜章），标袋标识按给定式样编写（式样见竞争性磋商响应文件格式附件）。标袋应加贴封条，并在封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人签字(或盖章）。 |
|  | 磋商报价 | 磋商报价=完成本项目的所有费用。 注：（供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，磋商文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待，后期不再另行支付任何费用。） |
|  | 评标办法及标准 | 详见竞争性磋商文件第二章。 |
|  | 供应商注册登记 | - 请供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。 |
|  | 信用信息查询特别说明 | 供应商如在成交通知书发出前出现违法失信行为，采购人仍有权利提请磋商小组取消其成交资格。 |
|  | 其它事项 | 本次采购、磋商报价、评审和合同授予均以项目为单位，供应商必须就一个完整项目进行响应。成交供应商与采购人在成交通知书发出25天内签订合同，不及时签订视为自动放弃。本项目不允许成交后另行转包或者分包。成交人无正当理由不得放弃成交资格。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，成交人不得参加对该项目重新开展的招标活动。 |
|  | 本项目是否专门面向中小企业 | 是 |
|  | 履约保证金 | 1.成交人在签订合同前须向采购人交缴纳成交金额的5%做为履约保证金，待项目完成且采购人使用三个月后无任何问题，成交人提交申请，采购人签字确认后一次性无息退还。 2.账户信息 单位名称：陕西省水路交通事业发展中心 开户银行：建行西安莲湖路支行 账 号：61001711100050022153 单位税号：12610000435201899N 单位地址：西安市莲湖区药王洞18号 |
|  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 建筑业 |

## 二、项目说明

1.本项目说明详见供应商须知前附表。

2.本项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过竞争性磋商方式择优选定成交供应商。

## 三、竞争性磋商文件

1.竞争性磋商文件适用：仅适用于本次竞争性磋商文件所述项目。

2.竞争性磋商文件购买：供应商须从采购代理机构处购买竞争性磋商文件，竞争性磋商文件售后不退，供应商自行转让或复制的竞争性磋商文件视为无效竞争性磋商文件。供应商名称与登记购买竞争性磋商文件的单位名称不一致的，将作为无效响应处理。

3.竞争性磋商文件组成：包含竞争性磋商文件目录前五章。

4.供应商应详细阅读和充分理解竞争性磋商文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，在竞争性磋商响应文件中对竞争性磋商文件的各方面都做出实质性的响应，否则将导致响应无效。

5.竞争性磋商文件的澄清或修改：

5.1提交磋商响应文件截止时间前，采购人、采购代理机构可以以书面形式对竞争性磋商文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购标的和资格条件，并在原信息发布媒体上发布变更公告。澄清或修改的内容均为竞争性磋商文件的组成部分，并对采购人及供应商起约束作用。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，都将于提交磋商响应文件截止时间5日前以书面形式发送给所有参加磋商的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构顺延递交竞争性磋商响应文件的截止时间。

5.2竞争性磋商文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当竞争性磋商文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为竞争性磋商文件的组成部分，对所有供应商具有约束力。

6.供应商若对磋商文件有任何疑问，可以以书面形式向采购代理机构提出询问，否则视为同意磋商文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

7.供应商认为竞争性磋商文件使自己的权益受到损害的，在收到竞争性磋商文件之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由供应商自负。

8.在磋商截止时间前，根据采购工作进展实际情况，采购人可酌情延长递交竞争性磋商响应文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各供应商并在原信息发布媒体上发布变更公告。采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止期的约束。

9.竞争性磋商文件的解释权归采购代理机构，如发现竞争性磋商文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

10.现场勘查、标前答疑会：见须知前附表。

## 四、竞争性磋商响应文件

1.竞争性磋商响应文件的组成：

1.1磋商函（格式）

1.2磋商报价一览表（格式）

1.3分项报价表（格式）

1.4施工内容及技术要求条款响应偏离表（格式）

要求：

1.4.1对应磋商文件第三章《施工内容及技术要求》，按实际要求填写。

1.4.2明确填写偏离情况并做出详细说明。

1.4.3供应商应按实际响应的内容如实填写。

1.5商务条款响应偏离表（格式）

要求：

1.5.1对应磋商文件第四章《商务要求》，按实际商务条款填写。

1.5.2明确填写偏离情况并做出详细说明。

1.5.3供应商应按实际响应的商务条款如实填写。

1.6法定代表人授权书（格式）

要求：法定代表人参加磋商时提供竞争性磋商响应文件格式“6.1法定代表人资格证明书”，被授权人参加磋商时提供“6.2法定代表人授权委托书”。

1.7.承诺书

1.8资格证明文件

1.9总体实施方案

1.10技术响应

1.11质量保证方案

1.12质量保障措施

1.13内部管理方案及制度

1.14应急处理预案

1.15劳动力安排计划及劳务分包情况

1.16项目经理部组织机构

1.17售后服务承诺

1.18合理化建议

1.19安全保障措施

1.20业绩

1.21竞争性磋商文件要求的其他资料及供应商认为需要提供的文件和资料。

2.竞争性磋商响应文件编写说明

2.1竞争性磋商响应文件应当按照竞争性磋商文件给定的格式编制，格式之外的可自行编写。否则，将作为无效响应处理。

2.2供应商必须按照竞争性磋商文件的规定和要求由法定代表人或被授权人签字（或盖章），并加盖供应商公章（正本为鲜章）。副本可以是正本的复印件。如果正本与副本不一致，以正本为准。

2.3除供应商对错误处需修改外，全套竞争性磋商响应文件应无涂改或行间插字或增删。如有修改，修改处应加盖供应商公章及法定代表人或被授权人签字（或盖章）确认。

2.4竞争性磋商响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写。

2.5竞争性磋商响应文件因书写潦草、内容表达不清、印章或证明材料内容模糊难辨等导致的不利后果由供应商自行承担。

2.6竞争性磋商响应文件电子版内容须与竞争性磋商响应文件纸质版正本中的内容一致。

3.竞争性磋商响应文件的数量、装订、密封：详见供应商须知前附表

4.竞争性磋商响应文件的计量单位

竞争性磋商响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

5.磋商报价

5.1磋商货币：人民币    单位：元（保留小数点后两位）。

5.2磋商报价=完成本项目的所有费用。

注：（供应商在报价时应充分考虑所有可能发生的费用，磋商文件未列明，而供应商认为应当计取的费用均应列入报价中。报价时不论是否计取，采购人均按已计取对待，后期不再另行支付任何费用。）

注：磋商报价（每轮）超过采购预算的，响应无效。

5.3供应商所报的磋商价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商，将被认为是非响应性磋商而予以拒绝。

5.4供应商须对《施工内容及技术要求》中所包括涉及的采购事项进行完整报价，采购代理机构拒绝只对其中一部分进行报价的磋商。供应商应在竞争性磋商响应文件中的分项报价表上标明拟对本次磋商所提供的施工进行报价。任何有选择的报价将不予接受，每项只允许有一个报价。

5.5供应商所报的磋商价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的磋商，将被认为是非响应性磋商而予以拒绝。

6.各供应商的其他要求：

6.1供应商不得以他人名义磋商和串通磋商。

6.2必须根据竞争性磋商文件要求进行施工；

6.3本项目不允许成交后另行转包或者分包履行，一经发现，立即取消其成交资格，并承担由此引起的一切经济损失。

6.4接受采购人委托的相关单位对施工内容、质量、进度、实施方案、价款支付与结算等的监督和管理。

6.5供应商应保证在本项目使用的任何施工的任何一部分，不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由此引起的纠纷，由供应商承担所有相关责任；

6.6采购人享有在本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在竞争性磋商响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如采用供应商所不拥有的知识产权，则在报价中必须包含合法获得该知识产权的相关费用。

6.7供应商承诺给予采购人的各种优惠条件不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。供应商不能以“赠送、赠予”等任何名义提供施工以规避竞争性磋商文件的约束。否则，供应商提供的竞争性磋商响应文件将作为无效响应处理，供应商的磋商行为将作为以不正当手段排挤其他供应商认定。

## 五、磋商担保

1.担保方式：见供应商须知前附表。

2.磋商担保递交截止时间：见供应商须知前附表。

3.磋商担保应当按照法定形式提交。以电汇、转账等形式交纳保证金的供应商，磋商保证金通过基本账户交纳，磋商结束后以转账形式退至供应商基本账户内。磋商保证金交纳凭证以银行凭证及基本账户证明资料为准。

4.供应商参加磋商时，必须以竞争性磋商文件规定的方式提交磋商担保，并作为其磋商响应的一部分。若采购代理机构未在磋商担保递交截止时间收到足额磋商保证金或有效担保函的，或未在磋商响应文件中附磋商担保凭证的，其磋商响应文件无效。

5.退还磋商保证金：

5.1在磋商截止时间前撤回已提交磋商响应文件的供应商的磋商保证金，将在采购代理机构收到供应商书面撤回通知之日起5个工作日内退还。

5.2所有未成交供应商的磋商保证金，将在成交通知书发出后5个工作日内退还。

5.3成交的供应商的磋商保证金在签订合同后，执合同予以5个工作日内退还。

6.如磋商发生下列情况之一时，磋商保证金将不予退还，提供担保函的供应商将由专业担保机构先行偿付采购人损失：

6.1供应商提供虚假资质谋取成交的；

6.2供应商有围标、串标现象，经查证属实的；

6.3供应商在竞争性磋商文件规定的磋商响应有效期内撤回磋商响应文件的；

6.4供应商自行放弃成交资格的；

6.5成交供应商不在规定的时效内领取《成交通知书》的；

6.6成交供应商不按规定支付招标代理服务费的；

6.7成交供应商因自身原因未能在规定期限内与采购人签订合同的；

## 六、磋商响应

1.磋商响应文件的提交：

1.1供应商应在磋商截止时间前将磋商响应文件密封送达磋商地点；

1.2逾期送达或者未按照磋商文件要求密封的磋商响应文件，将被拒收；

1.3本次磋商不接受邮寄的磋商响应文件。

2.竞争性磋商响应文件的补充、修改与撤回：

2.1供应商在递交竞争性磋商响应文件以后，在规定的磋商截止时间之前,可以书面形式补充、修改或撤回已递交的竞争性磋商响应文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按竞争性磋商文件要求签署、盖章，并作为竞争性磋商响应文件的组成部分。补充、修改的内容与相应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2.2供应商提出修改要求的，须在磋商响应截止时间前密封送到采购代理机构，并在封面上加注“修改”字样。

2.3供应商提出撤标要求的，须在磋商响应截止时间前以书面形式（经由法定代表人或被授权人签字）通知采购代理机构。如采取传真形式撤回磋商响应，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回磋商响应的正式文件。采购代理机构摄像留存后，将要“撤回”的磋商响应文件（包含纸质及电子版）退还供应商，供应商签字确认领取。

2.4磋商截止时间之后，供应商不得补充、修改竞争性磋商响应文件；

2.5在磋商截止时间至磋商响应有效期满之前，供应商不得撤回其竞争性磋商响应文件，否则其磋商保证金将不予退还，提供磋商担保的供应商将由专业担保机构先行偿付采购人损失。

3.竞争性磋商响应有效期：

3.1自提交磋商响应文件的截止之日起90个日历日。竞争性磋商响应有效期短于竞争性磋商文件规定的磋商响应有效期，按无效竞争性磋商响应处理。成交单位的竞争性磋

商有效期延长至合同执行完毕。

3.2在原有有效期结束前，采购代理机构可要求供应商延长竞争性磋商响应有效期。

拒绝延长有效期的供应商有权收回磋商保证金，但不得参与该项目后续采购活动。同意延长有效期的供应商应相应延长磋商担保的有效期，但不得修改竞争性磋商响应文件的实质性内容。

4.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通，对其依照《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条第一款的规定追究法律责任，响应无效：

4.1供应商直接或者间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其磋商响应文件；

4.2供应商按照采购人或采购代理机构的授意撤换、修改磋商响应文件；

4.3供应商之间协商报价、技术方案等磋商响应文件的实质性内容；

4.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

4.5供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

4.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或放弃成交；

4.7供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或排斥其他供应商的其他串通行为。

5.有下列情形之一的，视为供应商串通磋商，其响应无效：

5.1不同供应商的磋商响应文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

5.3不同供应商的磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

5.4不同供应商的磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈现规律性差异；

5.5不同供应商的磋商响应文件相互混装；

5.6不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 七、开标、资格审查、磋商评审及定标

1.开标

1.1采购代理机构按竞争性磋商文件规定的时间、地点组织开标。

1.2所有参会人员应签名报到，以证明其出席。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3开标会议由采购代理机构主持。主持人宣读开标会议开始，并宣读会场纪律，宣布参加会议的供应商名单。

1.4供应商的法定代表人或被授权人与监标人当众共同查验竞争性磋商响应文件的密封情况，签字确认并宣读检查结果。未通过审查的将作为无效响应处理。

1.5主持人宣布开标会议结束，所有供应商离场。

1.6采购代理机构对开标过程进行摄像、文字记录，并存档备查。

1.7供应商代表对开标过程有疑义的，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。

2.资格审查

开标会议结束后，由采购人依法对供应商的资格进行审查, 审查合格的供应商方可进入下一评审阶段。缺项或一项不符合要求即不合格，不合格的供应商其响应无效。资格证明文件须装订在每份竞争性磋商响应文件中。（资格审查以正本为准）

2.1基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的供应商条件；

2.1.1提供供应商合法注册的法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明；

2.1.2财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的合法有效的2023年或2024年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构认可的担保函；

2.1.3税收缴纳证明：提供截止至开标时间前一年内任意一个月的税收缴纳凭据；（增值税、企业所得税至少提供一种，依法免税的供应商应提供相关文件证明）

2.1.4社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相关证明文件）

2.1.5提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（提供书面说明及承诺，加盖供应商公章）

2.1.6提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供书面声明，加盖供应商公章）

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：项目专门面向中小企业采购；须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业参加。（提供《中小企业声明函》，式样见竞争性磋商响应文件格式）

2.3特定资格条件：

2.3.1法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加磋商提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行（式样见竞争性磋商响应文件格式）

2.3.2供应商具备建设部门颁发的建筑工程施工总承包三级（含）以上资质或建筑装修装饰工程专业承包二级（含）以上资质和有效的安全生产许可证；拟派项目经理具有建筑工程专业二级（含）以上注册建造师执业资格，安全生产考核合格证书（B证），在本单位注册且无在建工程、无不良记录（提供无在建工程、无不良记录承诺书）；

2.3.3磋商保证金交纳凭证或担保函：磋商保证金交纳凭证或担保函；（磋商保证交纳金凭证为银行凭证、基本账户证明资料，担保函为财政部门认可的政府采购信用担保机构出具）

2.3.4不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商；(根据财库【2019】38号文规定，此项由采购人在磋商响应截止日当天在“信用中国”网站和中国政府采购网站进行查询，截图留档；如网站无供应商信息的，供应商须提供相关证明资料或书面声明，且装订在每份竞争性磋商响应文件中。）

2.3.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。(根据财库【2019】38号文规定，此项由采购人在磋商响应截止日当天在“国家企业信用信息公示系统”网站进行查询，截图留档；如网站无供应商信息的，供应商须提供相关证明资料或书面声明，且装订在每份竞争性磋商响应文件中。）

3.磋商评审

3.1磋商小组

3.1.1采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的通知（财库【2014】214号）等规定，依法组建磋商小组。

3.1.2采购人派代表进入磋商小组，并向采购代理机构出具授权函。

3.1.3磋商小组应推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，采购人授权的评审专家，不得担任评审组长。

3.1.4磋商小组成员应当遵守并履行下列职责义务：

3.1.4.1遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准审查磋商响应文件；

3.1.4.2符合性审查、评价磋商响应文件是否符合磋商文件的商务、技术等实质性要求；

3.1.4.3要求供应商对磋商响应文件有关事项作出澄清或者说明；

3.1.4.4对磋商响应文件进行比较和评价；

3.1.4.5推荐成交候选单位名单，对磋商意见承担个人责任；

3.1.4.6拟定磋商结果；

3.1.4.7对磋商过程及各供应商的商业机密予以保密；

3.1.4.8向财政部门报告在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

3.1.4.9配合采购人、采购代理机构答复各供应商提出的质疑；

3.1.4.10配合各部门的投诉处理和监督检查工作。

3.2在政府采购活动中，采购人员及相关人员（包括磋商小组）与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

3.2.1参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

3.2.2参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3.2.3参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

3.2.4与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.2.5与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3磋商原则：坚持公平、公正、科学、择优原则，禁止不正当竞争。

3.4评审办法：本次磋商采用综合评分法（详见本节评分标准）。

3.5磋商评审工作程序:符合性审查、澄清、评价、推荐成交候选人的工作程序进行评审。

3.5.1符合性审查

依据磋商文件的规定，对资格合格者磋商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性内容做出响应，包含但不限于以下内容，未通过审查的按无效响应处理：

3.5.1.1供应商名称与登记领取磋商文件的单位名称是否一致；

3.5.1.2除明确允许供应商可以自行编写的外，磋商响应文件是否按照磋商文件给定的格式编制；

3.5.1.3磋商响应文件是否按照磋商文件的要求盖章签字；

3.5.1.4磋商响应文件是否符合磋商文件要求的数量；

3.5.1.5针对同一项目提交两份或多份内容不同的磋商响应文件，是否书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

3.5.1.6磋商报价未超过采购预算；

3.5.1.7磋商有效期是否符合磋商文件的要求；

3.5.1.8对磋商文件商务要求是否作出明确且实质性响应；

3.5.1.9对磋商文件施工内容及技术要求是否作出明确响应，对不得偏离的要求是否作了实质性响应；

3.5.1.10竞争性磋商响应文件中提供的建筑工程施工总承包资质或建筑装修装饰工程专业承包资质和安全生产许可证；项目经理注册建造师执业资格，安全生产考核合格证书（B证）须在合同签订及履行期间持续有效，否则应在竞争性磋商响应文件中提供一份承诺书，承诺到期前完成续期并向采购人提供新的材料。

3.5.1.11磋商响应文件是否含有采购人不能接受的附加条件；

3.5.1.12法律、法规和磋商文件规定的其他无效响应情形。

3.5.2竞争性磋商响应文件的澄清：

3.5.2.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

3.5.3书写错误的评审标准：

报价出现下列情况之一者，按照下列规定修正（同时出现两种以上不一致的，按下列规定的顺序修正）：

3.5.3.1磋商响应文件有关内容与“磋商报价一览表”不一致的，以“磋商报价一览表”为准；

3.5.3.2大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.5.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以“磋商报价一览表”的总价为准，并修改单价；

3.5.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价乘以数量的计算结果为准；

评审过程中，发现磋商响应文件出现下列情况之一者，按照下列规定修正：

3.5.3.5磋商响应文件图表与文字不符时，以文字为准；

3.5.3.6磋商响应文件正本与副本不符时，以正本为准；

3.5.3.7对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

3.5.3.8多处内容交叉不符时，以磋商小组评审结果为准。

注：按上述方法修正的内容，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商响应无效。

3.5.4磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响施工质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商响应处理。

3.5.5评议：

3.5.5.1磋商小组评审竞争性磋商响应文件响应性及符合性只根据竞争性磋商响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

3.5.5.2磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.5.5.3在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、施工要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.5.5.4磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，磋商报价（每轮）不得超过采购预算，否则按无效响应处理。

3.5.5.5评审采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者按无效响应处理，不进入下一步评审。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

3.5.6其他需说明的情况：

3.5.6.1对于竞争性磋商响应文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序；

3.5.6.2最低报价不是成交的唯一条件；

3.5.6.3如果磋商响应实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，其磋商响应将被拒绝，供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其磋商响应成为实质上响应的磋商响应。

3.5.6.4无论磋商的结果如何，磋商期间一切费用自理。

3.6评分标准

| 评审分项 | 分项分值 | 评审因素 |
| --- | --- | --- |
| 磋商 报价 | 30分 | 按照财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库[2014]214号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足竞争性磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最终磋商报价）×价格权值（即30%）×100 |
| 总体实施方案 | 10分 | 针对本项目提供总体实施方案，包含但不限于：改造、维修、装修方案；项目施工方案；文明施工的技术组织措施及环境保护措施；确保工期的技术组织措施；施工机械及材料投入计划等。 ①实施方案内容全面且各项有详细具体的说明的计10分。 ②评审内容任意一项有缺陷扣1分；评审内容任意一项缺项扣2分，扣完为止。 备注：缺陷是指：内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、逻辑漏洞、出现常识性错误、套用其他项目方案、存在不可能实现的夸大情形或存在不适用项目实际情况的情形。 |
| 技术响应 | 15分 | 完全符合、满足竞争性磋商文件施工内容及技术要求的，计15分；“★”号技术指标每有一条负偏离扣2分，非“★”号技术指标每有一条负偏离扣1分，15分扣完为止。投标供应商应按照技术指标要求提供佐证材料，佐证材料应编制在响应文件中，投标供应商自行承担因佐证材料不全而被视为技术指标负偏离的风险。 |
| 质量保证方案 | 8分 | 针对本项目所需设施设备提供质量保证方案，包括但不限于所投产品制造厂家的管理制度；产品质量管控；生产场地；产品设计能力；生产制造能力；技术人员能力；产品检验能力；原材料供给等能够体现保障产品质量的内容。 ①内容全面且各项内容有具体说明(包括详细的内容描述及证明材料）的计8分； ②评审内容任意一项有缺陷扣0.5分；评审内容任意一项缺项扣1分，扣完为止。 备注：缺陷是指：内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、逻辑漏洞、出现常识性错误、套用其他项目方案、存在不可能实现的夸大情形或存在不适用项目实际情况的情形。 |
| 质量保障措施 | 4分 | 针对本项目实际需求编制质量保证措施，包含但不限于：完善的工程质量技术组织措施；质量标准、质量管理制度；质量保证承诺及措施；考核制度等。 ①措施内容全面且各项有详细具体的说明的计4分。 ②评审内容任意一项有缺陷扣0.5分；评审内容任意一项缺项扣1分，扣完为止。 备注：缺陷是指：内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、逻辑漏洞、出现常识性错误、套用其他项目方案、存在不可能实现的夸大情形或存在不适用项目实际情况的情形。 |
| 内部管理方案及制度 | 7分 | 针对本项目提供内部管理方案及制度，内容包括但不限于：内部管理架构；工作流程；信息反馈渠道；各岗位管理制度；岗位职责；内部控制制度；自检自查制度等。 ①评审内容全面且各项有详细具体的说明的计7分。 ②评审内容任意一项有缺陷扣0.5分；评审内容任意一项缺项扣1分，扣完为止。 备注：缺陷是指：内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、逻辑漏洞、出现常识性错误、套用其他项目方案、存在不可能实现的夸大情形或存在不适用项目实际情况的情形。 |
| 应急处理预案 | 3分 | 提供应急保障措施，对于各类突发事件具有针对具体应急事件的响应方案。 ①应急响应方案全面、合理，供应商所预估的紧急情况及应急事件贴合本项目内容，计3分； ②应急响应方案只有书面承诺，缺少具体事件应对措施和方式方法的计2分； ③应急响应方案只有简单概述，无实质性内容的，计1分。 ④未提供不计分。 |
| 劳动力安排计划及劳务分包情况 | 3分 | 供应商针对本项目编制完善的劳动力安排计划及劳务分包情况，内容包含但不限于：劳动力投入计划；劳务分包情况；劳动力保障措施。 ①评审内容全面且各项有详细具体的说明的计3分。 ②评审内容任意一项有缺陷扣0.5分；评审内容任意一项缺项扣1分，扣完为止。 备注：缺陷是指：内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、逻辑漏洞、出现常识性错误、套用其他项目方案、存在不可能实现的夸大情形或存在不适用项目实际情况的情形。 |
| 项目经理部组织机构 | 3分 | 供应商针对本项目编制完善的项目经理部组织机构，内容包含但不限于：项目组成员配置清单及架构；项目组配备人员的专业素质、工作经验、人员结构；项目组成员的主要职责及工作内容。 ①评审内容全面且各项有详细具体的说明的计3分。 ②评审内容任意一项有缺陷扣0.5分；评审内容任意一项缺项扣1分，扣完为止。 备注：缺陷是指：内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、逻辑漏洞、出现常识性错误、套用其他项目方案、存在不可能实现的夸大情形或存在不适用项目实际情况的情形。 |
| 售后服务承诺 | 3分 | 针对本项目提供售后服务保证承诺，包括但不限于：售后质量承诺；响应时效承诺；售后服务及技术保障等方面，承诺内容完善，对所要求内容描述详尽。 ①评审内容全面且各项有详细具体的说明的计3分。 ②评审内容任意一项有缺陷扣0.5分；评审内容任意一项缺项扣1分，扣完为止。 备注：缺陷是指：内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、逻辑漏洞、出现常识性错误、套用其他项目方案、存在不可能实现的夸大情形或存在不适用项目实际情况的情形。 |
| 合理化建议 | 3分 | 根据对本项目理解程度提出有利于采购人的合理化建议及增值服务； ①内容明确合理、科学可行性且完全有利于采购项目顺利实施的得3分； ②内容有部分阐述不明确、不能有利于项目实施的得2分； ③内容只有概述，无具体方法或实质性内容的计1分。 ④未提供不计分。 |
| 安全保障措施 | 6分 | 针对本项目编制完善的施工期间的安全生产的技术组织措施，内容包含但不限于：安全管理体系；安全责任归属划分；安全标识：安全警戒标语、施工人员安全警示服和安全帽穿配要求；安全教育培训；安全事故的应对措施；承诺人员伤亡等事故情况由供应商承担等内容。 ①评审内容全面且各项有详细具体的说明的计6分。 ②评审内容任意一项有缺陷扣0.5分；评审内容任意一项缺项扣1分，扣完为止。 备注：缺陷是指：内容粗略、逻辑混乱、描述过于简单、与项目特点不匹配、凭空编造、逻辑漏洞、出现常识性错误、套用其他项目方案、存在不可能实现的夸大情形或存在不适用项目实际情况的情形。 |
| 业绩 | 5分 | 以合同形式提供供应商2022年01月01日（以签订时间为准）至今类似项目业绩，每份计1分，计满5分为止。（附合同复印件，不得遮盖或涂改，否则不计分） |

注：3.6.1评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

3.6.2各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

3.6.3特殊情况处理：

3.6.3.1若出现综合得分并列时，报价得分高者为第一成交候选人，若报价的得分相同，依次按照总体实施方案、技术响应得分高者为第一成交候选人，若上述三项得分相同，则由全体磋商小组成员无记名投票，得票高者为第一成交候选人。

3.6.3.2评议过程中，若出现本评分方法以外的特殊情况时，将暂停评审，待磋商小组商榷后再进行复会。

3.7政府采购政策评分标准

3.7.1小微企业的价格评分标准

3.7.1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），对于专门面向中小企业采购的项目或者采购包,不再执行价格评审优惠的扶持政策。

3.7.1.2中小企业参加政府采购活动，须提供《中小企业声明函》（式样见竞争性磋商响应文件格式），否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商须保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。

3.7.1.3小微企业按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。

3.7.1.4在采购项目中，施工的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

3.7.2监狱企业的价格评分标准

3.7.2.1在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.7.2.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.7.2.3监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定标准执行。

3.7.3残疾人福利性单位的价格评分标准

3.7.3.1在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.7.3.2残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.7.3.3符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（式样见竞争性磋商响应文件格式），并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。

3.7.4节能产品、环境标志产品政策

3.7.4.1节能产品、环境标志产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的有关规定执行。

3.7.4.2供应商在磋商响应文件中对所投产品为节能、环保、环境标志产品品目清单中的产品，在磋商报价时必须对此类产品单独分项报价，并提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供认证证书的不给予计分。

3.7.4.3若节能、环保、环境标志品目清单内的产品仅是构成所投产品的部件、组件或零件的，则该所投产品不享受鼓励优惠政策。

3.7.4.4节能、环保、环境标志产品部分计分只对属于品目清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

3.7.4.5对于同时列入环保品目清单和节能品目清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。

3.7.4.6获得上述认证的产品在磋商时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖供应商公章，否则不予计分。

4.定标

4.1定标程序

4.1.1磋商小组依据磋商文件的要求，对供应商进行认真评审。经过评审、澄清、磋商、最后报价等程序后，从响应文件满足磋商文件全部实质性要求的供应商中，按照评审得分由高到低的顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。

4.1.2磋商小组成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意评审报告。

4.1.3采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人在收到评审报告5个工作日内，根据磋商小组提交的评审报告和推荐的成交候选供应商，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。成交候选人并列的，最后磋商报价低的成为成交供应商，若最后磋商报价得分相同，技术得分高的成为成交供应商。确定结果后，采购人向采购代理机构出具《成交复函》。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告推荐的排名第一的供应商为成交供应商。

4.1.4采购代理机构接到采购人的《成交复函》后，在2个工作日内，将成交结果在陕西省政府采购网上发布公告。公告发布1个工作日，其他供应商若有异议，按《中华人民共和国政府采购法》第52条执行。

4.2成交供应商确定后，采购人和采购代理机构对未成交原因不作任何解释，竞争性磋商响应文件不予退还（含纸质及电子版文件）。

5.磋商无效的情形：

5.1未按照磋商文件的规定提交磋商保证金的；

5.2磋商响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；

5.3不具备磋商文件中规定的资格要求的；

5.4报价超过磋商文件中规定的预算金额的；

5.5磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.6提供虚假材料谋取成交的；

5.7采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

5.8法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

6.成交通知书及未成交通知书

6.1成交通知书及未成交通知书将在成交公告发布的同时由采购代理机构发出。

6.2成交供应商应在接到采购代理机构通知之日起七日内领取成交通知书。未在规定时间内领取成交通知书的，磋商保证金不予退还。提供磋商担保的供应商将由专业担保机构先行偿付采购人损失。

6.3成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。

- 履约保证金：

- 1.成交人在签订合同前须向采购人缴纳成交金额的5%做为履约保证金，待项目完成且采购人使用三个月后无任何问题，成交人提交申请，采购人签字确认后一次性无息退还。

2.账户信息

单位名称：陕西省水路交通事业发展中心

开户银行：建行西安莲湖路支行

账　　号：61001711100050022153

单位税号：12610000435201899N

单位地址：西安市莲湖区药王洞18号

## 九、合同

1.成交供应商在收到成交通知书后二十五（25）个日历日内，应按竞争性磋商文件的要求与采购人签订合同。成交供应商因自身原因不按规定与采购人签订合同，则采购人将废除授标，磋商保证金不予退还。给采购人造成损失超过磋商保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

2.成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订政府采购合同，以此类推，也可以重新开展采购活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，成交人不得参加对该项目重新开展的采购活动。

3.成交通知书将是合同的重要组成部分。竞争性磋商文件、成交供应商的竞争性磋商响应文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

4.成交后，成交人应按照合同约定履行义务，完成磋商项目的施工，不允许成交后另行转包或者分包履行。

5.所签订的合同不得对磋商文件确定的事项和成交人磋商响应文件作实质性修改。

6.采购人需追加与合同标的相同的货物、工程的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 十、合同的履约验收

采购人应按照政府采购合同约定的技术、服务、安全标准组织对供应商每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收书。

## 十一、招标代理服务费

1.成交人在领取成交通知书时，向陕西上德招标有限公司交纳招标代理服务费。服务费收费标准参照原《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格〔2002〕1980号)，不足陆仟元时按陆仟元收取。

2.招标代理服务费应按竞争性磋商文件要求的方式缴纳，不得用磋商保证金冲抵。

3.成交供应商如未按上述第1条规定办理，采购代理机构将没收其磋商保证金。提供磋商担保的供应商将由专业担保机构先行偿付采购代理机构损失。

## 十二、重新开展采购活动

如果发生下列情况之一的，采购人或采购代理机构将按《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关规定终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

1.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.磋商小组三分之二以上的专家认定所有磋商报价存在价格不实的现象；

4.除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）本办法第二十一条第三款规定及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 十三、特殊情况处理

根据陕西省财政厅关于政府采购信息公告有关事项的通知（陕财办采资〔2018〕26号），参加采购活动或符合采购需求的供应商只有一家，经评审专家审核认为采购文件没有倾向性、歧视性条款，采购人不改变采购需求，拟采用单一来源方式采购的，可以现场自行决定采用，不再进行公示。

## 十四、询问、质疑与投诉

1.询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.质疑

2.1供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以向采购人、采购代理机构提出质疑，具体时限为：

2.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日起七个工作日内；

2.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内；

2.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

2.2供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3供应商必须按照财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》及其制作说明提出质疑。

2.4供应商提出质疑应当提交必要的证明材料，证据来源必须合法，采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。质疑函内容不得含有虚假、恶意成分。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构将驳回。

2.5供应商可以委托代理人进行质疑，须提交授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章（鲜章）。

2.6供应商应在法定期限内以书面形式提出质疑，联系人：宋薇(1号工位)，联系方式：029-86673953、029-86518381、029-89299829、029-89293231转801，地址：陕西上德招标有限公司（西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角））。

3.投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可按《中华人民共和国政府采购法》第55条和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第17条等有关规定执行。

## 十五、拒绝商业贿赂

1.遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、供应商和评审专家在磋商活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

2.供应商必须填写一份《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（式样见竞争性磋商响应文件格式）并附在磋商响应文件中，同时应保证磋商响应文件正、副本中一致。

## 十六、政府采购信用担保及信用融资政策

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，根据《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号）及各级财政部门关于政府采购信用融资工作的规定，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务，并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行。

成交人如果需要融资贷款服务需求的，可凭成交通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的相关政策、业务流程申请办理，具体规定可登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）查询了解。

# 第三章  施工内容及技术要求

项目情况：中心需维修改造装修中大型会议室作为会议、活动组织场所。

施工内容及要求：整理维修、改造、装修机关办公大楼一楼办公区域并提供会议室相关配套设施设备。

| 一、会议室改造拆装工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| 一、拆除、加固部分 |  |  |  |  |
| 1.1 | 基础拆除 | 含室内原有造型、墙体、天花、地砖等 | 197.7 | ㎡ |
| 1.2 | 垃圾清运 | 含基础设施垃圾清理清运 | 1 | 项 |
| 1.3 | 加固 | 基础构造隐患的检修，新开门洞加固 | 1 | 项 |
| 二、装修设计、装修 |  |  |  |  |
| 2.1 | 设计 | 含效果图、施工图、电气图 |  |  |
| 2.2 | 电气系统 | 1.主机设备强电布线电箱应急灯等； 2.弱电工程设备布线 3.包含机械损耗、人工、材料、辅料。 | 197.7 | ㎡ |
| 2.3 | 配电箱 | 1.主配电箱DPZX(包含3P分支开关箱）； 2.包含机械损耗、人工、辅料。 | 1 | 个 |
| 2.4 | 复合木地板 | 1.复合木地板 2.包含运输 损耗、材料、人工、辅料等。 | 197.1 | ㎡ |
| 2.5 | LED大屏钢架 | 1.包括40X60/20X40方钢框架焊接，50角钢与墙面,表面阻燃板； 2.包含机械损耗、人工、辅料。 | 24.8 | ㎡ |
| 2.6 | LED大屏基层 | 1.12mm阻燃板+石膏板 2.包含损耗、人工、辅料 | 18 | ㎡ |
| 2.7 | 地台 | 1.40*60方钢框架焊接 2.15mm竹胶板基层 3.木地板铺设 4.高度200mm 5.一阶踏步 6.包含运输 损耗、材料、人工。 | 23 | ㎡ |
| 2.8 | 吊顶 | 1、矿原板吊顶 2.包含损耗、人工、辅料 | 205.6 | ㎡ |
| 2.9 | 墙面腻子基层 | 1.包含：墙固打底、基层修复石膏找平、环保腻子粉2遍打磨处理； 2.检查剔除空鼓、裂开区域、并修复； | 472 | ㎡ |
| 2.10 | 墙面乳胶漆 | 1.包括：优质环保漆，具有环境保护措施，喷涂工艺2遍； 2.包含运输 损耗、材料、人工。 | 472 | ㎡ |
| 2.11 | 护墙板 | 竹木纤维 | 75 | ㎡ |
| 2.12 | 嵌入式照明 | 1.宽度：600mm，长度：600mm 2.6000K，32W。 3.包含运输 损耗、人工、辅料、安装等。 | 24 | 个 |
| 2.14 | 消防设备 | 1.单组2个4KG手提式干粉灭火器+灭火器箱 | 6 | 组 |
| 2.15 | 遮阳帘 | 1、卷帘 3、包含运输、安装等 | 71.4 | ㎡ |
| 2.16 | 不锈钢踢脚线 | 1.60mm厚高阻燃板基层不锈钢面层 2.包含运输 损耗、材料、人工、辅料等。 | 30 | m |
| 2.17 | 双开复合烤漆门 | 1、定制成品复合烤漆门。（包含门套） 2.包含运输、安装、人工。 | 1 | 樘 |
| 2.18 | 隐形门 | 定制隐形门 | 1 | 樘 |
| 2.19 | 开关面板 | 1.包括五孔，16A三孔，单开双控，地插，网络面板； 2.包含运输、安装、人工。 | 1 | 项 |
| 2.20 | 应急灯 | 1.功率：6W； 2.包含运输、安装、人工。 | 10 | 个 |
| 2.21 | 包窗套 | 1.石膏板 2.包含材料、人工、辅料。 | 1 | 项 |
| 2.22 | 暖气片移位 | 1.原有暖气片移位 | 1 | 项 |
| 2.23 | 保洁 | 1.完成空间地面开荒清洁； 2.完成空间细部清洁处理； 3.垃圾成品装袋规范堆放处理； 4.空间门，地板等成品保护工程。 | 1 | 项 |

| A、扩声系统 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 主扩音箱 | ★低音不小于8吋单元的全频带扬声器系统； ★频率范围(-10dB)：优于或等于 70Hz-21kHz； ★频率响应(±3dB):优于或等于75Hz-20kHz； ★覆盖角度(水平×垂直): 不小于100°× 100°； ★承受功率(连续/节目/峰值): ≥180W/360W/720W； ★系统灵敏度:≥94dB(lw@lm)； ★最大声压级:≥122dB峰值/116dB连续； ★箱体：木制箱体；其它要求：考虑到安装条件，音箱深度尽量不超过135mm； 为保证项目质量及产品品质，如非生产厂家直接参与投标，提供所投产品渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议、原厂授权等）及售后服务承诺书； 提供产品功能证明材料（包含但不限于CNAS及CMA标识的检测报告、官网截图等，★技术参数需在证明资料中有所体现）。 | 6 | 只 |
| A2 | LJ音箱支架 | 音箱壁挂，尺寸：150mm*230mm*（320）470mm | 6 | 支 |
| A3 | 专业功放 | ★立体声模式：≥8Ω/300Wx2；≥4Ω/450Wx2； ★桥接模式：≥8Ω/900W； ★信噪比：1KHz，0.775V输入，A计权≥98dB； ★阻尼系数： 1kHz>500； 便于后期维护，功放与音箱须为同一厂家及同一品牌； 为保证项目质量及产品品质，如非生产厂家直接参与投标，提供所投产品渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议、原厂授权等）及售后服务承诺书； 提供产品功能证明材料（包含但不限于CNAS及CMA标识的检测报告、官网截图等，★技术参数需在证明资料中有所体现）。 | 3 | 台 |
| A4 | 数字音频处理器 | 1、4路模拟平衡输入，4路模拟平衡输出，最大输入输出17dBu（5.48Vrms）不失真； 2、输入每通道带48V幻像电源 3、输入每通道带麦克风放大器，0~40dB增益可调，步进1dB 4、立体声USB声卡功能，支持播放和录音 5、标配USB（TYPE-B）口：支持免驱自动连接软件调试；内置U盘功能，存放软件和说明书； 6、内置1路RS232接口，1路RS485接口、1路网络接口，8路GPIO接口，用于电脑软件控制和中控功能 7、内置液晶显示屏，支持配置设备名称、设备预设、设备IP、输入音量、输出音量、输入模式、设备版本查看等功能； 8、32bit dsp处理器、支持48KHz采样率、 24-bit数模转换；支持AFC（反馈抑制）、AEC（回声消除）、ANC（噪声消除）、AGC（自动增益）、AUTO MIX（自动混音）、MATRIX MIX（矩阵混音）、噪声门、PEQ（参量均衡器）、延时器、FIR滤波器、高低通分频、压缩器、限幅器功能； 9、输入15段PEQ，输出10段PEQ 10、每通道输入2000ms延时器，输出2000ms延时器 11、输出每通道512 Tap FIR 12、输入每通道语音激励功能（摄像跟踪），支持带PELCO-D、PELCO-P、VISCA协议摄像头控制 13、60个预设记忆位置 14、支持线控盒控制、安卓APP网络控制 | 1 | 台 |
| A5 | 调音台 | 1、≥8路话筒输入，≥4路（两组）立体声输入； 2、单声道输入通道每路带独立的48V幻像供电开关，单声道输入每路带100Hz低切功能； 3、话筒输入高、中、低三段均衡，9-12路立体声高低两段均衡； 4、两个辅助输出，一个AUX发送，一个FX发送，AUX发送为推子前信号，FX发送为推子后信号，信号发送量由旋钮控制； 5、输入每路带PFL按键，监听推子前信号； 6、每路输入带L-R开关(主输出开关）和G1-G2开关（两编组开关）； 7、USB播放功能，带液晶显示屏，支持MP3,WAV等多种格式，循环模式可选； 8、带蓝牙功能，可以直接蓝牙输入音频； 9、带U盘录音功能； 10、可以连接电脑，通过声卡输入输出音频到电脑； 11、内置效果器，效果器延时时间和重复比例连续可调，效果可以加入主输入，也可以加入辅助AUX输出； 12、左右主输出，60mm推子控制；两编组输出，两个推子独立控制，60mm推子； 13、立体声监听输出，可以耳机监听，也可以输出到监听音箱旋钮控制音量大小； 14、左右立体声辅助返回，旋钮控制返回音量大小，有选择开关选择加入主输出还是编组输出；带莲花接口的录音输出和输入，录音输入有独立开关控制； 15、标准双12段电平指示标， 16、话筒输入可以选择卡侬或6.35接口，立体声输入可以选择RCA或6.35接口； 17、频率响应：20Hz~20KHz(+/-0.5dB)； 18、总谐波失真：<%1(额定条件：20HZ-20KHZ)； 19、等效输入噪音：≤-110dBm 20、线路输入时的最大增益：≥20dB； 21、传声器输入时的最大增益：≥50dB； | 1 | 台 |
| A6 | 网络电源时序器 | 1.内置速工业芯片ARM处理器； 2.面板≥2路直通电源输出，最大16A； 3.后板≥8路受控电源输出，每路能承受3.5KW功率负荷； 4.每通道电源具有独立的RFI/EMI电源滤波器，提供环保稳定的电源； 5.≥2寸LCD全彩显示屏； 6.密码锁定功能； 7.每个通道都具有延时编辑功能，根据需求可任意更改延迟时间； 8.远程控制功能，能随时随地进行开启或关闭操作； 9.与同型号的电源时序器多台级联； 10.4个多功能按键； 11.多种接口协议：TCP、UDP、RS485、RS232,； 12.定时开关机：当天可设置一次定时开机时间和定时关机时间，设置完成后每天重复； 13.通过互联网自动授时。 | 2 | 台 |
| B、发言系统 |  |  |  |  |
| B1 | 会议主机 | 功能特点： 1.2U面板尺寸，可安装于19英寸标准机柜； 2.带USB录音接口； 3.具有断电自动记忆功能，通电后不需再次设置即可使用；并可还原出厂设置； 4.具备声控启动话筒功能及门限级别可调节； 5.可与运维平台对接，实时显示低音、中音、高音、总音量、话筒单元数量、会议模式、CPU温度、CPU使用率信息并对以上设置进行实时预警报警; 6.采用高清彩色3.5英寸显示屏； 7.内置高、中、低音均衡调节，话筒总音量控制； 8.所有话筒具备实时显示使用状态，指示灯亮起情况下，话筒即可打开或者申请发言； 9.具备多路话筒连接口可备份环形连接，四路8芯专用会议单元连接端口，四路RJ45网线连接口； 10.可连接60个会议单元，通过外扩电源可连接250个话筒，带视频跟踪功能，配合切换器实现多个摄像头视频切换； 11.具备多路音频输出，可同时连接红外翻译系统、电话耦合器、本地扩声系统、录音设备、远程视频会议； 12.可设置与会者限时发言时间15秒～60分钟, 量化会议进程, 提高会议效率； 13.多种会议发言模式,适应不同类型会议需求： (1)智能限制（I-LIMIT）允许同时打开的单元数量可设置为1～6个； (2)先进先出（FIFO）发言单元数量1～6个，达到设置发言人数后，后来打开话筒覆盖最早打开的话筒； (3)申请发言（APPLY）当申请人按下话筒发言按键时，申请发言30秒倒计时，同时话筒咪杆灯和话筒指示灯闪烁,由主席短按优先键是否给予批准申话筒打开，短按一次批准一人，打开顺序由申请先后决定，达到限制发言人数后，其他未申请代表待机灯熄灭 (此模式下主席话筒无临时静音代表插话功能)； (4)智能申请（I-APPLY）当申请人按下话筒发言按键时，申请发言30秒倒计时，同时话筒咪杆灯和话筒指示灯闪烁,由主席短按优先键是否给予批准申话筒打开，短按一次批准一人，打开顺序由申请先后决定达到发言人数后，允许1话筒进入申请状态，单元打开后覆盖最早打开单元(此模式下主席话筒无临时静音代表插话功能)； (5)开放模式（FREE）同时打开的单元数量不受限制（此模式不适宜长时间同时打开数量大于20个单元）； (6)主席专用（C.ONLY） 只允许主席话筒打开发言，所有代表单元都不能打开； (7)声控启动,以声音控制开启单元,可由主机调节声控门限； (8)自动测试,设置需测试单元数量, 确认测试后按顺序每个话筒指示及咪杆指示灯闪烁2秒, 完成测试自动复位原状态。 技术参数： 1.话筒输入：8P-DIN×4、RJ454 2.输入：RCA×1 3.输出：XLR×1（平衡）RCA×1 6.35mm×1 4.工作电压：AC220V-50HZ 5.功率损耗：≤120W（MAX） 6.频率响应：20Hz-20KHz 7.输入阻抗：50KΩ, 8.输出阻抗 ：REC录音输出：250Ω，线路输出：200Ω，BALANCE平衡输出：300Ω，不平衡输出：400Ω 9.SN信噪比：78dB（1KHz THD1%） | 1 | 台 |
| B2 | 会议话筒 | 功能特点： 1.高强度阳极氧化工艺铝合金方形短咪杆； 2.话筒表面高强度阳极氧化铝合金面板喷砂； 3.话筒单元使用2.4寸彩色显示屏，可实时显示当前会议模式、话筒ID号、话筒发言状态、发言计时、发言倒计时,方便与会者掌握时间,提高会议效率； 4.话筒单元使用感应式触摸式开关，无机械声、无惧灰尘，开关具备待机灯，当指示灯亮起情况下，话筒即可打开，熄灭则话筒是处于不能打开； 5.专业会议高保真、单一高指向性电容咪芯，拾音距离可达80CM； 6.话筒自带RJ45母座和8P母座，单元之间可选择RJ45网线连接或8芯专会议线； 7.话筒单元供电统一由系统主机提供DC24V安全的低压供电，话筒支持热插拔； 8.话筒单元具备3.5MM监听耳机插孔，可随时调节音量大小，可连接录音设备或监听耳机； 9.主席单元不受会议模式限制，并可置于任意位置，具全权控制会议秩序的优键功能，可关闭所有打开的代表单元，按住优先键可临时静音代表进行插话发言功能，松手恢复代表原状态（申请模式下无临时插话功能，申请模式下优先键可短按批准申请发言代表打开，长按优先键可以切断发言中代表单元和申请中单元） 10.带视频跟踪功能； 技术参数： 1.输入输出： 8P-DIN×1 RJ45×1 2.输入：单指向性电容麦克风 3.工作电压：DC24V(由主机供给) 4.功率损耗：≤70mA 5.灵敏度：-47Db 6.信噪比s/n：65dB 7.频率响应：100-10KHZ 8.安装：台面式 9.方短杆MIC：220mm | 1 | 只 |
| B3 | 会议话筒 | 功能特点： 1.高强度阳极氧化工艺铝合金方形短咪杆； 2.话筒表面为高强度阳极氧化铝合金面板喷砂； 3.话筒单元使用2.4寸彩色显示屏，可实时显示当前会议模式、话筒ID号、话筒发言状态、发言计时、发言倒计时,方便与会者掌握时间,提高会议效率； 4.话筒单元使用感应式触摸式开关，无机械声、无惧灰尘，开关具备待机灯，当指示灯亮起情况下，话筒即可打开，熄灭则话筒是处于不能打开； 5.专业会议高保真、单一高指向性电容咪芯，拾音距离到50CM-80CM； 6.话筒自带RJ45母座和8P母座，单元之间可选择RJ45网线连接或8芯专会议线； 7.话筒单元供电统一由系统主机提供DC24V安全的低压供电，话筒支持热插拔； 8.话筒单元具备3.5MM监听耳机插孔，可随时调节音量大小，可连接录音设备或监听耳机； 9.带视频跟踪功能； 技术参数： 1.输入输出： 8P-DIN×1 RJ45×1 2.输入：单指向性电容麦克风 3.工作电压：DC24V(由主机供给) 4.功率损耗：≤70mA 5.灵敏度：-47Db 6.信噪比s/n：65dB 7.频率响应：100-10KHZ 8.安装：台面式 9.方短杆MIC：220mm | 9 | 只 |
| B4 | 延长线 | 20米 | 2 | 条 |
| B5 | 8芯地插 | 用于会议系统8芯线材的地插 | 4 | 个 |
| B6 | 数字反馈抑制器 | 功能特点： 1.内置24Bit A/D、D/A转换；24位DSP处理器，48KHz高速采样。采用高速浮点； 2.数字音频处理器和最先进的子带（Sub-Band) 回声消除（Echo cancellation)技术，可有效消除回声和啸叫； 3.全自动化操作的工作方式，免人工调试，精准可靠使用简单； 4.内置自适应动态噪声滤波器，可滤掉现场环境的背景噪声但不影响语音信号高质量的传送。提高信噪比，改善音质； 5.内置AGC自动增益控制，可以获得到清晰、持续平稳的语音信号； 6.内置数字高低通调节控制，可限制语音频响； 7.内置数字压限器:可提高拾音的距离； 8.内置10段图示均衡器：频率控制更精确； 9.各功能可通过本机或连接电脑设置； 10.2路XLR和2路TRS输入、输出； 技术参数： 1.工作电源：AC 220V，50/60Hz) 2.线路输入电平:0dB两路 3.线路输入阻抗:22K 4.直通频响: 40Hz-20KHz(+2dB) 5.失真度：<0.1% 6.底噪声 ：<1mV 7.增益提升：6-15dB 8.线路输出电平：０dB两路 | 1 | 台 |
| B7 | 一拖二无线手持话筒 | 功能特点： 1.AI智能语言功能，通过语言控制电源时序器等受控设备； 2.DPLL数字锁相环多信道频率合成技术，提供多达100个信道选择,轻松避开各类干扰，保障多套机器同时正常使用； 3.先进的自动对频技术，自动追锁接收机频率； 4.内置高低功率切换功能，满足不同场所使用； 5.频率锁定功能，防止使用误操作； 6.灵敏度调节功能，以提高抗干扰能力或增加接收距离； 7.环形指示灯，高亮度液晶显示屏，对工作状态一目了然； 8.内置陀螺仪开关，水平放置静音功能； 9.自动搜索无干扰频点功能； 10.四种可调声音模式选择； 频率范围：640-690MHz 调制方式：宽带 FM 可调范围：50MHz 信道数目：200 信道间隔：250KHz 频率稳定度：±0.005%以内 动态范围：100dB 最大频偏：±45KHz 音频响应：80Hz-18KHz(±3dB) 综合信噪比：>105dB 综合失真：≤0.5% 工作温度：-10°C－-40°C 接收机指标： 接收机方式：二次变频超外差 中频频率：第一中频：110MHz，第二中频 10.7MHz 无线接口：BNC/50Ω 灵敏度：12 dBμV (80dBS/N) 灵敏度调节范围：12-32 dBμV 杂散抑制：≥75dB 最大输出电平：+10 dBV 发射机指标： 天线程式：佩挂发射器采用 1/4 波长鞭状天线，手持麦克风，内置螺旋天线 输出功率：高功率 30mW；低功率 3mW 杂散抑制：-60dB 供电：两节 AA 电池 使用时间：30mW 时大于 10个小时,3mW 时大于 15 小时 | 1 | 套 |
| C、会议系统 |  |  |  |  |
| C5 | 会议摄像跟踪主机 | 1.HDMI接口≥4进1出； 2.高清画质无缝切换，单画面高速切换不黑屏，支持≥1080P 60Hz (向下兼容)； 3.可同时四画面平分同一显示屏，四画面模式下，只跟踪，画面不切换； 4.具备手动切换与RS-232控制代码端口切换方式，可连接中控或数字会议主机控制； | 1 | 台 |
| C6 | 高清矩阵 | 4K高清矩阵 4进4出,4K高清矩阵 8进8出 | 1 | 台 |
| C7 | 路由器 |  | 1 | 台 |
| C8 | 摄像机 | 1.采用1/2.7英寸 CMOS传感器，327万像素； 2.20X光学变焦； 3.视频最高支持全高清1080P60输出,并向下兼容所有视频格式； 4.HDMI、SDI、网络三路视频可同时输出，支持USB2.0视频输出扩展； 5.内置多语言菜单，方便用户使用； 6.内置VISCA, PELCO P/D，ONVIF等多种通讯协议； 7.支持RS232/RS485/IP网络(ONVIF)/UDP(VISCA OVER IP)接口和红外遥控器控制摄像机云台转动和变倍等通讯控制； 8.支持RS232和网络接口远程升级维护，可通过升级包远程对摄像机固件升级； 9.超静音云台转动； 10.支持3.5音频输入，采用AAC-LC (48/44.1/32/24K), G.711/PCM编码，立体声音质，带宽占用更小； 11.内置RJ45网口，支持10M/100M网络数据，支持音频输入输出； 12.步进电机驱动，高传动比，精度0.01°； 13.可适用于低照度环境下，画质清晰，彩色高清呈现； 14.云台支持水平356°，垂直120°连续旋转和控制； 15.支持2D和3D数字降噪，画质清晰，图像细腻； 16.图像支持镜像和翻转功能； 17.安装方式多样，支持壁挂，吸顶，桌面，三脚架等，壁挂，吸顶支架配件选配； 18.采用OLED显示屏和机身独创触摸按键设计； 19.350个预置位可编程功能，可设置254地址; 20.支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议。 | 2 | 台 |
| D、辅助材料 |  |  |  |  |
| D1 | 机柜 | 前后门带锁，前门玻璃材质，机柜顶有散热装置，尺寸：600*600*2000 | 1 | 台 |
| D2 | 管材 |  | 1 | 项 |
| D3 | 地插 |  | 2 | 套 |
| D4 | 线材 |  | 1 | 项 |
| 小计 |  |  |  |  |
| E、视频系统 |  |  |  |  |
| E1 | led显示屏 | 1、物理点间距：1.86mm/物理密度288096点/m2； 2、模组尺寸：160mm*320mm m模组点数：80点*160点； 3、发光点颜色：1R1G1B/基色：纯红+纯绿+纯蓝； 4、最佳视距：1.25～50m / 最佳视角：水平140±10°，垂直130±10°； 5、环境温度：存贮 -35℃ ～ +85℃，工作 -20℃ ～ +50℃； 6、相对湿度：10％至 90％RH； 7、工作电压：220V； 8、平均功耗：250 W/m2； 9、最大功耗：≤750W/㎡； 10、亮度：≥800cd/㎡； 11、亮度均匀性：＞0.95； 12、刷新频率：≥3840Hz； 13、盲点率：＜0.0001，出厂时为0； 14、防护性能：超温/过载/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷； 15、灰度等级：红、绿、蓝各 12-16bits； 16、屏体水平和垂直平整度：＜1mm/㎡； | 13.04 | 平米 |
|  | 排线磁铁 |  | 13.04 | 平米 |
|  | 电源 | 可靠性高，带载能力强，宽压输入，带转换开关； 保护功能：过载/短路保护； 输入电压/输入频率：100~240VAC/47~63HZ带转换开关； 输出过载保护：110%-150%切断输出，输入重启后；上升保持时间：50ms，20ms额定满载。 | 43 | 个 |
|  | 控制系统接收卡 | 1.单卡支持16组和24组数据输出模式； 2.单卡自带12个HUB75 16P接口； 3.单卡带载像素128*1024/256*512。 4.支持逐点亮色度校正、多批次、亮暗线调节和显示屏效果调节等功能，与3D控制器搭配支持3D效果； 5.支持灯板flash管理； 6.支持5pin液晶模块； 7.支持接收卡参数及程序包回读； 8.接收卡具有与灯板一致的电源接口； | 18 | 张 |
|  | LED播放软件 |  | 1 | 套 |
| E2 | 视频处理器 | 四画面；带载720万、横向最大1920、纵向最大1080；U盘脱机播放；支持无线投屏、鼠标控制(选配)；输入:1xUSB、1xVGA、1xDVI、1xHDMI、1xAudio；输出:2x网口、1xAudio | 1 | 套 |
|  | 配电柜 | 1、防护功能：具有防静电、抗震动、防电磁干扰； 2、具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施； | 1 | 套 |
| E3 | 框架结构 |  | 13.04 | 平米 |
|  | 安装调试 |  | 13.04 | 平米 |
|  | 线材 |  | 1 | 批 |

# 第四章  商务要求

一、工期及施工地点：

工期：合同签订之日起3个月。

施工地点：陕西省水路交通事业发展中心。

- 付款方式：

1.合同签订后30日内，甲方收到乙方出具的合同金额50%发票后，向乙方支付合同价款的50%作为预付款。

- 2.项目进行至50%时，甲方收到乙方出具的合同金额40%发票后，向乙方支付合同价款的40%。

- 3.项目完成后，在甲方处办理剩余款项的支付手续。

三、质量保证和售后服务：

1.质保期：本项目竣工验收合格之日起质保一年。成交人承诺的质保时间超过国家标准要求的，按其承诺时间质保。

2.工程质量等级达到合格或以上标准。

3.成交人承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

4.成交人应遵照国家规范规定的建筑工程施工质量标准及要求作出明确承诺。

- 5.在质量保证期内，成交人应具有良好、迅速的售后服务能力。

四、合同实施：

1.成交人应在合同签订后7个日历日内安排人员与使用单位就施工内容的实施等工作进行安排、部署。所有人员安全情况由中标单位承担。

2.若未能在工期内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由中标人承担和赔偿。

五、违约责任：

1.按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2.未按合同要求实施或施工质量不能满足工程技术要求和标准，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。

3.供应商须确保建筑工程施工总承包资质或建筑装修装饰工程专业承包资质和安全生产许可证；项目经理注册建造师执业资格，安全生产考核合格证书（B证）须在合同签订及履行期间持续有效，否则采购人有权终止合同并要求赔偿。

注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。

# 第五章  合同条款

一、合同格式

（项目名称）(项目编号)，在陕西省财政厅政府采购管理处的监督管理下，由陕西上德招标有限公司组织竞争性磋商。陕西省水路交通事业发展中心(以下简称“甲方”)确定 (成交单位名称) （以下简称“乙方”）为成交单位。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》，甲方通过竞争性磋商采购（工程名称） ，并接受了乙方以价格(成交金额大写)(以下简称“合同价”)提供的施工。

本合同在此声明如下：

1.本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2.下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

2.1合同条款

2.2合同条款附件

附件—施工内容

附件—设备清单

2.3成交通知书

2.4竞争性磋商文件

2.5竞争性磋商响应文件

3.考虑到甲方将按照本合同向乙方支付款项，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供施工及产品，并修补缺陷。

4.考虑到乙方提供的施工及产品，并修补缺陷，甲方在此保证按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

5.付款方式：

6.工期：

施工地点：

7.本合同一式   份，其中，甲方   份，乙方   份。

8.本合同由甲乙双方共同签字盖章之日起生效。

9.政府采购信用担保及信用融资政策

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，根据《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号）及各级财政部门关于政府采购信用融资工作的规定，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务，并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行。

乙方如果需要融资贷款服务需求的，可凭成交通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的相关政策、业务流程申请办理，具体规定可登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）查询了解。

| 甲方名称：（盖章） 地 址： 电 话： 开户银行： 帐 号： 代表签字或盖章： 年 月 日 | 乙方名称：（盖章） 地 址： 电 话： 开户银行： 帐 号： 代表签字或盖章： 年 月 日 |
| --- | --- |

二、主要权利和义务

1.乙方负责严格按照国家标准的规范要求进行施工。

2.乙方施工的工程必须保证质量可靠，进货渠道正常，满足甲方的要求。

3.施工质量应符合国家有关规范要求，确保达到最佳状态。

4.依据《竞争性磋商文件》中的技术要求进行施工。

5.如果乙方在施工过程中发生的所有人身伤亡事故以及由乙方施工不当或施工质量原因引起的甲方或者第三方人员伤亡或财产损失由乙方全部负责，并承担甲方或第三方的一切经济损失。

6.乙方理解并认可，如果乙方不能按照本协议有关条款的规定进行施工，甲方有权提前终止本协议，同时乙方应承担由此给甲方造成的一切经济损失。

7.因乙方提供的产品侵犯第三方的知识产权，乙方应负责处理因此产生的纠纷由此给甲方造成损失的，乙方应承担赔偿责任。

8.乙方应按甲方或监理方要求做好施工记录，包括但不限于施工日志、影像资料及施工数据整理等工作。

9.本合同下交付的产品必须等同或优于本项目竞争性磋商文件所述的标准。若乙方在其竞争性磋商响应文件中承诺的技术标准优于本项目竞争性磋商文件《施工内容及技术要求》所述标准的，按竞争性磋商响应文件的承诺执行。

10.甲方有权通知乙方在其指定地点对货物进行检验、测试，以确认货物是否符合合同约定的质量标准，检验测试的相关费用由乙方承担。

11.检验和测试在甲方指定的交货地点进行。

12.如果任何被检验或测试的货物不能满足竞争性磋商文件及合同的要求，甲方可以拒绝接受该货物，乙方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

13.在交货前，乙方应让生产商对货物的质量、规格、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明符合合同规定的检验证书，检验证书是验收文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量和重量的最终检验，制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

14.如果在货物使用寿命期内，根据检验结果，发现货物的质量或规格与合同要求不符，或被证实有缺陷，包含潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方应向乙方提出索赔。

15.乙方负责货物到达交货地点前的所有包装、运输、装卸及保险事项，相关费用应包括在合同总价中。货物送达验收合格之前的风险由乙方承担。

16.乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运转中损坏。这类包装应采取防漏、防晒、防震动及防止其它损坏的必要保护措施。乙方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物损坏和丢失的任何损失责任和费用。

17.货物的运输方式由乙方自行选择，但包装必须满足货物运输和装卸的要求，保证甲方收到的是无任何损伤的货物。否则，因此造成的损失由乙方自行承担。

18.乙方应提供本项目竞争性磋商文件“商务条款”和“施工内容及技术要求”中规定的所有内容。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

19.乙方应保证合同项下所供货物是合同规定厂家制造的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的合格货物。在货物的质量保证期内，乙方对由于工艺或材料的缺陷而产生的质量问题负责。

20.根据检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷，乙方应在竞争性磋商文件规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物。

21.如果乙方收到通知后在竞争性磋商文件规定的时间内没有及时修补缺陷，甲方可提出索赔，并可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行的其他权力不受影响。

22.如果乙方对偏差负有责任，而甲方在验收和质量保证期内提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列方式或其它方式解决索赔事宜：

用符合合同规定的规格、质量和性能要求的货物来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方蒙受的全部直接损失费用。

23.如果在甲方发出索赔通知后三十（30）天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方发出索赔通知后三十（30）天内或甲方同意的延长期限内，按照甲方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从未付货款及履约保函中扣回索赔金额。若索赔金额超过未付货款的，乙方必须用已收货款进行弥补。

24.在履行合同过程中，如果乙方遇到妨碍按时提供施工的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。

25. 除本合同约定的全部施工和设施设备费用外，乙方不得向甲方及其甲方人员收取其他任何费用，如甲方发现乙方有此类行为，甲方有权要求乙方退还甲方支付的所收费用，并支付利息和合同总价款5%的违约金；

26.质保期内乙方提供的产品质量和服务出现问题，接到甲方通知，乙方未能及时作出响应，则甲方有权自行或委托他人解决相关问题，乙方应承担由此发生的全部费用，产生的费用甲方可以从履约保函内扣除。

27. 乙方向甲方提供的本项目管理资料的所有权、使用权归甲方所有。乙方不得以任何借口拒绝提供，否则承担由此产生的一切法律和经济责任。未经甲方允许，乙方不得向其他任何单位和个人转让并允许其使用本项目的相关内容。

28. 项目务实施过程中，乙方未按约定配备服务人员或乙方派驻服务力量无法胜任项目实施要求的，甲方有权提出增加人员和充实技术力量，乙方应立即安排实施，其费用被认为已含在合同价格之中。如乙方拒绝增加人员或充实技术力量，甲方有权利解除合同，乙方应承担由此给甲方造成的经济损失。

29. 乙方要及时向甲方通告本项目施工范围内有关的重大事项，及时配合处理投诉；接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督；对施工质量负责和对甲方项目质量负责的义务，并对施工原料和施工设备进行自检,并提供相应质量合格的证明。

30. 合同签订后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方应向甲方双倍返还预付款，并承担由此造成甲方的全部损失，包括但不限于直接损失、律师费、诉讼费、保全费、保全保险费等合理费用。

31. 在项目实施过程中，除不可抗力情况外，乙方应积极响应甲方要求，按照时限完成施工任务。

32. 乙方有责任按甲方要求提交项目资料。如乙方未能按规定的施工期限提供产品和服务，每延误一天，应付合同总价款 1%的逾期违约金，（但由于受天气等不可抗力的自然因素影响，则工期顺延），逾期10天以上的，甲方除有权终止履行合同外，乙方应承担因延期造成的损失。同时，甲方有权根据乙方所承担施工及产品的质量是否符合要求而对施工的内容进行调整。

33. 乙方应当对所有资料予以保密，非经甲方书面同意，不得将项目资料以任何方式向任何单位或个人泄露。乙方应当严格按照甲方要求的程序转递各种资料，否则甲方有权单方解除合同，并追回所付项目款。该条款不因合同的终止、中止或解除等任何情形的影响而无效，合同履行完毕后，乙方仍需承担本条款项下的保密义务。

34.乙方提供的施工和产品质量不合格的，乙方应当无偿采取补救措施以达到质量要求。因施工和产品最终达不到合同要求造成后果时，乙方应当对此承担赔偿损失等法律责任，但该损害后果是由甲方提供材料不实等甲方自己原因导致的除外。

35. 乙方不得将本项目的任何部分转包或分包给其他任何单位和个人。若擅自转包或分包本合同标的，甲方有权解除合同，同时乙方应退还甲方支付的全部费用，由此给甲方造成损失的（包括不限于实际损失、可期待利益、律师费、诉讼费、鉴定费等），并可要求乙方偿付合同总价款30%的违约金，同时追究其法律责任。

36.乙方负责本单位施工区域内的安全、保卫、消防、卫生工作。

37.乙方有建立健全施工组织安全防护措施的责任，确保施工安全。甲方对乙方工作人员在履行义务过程中（包括来往途中）、在施工现场的人身安全不负责任，如发生乙方工作人员自身人身伤亡、财产损失事故或因非因甲方工作人员过错而造成他人人身伤亡、财产损失事故，由乙方负责处理，承担赔偿责任，与甲方无关；如因此给甲方造成损失，乙方予以赔偿。乙方与其工作人员应为劳动合同关系，甲方与乙方工作人员无劳动合同关系。如因上述原因导致甲方先行赔付的或者造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

38.除双方另有约定外，任意一方违反本合同约定致使另一方遭受损失的，违约方应赔偿守约方因此造成的全部损失。守约方通过诉讼的方式解决纠纷的，违约方应承担包括但不限于诉讼费、律师费、保全费、保全保险费等合理费用。

三、工期：

1.乙方必须在甲方要求的工期内保质保量的完成全部施工内容。

2.因不可抗力导致不能施工的情况，施工期限经甲方书面同意后可顺延。

3.上条款所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制、不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括（但不限于）：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他双方商定的事件。

四、售后服务

乙方对所施工的工程提供以下售后服务：

1.若发生质量问题，乙方接到通知后，应于2小时内派出专业的维修人员到现场勘察，属于简单质量问题的，12小时之内维修完毕，维修全部费用由乙方承担；若需将产品送回公司维修，乙方承担往返费用及维修费，维修周期不超过5个工作日。

2.乙方解决产品故障的期限不得超过5个工作日，否则甲方有权指定第三方维修，维修费用由乙方承担。

3.工程交付使用后，因乙方施工质量问题或施工不当导致第三方人员伤亡或财产损失由乙方全部负责，并承担第三方的一切经济损失。

五、违约责任

1.甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2.如因乙方工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因造成损失或侵害，由此造成任何第三方的法律责任等均由乙方承担全部的赔偿责任。

3.如乙方事先未征得甲方书面同意而单方面延迟完工、提供服务或所供项目在合同约定期间内未完成验收或验收不合格的，每逾期一日按照合同总额的千分之五的标准承担违约责任；乙方逾期累计15天以上的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿全部损失（包括不限于实际损失、可期待利益、律师费、诉讼费鉴定费等），同时要求乙方承担合同价款（合同工程总价的百分之三十计算）30%的违约金。

4.乙方所供项目不符合竞争性磋商文件要求及响应文件规定的，采购单位有权解除合同，要求其承担合同价款（合同工程总价的百分之三十计算）30%的违约金。相关的违约金的支付采购单位有权直接从履约保函中予以扣除，履约保证金不足的，乙方应在三日内补足。

5.质保期内乙方未按照竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件规定及合同约定提供维保服务的，甲方有权指定其他供应商提供维保服务，但由此产生服务相关费用由乙方承担，费用按照中标价执行。

6.乙方未经甲方许可私自停工达3日以上的,甲方有权解除合同,乙方应当无条件于3日内退场,并应当承担合同总价（合同工程总价的百分之三十计算）30%的违约金。双方于乙方退场后结算；对因此给甲方造成的损失大于本项违约金的,甲方有权向乙方追偿。

7.如因乙方的施工质量问题发生的事故，由乙方承担全部责任，甲方因此受到损失的（包括不限于实际损失、可期待利益、鉴定费、诉讼费、律师费等），有权向乙方追索。

8.乙方在提供施工和产品中给甲方或第三人造成损害的，由乙方自行承担全部的责任。

9.因甲方原因合同解除,甲方只承担因此造成的直接损失,不赔偿预期可得利益。

10.乙方不得未经甲方书面同意的情况下违法分包、转包，由此给甲方造成损失的（包括不限于实际损失、可期待利益、律师费、诉讼费、鉴定费等），由乙方承担全部赔偿责任，同时甲方有权要求乙方承担合同总价款30%的违约金。

11.因乙方的原因导致解除合同,甲方为完成剩余工作委托其他施工企业继续施工而需比原合同价格多发生的工程费用,皆由乙方承担该费用,甲方在支付其余工程款时直接予以扣除。

12.如因乙方原因导致工程延期或存在质量问题的,除乙方按本合同约定向甲方承担违约责任外,甲方因此而逾期向第三方交付、因质量问题需向第三方承担的违约金、赔偿金等一切损失,均由乙方承担,因此,乙方应当确保工期和质量,并应当在发生质量问题时立即迅速全力解决。

13.工程质量问题在未解决前,甲方有权拒绝支付任何款项。

14. 不可抗力事件应根据《中华人民共和国民法典》的要求进行处理。

15. 乙方如无不可抗力，又未履行竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件和合同条款的，一经查实，由乙方赔偿由此给甲方造成的损失，并按照合同总金额的5‰向甲方支付违约金，因招、投标产生的其他责任及后果按竞争性磋商文件的相关要求及处理方式执行。

16.乙方确保提供的货物未侵害任何第三人的合法权益，包括但不限于知识产权，若由此造成的一切损失，由乙方承担，同时甲方享有解除合同的权利。

17.以上违约条款甲方可以合并使用，合并使用仍不能弥补甲方损失的，甲方有权继续追偿。

六、合同变更、解除及终止的条件

1.本合同在执行过程中，如合同一方提出修改，由甲、乙双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分。除此之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

2.出现下列情况之一，在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同，通知发出之时起合同终止：

（1）如果乙方未能在合同规定的期限内提供部分或全部服务；或误期赔偿费达到最高限额。

（2）如果乙方所提供的产品不合格。

（3）如果乙方未能履行合同规定的其它任何义务。

（4）如果甲方认为乙方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响甲方在采购过程或合同实施过程中的行为。

“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害甲方利益的行为。

如果甲方根据上述规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应承担甲方因购买类似货物而产生的额外支出。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

3.有下述情形之一，非过错方可发出书面通知全部或部分地解除合同，合同自通知到达对方时全部或部分地解除：

（1）乙方迟延交付甲方要求的施工任务超过1个月；

（2）合同一方当事人未能履行合同项下任何其它义务（细微义务除外）， 或在未事先征得另一方当事人同意的情况下，从事任何可能在实质上不利影响其履行合同能力的活动，经另一方当事人书面通知后15日内未能对其行为作出补救；

（3）合同一方当事人出现破产、清算、资不抵债、成为失信被执行人等可能丧失履约能力的情形，且未能提供令对方满意的履约保证金。

4.在乙方违约的情况下，甲方有权终止合同，并依法向乙方进行索赔实际损失（包括但不限于维权所支出的律师费、诉讼费、交通费等）。

七、验收

- 1.项目在竣工后，乙方应向甲方提交相关施工资料（包含采购货物的种类和数量证明以及货物的质量合格证明）。

- 2.验收不合格，乙方必须在接到通知后7个日历日内确保工程通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，甲方可提出索赔或取消其施工合同。

3.验收标准按照国家、行业有关规范和要求执行。

4.乙方承诺完全达到国家有关部门验收标准，并全部通过验收为交付使用的基本条件。

八、合同争议解决方式

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议,双方应通过友好协商解决，协商不成的可依法向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

九、其他事项

按照中华人民共和国税法和有关部门的规定，乙方需交纳的与本合同有关的一切税费均应由乙方负担。

甲乙双方未经对方同意，任何一方不得将本合同部分或全部权利和义务转让给第三方。

本合同有关附件及补充合同是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

附件一 安全文明施工协议书

安全文明施工协议书

甲    方：

乙    方：

为了明确双方的安全生产责任，确保安全文明施工，本协议作为项目合同的附件，双方必须严格执行。

一、项目名称：

二、协议内容

1、甲乙双方须做好各自项目参建人员的安全教育和管理工作，落实各级安全生产方针、政策、规定。

2、乙房应建立安全管理组织体制，确定包括抓安全生产的管理责任人，常态化开展安全检查，形成制度。

3、施工前，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并邀请甲方项目管理人员出席会议。乙方须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行各项安全生产管理规定。

4、乙方有建立健全施工组织安全防护措施的责任，准备充足的设施，在施工现场合理布设，保障施工作业人员的人身安全；确保施工作业环境内人员的人身安全和设施的安全。乙方有接受采购人或项目监理单位关于安全生产的监督、检查和指导的义务。对于乙方关于项目安全生产的不规范行为，甲方有权实施处罚管理，并要求限期整改到位。

5、乙方应准备充足的安全生产个人防护用品，施工现场人员须自觉穿戴好安全防护用品，接受项目采购人或监理单位的监督、管理。

6、甲方对乙方工作人员在履行义务过程中(包括来往途中)、在施工现场的人身安全不负责任，如发生乙方工作人员自身人身伤亡、财产损失事故或因非甲方工作人员过错而造成他人人身伤亡、财产损失事故，由乙方负责处理，承担赔偿责任，与甲方无关；如因此给甲方造成损失，乙方予以赔偿。乙方必须与其工作人员为劳动合同关系。如因上述原因导致甲方先行赔付的或者造成甲方损失，甲方有权向乙方追偿。

7、乙方因施工现场安全防护设施不到位以及施工的设施不满足安全要求等，造成第三方人身、财产损失的，由乙方承担赔付责任，与甲方无关。

8、乙方应对施工现场进行清扫，并将施工废料带回处理，严禁随意抛洒。 因未及时清扫现场，造成第三方人身、财产损失的，由乙方承担赔付责任，与甲方无关。

9、乙方应在项目正式开工前，向甲方提交《安全承诺书》，承诺书应充分响应竞争性磋商文件、项目合同、本协议等中关于安全文明施工相关要求。

本协议作为项目合同附件， 自项目合同生效之日起一并生效，有效期限同项目合同履约期限。

# 第六章  竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件编制说明

1、竞争性磋商响应文件应当按照竞争性磋商文件给定的格式和要求编制，格式之外的可自行编写。

2、供应商必须按照竞争性磋商文件的规定和要求在竞争性磋商响应文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人或被授权人签字（或盖章）。竞争性磋商文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

3、纸质竞争性磋商响应文件采用书籍（胶装）方式装订成册，须编制目录、页码、书脊（注明项目名称和项目编号），在每一页的正下方清楚标明“第几页共几页”字样（厂家证明材料原件除外）。

4、竞争性磋商响应文件正本中的法人授权书须为原件，其它资质证明文件为复印件加盖供应商公章（鲜章）。副本可以是正本的复印件。

正本或副本                             政府采购项目

项目编号: SDZC2025-031

陕西省水路交通事业发展中心办公用房维修

竞争性磋商响应文件

供   应   商：

采购代理机构：

时        间：

目  录

1.磋商函（格式）

2.磋商报价一览表（格式）

3.分项报价表（格式）

4.施工内容及技术要求条款响应偏离表（格式）

5.商务条款响应偏离表（格式）

6.法定代表人授权书（格式）

7.承诺书（格式）

8.资格证明文件

9.总体实施方案

10.技术响应

11.质量保证方案

12.质量保障措施

13.内部管理方案及制度

14.应急处理预案

15.劳动力安排计划及劳务分包情况

16.项目经理部组织机构

17.售后服务承诺

18.合理化建议

19.安全保障措施

20.业绩

21.供应商认为有必要说明的事宜（若有）

22.供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式）

23.《中小企业声明函》

24.《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）

25.监狱企业证明文件（若有）

1.磋商函（格式）

致：陕西上德招标有限公司

根据贵单位         （采购项目名称）    项目（项目编号）的磋商公告，我方代表   （姓名、职务）   经正式授权并代表     （供应商名称）     就该项目进行磋商。

在此，我方郑重承诺以下诸点，并负法律责任：

1.1我方具备本项目竞争性磋商文件中规定的资格条件。

1.2我方已详细审阅竞争性磋商响应文件，确认无误。我方提交的竞争性磋商响应文件正本一份，副本叁份，电子文件一份。

1.3我方所附磋商报价表中应提交和交付的工程磋商总价为人民币：（同时用汉字大写和数字表示的磋商总价）。

1.4我方已详细审查全部竞争性磋商文件（包括澄清函、补充通知等），完全理解供应商须知的所有条款。

1.5我方完全满足和响应竞争性磋商文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在磋商响应文件中明确说明。

1.6我方接受竞争性磋商文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

1.7我方完全理解并同意竞争性磋商文件中有关没收磋商保证金、要求专业担保机构先行偿付和拒绝磋商的条款。

1.8我方同意按照要求提供磋商响应有关的一切数据或资料。

1.9我方完全理解最低报价不是成交的唯一条件，采购人有权选择质优价廉的施工及产品。

1.10我方同意按竞争性磋商文件规定，遵守贵方有关磋商的各项规定和要求。

1.11我方对本次磋商内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

1.12我方与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

1.13若我方被选为成交供应商，我方保证按有关规定向贵方支付招标代理服务费。

1.14磋商响应有效期为自提交磋商响应文件的截止之日起90个日历日。

1.15所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

供应商名称（公章）：

详 细 地 址：

开 户 银 行：

账       号：

供应商授权代表签名：

联系电话/手机：

年  月  日

2.报价一览表（格式）

供应商名称：                               （供应商单位公章）       项目编号：

| 磋商报价（元） | 工期 |
| --- | --- |
| 小写： 大写： |  |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                             日 期：

3.分项报价表（格式）

3.1装修改造拆装分项报价表

供应商名称：                     （供应商单位公章）                                          项目编号：

| 序号 | 施工内容 |  | 单位 | 数量 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计（人民币元） |  |  |  |  |  |  |  | ¥： |

注：供应商可根据情况自行扩展

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                       日 期：

3.2会议室设施设备分项报价表

供应商名称：                    （供应商单位公章）                                             项目编号：

| 序号 | 名 称 | 品牌及型号 | 制造厂家 | 规格和说明 | 单位 | 数量 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物合计（人民币元） |  |  |  |  |  |  |  |  | ¥： |
| 安装调试费 |  |  |  |  |  | 售后服务费 |  |  |  |
| 运输费（含保险） |  |  |  |  |  | 技术培训费 |  |  |  |
| 税费 |  |  |  |  |  | 伴随费用等 |  |  |  |
| 总 计（人民币元） |  |  |  |  |  |  |  |  | ¥： |

注：供应商可根据情况自行扩展

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                            日 期：

4.施工内容及技术要求条款响应偏离表（格式）

供应商名称：              (供应商单位公章)       项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件 施工内容及技术要求 | 竞争性磋商文件 施工内容及技术要求响应 | 响应情况 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 按实际响应情况填写“正偏离”、“负偏离” | 如有正负偏离情况在此列详细说明 |

备注:“1、本表只填写竞争性磋商文件中与竞争性磋商响应文件有偏离(包括正偏离和负偏离)的内容，“竞争性磋商响应文件施工内容及技术要求响应”与竞争性磋商文件第三章《施工内容及技术要求》完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表（否则视为未完全响应竞争性磋商文件要求)。

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格，并按有关规定进处罚。

法定代表人或被授权人（签字或盖章） :                    日 期：

5.商务条款响应偏离表（格式）

供应商名称：                 （供应商单位公章）     项目编号：

| 序号 | 竞争性磋商文件 商务要求 | 竞争性磋商文件 商务要求响应 | 响应情况 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 按实际响应情况填写“正偏离”、“负偏离” | 如有正负偏离情况在此列详细说明 |

备注:“1、本表只填写竞争性磋商文件中与竞争性磋商响应文件有偏离(包括正偏离和负偏离)的内容，“竞争性磋商响应文件商务要求响应”与竞争性磋商文件第四章《商务要求》完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表（否则视为未完全响应竞争性磋商文件要求)。

2、供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其磋商或成交资格，并按有关规定进处罚。

法定代表人或被授权人（签字或盖章） :                    日 期：

6. 法定代表人授权委托书（格式）

6.1法定代表人资格证明书

| 致：陕西上德招标有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |  |
| 权 限 | 办理本次采购项目的磋商、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |
| 有效期 | 自提交磋商响应文件的截止之日起90个日历日 |  |  |  |
| 企业 信息 | 企 业 名 称 |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |
|  | 营业执照注册证号 |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |
|  | 电 子 邮 箱 |  |  |  |
| 法定代 表人 | 姓 名 |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  | 联系电话 |  |
|  | 传 真 |  |  |  |
| 法定代表人身份证 正、反面 |  |  |  |  |
| 法定代表人签字或盖章： |  |  |  |  |

供应商名称：                        （供应商单位公章）   日 期：

注：法定代表人参加竞争性磋商时提供

6.2法定代表人授权委托书

| 致：陕西上德招标有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被授 权项 目与 内容 | 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目编号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 授权范围 | 全权办理本次采购项目的磋商、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |  |  |
|  | 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。 |  |  |  |  |  |
|  | 授权期限 | 本授权书自提交磋商响应文件的截止之日起90个日历日 |  |  |  |  |  |
| 企业信息 | 企 业 名 称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业执照注册证号 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 身份证号 |  |  |  |  | 手机号码 |  |
| 被授权人 | 姓名 |  |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 身份证号 |  |  |  |  | 手机号码 |  |
| 法定代表人身份证 正、反面 |  |  |  | 被授权人身份证 正、反面 |  |  |  |
| 法定代表人签字或盖章： |  |  |  |  | 被授权人签字或盖章： |  |  |

供应商名称：             （供应商单位公章）     日 期：

注：被授权人参加竞争性磋商时提供

7.承诺书（格式）

致：（采购人名称）、（采购代理机构名称）

- 我单位自愿参加（项目名称）、（项目编号）的采购活动，作为参加本次采购活动的供应商，现承诺，本项目被授权人为我公司员工，依法在我公司缴纳社会保障资金。如经查实承诺内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料而被追究法律责任。

- 承诺单位名称（公章）：

- 法定代表人及被授权人（签字或盖章）：

- 日期：

注：法定代表人直接参加磋商时无需提供此承诺书。

8.资格证明文件

8.1基本资格条件证明文件

8.2落实政府采购政策需满足的资格要求

8.3特定资格条件证明文件

9.总体实施方案

10.技术响应

11.质量保证方案

12.质量保障措施

13.内部管理方案及制度

14.应急处理预案

15.劳动力安排计划及劳务分包情况

16.项目经理部组织机构

17.售后服务承诺

18.合理化建议

19.安全保障措施

20.业绩

21.供应商认为有必要说明的事宜（若有）

22.《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）

陕西省政府采购供应商

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                 　（盖章）

全权代表：　　　　　     　　　　（签字）

地　　址：

邮    编：

电　　话：

年　　月　　日

23. 《中小企业声明函》

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员      	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建企业为（企业名称），从业人员 	  人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注： 1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库﹝2020﹞46 号）相关规定。

24.《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）

根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，由供应商自行申明，并对申明真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 产品类型 | 产品名称 | 制造商 | 金额 （万元） | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本企业制造的货物 |  |  |  |  |
| 2 | 其他残疾人福利性单位制造的货物 |  |  |  |  |

注：1.本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用。

2.如提供其他残疾人福利性单位的货物须按此格式附其他残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》。

单位名称（盖章）：

日  期：

25.监狱企业证明文件（若有）

说明：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件：

封袋正面标识式样

致：陕西上德招标有限公司

项目编号：

项目名称：

竞争性磋商响应文件（正本或副本）

（磋商前不得启封）

供应商名称：            （公章）

本页以下无内容