项目编号：BZZ2025-CS-037.1B1

秦汉馆消防系统维修工程项目(二次)

竞争性磋商文件

# 陕西博之众项目管理有限公司

二〇二五年十月

目录

第一部分  竞争性磋商公告	1

第二部分  供应商须知	6

第三部分 采购内容及要求	30

第四部分  商务要求	36

第五部分  合同范本	37

第六部分  响应文件格式	37

一、响应函	51

二、报价表	52

三、商务偏离表	54

四、采购内容及要求偏离表	55

五、供应商基本情况表	56

六、投标方案说明	57

七、供应商资质证明文件	60

八、供应商业绩一览表	69

九、落实政府采购政策需提供的相关材料	70

十、供应商认为有必要补充说明的事项	74

# 第一部分  竞争性磋商公告

秦汉馆消防系统维修工程项目(二次)采购项目的潜在供应商应在陕西省西安市雁塔区高新二路2号新世纪大厦916室获取采购文件，并于 2025 年11月11日 09时30分 （北京时间）前提交响应文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：BZZ2025-CS-037.1B1

项目名称：秦汉馆消防系统维修工程项目(二次)

采购方式：竞争性磋商

预算金额：414,001.42元

采购需求：

合同包1(秦汉馆消防系统维修工程项目):

合同包预算金额：414,001.42元

合同包最高限价：414,001.42元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 消防工程和安防工程 | 消防系统维修 | 1(项) | 详见采购文件 | 414,001.42 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：20个日历天

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(秦汉馆消防系统维修工程项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

- 《财政部 国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）；
    （2）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
    （3）《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；
    （4）《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
    （5）《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
    （6）《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
    （7）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）；
    （8）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
    （9） 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
    （10）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号；
    （11）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

- （12）本项目专门面向中小企业采购；
（13）其他需要落实的政府采购政策；
（14）如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(秦汉馆消防系统维修工程项目)特定资格要求如下:

- 具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，营业执照、组织机构代码证、税务登记证（多证合一只提供营业执照，事业单位提供事业单位法人证书，自然人提供本人身份证）合法有效；

- 资质要求：供应商须具有建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包二级及以上资质证书，并具有有效的安全生产许可证；拟派项目负责人须具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证（建安B证），且无其他在建项目（须提供无在建工程的承诺函）；

（3）法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件，法定代表人直接参加投标须提供法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件）；

（4）财务状况报告：须提供近三年（2022年、2023年、2024年）内任意一年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表。），或提供投标截止时间前6个月内基本账户开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；

（5）税收缴纳证明：提供递交响应文件截止之日前六个月内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应证明文件；

（6）社会保障资金缴纳证明：提供递交响应文件截止之日前六个月内已缴存至少一个月社会保障资金缴纳的有效证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（7）供应商须提供参加政府采购活动前3年内无重大违法记录的书面声明；

（8）供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（9）供应商在①“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体；②“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）网站上未被列入失信被执行人名单；③“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（以采购代理机构现场查询为准）；

（10）本项目不接受联合体投标,提供承诺书（格式自拟）；

（11）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标单位，不得同时参加本项目投标活动；

（12）本项目专门面向中小企业采购，供应商须为中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位，并提供声明函。

#### 三、获取采购文件

时间：2025年10月30日至2025年11月05日，每天上午 09:00:00 至 12:00:00，下午14:00:00 至 17:00:00 （北京时间）

途径：陕西省西安市雁塔区高新二路2号新世纪大厦916室

方式：现场获取

售价：500元

#### 四、响应文件提交

截止时间：2025年11月11日 09时30分00秒 （北京时间）

地点：陕西省西安市雁塔区高新二路2号新世纪大厦10楼会议室

#### 五、开启

时间：2025年11月11日 09时30分00秒 （北京时间）

地点：陕西省西安市雁塔区高新二路2号新世纪大厦10楼会议室

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

#### 七、其他补充事宜

企业法定代表人直接领取磋商文件的须提供法定代表人身份证明书、身份证原件及复印件，委托人领取磋商文件的须提供单位介绍信、身份证原件及复印件,自然人领取磋商文件的须携带本人身份证原件（以上资料原件查验，复印件加盖企业公章留存，概不退还）。

#### 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

名称：陕西历史博物馆

地址：陕西省西安市雁塔区小寨东路91号

联系方式：029-62739017

###### 2、采购代理机构信息

名称：陕西博之众项目管理有限公司

地址：陕西省西安市雁塔区高新二路2号新世纪大厦916室

联系方式：029-81875596

###### 3.项目联系方式

项目联系人：谢珍

电话：029-81875596

# 第二部分  供应商须知

## 一、供应商须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目情况 | 项目名称：秦汉馆消防系统维修工程项目(二次) 项目编号：BZZ2025-CS-037.1B1 采购预算：414001.42元 工期：20个日历天 施工地点：采购人指定地点 |
| 2 | 采 购 人 | 单位名称：陕西历史博物馆 单位地址：陕西省西安市雁塔区小寨东路91号 联系人：薛锐 - 联系电话：029-62739017 |
| 3 | 采购代理机构 | 名 称：陕西博之众项目管理有限公司 地 址：陕西省西安市雁塔区高新二路2号新世纪大厦916室 联系人：谢珍 电 话：029-81875596 网址： http://www.ccgp.gov.cn/agency/a_agencylist.html |
| 4 | 监督部门 | 陕西历史博物馆 |
| 5 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 6 | 采购内容 | 具体内容详见磋商文件第三部分 |
| 7 | 供应商资质要求 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 2、本项目的特定资格要求： （1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，营业执照、组织机构代码证、税务登记证（多证合一只提供营业执照，事业单位提供事业单位法人证书，自然人提供本人身份证）合法有效； （2）资质要求：供应商须具有建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包二级及以上资质证书，并具有有效的安全生产许可证；拟派项目负责人须具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证（建安B证），且无其他在建项目（须提供无在建工程的承诺函）； （3）法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件，法定代表人直接参加投标须提供法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件）； （4）财务状况报告：须提供近三年（2022年、2023年、2024年）内任意一年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表。），或提供投标截止时间前6个月内基本账户开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）； （5）税收缴纳证明：提供递交响应文件截止之日前六个月内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应证明文件； （6）社会保障资金缴纳证明：提供递交响应文件截止之日前六个月内已缴存至少一个月社会保障资金缴纳的有效证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； （7）供应商须提供参加政府采购活动前3年内无重大违法记录的书面声明； （8）供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； （9）供应商在①“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体；②“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）网站上未被列入失信被执行人名单；③“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（以采购代理机构现场查询为准）； （10）本项目不接受联合体投标,提供承诺书（格式自拟）； （11）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标单位，不得同时参加本项目投标活动； （12）本项目专门面向中小企业采购，供应商须为中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位，并提供声明函。 |
| 8 | 联合体 | □允许 不允许 |
| 9 | 投标文件递交截止时间及地点 | 截止时间：2025-11-11 09时30分 （同开标时间） 地点：陕西省西安市雁塔区高新二路2号新世纪大厦10楼会议室（同开标地点） |
| 10 | 政府采购强制采购：节能产品 | □是 否 |
| 11 | 政府采购强制采购：信息安全认证 | □是 否 |
| 12 | 是否允许递交备选采购方案 | □允许 不允许 |
| 13 | 磋商保证金 | 本项目无磋商保证金。 |
| 14 | 质量标准 | 合格，质量符合企业、行业、国家规定及磋商文件相关要求。 |
| 15 | 投标有效期 | 投标截止之日起90天，在投标有效期内，不得撤回或修改响应文件内容。（投标有效期包括供应商资质有效期（若有效期不足90天，需提供资格延期等相关证明资料），法定代表人授权有效期等，响应文件中所有内容任何一项达不到磋商文件要求按无效文件处理） |
| 16 | 标前答疑会 | □组织 不组织 |
| 17 | 采购现场是否须提供样品 | □携带 不携带 |
| 18 | 分包与转包 | □允许 不允许 |
| 19 | 响应文件份数 | 正本一份，副本二份，电子版一份（U盘或光盘），报价一览表一份。 |
| 20 | 密封及格式要求 | - 响应文件的正本、副本、电子版、报价一览表用单独的信封分别密封，且在信封上注明“正本”“副本”“电子版”“报价一览表”字样。 2、电子版（以U盘或光盘方式递交，其中应包含与响应文件正本内容一致的Word、PDF格式（包含签字盖章内容），存储设备正面需注明项目编号、供应商名称）。 3、在规定的提交响应文件截止时间前，响应文件须派人当面递交，未按要求密封的采购代理机构可拒绝接收。 |
| 21 | 构成磋商文件的其他文件 | 磋商文件的澄清书、修改书及有关补充通知书为磋商文件的有效组成部分。 |
| 22 | 是否退还响应文件 | 无论成交与否，一律不退。 |
| 23 | 磋商文件 | - 一经发售，一律不退； - 磋商文件的最终解释权归采购代理机构所有； - 磋商文件正文内容与供应商须知前附表不一致时，以供应商须知前附表为准。 |
| 24 | 采购代理服务费 | 1、成交供应商领取成交通知书前，向采购代理机构一次性支付采购代理服务费。 2、成交供应商应向采购代理机构交纳采购代理服务费，交费金额参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）及发改办价格[2003]857号文件的规定标准收取，不足5000元的按5000元收取。 3、采购代理服务费采取现金、支票、银行汇票、电汇、网银等方式缴纳。 4、代理服务费缴纳账户如下： 开户名：陕西博之众项目管理有限公司 开户行：中国工商银行股份有限公司朱雀大街支行 账 号：3700 0251 0920 0108 068 请注明：BZZ2025-CS-037.1B1代理服务费。 |

## 二、总则

## 1、名词解释：

1.1  监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2、合格的供应商应具备以下条件：

2.1 具备且满足“磋商公告”要求的；

2.2 向采购代理机构购买了磋商文件并登记备案；

2.3 向采购代理机构交纳了磋商保证金（如需缴纳）；

2.4 一个供应商只能提交一份响应文件，法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，不得同时参加本项目投标；

2.5 有隶属关系的两个公司或有控股关系的两个公司不能同时参加同一项目的投标；

2.6 磋商文件和法律、行政法规规定的其他条件。

## 三、磋商文件

1、磋商文件以中文编制，磋商文件封面盖有 “陕西博之众项目管理有限公司”字样的圆形红章。供应商应仔细阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在响应文件中对磋商文件的各方面都做出实质性的响应，按照磋商文件的要求提交全部资料。

2、磋商文件的修改或澄清

采购人如果对磋商文件进行必要的澄清或者修改，将在发布采购公告的财政部门指定媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取磋商文件的单位，澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，不足五日的，采购代理机构将顺延提交响应文件的截止时间。

3、磋商文件的询问、质疑及答复

3.1 供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出。

3.2 供应商法定代表人提交质疑的，须出具法定代表人资格证明书；委托代理人提交质疑的，必须向其出具授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，由法定代表人签字或者盖章，并加盖单位公章。

3.3 质疑函应当包括下列内容：

3.3.1 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

3.3.2 质疑项目的名称、编号；

3.3.3 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

3.3.4 事实依据；

3.3.5 必要的法律依据；

3.3.6 提出质疑的日期。

备注：供应商须在法定质疑期内提出质疑。

3.4质疑有以下情形之一的，采购代理机构不予受理：

3.4.1 未按规定程序和渠道提出质疑的；

3.4.2 超过法定质疑期限的；

3.4.3 书面质疑的形式和内容不符合上述要求的；

3.4.4 提出的质疑事项已经明确答复的；

3.4.5 法律法规规定的其他不予受理的条件。

3.5采购代理机构应当在收到质疑函后七个工作日内做出书面答复。答复内容同时通知与处理结果有关的供应商，但答复内容不得涉及供应商的商业秘密。

4、磋商文件的获取

供应商必须从采购代理机构获取磋商文件，供应商自行转让或复制磋商文件视为无效。供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。磋商文件一经发售，一律不退，仅作为本次项目使用。

5、质疑接收部门：陕西博之众项目管理有限公司

接收人：孙辰宇

联系电话：029-81875596

电子邮箱：714385461@qq.com

地址：陕西省西安市雁塔区高新二路2号新世纪大厦916室

## 四、响应文件的编写原则和要求

1、响应文件的编制：

1.1 响应文件语言：中文。响应文件中如附有外文资料，建议逐一对应翻译成中文，并加盖供应商公章。若因翻译有误或未翻译等情况所产生的后果由供应商自行承担。

1.2 货币：人民币。

1.3 计量单位：磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。

1.4 响应文件载体形式：纸质文件及磋商文件规定的电子文档形式。

1.5 磋商文件中所规定的签字及盖章内容，不得以复印或打印的方式响应。

1.6 供应商应对响应文件中所有资料的真实性、准确性和完整性负责。

2、投标报价：

2.1 供应商应在充分了解本项目总体情况及风险的前提下，按照磋商文件要求填写投标报价。

2.2 供应商的投标报价应包含本项目所需的一切费用。

2.3 供应商应按照磋商文件要求在“响应函”及“报价一览表”中填写投标报价，大小写不一致以大写为准，出现选择性的投标报价按无效文件处理。

2.4 凡因供应商对磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

2.5 报价超出报价要求的供应商不进入下一步采购程序。

2.6 最低报价不是成交的唯一依据，开标过程中所产生的一切费用由供应商自行承担。

3、磋商保证金：

3.1 下列情况发生，保证金将不予退还：

3.1.1 开标后在磋商文件规定的投标有效期间，供应商撤回或修改其所投响应文件的；

3.1.2 成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

3.1.3 成交供应商将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

3.1.4 成交供应商拒绝履行合同义务的；

3.1.5 成交供应商未按时缴付成交服务费的；

3.1.6 由于成交供应商的原因导致成交无效的。

4、响应文件的格式和签署

4.1 供应商应按照磋商文件格式部分的要求（以供应商须知前附表为准）。

4.2 响应文件应各自胶装成册，封面应注明“正本”、“副本”、“电子版”等字样，正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

4.3 响应文件的正本和所有的副本均须打印，或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，响应文件副本(非签字盖章内容)可采用正本的复印件。响应文件建议在每一页的下方应注明页码,并编制详细目录；为节约纸张，响应文件建议采用A4纸张双面打印。响应文件应牢固胶状成册，不可插页抽页，若发生掉页抽页等情况所产生的后果由供应商自行承担。

4.4 响应文件封皮必须加盖单位公章。

4.5 磋商文件中的要求固定格式的必须按照磋商文件固定格式编制，对于没有要求固定格式的部分，由供应商自行组织编写。

5、响应文件的密封

5.1 加封条密封，在封线处加盖公章（骑缝章）。

5.2 应注明项目编号、项目名称，供应商全称（加盖公章）等内容。

5.3 如果供应商未按以上要求密封和签章，采购代理机构将拒收响应文件。

5.4 其他要求以供应商须知前附表为准。

## 五、磋商

1、响应文件的递交：

1.1 供应商应按照磋商文件要求，在磋商截止时间前将密封好的响应文件送达磋商地点，并按照现场工作人员的组织安排办理递交手续。供应商应保持良好秩序，不得干扰采购程序的正常进行。

1.2 供应商未按照磋商文件要求，在磋商截止时间后送达的响应文件，将被拒绝接收。采购代理机构在磋商文件规定的磋商截止时间前，只负责响应文件的接收和登记工作，对其响应文件的有效性不负任何责任。

1.3 响应文件递交后，在磋商截止时间前，经采购代理机构同意后供应商可以撤回其响应文件。磋商截止时间后，供应商不得对其响应文件进行修改和撤回。

2、磋商程序：

2.1 磋商截止时间后有效供应商数量大于等于3家时继续进行磋商。

2.2 采购代理机构在规定的时间和地点组织磋商会议。

2.3 以邮寄方式递交的响应文件为无效磋商，不予启封。

2.4 供应商法定代表人或授权委托代理人未参加磋商会议的，视同认可磋商会议中的一切事项，并在磋商会议结束后签字确认。

2.5 磋商会议由采购代理机构工作人员主持。主持人按照磋商文件规定的磋商时间宣布磋商会议开始，按照磋商文件规定的程序主持磋商会议，磋商程序包含（但不限于）：

（1）宣布磋商会议开始；

（2）宣布磋商会议纪律；

（3）介绍采购人、监督人、唱标人、记录人等有关工作人员；

（4）介绍参加本次项目的供应商；

（5）检查并宣布响应文件的密封情况，密封不符合磋商文件规定的响应文件将被退回（各供应商仅对本单位响应文件密封完整性负责，检查无误后签字确认。若对其它供应商响应文件密封完整性有异议的，应当场反映给采购代理机构的工作人员，采购代理机构及监督人将根据磋商文件要求进行处理）；

（6）开标；

（7）宣布磋商会议结束。

3.磋商的全过程分为进行第一次磋商报价、供应商资质审查、符合性审查、磋商过程、第二次磋商报价、综合评审阶段。

3.1 第一次磋商报价：响应文件份数及包装确认无误后由采购人对报价一览表的内容进行确认。

3.2 供应商资质审查：按照磋商文件要求对各供应商提供的资质进行审查，对于没有按磋商文件要求提供必备资质或资质的合法性或有效性不符合规定的供应商，不进入下一步评审程序。

3.3 符合性审查：依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的要求作出了实质性的响应，存在重大偏离的响应文件为无效标。重大偏离是指供应商响应文件中所述工程质量、技术、工期等服务内容明显不能满足磋商文件要求。重大偏离的认定须经磋商小组三分之二以上组员同意。符合性审查结束后，磋商小组当对审查结果进行签字确认。若供应商符合性审查未通过，注明未通过原因并告知其供应商，符合性审查不合格的供应商，不得进入下一评标环节。

3.4 采购过程：磋商小组在符合性评审的基础上对各供应商的响应文件认真阅读，并对采购内容、商务、报价、技术指标等内容进行一对一的评审。各供应商就采购中的技术、商务、价格、服务等内容按要求进行补充、完善、澄清、承诺，但补充完善的内容必须在其采购货物、服务或工程授权范围内。磋商小组以补充、完善后的内容作为评审的依据。

3.5 进行第二次单独报价，磋商小组根据第二次报价、采购澄清、承诺及响应文件进行最后的评审工作。

3.6 成交原则：第二次投标报价后采取逐项分步评审方式，进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐成交候选供应商。第二次投标报价后的清单价按总价比例相应调整。

## 六、无效标、废标条款

1、出现下列情况之一者（但不限于），按无效文件处理：

1.1 供应商的投标报价超过采购预算或最高限价的；

1.2 供应商未经过正常渠道购买磋商文件，或供应商名称与购买磋商文件时登记的供应商名称不符的；

1.3 不同供应商单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；

1.4 响应文件的有效性和符合性不符合要求的；

1.5 实质性内容不满足或未响应的；

1.6 响应文件未满足磋商文件的要求（如计量单位、报价货币等）；

1.7 无投标有效期或有效期达不到磋商文件要求的；

1.8 供应商针对同一项目递交两份或多份内容不同的响应文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

1.9 供应商有串通投标、弄虚作假（包括但不限于虚假资质、虚假证明、虚假应答等、行贿等违法行为的）；

1.10 响应文件附加了采购人难以接受的条件或条款的；

1.11 在政府采购或其他重大项目履约过程中有不良记录，未能按期履约的；

1.12 投标报价与市场价格偏离较大、低于成本、形成不正当竞争的；

1.13 投标报价子目出现漏项或报价数量与要求不符的；

1.14 采购产品的技术参数、性能指标与磋商文件要求出现重大负偏差的；

1.15 响应文件未实质性响应磋商文件要求的；

1.16 提供虚假技术性能指标的。

2、有下列情形之一的，视为供应商串通投标，磋商小组应当认定其投标无效：

2.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

2.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

2.4 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

2.5 不同供应商的响应文件相互混装；

2.6 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、供应商不足三家情形处理：

3.1 如出现投标截止时间结束后参加的供应商不足三家的，采购单位应当报告财政部门，按照以下原则处理：

3.1.1 有效供应商不足三家的，废标后重新组织开标。响应文件存在不合理条款的，采购公告时间及程序不符合规定的，应予以废标。

3.1.2 在评标期间，出现符合条件的供应商或者对磋商文件做出实质响应的供应商不足三家情形的，参照执行。

3.1.3 特殊情况（如发布多次公告，报名单位均不满足3家的或特殊项目），可向上级采购主管部门提出变更采购方式申请。

4、取消成交候选供应商资格条款：

4.1 提供虚假材料谋取成交的；

4.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

4.3 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

4.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

4.5 在规定的时间内未与采购人签订采购合同的；

4.6 法律、法规规定的其他情况。

5、出现下列情形之一的，应予废标：

5.1 符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的；

5.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4 因重大变故，采购任务取消的。

非以上情形导致项目被废标的，经政府采购管理部门同意，所有评委（监委）签字认可，可书面通知供应商当场变更采购方式。

## 七、其他法律法规强制性规定或扶持政策

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购政策：

1、中小企业应符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定，并提供《中小企业声明函》；

2、残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》；

3、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策；

4、监狱、戒毒企业应符合《财政部 司法部 关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕 68号）的规定，并提供《监狱、戒毒企业声明函》；监狱、戒毒企业视同小微企业，享受政府采购相关政策；监狱和戒毒企业须提供由省级及以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

5、根据节能产品政府采购实施意见--财库[2004]185号，环境标志产品政府采购实施的意见--财库[2006]90号，节能产品或者环保产品应符合《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)，财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》；

6、进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

7、价格调整要素及价格折扣幅度列表：

| 序号 | 价格要素 | 价格折扣幅度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 节能产品 | 1% |
| 2 | 环保产品 | 1% |
| 3 | 货物（产品）出自小型或微型企业 | 10%； 联合体参加投标的，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。 |
| 4 | 符合条件的残疾人福利性单位设备 | 10% |
| 5 | …… | 0.5% |

说明：（1）供应商提供的产品属节能或环保产品的，以当期的《目录》为准。属于强制采购的产品，不再给予价格优惠。

- 小、微企业提供本企业生产的产品或中小型企业（代理商）代理的小、微企业生产的产品享受价格折扣条件；中小型企业（代理商）代理的中型及以上企业生产的产品不享受价格折扣条件。

8、其他需要落实的政府采购政策；

9、如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

## 八、评审

1、采购代理机构组织开标、评审工作，采购整个过程接受监督机构的监督和管理。

2、为了确保本次采购工作顺利进行，成立磋商小组。评审技术专家的人数不少于磋商小组总人数的2/3，磋商小组依法独立开展工作。磋商小组职责包括以下内容：

2.1 遵纪守法，公平、公正、科学、择优地履行职责，审查响应文件是否符合磋商文件的要求，并做出评价；

2.2 要求供应商对响应文件有关事项作出解释或者澄清；

2.3 按照磋商文件的要求和评审标准进行评审，推荐成交候选单位名单，对评审意见承担个人责任；

2.4 对评审过程和结果以及供应商的商业秘密保密；

2.5 参与评审报告的起草；

2.6 配合采购代理机构答复供应商提出的质疑；

2.7 配合财政部门的投诉处理工作。

3、磋商小组有权对整个采购过程中出现的一切问题，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《《政府采购自行采购采购方式管理暂行办法》》等法律法规，进行处理。

4、开标后，直到向成交的供应商授予合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较采购的有关资料及授标意见等内容，磋商小组成员均不得向供应商及与评审无关的其他人透露。

5、响应文件出现下列情况，修正原则为：

5.1 文字与图表不符以文字为准；

5.2 单价与总价不符以单价为准；

5.3 大写与小写不符以大写为准；

5.4 正本与副本不符以正本为准；

5.5 单价乘以数量不等于总价时，以单价为准。

## 九、评审办法及内容

1、评审方式：采用综合评分法。

2、评审程序：投标报价后采取逐项分步评审方式，全部评审合格的单位进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐成交候选单位。

3、响应文件的澄清：为了有助于对响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可分别要求供应商对其响应文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交，但不得寻求对投标价格或实质性内容做任何更改。

资格性审查表

| 资格性审查 | 1 | 营业执照 |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 资质要求 |
|  | 3 | 法定代表人授权书、法定代表人身份证明书 |
|  | 4 | 财务状况报告 |
|  | 5 | 税收缴纳证明 |
|  | 6 | 社保缴纳证明 |
|  | 7 | 参加政府采购活动前3年内无重大违法记录的书面声明 |
|  | 8 | 履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明 |
|  | 9 | ①“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体； ②“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）网站上未被列入失信被执行人名单； ③“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（以采购代理机构现场查询为准） |
|  | 10 | 本项目不接受联合体投标,提供承诺书（格式自拟）； |
|  | 11 | 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标单位，不得同时参加本项目投标活动 |
|  | 12 | 本项目专门面向中小企业采购，供应商须为中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位，并提供声明函。 |

符合性审查表

| 实质性条款要求 |  | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 有效性 | 响应文件份数 | 均符合磋商文件要求。 |
|  | 响应文件中的项目名称、项目编号、包号 | 无遗漏，且与所投项目名称、项目编号、包号完全一致。 |
|  | 响应文件签署、盖章 | 均按磋商文件要求签字、盖章。 |
|  | 响应文件的计量单位、语言、报价货币、投标有效期 | 计量单位、语言、报价货币、投标有效期均符合磋商文件的要求。 |
| 完整性 | 响应文件组成 | 按照磋商文件第六部分格式编写，无缺漏项。 |
|  | 投标内容的完整性 | 投标内容未出现漏项或数量与要求不符。 |
| 响应程度 | 投标报价 | 1、符合磋商文件要求。 2、报价一览表填写符合要求； 3、供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，但供应商能证明其报价合理性的。 |
|  | 合同条款响应 | 完全响应磋商文件合同条款无负偏差或响应的内容未含有采购人不能接受的附加条件。 |

- 评审指标分值构成（总计100分）

评分标准

| 序号 | 评分因素 |  | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 |  | 价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 注：本项目为专门面向中小企业采购的采购项目。因此，不再执行价格评审优惠扶持政策。 | 30分 |
| 2 | 技术部分 | 施工方案 | 供应商针对本项目实际情况制定详细合理、完整的项目施工方案，至少包括①火灾自动报警系统维修方案；②自动喷水灭火系统维修方案；③消火栓系统维修方案；④防排烟系统维修方案；⑤应急照明及疏散指示系统维修方案；⑥防火分隔设施维修方案；⑦系统联动调试方案。以上要求全部符合要求，内容完善的每项3分，满分21分，未提供不得分，若内容存在瑕疵，每存在1处瑕疵扣1分，扣完为止。 “瑕疵”指内容明显错误、或内容不合理完善、或内容表述简单笼统、或缺少关键点表述、或对同一问题前后表述矛盾、或不适用本项目特性或套用其他项目内容不能满足本项目实际需求等相关情形。 | 21分 |
|  |  | 专项施工方案 | 供应商针对本项目实际情况制定详细合理、完整的项目专项施工方案，至少包括①高处作业规程；②夜间施工方案；③旧设备拆除施工方案；④文物现场保护方案；⑤施工防火方案等。以上要求全部符合要求，内容完善的每项2分，满分10分，未提供不得分，若内容存在瑕疵，每存在1处瑕疵扣1分，扣完为止。 “瑕疵”指内容明显错误、或内容不合理完善、或内容表述简单笼统、或缺少关键点表述、或对同一问题前后表述矛盾、或不适用本项目特性或套用其他项目内容不能满足本项目实际需求等相关情形。 | 10分 |
|  |  | 质量保证措施 | 供应商针对本项目制定全面、合理的质量保障方案包含：①质量保障体系；②质量保证措施；③对材料和构配件的质量控制有完善合理的管理制度；④工程质量监督管理措施；⑤文档交付管理措施等。以上要求全部符合要求，内容完善的每项2分，满分10分，未提供不得分，若内容存在瑕疵，每存在1处瑕疵扣1分，扣完为止。 “瑕疵”指内容明显错误、或内容不合理完善、或内容表述简单笼统、或缺少关键点表述、或对同一问题前后表述矛盾、或不适用本项目特性或套用其他项目内容不能满足本项目实际需求等相关情形。 | 10分 |
|  |  | 安全、文明施工措施 | 供应商针对本项目制定全面、合理的安全生产措施包含：①安全、文明施工管理制度；②安全、文明组织机构；③应急救援预案等。以上要求全部符合要求，内容完善的每项2分，满分6分，未提供不得分，若内容存在瑕疵，每存在1处瑕疵扣1分，扣完为止。 “瑕疵”指内容明显错误、或内容不合理完善、或内容表述简单笼统、或缺少关键点表述、或对同一问题前后表述矛盾、或不适用本项目特性或套用其他项目内容不能满足本项目实际需求等相关情形。 | 6分 |
|  |  | 与原有系统的接入方案 | 供应商针对本项目制定全面、合理的与原有系统的接入方案包含：①提供与馆内原有消防系统兼容的书面承诺；②提供与馆内原有消防系统系统的接入方案等。以上要求全部符合要求，内容完善的每项2分，满分4分，未提供不得分，若内容存在瑕疵，每存在1处瑕疵扣1分，扣完为止。 “瑕疵”指内容明显错误、或内容不合理完善、或内容表述简单笼统、或缺少关键点表述、或对同一问题前后表述矛盾、或不适用本项目特性或套用其他项目内容不能满足本项目实际需求等相关情形。 | 4分 |
|  |  | 系统调试验收方案 | 供应商针对本项目制定全面、合理的系统调试验收方案包含：①系统调试方案；②验收组织等。以上要求全部符合要求，内容完善的每项2分，满分4分，未提供不得分，若内容存在瑕疵，每存在1处瑕疵扣1分，扣完为止。 “瑕疵”指内容明显错误、或内容不合理完善、或内容表述简单笼统、或缺少关键点表述、或对同一问题前后表述矛盾、或不适用本项目特性或套用其他项目内容不能满足本项目实际需求等相关情形。 | 4分 |
|  |  | 项目团队组织机构 | 供应商针对本项目制定全面、合理的项目团队组织机构方案包含:①工作组成员管理组织架构；②人员分工和工作职责划分、业务管理流程等。以上要求全部符合要求，内容完善的每项2分，满分4分，未提供不得分，若内容存在瑕疵，每存在1处瑕疵扣1分，扣完为止。 “瑕疵”指内容明显错误、或内容不合理完善、或内容表述简单笼统、或缺少关键点表述、或对同一问题前后表述矛盾、或不适用本项目特性或套用其他项目内容不能满足本项目实际需求等相关情形。 | 4分 |
|  |  | 质量服务承诺 | 供应商针对本项目制定全面、合理的质量服务承诺包含:①服务质量承诺；②所提供的设备、部件渠道正规承诺；③系统所有设备及软件均能正常对接匹配使用承诺。以上要求全部符合要求，内容完善的每项2分，满分6分，未提供不得分，若内容存在瑕疵，每存在1处瑕疵扣1分，扣完为止。 “瑕疵”指内容明显错误、或内容不合理完善、或内容表述简单笼统、或缺少关键点表述、或对同一问题前后表述矛盾、或不适用本项目特性或套用其他项目内容不能满足本项目实际需求等相关情形。 | 6分 |
| 3 | 业绩 |  | 供应商具有2022年10月1日至今（以合同签订时间为准）的类似项目业绩。每提供一项得1分，满分5分。 注：响应文件中提供合同复印件加盖供应商公章。 | 5分 |

## 十、确定成交候选供应商

1.成交原则

采购人或其授权的磋商小组按照评审报告中推荐的成交候选供应商名单，按顺序确定成交供应商。

2.成交程序

2.1 磋商小组将评审情况写出书面报告，推荐3家成交候选供应商，并按照综合得分高低标明排列顺序。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的进行多次报价，直至排出顺序为止。

2.2 采购代理机构在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人。

2.3 采购人在收到评审报告后5个工作日内，按照评审报告中推荐的成交候选供应商顺序和有关规定确定成交供应商。同时，复函采购代理机构。

采购人在收到评审报告5个工作日内未按评审报告推荐的成交候选供应商顺序确定成交供应商，又不能说明合法理由的，视同按评审报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。

2.4 采购代理机构应当在接到采购人“成交复函”之日起2个工作日内，根据采购人确定的成交供应商，在省级及以上财政部门指定的媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》。

2.5 采购代理机构，应当对未通过资格审查的供应商，告知其未通过的原因。

2.6 采购代理机构将评审过程与采购情况书面报送有关监督机构备案。

## 十一、合同

成交通知书发出后，成交供应商与采购人洽谈合同条款，并签订合同。磋商文件及成交供应商响应文件均作为合同的组成部分。

- 采购内容及要求

第一节 维修清单及技术参数

一、项目概述

本项目针对陕西历史博物馆秦汉馆现有消防系统存在的安全隐患及部分故障设备设施进行全面维修、更换及优化，确保整体系统达到国家规范标准及博物馆特殊防护要求。维修工作须严格遵守《建筑防火通用规范》（GB 55037-2022）、《消防设施通用规范》（GB 55036-2022）等现行国家标准，确保文物绝对安全的前提下进行。

二、维修清单概览

| 序号 | 维修类别 | 主要工作内容描述 | 单位 | 预估工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 火灾自动报警系统维修 | 感烟/感温探测器功能测试、清洗、灵敏度标定；故障探测器及模块更换；系统线路检修；报警控制器调试。 | 项 | 1 | 含核心区域极早期烟雾探测评估 |
| 2 | 自动喷水灭火系统维修 | 喷头检查、清洗、更换；湿式报警阀组功能测试与修复；水流指示器检修；管网密封性试验及泄漏点修复。 | 项 | 1 |  |
| 3 | 消火栓系统维修 | 室内消火栓箱及组件（水带、水枪、启泵按钮）检查与更换；高位消防水箱及管路阀门检查；系统压力测试与功能调试。 | 项 | 1 |  |
| 4 | 防排烟系统维修 | 排烟风机、正压送风机检查、测试与保养；排烟阀、防火阀及远程执行机构复位、修复与功能测试；系统联动调试。 | 项 | 1 |  |
| 5 | 应急照明及疏散指示系统维修 | 应急照明灯、疏散标志灯现场地址码读取、重新编码与注册；故障灯具、电源维修与更换；系统集中调试。 | 项 | 1 | 应明确按《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB 51309-2018）进行满载测试，并确保蓄电池为新品或健康状态良好。 |
| 6 | 防火分隔设施维修 | 防火卷帘现场手动、远程控制及联动功能测试；机械部分（导轨、卷轴、电机）检修、保养与故障排除。 | 项 | 1 |  |
| 7 | 系统联动调试 | 上述所有系统维修完成后，进行全系统综合联动功能调试，模拟火情验证逻辑关系，确保达到准工作状态。 | 项 | 1 |  |

三、维修内容及技术标准

本次维修工作严格遵循馆务会审议通过的七大类别进行，具体内容及执行标准如下：

火灾自动报警系统：须与现有西门子品牌系统完全兼容。应急照明及疏散指示系统：更换或新增的集中控制器、集中电源等主机设备，须与现有系统泰和安TS-C-6001AG完全兼容。消防广播系统：更换或新增的消防广播主机、功率放大器等设备，须与现有系统西门子HGM2101-8完全兼容。

- 1、火灾自动报警系统维修

- 维修内容：对全馆火灾自动报警系统1702个点位进行全面检测、故障排查与修复，包括264个故障点的处理。

- 执行标准：

感烟/感温探测器：对全馆探测器进行功能测试、清洗及灵敏度标定。对52只故障感烟探测器进行同品牌、同型号（西门子，总线制）更换。执行《火灾自动报警系统施工及验收标准》（GB50166-2019）。

系统故障：排查并修复包括线路短路、断路、接地故障以及模块、手动报警按钮、声光警报器等设备故障，确保报警信息传输准确、可靠。对核心区域极早期烟雾探测装置进行专项评估，并根据评估结果进行必要的维护、调试或更换，确保其灵敏度和可靠性达到设计及规范要求。

系统调试：对报警控制器（含CRT图形显示装置）进行功能恢复性调试和重新联动编程，包括主备电切换、蓄电池容量测试、时钟校对、报警音响测试等。

消防广播系统装置调试：对141个点位的消防广播系统装置重新调试。

- 2、自动喷水灭火系统维修

- 维修内容：对湿式自动喷水灭火系统3929个喷头进行全面检修。
执行标准：

- 喷头：检查所有喷头是否存在腐蚀、渗漏、被遮挡或型号不当等问题。对故障喷头进行更换，新喷头的规格型号（K系数）、动作温度（厨房93℃，其余68℃）及安装方式（直立型/下垂型）须符合原设计要求。执行《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2017）。

- 报警阀组：检查8组湿式报警阀（DN150）阀瓣的灵活性、延迟器的排水功能、水力警铃的工作压力（≥0.05MPa）及压力开关的信号反馈功能，确保其动作可靠。

- 水流指示器：测试7个水流指示器（DN150），确保其在规定流量下能准确发出报警信号。

末端试水装置：对13组末端试水装置检查孔（规格200*800）进行检修孔制作、检修孔百叶安装。

密封性试验：对系统管网进行加压试验，修复所有泄漏点，确保管网密封完好，压力稳定。试验压力按《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2017）规定执行。

- 3、消火栓系统维修

- 维修内容：对196个室内消火栓（DN65）进行功能性修复。

- 执行标准：

- 室内消火栓：对箱体、栓口、水带、水枪、卷盘及启泵按钮进行全方位检查。更换老化、破损、缺失的组件，确保配件齐全、完好、有效。执行《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）。

- 高位消防水箱：检查水箱本体、液位显示装置、进出水管路及阀门，确保水箱储水量充足、管路畅通、阀门启闭状态正确。

- 系统调试：测试消火栓泵的远程启停、联动启动及稳压泵的启停功能，确保系统工作压力符合设计要求。

4、防排烟系统维修

维修内容：对机械防排烟系统进行检修与调试。

执行标准：

排烟风机：检查32台排烟风机、正压送风机本体、电机及连接件，测试其手动、远程启停及联动启动功能，测量风量、风压值，确保其性能参数符合原设计指标。执行《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）。

排烟阀及远程执行机构：对99个排烟阀及远控执行机构进行逐个检查、复位和功能测试，确保其能正常开启、关闭并无误地将状态信号反馈至消防控制室。

系统调试：进行机械防排烟系统的单机调试和联动调试，确保火灾时能按预设逻辑启动相应区域的排烟风机和送风机，并自动开启着火防烟分区的排烟口。

5、应急照明和疏散指示系统维修

维修内容：对集中控制型消防应急照明和疏散指示系统进行修复。

执行标准：

现场编码：对全馆1496套应急照明灯具及疏散指示标志进行现场地址码读取和重新编码，确保控制器能精确识别并控制每一个终端设备。执行《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》（GB51309-2018）。

故障维修：排查并修复灯具不亮、标志不显示、通讯故障等问题。更换内部损坏的光源、电源或通讯模块。

系统调试：对系统控制器、集中电源箱进行调试，测试主备电切换、蓄电池续航时间（≥90分钟）、应急启动及故障报警功能。模拟火警，测试系统自动应急启动、按疏散方案调整指示方向的逻辑功能。

联网线敷设：敷设1300米NH-RVSP-2*2.5联网线，包括配线、管内穿线。

- 6、防火分隔设施维修

- 维修内容：对13樘防火卷帘进行检修。

- 执行标准：

- 防火卷帘：检查卷帘门体、导轨、卷轴、电机及控制箱。维修卡阻、异响、升降不畅等故障。执行《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》（GB50877-2014）。

- 防火卷帘调试：进行现场手动升降、远程控制及联动调试。确保火灾时，防火卷帘能按控制信号下降至规定位置，并具备停滞功能。

- 7、系统单机调试及联动调试

- 维修内容：在所有单系统维修完成后，进行全系统综合联动调试。

- 执行标准：

- 模拟不同火情场景，验证火灾自动报警系统与应急照明、疏散指示、消防广播、防排烟系统、防火卷帘、自动灭火系统等的联动逻辑关系是否准确、可靠。所有联动动作必须响应及时、动作准确，确保整个消防系统达到高效协同的准工作状态。调试过程及结果须符合各系统相应的国家施工验收规范。

第二节 特别技术要求与施工管理

1、施工时间：需在闭馆后、夜间进行且不影响次日游客接待。

严禁在文物附近进行动火、焊接作业。高处作业、搬运设备必须采取有效防护措施，防止工具、材料坠落。需使用防尘、防火花、防震动的工具和设备。

2、系统兼容性：更换的设备、部件必须与原系统完全兼容，确保无缝接入，不得降低系统原有性能标准。

3、材料与工艺：所有材料、设备必须为消防认证合格产品，并提供相关证明。管道、线缆的敷设、连接、防腐、标识须符合国家相关施工验收规范（《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB 50166-2019、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2017、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014、《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251-2017、《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB 50877-2014等）。

4、旧设备拆除施工要求：拆除的旧设备应进行分类整理、登记造册，形成《旧设备拆除回收清单》，并移交馆方指定部门处理；如需施工方废弃处理，须符合环保要求，并提供合规处置证明。

5、调试与验收：各系统维修完成后，须先进行自检和分系统调试。

最后进行全系统联动调试，模拟不同火情场景，确保所有逻辑关系正确，响应动作可靠。最终必须通过馆方组织的正式验收，并取得验收合格证明文件。中标单位须确保其施工质量满足一次性通过验收的要求，如因施工质量原因导致首次验收不合格，所有整改及二次验收（或复检）费用由中标单位承担。

6、文档交付：工程竣工后，需提供完整的竣工图纸、设备清单、产品合格证、维修记录、调试报告及验收报告等全套技术资料。

- 工程量清单

- 见附件

# 第四部分  商务要求

## 一、工期及施工地点：

1、工期：20个日历天。

2、施工地点：采购人指定地点

## 二、付款方式：合同签订后支付总价的50％，竣工验收合格后支付尾款50％。

- 质量保证

- （一）质量符合企业、行业、国家规定及磋商文件相关要求。

- （二）技术专利等均应符合我国有关法律及行业标准，凡因以上问题与第三方发生的任何纠纷均与甲方无关。

## 四、违约责任：

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）未按合同要求的提供项目质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，甚至对供方违约行为进行追究。

（三）如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时可诉讼到甲方所在地人民法院解决。

# 第五部分  合同范本

(本合同仅供参考，具体以甲乙双方签订为准，但不得更改磋商文件

及响应文件中的实质要求)

陕西省建设工程施工合同

（示范文本）

制

陕西省建设厅

陕西省工商行政管理局

二○二五 年 十 月   日

第一部分  协议书

发包人（全称）：         陕西历史博物馆

承包人（全称）：______________________________

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称： 秦汉馆消防系统维修工程项目

工程地点：       陕西历史博物馆秦汉馆

结构形式：______________　层数：_______　建筑面积：_____________

群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）

工程立项文号：/

资金来源：国有资金

二、工程承包范围

承包范围：采购文件、施工图纸及工程量清单包含的全部施工内容

不包括的工程范围：/

三、合同工期：

总日历天数20日历天

开工日期：    年  月

竣工日期：    年  月

四、质量标准

工程质量标准：合格

五、合同价款

1、合同总价（大写）：_______________________________________（人民币）元

（小写）￥：_____________________________________元

（其中：工程预留金__________________元，零星工作费__________________元，安全防护、文明施工措施费________________________元，工程分包和材料购置费______________元，总承包服务费__________________元。)

2、综合单价：详见承包人的报价书。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

1、本合同协议书

2、本合同专用条款

3、本合同通用条款

4、中标通知书

5、投标书、工程报价单或预算书及其附件

6、采购文件、答疑纪要及工程量清单

7、图纸

8、标准、规范及有关技术文件

双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件，视为本合同的组成部分。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予的定义相同。

八、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间：________年__________月__________日

合同订立地点：________________________________

本合同双方约定________________________________后生效。

发包人：（公章）_________        承包人：（公章）______________

地址：_________________          地址：______________________

邮政编码：_____________          邮政编码：___________________

法定代表人：___________          法定代表人：_____________

委托代理人：___________          委托代理人：_________________

电话：________________           电话：__________________

传真：_________________          传真：________________

开户银行：______________         开户银行：_____________

帐号：_______________            帐号：_____________________

第二部分  通用条款

（同范本   略）
第三部分  专用条款

一、词语定义及合同文件

2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：

2.1合同协议书

2.2采购文件及中标通知书

2.3投标书及附件

2.4合同通用条款
2.5合同专用条款

2.6标准、规范及有关技术文件

2.7图纸及答疑纪要

2.8工程量清单

2.9工程报价单

2.10合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商，变更等书面协议或者文件

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同除使用汉语外，还使用______________________________语言文字。

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《陕西省建筑质量管理条例》等。

3.3适用标准、规范

适用标准、规范的名称：执行国家建筑工程施工及验收规范标准以及材料，设备所涉及的现行国家、省、市或行业的工程建设标准，规范的要求。

发包人提供标准、规范的时间：不提供。

国内没有相应标准、规范时的约定：按生产企业在技术监督局的备案标准，并经监理工程师和业主同意。

4、图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：合同签订 3 天内发包人向承包人提供施工图 3 套

发包人对图纸的保密要求：未经发包人同意不得外借。

二、双方一般权利和义务

5、工程师

5.1监理单位委派的工程师

姓名：____________________职务：工程师

发包人委托的职权：施工过程的质量控制，进度控制，合同管理，信息管理，现场施工签证和质量数量的确认，组织协调的全过程监理。

需要取得发包人批准才能行使的职权：重大设计变更，工程洽商，材料，设备的认质认价等在决策之前须经业主同意。

5.2发包人派驻的工程师

姓名：____________________职务：_____________________________________

职权：_______________________________________________________________

________________________________________________________________________

6、项目经理

姓名：___________________职务：_____________________________________

7、发包人工作

7.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前  日达到三通一平。

（2）将施工所需的水，电，电迅线路接至施工场地的时间，地点和供应要求：

发包人将水，电线路引至施工现场总表和总配电箱。施工场内的水，电线路及水

电表由承包人架设安装。 施工所用水电费由承包人负担。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:工前开工前 日内。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：工程开工前  日内。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：工程开工前  日内。

（6）水准点与座标控制点交验要求：以书面形式交给承包人，现场交验。

（7）图纸会审和设计交底时间：工程开工前  日内。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：执行《通用条款》8.1（8）

（9）双方约定发包人应做的其他工作：

7.2发包人委托承包人办理的工作：

8、承包人工作

8.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：开工前提供施工组织设计方案。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：每月 25 日向业主,监理单位报送进度统计表,进度计划表,其它计划,报表按监理单位要求执行。

工程项目完工后,结算前成交单位应提供完整的竣工数据。

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：执行《通用条款》9.1（3）款。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：执行《通用条款》9.1（5）款。

（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：执行《通用条款》9.1（6）款。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包方执行《通用条款》9.1（7）款，如因施工方因素造成损失由承包方承担。文物和管网保护费用经监理工程师和发包方项目负责人签认后由发包方承担。

（8）施工场地清洁卫生的要求：执行《通用条款》9.1（8）款。

（9）双方约定承包人应做的其他工作：

三、施工组织设计和工期

9、进度计划

9.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：工程开工后 15 日内提供施工组织方案。

工程师确认的时间：收到承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划七日内。

9.2群体工程中有关进度计划的要求：

- 工期延误

- 10.1双方约定工期顺延的其他情况：执行《通用条款》13条。

四、质量与检验

11、隐蔽工程和中间验收

- 11.1双方约定中间验收部位：按建筑工程验收规定进行。

- 安全施工

执行《通用条款》第五条全部条款和国家、省、市、关于安全文明施工的要求规定。本工程要求按照文明工地要求施工。在施工过程中发生的一切安全事故其责任全部由施工单位承担。

六、合同价款与支付

12、合同价款及调整

本合同价款采用 综合单价合同 方式确定。

一：综合单价中包括的风险范围：《通用条款》第39条规定以外发生的自然灾害、停水、停电、停窝工的费用。

风险费用的计算方法：

风险费按中标总价的百分率计取，由投标单位自主报价。除以下因素造成的风险，只对超出部分的量或价进行增减外，其他任何因素造成的风险均包括在合同价款之内，工程价款不作调整。（本采购文件和政策有规定的从其规定）

A.设计变更；

B.实际发生的工程量与工程量清单中的工程量不符；

C.工程量清单中未列入的项目。

风险范围以外综合单价调整方法：

A.因发包方设计变更应依照采购文件、答疑纪要、设计变更、现场签证、承诺、洽商文件、发包人认质认价单及承包人中标价下浮比例进行调整。合同价款及承包人漏报的项目不予调整。

B.政策性调整按政策规定执行。

双方约定合同价款的其他调整因素：以双方达成的书面协议为准。

13、工程量确认

承包人向监理单位及建设单位提交已完工程量报告的时间：每月 25 日

14、工程款的支付

乙方每月 25 日向甲方报送当月实际完成工程量进度报表，甲方审核后于

次月 10 日返给乙方。

（1）工程款的预付：由采购人和成交单位在合同中具体约定。

（2）进度款的支付：由采购人和成交单位在合同中具体约定。

七、材料设备供应

15、发包人供应

本工程实行包工包料，发包人不供应材料。但暂定价项目和预留金项目业主

有权另行发包，承包人不得拒绝。

- 承包人采购材料设备

- 承包人采购材料设备的约定：必须按采购文件执行。

- 工程变更

17、确定变更价款

在本工程施工过程中，若发生设计变更，其增减工程量按本合同通用条款第 32 款执行。

措施项目费按以下标准执行：

造价变更增加时，涉及的款额不超过中标价 5%或分项工程实际工程量不超过清单工程量 10%时，原中标价中措施项目费不变。变增超过限额部分措施项目费按原中标价中措施项目费占分项工程量清单计价总价相应比例的标准计算增加措施项目费，经业主方确认后，作为结算的依据。

17.1 清单中未列项的零星工程发生时，工程量依签证量为准，单价若合同报价中没有相同或相似价格时，按采购文件编制评标基准价综合单价的原则计价。

17.2 设计变更涉及主材变更，只调整主材价差：项目变更，有相同项目的按相同项目单价计算，有类似项目的按类似项目调整，增加项目有中标方按确认后的项目变更，根据最新定额计算规则及相关规定计算工程量自主报价，经双方确认后计算。

17.3 施工中涉及变更、签证等问题，双方意见分歧暂时难以协商一致时，成交单位须按业主意见现行施工，分歧意见结算时由造价、审计部门认定或按争议办法处理。成交单位不按此办理视为违约，业主有权要求承包人按争议金额的 50%予以赔偿。

其他执行《通用条款》31 条。

九、竣工验收与结算

18、竣工验收

18.1 承包人提供竣工图的约定：竣工验收后一个月内，向发包人交竣工图及完整资料文件 1 套。

18.2 中间交工工程的范围和竣工时间：

19、竣工结算

工程竣工验收合格后，按照甲方确认的竣工图尺寸计算工程量，执行中标

方投标单价进行工程结算。

竣工结算经发包方委托审价机构审定后，按合同约定进行工程款结算。

十、违约、索赔和争议

20、违约

本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第 24 条约定发包人违约应承担的违约责任：

本合同通用条款第 26.4 款约定发包人违约应承担的违约责任：

本合同通用条款第 33.3 款约定发包人违约应承担的违约责任：

双方约定的发包人其他违约责任：

本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第 14.2 款约定承包人违约承担的违约责任：

按中标工期，工期每提前或推迟      天数及其以上，每天按结算价    给予承包方奖罚。当成交单位达不到质量合格标准，验收不合格的，除按规定整改至合格外，整改维修工期将包括在中标合同工期以内。

本合同通用条款第 15.1 款约定承包人违约应承担的违约责任：执行通用条款。

双方约定的承包人其他违约责任： 以达成的书面协议为准。

21、争议

21.1 双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）按合同条款约定双方协商；

（2）请本工程招标代理机构调解；

（3） 向 有仲裁管辖的 仲裁委员会提请仲裁或向当地人民法院提起诉讼。

十一、其他

22、工程分包

本工程发包人同意承包人分包的工程： 本工程不许分包。

分包施工单位为： 无。

23、不可抗力

双方关于不可抗力的约定：执行《通用条款》39 条。

24、保险

本工程双方约定投保内容如下：

(1)发包人投保内容：本合同保险费由承包人承担。

承包人应办理的保险事项：失业、医疗、工伤、残疾人就业保险已包含在合同价款中，承包人必须按规定办理保险。

（2）承包人投保内容：执行《通用条款》40.4 条款。

25、担保

本工程双方约定担保事项如下：

双方约定的其他担保事项： 以书面协议为准。

26、合同份数

双方约定合同副本份数：合同正本贰份，双方各持一份；副本捌份，发包人

持陆份，承包人持两份。

27、补充条款

27.1 投标单位未经采购人同意，不得擅自更换采购人在招标时认定的本工程施工负责人（项目经理）及施工队伍。若出现此类情况，采购人有权终止合同。

27.2 投标单位必须自行施工，不得转包，确需分包时，需征得建设单位同意。

27.3 成交单位未能按投标文件中所列的施工方式、项目经理人选及其他承诺执行时，视为违约，采购人有权指正更正，15 日未更正的则终止合同。

27.4 成交单位在投标中关于投标报价、投标工期、投标质量等级、合同主要条款的承诺及补充意见等内容，将作为中标条件列入合同，采购文件及答疑纪要作为合同附件，具有同等法律效力。

27.5 成交单位应按照开工前所报“施工组织设计”组织施工。若确因实际情况发生变化需修改时，需同采购人商定。

27.6 采购人有权监督成交单位本项目工人工资的发放情况，成交单位应每月向采购人报送工人工资发放表备案。成交单位如拖欠工人工资或不按时发放工资，如有拖欠视为违约。采购人有权代行发放，所发款项抵扣工程款，并按相等金额予以处罚，罚金在履约保证金中扣除。

27.7 施工中或竣工后，如发生因成交单位在本项目施工中拖欠工人工资、劳务分包商款项，而向采购人追讨欠款的情况时，均视为成交单位违约。采购人有权采取终止合同，向成交单位索赔的措施。

# 第六部分  响应文件格式

响应文件编制说明

1.本次采购提供的响应文件格式，只起到样式作用，编制响应文件前，请详细阅读磋商文件，理解磋商文件中的每一项要求。

2.响应文件的编制可按照样本格式提供内容，根据磋商文件的各项要求，逐一做出明确的答复；供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。

3.报价必须按“报价一览表”的要求填写，不允许自创格式。

4.磋商文件中没有格式规定的部分内容需供应商自行编制。

5.磋商文件中规定的格式不得修改，若内容较多，可对表格进行增项。

正本/副本

项目编号：

秦汉馆消防系统维修工程项目(二次)

响 应 文 件

供应商：                     （单位公章）

法定代表人或被授权代表：         （签字或盖章）

时    间：

目  录

一、响应函

二、报价表

三、商务偏离表

四、采购内容及要求偏离表

五、供应商基本情况表

六、投标方案说明

七、供应商资质证明文件

八、供应商业绩一览表

九、落实政府采购政策需提供的相关材料

十、供应商认为有必要补充说明的事项

注：本目录仅供参考，供应商可自行编写。

## 一、响应函

陕西博之众项目管理有限公司：

我单位收到贵公司 （项目名称） 、（项目编号） 磋商文件，经详细研究，我们决定参加本次采购活动并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照磋商文件中的一切要求，提供采购货物及服务，完成合同的责任和义务。

2、如若成交，将根据磋商文件的要求、响应文件及承诺条件，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我方提交的响应文件：正本     份，副本     份及电子版响应文件（U盘或光盘）          份，报价一览表     份。

4、我方按磋商文件要求投标报价为：小写       元，大写       元。

5、我方已详细阅读和核实全部磋商文件内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

6、同意提供贵方要求的与本次采购有关的任何证明资料。

7、成交后按照本磋商文件规定向贵方缴纳采购代理服务费。

8、我方的响应文件自开标之日起计算有效期为   90  日历日。

9、有关于本标书的函电，请按下列地址联系。

供应商（公章）：

地    址：

开户银行：

帐    号：

电    话：               传    真：

邮    编：

授权代表（签字）：

年      月      日

- 报价表

- 1、报价一览表

| 报价内容 采购内容 | 投标报价（元） | 工期 | 施工地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 秦汉馆消防系统维修工程项目(二次) |  |  |  |  |
| 投标总报价 | 人民币大写： ￥： 元 |  |  |  |
| 备注：1、报价应包含与本项目相关的所有费用。如有漏项，视同已包含在项目中，合同总价和单价不做调整； 2、供应商投标报价不得超过采购预算，否则会造成采购人因不能支付而导致的投标文件被拒绝； 3、按国家规定由中标方缴纳的各种税收已包含在投标总价内，由中标方向税务机关缴纳； 4、本项目的支付发票必须为增值税专用发票； 5、表内报价内容以元为单位，最多保留小数点后两位。 |  |  |  |  |

供应商：                 （公章）

法定代表人或被授权代表：                 （签字或盖章）

日  期：

- 工程量清单报价

供应商按工程量清单内容进行报价，报价软件为“广联达云计价平台”

## 三、商务偏离表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 磋商文件商务要求 | 响应文件商务响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

声明：所有内容均应完全响应“磋商文件”中的要求，无偏离则提交空表（需签字盖章），若偏离则填写正偏离/负偏离（需在表格中体现具体偏离内容）。

供应商：                 （公章）

法定代表人或被授权代表：                 （签字或盖章）

日  期：

## 四、采购内容及要求偏离表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 磋商文件要求 | 响应文件响应内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

声明：所有内容均应完全响应“磋商文件”中的要求，无偏离则提交空表（需签字盖章），若偏离则填写正偏离/负偏离（需在表格中体现具体偏离内容）。

供应商：                 （公章）

法定代表人或被授权代表：                 （签字或盖章）

日  期：

## 五、供应商基本情况表

| 供应商 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电话 |  |  |
|  | 传真 |  |  |  | 邮箱 |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |
| 资质证书 | / |  |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营范围备注 |  |  |  |  |  |  |  |

注：填写上表后，供应商如认为有必要也可在此表后附其他补充内容。

供应商：                 （公章）

法定代表人或被授权代表：                 （签字或盖章）

日  期：

## 六、投标方案说明

格式自拟，根据磋商文件要求编制方案。

附件

## 1、项目负责人简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 身份证号码 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业 学校 |  |  |  | 专 业 |  |
| 学位 |  | 职称 |  | 职 务 |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  | 服务时间 |  |
| 主要 经历 |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的项目名称 |  | 担任何职务 |  | 备注 |

注：本表后附相关人员的相关资料并加盖公章。

供应商：                 （公章）

法定代表人或被授权代表：                 （签字或盖章）

日  期：

## 2、拟投入本项目人员情况表

| 职务 | 姓名 | 职称 | 上岗资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

注：本表后附相关人员的相关资料并加盖公章。

供应商：                 （公章）

法定代表人或被授权代表：                 （签字或盖章）

日  期：

# 法定代表人身份证明书

供 应 商 名 称：

统一社会信用代码：

姓名：       性别：          年龄：        职务：

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件

（反面）

法定代表人身份证复印件

（正面）

供应商：                （公章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

日期：    年    月    日

附件2

## 七、供应商资质证明文件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、本项目的特定资格要求：

（1）具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人，营业执照、组织机构代码证、税务登记证（多证合一只提供营业执照，事业单位提供事业单位法人证书，自然人提供本人身份证）合法有效；

（2）资质要求：供应商须具有建设行政主管部门颁发的消防设施工程专业承包二级及以上资质证书，并具有有效的安全生产许可证；拟派项目负责人须具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证（建安B证），且无其他在建项目（须提供无在建工程的承诺函）；

（3）法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件，法定代表人直接参加投标须提供法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件）；

（4）财务状况报告：须提供近三年（2022年、2023年、2024年）内任意一年度经审计的财务会计报告（包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注，成立时间至提交响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表。），或提供投标截止时间前6个月内基本账户开户银行出具的资信证明，或信用担保机构出具的投标担保函（以上三种形式的资料提供任何一种即可）；

（5）税收缴纳证明：提供递交响应文件截止之日前六个月内任意一个月的依法缴纳税收的相关凭据（时间以税款所属日期为准、税种须包含增值税或企业所得税），凭据应有税务机关或代收机关的公章或业务专用章。依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应证明文件；

（6）社会保障资金缴纳证明：提供递交响应文件截止之日前六个月内已缴存至少一个月社会保障资金缴纳的有效证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

（7）供应商须提供参加政府采购活动前3年内无重大违法记录的书面声明；

（8）供应商须提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

（9）供应商在①“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体；②“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）网站上未被列入失信被执行人名单；③“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单（以采购代理机构现场查询为准）；

（10）本项目不接受联合体投标,提供承诺书（格式自拟）；

（11）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标单位，不得同时参加本项目投标活动；

（12）本项目专门面向中小企业采购，供应商须为中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位，并提供声明函。

以上内容资质为必备资质。

附件1

# 法定代表人授权书

陕西博之众项目管理有限公司：

本人      （姓名）系          （供应商名称）      的法定代表人，现委托 （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、递交、撤回、修改       （项目名称）        响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

供应商：                   （公章）

法定代表人：                   （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                   （签字或盖章）

身份证号码：

自投标截止之日起不得少于90日历天

授权代表身份证复印件

（反面）

法定代表人身份证复印件

（反面）

授权代表身份证复印件

（正面）

法定代表人身份证复印件

（正面）

年    月    日

自然人授权委托书(适用于自然人采购)

陕西博之众项目管理有限公司：

我            (姓名)系自然人，现授权委托           (姓名)以本人名义参加              (项目名称)的采购活动，并代表本人全权办理针对上述项目的采购、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任，代理人无转委托权。

授权委托代理期限：本授权书自响应文件递交截止时间起有效期       天。

特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖食指指印：

日期：    年    月    日

附件3

# 履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（采购人名称）    ：

（供应商名称）     于     年    月   日在中华人民共和国境内               （详细注册地址）     合法注册并经营，公司主营业务为                          ，营业（生产经营）面积为              ，现有员工数量为         ，本公司郑重声明，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关"提供虚假材料的规定"接受处罚。

供应商：               （公章）

法定代表人或被授权代表：              （签字或盖章）

日  期：

附件4

# 参加政府采购活动前3年内无重大违法记录的书面声明

（采购人名称）    ：

我方            （供应商名称）郑重声明在参加本次政府采购活动前3年内无重大违法记录。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关"提供虚假材料的规定"接受处罚。

特此声明。

供应商：            （公章）

法定代表人或被授权代表：            （签字或盖章）

日  期：

附件5

# 供应商企业关系关联承诺书

一、供应商在本项目采购中，不存在与其他供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

（一）管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位：      (没有填无)。

我单位的上级管理单位              (没有填无)。

（二）股权关系说明：

我单位控股的单位          (没有填无) 。

我单位      (没有填无)被   （控股单位全称）  单位控股。

（三）单位负责人：         (没有填无)。

二、我单位承诺未为本包项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、施工、监理、检测等服务的供应商。

三、其他与本项目有关的利害关系说明       (没有填无)。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

供应商：            （公章）

法定代表人或被授权代表：            （签字或盖章）

日  期：

附件6

# 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

一、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

二、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

三、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质证明文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。

四、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。

五、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

六、不在提供货物和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

七、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

八、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

九、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商：            （公章）

法定代表人或被授权代表：            （签字或盖章）

日  期：

## 八、供应商业绩一览表

| # 序号 | # 项目名称 | # 采购单位 | # 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：后附合同复印件为依据（以评分标准要求为准）。

供应商：                 （公章）

法定代表人或被授权代表：                 （签字或盖章）

日  期：

## 九、落实政府采购政策需提供的相关材料

供应商自拟格式，自行编写认为有必要的其他补充说明内容，文字图片等不限。

格式1、中小企业声明函

### 中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 采购单位名称 的  项目名称  采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- 1.(标的名称)  ，属于  ( 采购文件中明确的所属行业) 行业 ；承建（承接）企业为 (企业名称)  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2. (标的名称)  ，属于  ( 采购文件中明确的所属行业) 行业 ；承建（承接）企业为 (企业名称)  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章） ：

日期 ：    年    月    日

说明：1、供应商根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，结合自身实际，确定对应的中小企业划型。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、如供应商不符合要求则无需填写及提交此表。

4、本项目所属行业为建筑业。

格式2、残疾人福利性单位声明函

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位名称）单位的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：          （盖章）

日   期：     年   月   日

说明：

如供应商不符合要求则无需填写及提交此表。

格式3、监狱企业声明函

### 监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定。因本单位（符合/不符合）条件，故本单位为（监狱/非监狱）企业。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声  明  人:                      (响应中标人名称、公章)

法定代表人：                  （签名或盖章）

日  期：     年    月    日

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，如供应商不符合要求则无需填写及提交此表。

## 十、供应商认为有必要补充说明的事项

# 供应商自拟格式，自行编写认为有必要的其他补充说明内容，文字图片等不限。