采购需求

根据西安高新区土地储备中心工作安排，拟采购单位1家，配合考古单位对区域内古代文化遗迹遗存，开展必要考古发掘。

一、项目概况

配合考古单位对拟发掘宗地开展文物考古发掘劳务服务工作。

二、预算金额

总预算为2000万元，全费用综合单价限价：812.78元/平方米。

三、技术要求

(一)投标人应根据国家和省、市有关法律法规及采购人的有关规定，配合考古单位按时完成考古发掘，包含土方劳务、支护加固、安保等内容。

(二)投标人的服务方案符合相关要求并切实可行。对本项目及所处区域的文物发掘熟悉。具有对关键性问题的把 握及解决方案、突发事件处理方案及安全预案的经验。

(三)投标人应拥有足够的人力、财力、物力和专业技术能力等资源保证按时按质按量完成委托业务。

(四)投标人应对自身安全负责，并给项目人员提供相应的保险保障。

(五)投标人应有健全的组织机构和内部管理制度，有完善的质量保证体系和安全管理制度。定期对人员进行相关文物、考古知识及安全生产、治污减霾相关培训。

(六)如被确认中标，则投标人于投标文件中承诺配备的人员必须配备到位，若需更换人员应先征得采购人同意，且替换的人员不低于被替换的人员的资质等级及工作能力。

(七)中标人应独立完成工作任务，不得以任何形式将工作任务再委托其他个人和机构。

(八)发掘开展前，中标人应对发掘场地进行必要的围墙圈扎。

(九)发掘过程中，中标人应采取合理措施，确保文物的安全。

(十)发掘工作结束后，中标人须将场地回填至自然场坪。

四、安全要求

(一)投标人应对自身安全负责，要遵守国家的相关安全规定。投标人应严格执行《考古工地安全协议》的相关要求，遵守考古工地的安全规定，确保考古工地的施工安全、人员安全和文物安全。

(二)应坚持“安全第一、预防为主”的原则，在开工前应根据实际情况制定安全保卫工作方案及应急预案。负责组织对所有参与工作的人员进行安全警示教育，提高安全意识，防止和避免因工作失误和安全措施不到位诱发的安全责 任事故。

(三)投标人在考古发掘工作中对发现的古遗址、古墓 葬等地下文物古迹负有看管保护的责任，并对相关信息负有保密的责任。

(四)发掘前，投标人负责完善工作人员办公用房及暂存文物标本的文物库房等购置。

考古驻地的所有工作人员、财物、设备、设施以及暂存文物标本的文物库房、办公用房等安全保卫工作由投标人全权负责。驻地暂存文物和标本的临时文物库房，必须符合有关存放文物的安全要求。

(五)发掘过程中，投标人应严格遵守国家、省、市及高新区的治污减霾相关要求，做好此项工作。

五、其他要求

(一)工期：自合同签订之日起2年（合同执行过程中根据采购人和采购人委托的发掘技术实施单位的进度完成）。

(二)全费用综合单价限价：812.78元/平方米，超出全费用综合单价限价，其投标文件按无效标处理，全费用综合单价包含但不限于民工费、安保费、支护加固费、施工过程中产生的治污减霾、安全生产、场坪等实施过程中产生的一切费用。

(三)最终决算费用为经财政金融局财政投资结算评审后的费用。

(四)报价方式：报全费用综合单价，最终费用依据中标单价及相关工程量据实结算(具体以合同约定为准)。