- 采购需求

- 一、技术要求

- 项目名称：武功镇历史文化名镇保护规划和武功古镇发展规划编制服务

1、采购内容

- 主要内容：本次采购内容包括保护规划及发展规划两个部分内容。

- 保护规划内容：依据最新的《历史文化名城名镇名村街区保护规划编制审批办法》《全国重点文物保护单位保护规划编制要求》《历史文化名镇名村保护规划规范》等相关规范，编制保护规划，注重衔接上位规划，同时与其他相关规划相协调，增强规划编制的合法性、科学性、专业性、以及可操作性。

发展规划内容：立足武功镇历史文化资源禀赋，衔接上位规划及区域发展战略，聚焦文化传承与可持续发展，通过优化空间布局、推动文旅产业融合、提升基础设施与公共服务配套、活化利用历史文化资源，培育特色关联产业，明确发展定位、阶段目标与实施路径，实现历史文化名镇保护与高质量发展的有机统一。

2、成果要求

（1）成果构成：成果包含《武功镇历史文化名镇保护规划和武功古镇发展规划》方案，提供电子版成果文件及纸质成果稿文件，数量以合同要求为准。

（2）成果质量要求：满足国家法律法规相关要求，满足采购人验收要求。

3、项目进度要求

（1）现状调研阶段

开展对现场踏勘、走访、座谈等现场调研，收集现状资料，与业主进行沟通并获取相关资料，对已有规划、上位规划的分析整理，制定技术路线。

（2）方案中间成果稿阶段

完成调研后，撰写完成初步方案（讨论稿），期间安排交流沟通，安排初步方案汇报会，根据业主要求，修改并完成方案中间成果稿。

（3）最终成果阶段

根据业主要求，修改完善形成最终成果稿，并在规定时间内向采购人提交最终方案成果及其他相关资料。

- 商务条款

- 服务地点：采购人指定地点。

- 服务期限：1年。

- 履约验收：成交单位向采购人交付项目成果，采购人组织验收。