# 采购内容及技术要求

一、项目概况

2025年受污染耕地安全利用项目是建设新区受污染耕地安全利用示范点，开展单项及综合技术措施的试验研究和示范工作，遴选成熟主推技术及品种，落实农艺管控、土壤改良等安全利用技术措施完善受污染耕地安全利用技术库及农作物推荐清单，预算金额55万元。

新区轻中度污染耕地主要位于永乐镇北流村、南流村、田村、永乐村及庞家村等5个村共856亩，目前共设置监测点11个（省级6个，市级5个）。

二、 主要工作任务

全区农产品质量合格率达到93%，受污染耕地安全利用率达到93%。

三、主要要求

1、制定西咸新区受污染耕地安全利用示范项目实施方案；分析确认污染特征；优选主推技术；建设核心区试验区及示范点1个以上；开展耕地土壤农产品协同检测；开展受污染耕地安全利用率核算；对新区11个土壤环境监测点进行监测；对新区856亩污染耕地通过农艺调控技术进行土壤改良安全利用率达到93%以上。

2、通过项目实施，开展新材料、低积累品种的试验研究，遴选主推技术，提供可复制、可推广的安全利用技术模式和成功经验，辐射带动本区农产品质量的合格率、受污染耕地安全利用率分别达到93%以上。

四、服务标准、期限、效率等要求

服务质量：达到国家及磋商文件规定的合格标准。

服务标准：符合国家法律法规规定的标准、磋商文件及磋商文件要求的服务标准。

服务期限：自合同签订之日起6个月。

服务效率：按照采购人要求按时保质保量地完成。