项目编号:SXZCZB2025-ZCGK-1214

商洛市秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（2025年柞水县）全过程管理服务项目

招标文件

陕西至诚项目管理集团有限公司

二〇二五年十二月

目   录

第一章  招标公告	2

第二章  投标人须知	7

投标人须知前附表	7

第三章  合同条款及格式	28

合同条款及格式前附表	28

第四章  采购内容及技术要求	39

第五章  评标方法	48

第六章  投标文件构成及格式	59

第一章  招标公告

###### 项目概况

商洛市秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（2025年柞水县）全过程管理服务项目招标项目的潜在投标人应在陕西省西安市经济技术开发区未央路171-1号银池道拉斯财富中心21楼03室获取招标文件，并于 2026年01月05日 14时00分 （北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

项目编号：SXZCZB2025-ZCGK-1214

项目名称：商洛市秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（2025年柞水县）全过程管理服务项目

采购方式：公开招标

预算金额：3,049,900.00元

采购需求：

合同包1(商洛市秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（2025年柞水县）全过程管理服务项目):

合同包预算金额：3,049,900.00元

合同包最高限价：3,049,900.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 工程项目管理服务 | 商洛市秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（2025年柞水县）全过程管理服务项目 | 1(项) | 详见采购文件 | 3,049,900.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：详见招标文件。

#### 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(商洛市秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（2025年柞水县）全过程管理服务项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；
（2）《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
（4）《节能产品政府采购实施意见》（财库〔2004〕185号）；
（5）《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；
（6）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
（7）财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）；
（8）《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》--（财库〔2019〕18号）；
（9）《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》--（财库〔2019〕19号）；
（10）《关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》—2019年第16号；
（11）《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；
（12）陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号），相关政策、业务流程、办理平台（详见http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）；
（13）《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）；
（14）《关于进一步加强政府绿色采购有关问题的通知》（陕财办采〔2021〕29号）；
（15）《陕西省财政厅陕西省工业和信息化厅关于运用政府采购政策支持首台（套）及创新产品有关事项的通知》（陕财办采〔2021〕17号）；
（16）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》（陕财办采函〔2022〕10号）；
（17）其他需要落实的政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(商洛市秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（2025年柞水县）全过程管理服务项目)特定资格要求如下:

（1）提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件，法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证复印件）；
（3）提供2024年度的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标时间前六个月内银行出具的资信证明；
（4）税收缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；
（5）社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（6）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺书；
（7）供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等查询相关主体信用记录；
（8）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（9）项目负责人资格：具有咨询工程师、造价工程师、建造师、监理工程师中一项或多项国家类注册执业资格（提供加盖公章的证书复印件），且未担任其他在建项目的项目负责人（提供承诺书）；
（10）投标人应在陕西省政府采购网招标代理库和陕西省公共资源交易中心招标代理库备案；（提供备案截图）
（11）投标人应具备工程监理综合资质或市政公用工程监理乙级及以上资质；
（12）提供中小企业声明函；
（13）本项目不接受联合体投标（提供承诺书）。

#### 三、获取招标文件

时间： 2025年12月12日 至 2025年12月18日 ，每天上午 09:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:00:00 （北京时间）

途径：陕西省西安市经济技术开发区未央路171-1号银池道拉斯财富中心21楼03室

方式：现场获取

售价： 0元

#### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2026年01月05日 14时00分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：陕西省西安市经济技术开发区未央路171-1号银池道拉斯财富中心21楼03室

开标地点：陕西省西安市经济技术开发区未央路171-1号银池道拉斯财富中心21楼03室

#### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

（1）投标人领取招标文件时，请携带单位介绍信及经办人身份证原件及复印件加盖公章；

（2）请供应商按照《陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/）注册登记加入陕西省政府采购供应商库；

（3）本项目专门面向中小企业采购。

#### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

###### 1.采购人信息

名称：柞水县林业局

地址：柞水县乾佑街道办中街151号

联系方式：0914-4321591

###### 2.采购代理机构信息

名称：陕西至诚项目管理集团有限公司

地址：陕西省西安市经济技术开发区未央路171-1号银池道拉斯财富中心21楼03室

联系方式：029-88219779

###### 3.项目联系方式

项目联系人：孙洋、康乐、常瑛

电话：029-88219779

陕西至诚项目管理集团有限公司

2025年12月11日

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2.3 | 采购代理机构：陕西至诚项目管理集团有限公司 地 址：陕西省西安市经济技术开发区未央路171-1号银池道拉斯财富中心21楼 邮 编：710021 电 话：029-88219779 传 真：/ |
| 2 | 3.6 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 3 | 8.3 | 采购代理机构答疑的时间：对于投标人在规定时间内依法提出的询问，采购代理机构将在三个工作日内答复询问。 |
| 3 | 9.2 | 本项目不允许提供备选方案。 |
| 4 | 9.3 | 投标人可根据自身的资质情况和经营范围进行投标，但不得将其子项目分解或针对该项目中的品目进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理。 |
| 5 | 11.1 | 投标报价：投标人应在投标报价表中标明完成本次招标所要求的所有服务且验收合格的全部费用，产品费、运杂费（含保险）、招标代理服务费、税金等其他一切相关费用。投标报价表中标明本次服务的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，否则按无效投标处理。 |
| 6 | 12.1 | 1.特定资格条件： （1）提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； （2）提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件，法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证复印件）； （3）提供2024年度的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标时间前六个月内银行出具的资信证明； （4）税收缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料； （5）社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； （6）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺书； （7）供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等查询相关主体信用记录； （8）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； （9）项目负责人资格：具有咨询工程师、造价工程师、建造师、监理工程师中一项或多项国家类注册执业资格（提供加盖公章的证书复印件），且未担任其他在建项目的项目负责人（提供承诺书）； （10）投标人应在陕西省政府采购网招标代理库和陕西省公共资源交易中心招标代理库备案；（提供备案截图） （11）投标人应具备工程监理综合资质或市政公用工程监理乙级及以上资质； （12）提供中小企业声明函； （13）本项目不接受联合体投标（提供承诺书）。 以上1-11项为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。 |
| 7 | 15.1 | 投标有效期：投标文件的截止之日起90天。 |
| 8 | 16.1 | 正本的份数：壹份；副本的份数：贰份；开标一览表：壹份；电子版（U盘）：壹份（需在盘面上标注投标人全称、项目名称、编号）。 电子版为正本签字盖章后的PDF格式扫描件，与正本具有同等法律效力。 |
| 9 | 17.2 | 投标文件正本、电子版本、开标一览表，所有的副本需分开密封装在单独的封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“正本、电子版本、开标一览表””“副本”字样。封袋应加贴封条，并在封线处加盖投标人公章，封袋正面要粘贴投标人全称、项目名称、编号等标识。 外层包装请按以下要求标记： 1) 投标人全称（加盖公章）； 2) 项目名称、项目编号； 3）正本、副本、电子版、报价一览表“请勿在＿＿＿＿(开标时间)之前启封”。 |
| 10 | 18.1 | 投标文件递交截止时间：详见招标公告 投标文件递交地址：陕西省西安市经济技术开发区未央路171-1号银池道拉斯财富中心21楼。 投标文件接收人：陕西至诚项目管理集团有限公司。 |
| 11 | 21.1 | 开标时间：详见招标公告 开标地点：陕西省西安市经济技术开发区未央路171-1号银池道拉斯财富中心21楼 |
| 12 | 24.1 | 评标方法：综合评分法（详见第五章） |
| 13 | 29 | 招标代理服务费： 29.1 招标代理服务费的计算方法：以中标金额为基数，依据国家计委颁布《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件的有关规定执行。 29.2 中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。 |
| 14 | 投标保证金 | 本次投标活动不缴纳投标保证金。 |
| 15 | 银行 账户 信息 | 招标代理服务费账户： 户名：陕西至诚项目管理集团有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行 账号：61050192090000002152 请按照要求将招标代理服务费汇入以上指定账户，如因自身原因发生错误，产生的不利后果均由供应商自行承担。 |
| 16 | 项目 性质 | 本项目专门面向中小企业采购 |
| 17 | 项目所属行业 | 其他未列明行业 |
| 18 | 其他 | 为了进一步推动金融支持政策更好适应市场主体的需要，扎实落实国务院关于支持中小企业发展的政策措施，积极发挥政府采购政策功能，有效缓解中小企业融资难、融资贵问题，根据中办、国办《关于促进中小企业健康发展的指导意见》、财政部、工信部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）、《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采【2018】23 号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》陕财办采【2020】15号）等有关规定，按照市场主导、财政引导、银企自愿、风险自担的原则，中标（成交）供应商可根据自身资金需求，登录陕西省政府采购信用融资平台(http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shan xi/）在线申请，依法参加政府采购信用融资活动。 目前的合作银行有∶北京银行、中国建设银行、中信银行、中国平安银行、中国光大银行、浦发银行、兴业银行、中国工商银行、秦农银行、浙商银行、中国银行、西安银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行（排名不分先后）。 |
| 19 | 备注 | 供应商注册登记提醒： 根据陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知，如所投本项目的供应商未在陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/information/informationDetail.do?informationguid=8a85be3567ed23460167ed36804d0009）注册登记加入陕西省政府采购供应商库的，应按要求及时办理注册登记，并接受财政部门监督管理。 |

一.总  则

1.资金来源

1.1本次招标采购所签合同使用财政拨款支付，资金已落实到位。

- 名词解释

2.1采购人：柞水县林业局

2.2监督机构：同级人民政府财政部门

2.3采购代理机构：陕西至诚项目管理集团有限公司。

2.4投标人：是指响应和符合招标文件规定资格条件且参与投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5产品是指本招标文件中第四章所述所有产品。

2.6服务是指投标人为满足招标文件要求而提供的服务。

2.7节能产品或者环保产品是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》的产品。

2.8进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

2.9中小企业是指符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的对中小企业的划分标准的企业。

2.10监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局、各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

2.11残疾人福利性单位是指符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号规定的对残疾人福利性单位划分标准的单位。

3.合格的投标人

3.1《政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人基本资格条件:

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

3.2根据本次采购项目的特殊要求，规定的投标人特殊条件（见投标人须知前附表）。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效投标。

3.4投标人必须在陕西至诚项目管理集团有限公司报名并领取招标文件，方可参加投标。

3.5联合体投标。

3.5.1如果在招标文件中接受联合体投标（见投标人须知前附表），则两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》及实施条例规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

3.5.2联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

3.5.3联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

3.6投标费用自理。不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的费用。

4.合格的货物（产品）和服务

4.1投标人提供的所有货物和服务，必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训和招标文件规定的其它伴随服务等要求。

4.2采购人有权拒绝接受任何不合格的产品和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

5.投标文件内容的真实性

5.1投标人应保证其投标文件中所提供的所有投标资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因投标文件中所提供的投标资料、信息不真实或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由投标人自行承担。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件要求提供的货物、服务，招标程序和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件共六章，内容如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

第三章 合同条款及格式

合同条款及格式前附表

第四章 采购内容及技术要求

第五章 评标方法

第六章 投标文件构成及格式

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，由此带来不利于投标人的评标结果，其风险由投标人承担。

6.3本招标文件的解释权归陕西至诚项目管理集团有限公司，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

7.招标文件的修改和澄清

7.1 在投标截止时间前，采购代理机构无论出于何种原因，可以对已发出招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得修改采购标的和资格条件。

7.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标文件截止时间15日前，以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有获取招标文件的潜在投标人，同时在原信息发布媒体上发布变更公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。如果澄清或者修改发出的时间距规定的投标截止时间不足15日，将相应顺延投标截止时间。

7.3在投标文件递交截止时间前，采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间并在财政部门指定的媒体上发布变更公告，同时将变更时间书面通知获取招标文件的潜在投标人。

7.4已经购买招标文件的投标人对招标文件有疑问的，均应在购买招标文件后7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出。采购代理机构视情况采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，涉及变更的内容在财政部门指定的媒体上发布变更公告，并以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，且作为招标文件的组成部分。

7.5投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

三.投标文件的编制

8. 投标语言和投标货币

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

8.2投标应以人民币报价。任何包含非人民币报价的投标将按无效投标处理。

9.投标文件的构成

9.1 投标人提交的投标文件应包括下列部分的内容：

（1）按照投标人须知的要求和招标文件规定的格式填写的投标函、投标报价表、法定代表人或负责人授权书；

（2）按照招标文件的要求编制的投标方案说明书，内容至少应包括对本项目的所有服务内容的理解与认知，针对本项目具有详细的进度计划及服务方案，技术服务响应表，技术服务质量保证方案以及相关的人员配备等；

（3）按照招标文件投标人须知前附表的要求提交的资格证明文件；

（4）按照本须知第14条要求提交的投标保证金；

（5）招标文件中要求的其他证明文件。

9.2 本项目各包不允许提供备选方案，每个投标人只允许提交一个投标方案，否则，其投标将按照无效投标处理。

9.3 投标人可根据自身的资质情况和经营范围进行投标，但不得将其子目自行分解或针对该项目中的品目进行不完全投标，任何不完全的投标将按无效投标处理。

10.投标文件格式

10.1 投标人应按照招标文件中第六章所提供的格式和要求制作投标文件，明确表达投标意愿，详细说明投标方案、承诺及价格。

10.2按招标文件第9条的内容及要求和第六章提供的格式和要求编写其投标文件，投标人不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。

11.投标报价

11.1投标人应在投标报价表中标明完成本次招标所要求的所有服务且验收合格的全部费用，产品费、运杂费（含保险）、仓储保管费、招标代理服务费、税金等其他一切相关费用。投标报价表中标明本次服务的所有单项价格和总价，任何有选择的报价将不予接受，否则按无效投标处理。

11.2投标报价表中标明的价格应为履行合同的固定价格。

11.3投标报价：总价（精确到小数点后二位）。

12.证明投标人合格和资格的文件

12.1投标人应按照招标文件“投标人须知前附表”的要求，在投标文件中提交合格的资格证明文件。如果资格证明文件不齐全或不合格的，其投标将按无效投标处理。

13.证明所提供的服务符合招标文件规定的文件

13.1投标人应在投标文件中提交产品和服务满足招标文件要求并符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的证明文件。缺少证明文件或证明文件不合格的投标，与招标文件要求有重大偏离的投标，不符合国家法律法规、行业管理部门要求的其他强制性标准的投标将按无效投标处理。

13.2上述证明文件可以是文字资料、图纸、图片、数据、宣传彩页等，所有证明文件表达意思必须统一（如需投标人提供样品，样品必须与投标文件的表述完全符合）。包括：

（1)产品主要技术指标和性能的详细说明；

（2）生产厂家出具的、相应的产品功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等）；

（3)逐条对招标文件提出的技术要求和商务要求进行应答，说明所提供的产品和服务对招标的技术和商务要求是否做出了实质性响应并提供支持文件；

（4）供货范围和服务内容的详细说明。

14.投标保证金：

14.1投标人在投标时应向陕西至诚项目管理集团有限公司提交“投标人须知前附表”规定数额的投标保证金,并作为其投标的一部分。

14.2投标保证金是为了保护招标人和招标代理机构免遭因投标人的行为而蒙受损失。招标人和招标代理机构在因投标人的行为受到损害时可根据本须知的规定第3.4.7条没收投标人的投标保证金。

14.3投标保证金的缴纳形式：转账、电汇、担保机构保函

14.4投标保证金必须按照招标文件“投标人须知前附表”中规定的缴纳金额及方式办理。

14.5开标后经审查，未提交投标保证金、未按时间提交投标保证金、投标保证金金额不足或投标保证金缴纳凭证未附在投标文件内的投标将按无效投标处理。

14.6未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标人的投标保证金，在合同签订后五个工作日内退还（退还时，须向采购代理机构提供采购合同扫描件壹份）。

14.7投标人以担保机构保函形式缴纳投标保证金的，招标结束之后将担保机构保函原件退回（退换时间参照3.4.6条款）；

14.8下列任何情况发生时，视为投标人违约，其投标保证金将被没收：

1) 投标人在投标有效期内撤回其投标；

2) 投标人中标后放弃成交、未能按规定签订合同、未按招标文件规定提交履约担保；

3）投标人中标后将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

4）投标人事先未通告无故不参加投标活动的；

5）投标人在投标文件中提供伪造、套改、虚假资料参加投标的；

6）投标人不按法定程序进行质疑和投诉,捏造事实，查无实据，造成恶劣影响

导致采购活动无法正常进行的；

14.9投标保证金的有效期与投标有效期一致，担保机构出具的保函有效期为投标有效期延长一个月。

15.投标有效期

15.1投标有效期从递交投标文件的截止之日起90天。投标文件应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足规定有效期的投标文件将被视为无效投标而拒绝。

15.2特殊情况下，在原投标有效期期满之前，采购代理机构可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应以书面的形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这种要求,其投标保证金也不被没收。同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

- 投标文件的式样和签署

16.1投标人应按照本章投标人须知的要求, 提交壹份投标文件正本和“投标人须知前附表”中规定数量的副本，每套投标文件封面须清楚地标明“正本”或“副本”。同时提供与投标文件正本内容一致的电子版（U盘）一份及开标一览表一份，并标注投标人全称、项目名称、项目编号，与投标文件同时递交。投标文件电子版为正本签字盖章后的PDF格式扫描件，与正本具有同等法律效力。

16.2投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或负责人或其授权代表在规定签章处签字和盖章（招标文件要求投标文件中法定代表人或负责人签字处由法定代表人或负责人签署，要求授权代表签字处由授权代表签署）。投标文件副本可采用正本的复印件。

16.3任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人的法定代表人或负责人或其授权代表在旁边签字方有效。

16.4投标人名称应填写全称，投标文件正本要求盖章部分必须加盖投标人鲜章。

16.5 投标文件正本和副本按照招标文件第六章规定的顺序编排、并应编制目录，逐页标注连续页码，并分别胶装成册。

16.6因字迹潦草、表述不清或不按招标文件格式编制的投标文件，所引起的对投标人不利的后果，由投标人自行负责。

16.7投标文件的副本、电子版须和正本保持一致。若正本、副本和电子版有不一致的内容，以正本为准。

四.投标文件的递交

17.投标文件的密封和标记

17.1为方便开标唱标，开标一览表除投标文件内装订外，再制作一份单独密封在封袋中。封线处加贴封条并加盖投标人公章，封袋正面要粘贴标识，单独递交（该单独密封开标一览表的投标报价必须与投标文件正本中的开标一览表（报价表）的投标报价一致，若不一致，则按单独密封的开标一览表为准。

17.2投标人应将投标文件正本、所有的副本、电子版本、开标一览表分别单独密封装在封袋中（封袋不得有破损），且在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版本”“开标一览表”字样。封袋应加贴封条，并在封线处加盖投标人公章，封袋正面要粘贴投标人全称、项目名称、项目编号等标识。

17.3外层包装请按以下要求标记：

（1) 投标人的全称；

（2) 投标项目名称、项目编号；

（3）正本或副本、电子版本、开标一览表“请勿在＿＿＿＿(开标时间)之前启封”。

17.4如果投标人未对投标文件按上述要求进行完好密封，由此产生的不利后果由投标人自行承担。

18．投标文件的递交

18.1投标人应按照招标公告中规定的时间、地点，在规定的投标文件递交截止时间前将全部投标文件和投标资料递交至采购代理机构投标文件接收人。

18.2采购代理机构在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、清点、造册登记工作，并请递交人签字确认，对其有效性不负任何责任。

18.3采购代理机构收到投标文件后，向投标人出具签收回执。

18.4无论投标人中标与否，其投标文件恕不退还。

19．迟交的投标文件

19.1按照招标文件的规定，在递交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，为无效投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

20．投标的修改与撤回

20.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，也可以提出价格变动声明，但投标人必须在规定的投标文件递交截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

20.2 投标人的修改或撤回或变动价格的通知应按本须知第17条的规定编制、密封、标记和递交。

20.3 在投标文件递交截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改或撤回。

五.开标与评标

21.开标

21.1 采购代理机构在规定的时间和地点组织公开开标。开标时所有投标人代表自愿参加，参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

21.2 开标时，由监标人和投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。检查完毕后，采购代理机构当众宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、修改或撤回或变动价格的书面通知（如果有），以及采购代理机构认为合适的其他内容。未在开标时宣读的投标价格和价格折扣，评标时不予承认。

21.3只有在开标时唱出的价格和价格变动声明，评标时才能考虑。

21.4在开标时没有启封和宣读的投标文件将原封退回给投标人。

21.5 采购代理机构将做开标记录，存档备查。

22．评标组织及评标原则

22.1按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国2015年第658号国务院令--《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部2017年第87号部长令--《政府采购服务和服务招标投标管理办法》的规定，依法组建评标委员会。评标委员会按照招标文件规定的评标方法独立进行评标工作。

22.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术、服务等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.3 采购代理机构负责组织评标工作并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照评标文件规定的评审程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或违法违规行为；

（8）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费；

（10）处理与评标有关的其他事项。

22.4招标文件和投标文件是评标的依据。在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。投标人不得在开标后使用任何方式对投标文件的实质性内容做任何更改。

22.5在评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.6如果投标人在澄清规定期限内，未能答复或拒绝答复评委会提出的澄清要求，将由评委会根据其投标文件按最大风险进行评标。

22.7投标文件的初审（含资格性、符合性审查）

22.7.1采购人或采购代理机构将审查资格证明文件是否合格齐全，评标委员会审查投标文件是否完整、有效、响应等。

22.7.2投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；如果单独密封的开标一览表(报价表)与投标文件正本的开标一览表(报价表)不一致，以单独密封的开标一览表(报价表)为准；

- 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以单独密封的开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

按上述修正的顺序和方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将按无效投标处理。

22.7.3在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。对关键条文的偏离、保留或反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

22.7.4实质上没有响应招标文件要求的投标将按无效投标处理。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质性响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将构成非实质性响应，按无效投标处理：

1）没有按照招标文件要求提供投标文件或投标文件构成有重大缺项；

2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3）投标人未按招标文件要求提交投标保证金或保函的；

4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

5）无投标有效期或有效期达不到招标文件要求的；

6）存在有重大缺漏项和重大技术偏离的投标货物（产品）；

7）投标人有串通投标、以他人名义投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

8）投标总报价超过招标文件公布的采购预算或者最高限价的；

9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

10）投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

11）法律、法规规定的其他无效情形。

22.8投标文件的详细评审

22.8.1评标委员会将按照本须知第22.5.4条规定，只对确定为实质性响应招标文件要求的投标进行详细评审。

22.8.2详细评审按照第五章“评标方法”的评标方法进行。

22.9中标候选人的确定

评标委员会完成评标后，向采购人提出书面评标报告，并推荐三名中标候选人，标明排列顺序。

23．评标过程的保密

23.1评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得泄露有关投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他情况。

23.2在评标过程中，如果投标人试图在投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐以及与评标有关的其他方面，向评标人、采购人和采购代理机构施加任何影响，其投标应做无效投标处理。

24．评标方法

24.1按照中华人民共和国财政部令第87号--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用以下评标方法中的一种：具体见“投标人须知前附表”。

1）最低评标价法，即在全部满足招标文件实质性要求前提下，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

2）综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素（包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、对招标文件的响应程度等）和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的投标人作为中标候选人并依次排序。

25．评标程序

按照投标文件初审、澄清有关问题、比较与评价、推荐中标候选人名单的工作程序进行评标。在上一步评审中投标人被认定无效投标者，不进入下一步的评审。

六.定标、中标通知与签约

26．定标程序

26.1评标委员会根据评标方法的规定对投标人进行评审排序，推荐3名中标候选人，作为评标结果。评标结果由评标委员会成员签字确认。

26.2采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当在收到评标报告后5个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序和有关规定确定中标人。

26.3确定的中标候选人放弃中标、在规定期限内未能签订合同、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

26.4采购人也可以授权评标委员会评标后直接确定中标人。

26.5中标人确定之后，中标结果将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。

26.6投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在法律规定的时间内提出。

27．中标和落标通知

27.1 采购代理机构在发布中标公告后，向中标人发出《中标通知书》。中标人领取中标通知书时须携带法定代表人或负责人授权书及加盖单位公章的被授权人身份证复印件。

27.2中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出之后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

28. 中标合同的签订

28.1采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件（包括评标中形成的澄清文件）的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件（包括评标中形成的澄清文件）作实质性修改。

28.2采购人自采购合同签订之日起七个工作日内，将采购合同副本报同级人民政府财政部门备案。

29．招标代理服务费

29.1 招标代理服务费的计算方法：以中标金额为基数，依据国家计委颁布《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件的有关规定执行。

29.2 中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。

30.质疑

30.1投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

30.2投标人必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

30.3投标人可以委托代理人进行质疑。代理人提出质疑的，应当提交授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或负责人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

30.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有投标人共同提出。

30.5投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

30.5.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

30.5.2质疑项目的名称、编号；

30.5.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

30.5.4事实依据；

30.5.5必要的法律依据；

30.5.6提出质疑的日期。

30.6有下列情形之一的，属于无效质疑，采购代理机构和采购人不予受理：

30.6.1质疑投标人不是参与本次政府采购项目的投标人；

30.6.2质疑投标人与质疑事项不存在利害关系的；

30.6.3未在法定期限内提出质疑的；

30.6.4质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

30.6.5应当提交授权书而未提交的；

30.6.6以非法手段取得证据、材料的；

30.6.7质疑答复后，同一质疑人就同一事项或同一采购程序环节再次提出质疑的；

30.6.8不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

30.7质疑答复

30.7.1采购人或采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

30.7.2质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向项目主管财政部门提起投诉。

30.8.1质疑函须按财政部《质疑函范本》给定的格式进行填写，范本下载详见【财政部国库司（gks.mof.gov.cn）】网站〖首页·政府采购管理〗栏目中的《政府采购投标人质疑函范本》。《政府采购投标人质疑函范本》链接地址：

http://gks.mof.gov.cn/zhengfucaigouguanli/201802/t20180201_2804589.html

30.8.2接收质疑函的方式：书面形式

30.8.3联系部门：陕西至诚项目管理集团有限公司前台

30.8.4联系电话：029-88219779

31.8.5通讯地址：陕西省西安市经济技术开发区未央路171-1号银池道拉斯财富中心21楼

32.其他

32.1 废标的情形

32.1.1招标采购中，出现下列情形之一的，应予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

32.1.2废标后，采购代理机构应在财政部门指定采购网上公告，并公告废标的详细理由。

32.2变更采购方式

32.2.1存在下列情形之一的，除采购任务取消情形外，采购人经同级财政部门同意后，可按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部87号令）第四十三条规定的方式处理：

（1）投标截止后参加投标的人不足3家的；

（2）通过资格审查的投标人不足3家的；

（3）通过符合性审查的投标人不足3家的。

32.2.2通过符合性审查的投标人只有2家时，采购人经同级财政部门同意后，可以按《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部第74号令）的规定与该2家投标人进行竞争性谈判采购。

33 同品牌投标

33.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人自行确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

33.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人自行确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

33.3非单一产品采购项目，在第二章投标人须知前附表中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

第三章  合同条款及格式

合同条款及格式前附表

本表是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人名称：陕西宜和兴荔智慧农业发展有限公司 地址：柞水县乾佑街道办中街151号 项目名称：商洛市秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（2025年柞水县）全过程管理服务项目 资金来源：财政资金 |
| 2 | 名词解释：本章节中出现的 “投标人”，在招标投标阶段措辞为“投标人”；在项目招标结束，中标结果确定后，措辞由“投标人”转为“中标人”；在采购人与中标人签订合同，履约、实施阶段，措辞由“中标人”转为“投标人”。 |
| 3 | 服务地点：采购人指定地点。 |
| 4 | 服务期：服务合同签订后起至工程完成竣工验收、资料备案移交，并完成后质量评价后之日止。 |
| 5 | 付款： 1.合同总价即中标价，不受市场价变化或实际工作量变化的影响。 2.付款方式和程序： 2.1由采购人负责结算，在付款前，投标人必须开具审价后价款的全额发票给采购人 。 2.2付款方式： (1)涉及第三方服务事项的，取得阶段性成果文件后一次性支付费用； (2)项目管理、监理服务支付方式：合同签订30日内支付10%定金，完成项目开工前期工作支付20%，项目施工完成并通过初验支付30%，竣工验收后支付20%，项目通过市级以上验收后支付剩余20%； (3)工程预算：取得建安工程预算成果性文件后支付费用。 2.3支付方式：银行转账 |
| 6 | 技术要求： （一）技术资料： 技术资料： 成交投标人应随同服务提供相应的中文技术文件。 （二）服务承诺：以投标文件、澄清表（函）、合同和随货物的相关文件为准。 |
| 7 | 违约责任： 1、按《民法典》中的相关条款执行。 2、未按合同要求提供服务或服务不能满足合同要求，采购人应当将服务商违约的情况以及拟采取的措施以书面形式报政府采购监管部门，根据政府采购监管部门的处理意见，采购人有权依据《民法典》有关条款及合同约定终止合同，并要求投标人承担违约责任。同时，政府采购监管部门有权依据《政府采购法》及相关法律法规对投标人的违法行为进行相应的处罚。 |
| 8 | 政府采购合同： 政府采购合同适用《民法典》合同编。采购人和投标人之间的权利和义务，应当按照平等、自愿的原则以合同方式约定。 采购人可以委托采购代理机构代表其与投标人签订政府采购合同。由采购代理机构以采购人名义签订合同的，应当提交采购人的授权委托书，作为合同附件。 政府采购合同应当采用书面形式。 国务院政府采购监督管理部门应当会同国务院有关部门，规定政府采购合同必须具备的条款。 采购人与中标、成交投标人应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 中标、成交通知书对采购人和中标、成交投标人均具有法律效力。中标、成交通知书发出后，采购人改变中标、成交结果的，或者中标、成交投标人放弃中标、成交项目的，应当依法承担法律责任。 政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。 经采购人同意，中标、成交投标人可以依法采取分包方式履行合同。政府采购合同分包履行的，中标、成交投标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包投标人就分包项目承担责任。 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。 政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。 政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。 |

(项目名称)

技术服务咨询合同

（项目编号：      ）

甲  方：

乙  方：

年  月

商洛市秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（2025年柞水县）全过程管理服务项目技术咨询合同

第一条  合同当事人

甲方（委托方）：

地址：

法定代表人：

统一社会信用代码：

乙方（受托方）：

地址：

法定代表人：

统一社会信用代码：

第二条  合同签订目的

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方委托乙方XX项目（以下简称项目）XX相关事项，经协商一致，订立本合同。

第三条  合同用语定义

无

第四条  合同核心内容

乙方应根据项目实际情况（具体需求）

第五条  合同期限

1.服务合同签订后起至工程完成竣工验收、资料备案移交，并完成后质量评价后之日止。

2.最终技术服务成果资料如下：

（1）xx相关批复文件纸质版3份，电子版1份；（具体以相关政策要求为准）

（2）提供最终版xx报告纸质版6份，电子版1份。

第六条  合同费用

（一）合同价款

1.本合同为固定总价报价。

本项目：投标总报价：     元；分项报价：        元。合同总报酬包含人工、服务、税金等乙方履行本合同所需的一切费用。

2.因国家税收政策调整导致增值税税率发生变动时,按照如下原则进行调整:本合同不含税价款不作调整,并以本合同不含税价款为基础,按照本合同实际执行时增值税适用税率据实计算调整对应的含税价款。

（二）支付方式

(1)涉及第三方服务事项的，取得阶段性成果文件后一次性支付费用；                 (2)项目管理、监理服务支付方式：根据中标合同价/总工期，按月等额支付服务费；

(3)工程预算：取得建安工程预算成果性文件后支付费用。

第七条  合同账户信息

乙方开户行：

乙方开户名：

乙方账号：

第八条  合同登记/备案

无

第九条  合同权利义务

（一）甲方的权利义务

1. 甲方应在合同签订之日起，提供与本项目相关的数据和资料。

2. 甲方不得要求乙方违反国家有关标准而提供相关服务。

3. 在乙方提交工作成果后，应尽快呈报相关部门审查。

4. 甲方对乙方项目文件编写的进度享有知情权与监督权。

5. 甲方不提供乙方派驻现场的工作人员所需的工作及生活条件、通讯及交通工具及必要的劳动保护装备等，费用由乙方自理。

6. 甲方应按照本合同约定向乙方支付报酬。

（二）乙方的权利义务

1. 依据有关政策和实际情况，对项目进行综合研究、提出建议，按合同约定的内容、时间及份数向委托方交付工作成果，并对提交的工作成果的质量负责。

2. 出具的工作成果应体现甲方要求，必须达到国家标准、行业标准及国家有关技术规范深度要求；乙方完成编写初稿后应按甲方提出的审查意见和修改意见无偿进行修改，直至获得甲方及有关主管部门审批通过。

3. 交付工作成果后，按规定参加审查，并根据审查结论做必要的解释说明和调整补充，调整补充已包含在合同工作内容中，不再计付费用。

4. 乙方的工作成果不得侵犯他人的知识产权，否则所引起的一切纠纷由乙方负责解决及承担责任，乙方为本项目所完成的工作成果的所有权、知识产权归（甲方/双方，未经对方许可不得将成果用于第三方）。

5. 未经甲方书面同意，乙方不得将本合同项下的工作全部或部分转委托给任何第三方。

第十条  合同变更与解除

无

第十一条  违约责任

1. 因甲方原因，未按合同约定时间提供本项目相关的数据和资料（工作用基础资料），交付工作成果时间相应顺延。

2. 因甲方原因，未按合同约定时间支付相应阶段款项，每逾期一天，按应付款的0.1 ‰支付违约金。

3. 因乙方原因，乙方逾期提交工作成果的，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款0.1‰的违约金；

4. 乙方提交的工作成果不符合同约定标准，乙方应无偿修改至甲方确认为止，经修改仍不符合约定标准的，甲方有权解除合同，且乙方应返还甲方已支付的所有款项。

5. 未经甲方书面同意，乙方将本合同项下的工作全部或部分转委托给第三方，按本合同价款的5%支付违约金，同时，甲方有权解除合同。

第十二条  保密义务

1. 乙方对于甲方提供的一切信息及资料负有严格的保密义务，不得以任何名义以此进行牟利活动，不得发表，也不得向任何第三方透露，否则应赔偿由此给甲方造成的损失。

2. 任何一方及其工作人员，对在就本项目进行洽谈接触及其后的工作开展过程中，所知悉的对方未公开的信息与资料（包括但不限于书面、光盘、电子数据等任何形式），均应保密，否则，应赔偿对方因此遭受的经济损失。但甲方可在西飞集团系统内部分享。

第十三条  知识产权

甲、乙双方确定，因履行本合同所形成的成果及其相关知识产权归（甲方所有。乙方未经甲方同意不得使用或处分项目成果。乙方有特殊要求的，由甲乙双方另行协商确定。）

合同当事人保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。

第十四条  争议解决

因履行本合同产生的争议，由双方协商解决，协商不成的向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十五条  合同生效与份数

1.本合同经甲乙双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章或合同专用章后生效。授权代表签署的，应向对方提交法定代表人给授权代表出具的《授权委托书》原件。

2.本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份；副本六份，甲方执四份，乙方执二份，合同正、副本均具有同等法律效力。

第十六条  合同组成

1. 双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

2. 本合同之附件均为合同有效组成部分。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。

3. 本合同及其附件和补充协议中未规定的事宜，均遵照中华人民共和国有关法律、法规和规章执行。

第十七条  其他约定

无

第十八条  合同附件名称

1.     保廉合同

（本页以下无正文）

（本页无正文，仅为合同签署页）

| 甲方单位名称：（盖章） | 乙方单位名称：（盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人 (或授权代理人)： | 法定代表人 (或授权代理人)： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 地 址： | 地 址： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行帐号： | 银行帐号： |
| 纳税人识别号： | 纳税人识别号： |
| 签订日期： 2025 年 月 日 | 签订日期： 2025 年 月 日 |
| 签订地点： | 签订地点： |

## 合同附件：保廉合同

保  廉  合  同

甲方：

乙方：

为加强对招报价工作的监督，依法规范合同签订和执行中的廉政纪律，防止违法违纪行为的发生，甲乙双方签订本合同。

一、甲方责任

1、不利用工作之便接受乙方赠送的礼品、礼金、各种有价证券及其它支付凭证等。

2、不利用工作之便接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、不利用工作之便为亲友谋取私利，让其从事与工程、技术咨询服务有关的材料供应、工程分包、工程装璜等活动。

4、不在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

5、不参加由乙方提供的高档宴请、娱乐、旅游等消费活动。

二、乙方责任

1、不以任何名义向甲方人员赠送钱物。

2、不以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、不弄虚作假，所使用和提供的数据文件详实可靠，符合国家行业技术规程规范标准和要求。

4、不损害甲方利益。

三、甲、乙双方共同责任

1、不在非公务场合谈业务。

2、不一对一谈业务。

3、不以任何名义互相宴请。

4、分别对双方所属人员经常进行法制教育和廉政教育。

5、互相监督，发现重大违规违纪现象时，可向双方监察部门举报。

四、违约责任

1、如甲方人员涉及本合同违约，单位领导必须按照廉政纪律严肃处理。

2、如乙方人员涉及本合同违约，甲方将视情节轻重，对乙方采取警告、中止执行合同、宣告中标无效、取消三年在西飞系统报价资格等处理措施。

五、甲方监察部门约请乙方监察部门对本合同的履行情况进行监督检查。

六、本合同随询价文件一并发布，随中标项目商务合同一并签订。

七、本合同有效时间随中标项目商务合同的有效时间。

八、本合同经双方加盖公章或合同专用章后生效。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

年  月   日                              年  月   日

- 采购内容及技术要求

一、项目概况

项目名称：商洛市秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（2025年柞水县）全过程管理服务项目

项目地址：柞水县

项目建设任务：人工造乔木林0.02万亩，封山育林3.0万亩，退化林修复6.5万亩。

  - 二、服务内容

| 序号 | 服务范围 | 服务内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全过程工程咨询服务项目管理 | - 1、协助建设单位完成相关审批手续办理及报批； - 2、项目合同管理 ## （1）策划项目合同总体结构； ## （2）协助拟定合同文件； ## （3）协助开展合同谈判和合同签订； ## （4）监督检查各参建单位合同履约情况； ## （5）处理合同纠纷与索赔事宜； ## （6）跟进各包合同款项支付； ## 3、施工准备管理 （1）项目总体控制计划及其实施方案； （2）编制项目信息报告； （3）编制项目管理专题报告； （4）制定信息管理方案； （5）编制项目管理简报； ## （6）报建流程及注意事项咨询； ## （7）监督施工安全措施落实； ## （8）开工条件审核； ## （9）施工人员配置审核。 ## 4、组织协调管理 ## （1）建立组织管理协调体系； ## （2）组织、协调、建立项目各参建单位沟通机制； ## （3）协调参建各方及外部单位关系； ## （4）主持各种管理会议，保证参建各方沟通顺畅； ## （5）明确各单位的管理要求； ## 5、勘察管理； ## 6、设计管理； ## 7、投资管理； ## 7.1施工准备阶段： - （1）设计概算编制、审核； - （2）参与造价测算； （3）工程量清单编制、审核； - （4）最高投标限价编制、审核； - （5）制定项目合约规划； （6）拟定合同文本，协助合同谈判； （7）编制项目资金使用计划； 7.2工程施工阶段： - （1）编制项目资金使用计划并动态调整； - （2）造价风险分析及建议； - （3）审核工程计量与合同价款； - （4）协助进行甲供材料和设备的询价与核价工作； ## （5）审核工程变更、工程索赔和工程签证； （6）审核工程结算； ## （7）动态管理项目投资工作，提供分析报告； - 7.3竣工验收阶段： - （1）组织审核竣工结算； - （2）开展工程技术经济指标分析； （3）组织审核竣工决算报告； ## （4）配合竣工结算审计工作； ## 8、进度管理 ## （1）制定项目进度安排计划； ## （2）开展项目进度检查； ## （3）项目进度控制管理； ## （4）项目进度不达标问题处理； ## 9、招标采购管理 ## 10、质量管理 ## （1）协助完成场地条件准备工作； ## （2）组织召开第一次工地会议； ## （3）督促施工单位建立质量控制体系，并跟踪执行情况； ## （4）审核施工组织设计等文件，参与重大技术方案评审； ## （5）协助开展材料的采购管理和验收工作； ## （6）开展对重点工序、关键环节的质量检查； ## （7）参与处理质量缺陷和质量事故； ## （8）参与阶段性验收工作； ## 11、安全生产管理 ## （1）对项目的安全生产管理工作进行策划； ## （2）协助建立安全管理制度； ## （3）督促施工单位建立健全安全保证体系并跟踪执行； ## （4）督促施工单位建立安全生产责任制并落实相关职责； ## （5）监督检查安全专项施工方案的编审和执行情况； ## （6）组织检查和评估安全生产标准化建设实施情况； ## （7）审核、监管安全文明措施费专款专用情况； ## （8）参与处理安全隐患和安全事故； ## 12、信息管理 ## （1）制定信息管理制度并组织实施； ## （2）建立项目信息沟通渠道； ## （3）督促、检查各参建单位做好信息管理； ## （4）收集、整理和分类归档各类项目信息资料、工程档案和相关文件； ## （5）完成竣工档案的收集、整理和验收； ## （6）组织竣工档案移交工作； ## 13、风险管理 ## 14、收尾管理 ## （1）组织各类专项验收，做好项目竣工验收准备； ## （2）组织项目竣工验收； ## （3）办理项目移交，督促人员撤离； ## （4）组织项目保修管理； ## 15、后评价和运营维护管理。 ## 16、测绘技术服务 ## 1、工作内容：完成本项目施工区域在施工前、施工后现状测绘工作 ## 2、测绘区域：以本项目施工区域基准向外延伸50米 ## 3、数学基础：采用2000国家大地坐标系、采用1985国家高程基准、正射影像采用高斯-克吕格投影。 ## 4、分辨率：不低于10厘米 ## 5、成果文件及格式：照片资料（jpg）,正射影像（DOM）、矢量文件（shapefile） |  |
| 2 | 全过程造价咨询管理 | ## 2.1造价咨询管理 ## 1、投资估算编制、审核； ## 2、项目经济评价报告编制、审核； ## 3、设计概算编制、审核； ## 4、参与限额设计； ## 5、参与造价测算； ## 6、施工图预算编制、审核； ## 7、参与、管控项目投资风险； ## 8、工程量清单编制、审核； ## 9、最高投标限价编制、审核； ## 10、制定项目合约规划； ## 11、拟定合同文本，协助合同谈判； ## 12、编制项目资金使用计划。 |  |
|  |  | ## 2.2全过程跟踪审计 ## 1、施工合同条款审计； ## 2、隐蔽工程跟踪核查； ## 3、关键节点现场见证； ## 4、设计变更与现场签证审计； ## 5、材料价格动态跟踪； ## 6、进度款支付审核； ## 7、竣工资料完整性核查； ## 8、工程造价资料梳理沟通。 |  |
|  |  | ## 2.3工程竣工结算审核 ## 1、竣工图与实际施工一致性核查； ## 2、工程量精准核算； ## 3、定额套用与价格审核； ## 4、费用计取审核； ## 5、出具结算审核报告。 |  |
|  |  | ## 2.4工程竣工决算 ## 1、建设资金使用情况审查； ## 2、账户科目设置合理性审查； ## 3、财务核算合规性审查； ## 4、待摊投资的支出合理性审查； ## 5、项目付款情况审查； ## 6、竣工决算报表数据真实性及勾稽关系审查； ## 7、出具工程竣工决算报告。 |  |
| 3 | 采购招标服务 | ## 1、招标实施方案的编制与报批； ## 2、项目招标采购需求的编制与审核； ## 3、项目进场登记备案； ## 4、编制招标资格预审文件； ## 5、组织资格预审项目开评标活动； ## 6、确认资格预审入围单位； ## 7、编制项目招标文件； ## 8、组织现场考察和澄清招标文件； ## 9、组织项目标前会议； ## 10、组织项目开标、评标活动； ## 11、确定中标侯选人； ## 12、评标结果公示； ## 13、合同签订及公示； ## 14、向招标主管部门备案招投标情况； ## 15、招标采购资料归档及存储。 |  |
| 4 | 工程监理 | - 1、编制项目监理规划和监理实施细则 - （1）相关服务：工程监理单位受建设单位委托，按照建设工程监理合同约定，在建设工程勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。 - （2）项目监理机构，工程监理单位实施监理时，应在施工现场派驻项目监理机构，项目监理机构的组织形式和规模，可根据建设工程监理合同约定的服务内容、服务期限，以及工程特点、规模、技术复杂程度、环境等因素确定。 - （3）项目监理机构的监理人员应由总监理工程师、专业监理工程师和监理员组成，且专业配套、数量应满足建设工程监理工作需要，必要时可设总监理工程师代表。 - （4）工程监理单位在建设工程监理合同签订后，应及时将项目监理机构的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命书面通知建设单位。 ## 2、进度控制 ## （1）重要性：确保工程项目按时完成，避免延误导致的额外成本和风险。 ## （2）实施方式：项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由总监理工程师审核后报建设单位，如发现进度偏差，分析原因并提出调整建议。 - 3、工程造价控制 - （1）控制内容：审查施工方提交的付款申请，核对实际工作量和材料消耗情况，确保付款金额的准确性和合理性。 - （2）监督职责：监督施工方与投标人和承包商的结算情况，确保款项的及时支付和收取。 ## 4、质量控制 - （1）核心职责：对施工质量进行全面监督，确保工程符合设计要求和规范标准。 ## （2）具体措施：开工前，项目监理机构审查施工单位现场的质量管理组织机构、管理制度及专职管理人员和特种作业人员的资格，并审查施工单位报审的施工方案，符合要求后予以签认。工程使用的原材、设备进场时监理机构对其进行现场验收，符合要求后签认相关报审资料。监理机构对送检材料进行见证取样并完成相关记录资料。施工过程中监理机构定期巡查施工现场，检查施工材料的质量、施工工艺的合理性以及施工现场的安全情况，对重要施工工序及危大工程进行旁站，所有隐蔽工序按规范及设计要求进行验收，并完善相关资料。 ## 5、履行安全生产监理法定职责 ## 6、合同管理 - （1）职责范围：仔细审查合同条款，确保合同的合法性和合理性，并监督各方合同履行情况。 ## （2）管理内容：包括投标人提供的材料和设备的质量、承包商按合同要求进行施工等，确保合同顺利履行。评估工程变更请求的合理性和可行性，分析变更对项目的影制度响，确保变更符合合同要求。 ## 7、信息管理 - 8、安全管理 - （1）监督职责：监督施工现场的安全管理，确保施工安全规范和措施的执行。 ## （2）预防措施：监理机构检查场临边防护及高空防护，做好班前教育及三级教育，定期检查临水临电及消防措施。 - 9、施工现场管理 - （1）管理内容：常态化巡查和监督施工现场，确保施工作业符合安全规范和施工技术要求。 ## （2）协调职责：协调解决工程施工过程中的问题和变更，确保工程顺利进行。 ## 10、协调工程建设相关方关系 ## 11、工程验收策划 ## 12、组织单位工程预验收，提出质量评估意见 ## 13、参与专项验收 ## 14、参与技术验收 ## 15、参与单位工程验收 - （1）参与过程：参与工程竣工验收过程，对工程质量和完工情况进行检查和评估。 ## （2）协助工作：协助业主进行竣工验收工作，确保工程符合合同要求和交付标准。 ## 16、参与试生产 ## 17、竣工资料收集与整理 ## 18、工程质量缺陷管理 - （1）评估内容：根据工程实际质量和竣工情况，进行质量评估和验收报告的编制。 ## （2）改进建议：提出工程质量改进和提升的意见和建议，确保工程质量达到最优水平。 |  |
| 5 | 项目检查验收 | - 1、组织完成过程检查； - 2、组织开展阶段检查； - 3、完工验收； - 4、成活率检查； - 5、竣工验收； - 6、质量评价。 - （1）制定质量评价方案 - （2）筹备质量评见所需设备、用品； - （3）组织开展现地质量检查、现地影像采集； - （4）无人机采集小班单元正射影像； - （5）填报质量评价表格； - （6）编制质量评价报告； - （7）建立质量评价档案； - （8）完成项目建设成果上图。 |  |
| 6 | 绩效评价 | ## 政府采购绩效评价为了财政资金使用的高效率、高效益和使用过程的公正、透明，对政府采购活动组织实施、监督管理等全过程进行分析、评价和提出改进意见的专项评估行为。政府采购绩效评价指标包括：经济性指标、效率性指标和效益性指标，其中效率性指标包括资金效率指标、行政效率指标和人员效率指标，效益性指标包括经济效益指标、需求性效益指标、政策功能性效益指标和社会性效益指标。 |  |

第五章  评标方法

一、评标方法

按照《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和中华人民共和国财政部令第87号--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，本次评标采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素和相应的权重分值进行综合评审后，以总得分最高的投标人作为中标候选人并依次排序（最低报价不是中标的唯一标准）。

二、评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1资格性审查标准：见附件1初步审查要素表。

2.1.2符合性审查标准：见附件1初步审查要素表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标价格：见附件2评标因素及权重分值表。

（2）技术评审：见附件2评标因素及权重分值表。

（3）履约能力及服务承诺：见附件2评标因素及权重分值表。

三、评标程序

1.本采购项目评标按照下列工作程序进行（在上一步评审中被认定无效投标者，不进入下一步的评审）。

（1）投标文件初审；

（2）澄清有关问题；

（3）比较与评价；

（4）推荐中标候选人名单。

2.投标文件初审

采购人及采购代理机构根据本章第 2.1 项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，应当否决其投标。

在资格性审查阶段，不符合文件要求的，不得进入符合性审查，在资格性审查和符合性审查时未通过的，不得进入后续评审环节。

3.投标文件的澄清

3.1为有助于投标文件的审查、比较和评价，评标委员会可要求投标人对其投标文件中非实质性（投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容）的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面形式提交，并由其法定代表人或负责人或授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

3.2有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

3.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.投标文件比较与评价

4.1评委会应按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4.2如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质性响应的投标。

四、政策性扣减

1、政策性扣减范围

1.1投标人符合小型、微型企业或监狱企业、残疾人福利性单位条件的，其投标报价价格评审时将按相应比例进行扣减。

1.2依照<关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知>财库〔2020〕46号的规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

1.2.1符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号））。

1.2.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

1.2.3小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

1.3采购人拟采购产品属于优先采购节能环保产品范围的，应当优先采购节能环保产品，节能产品以财政部国家发展改革委关于调整公布最新一期节能产品政府采购清单所列产品为准。环保产品以财政部环境保护部关于调整公布最新一期环境标志产品政府采购清单所列产品为准。所投产品符合政府采购强制采购政策的，实行强制采购。

1.3.1“节能产品政府采购清单”：符合政府采购优先采购政策的，所投产品属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，需提供最新一期“节能产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章。该清单可在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上查找。

1.3.2 “环境标志产品政府采购清单”：所投产品属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，需提供最新一期“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章。该清单可在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）上查找。

1.4监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业。

1.5符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，视同小型、微型企业；残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、政策性扣减方式：

2.1在投标报价的基础上，对小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，按“投标报价×6%”进行扣减；

2.2投标人为联合体参与投标，且联合协议中约定小型或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30％以上的，按“投标报价×2%”进行扣减；

2.3投标人享受支持中小型企业发展政策优惠的，可以同时享受节能、环境标志产品优先采购政策；

3、中标价格=中标投标人的有效投标报价。

附件1：

初步审查要素表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 资格评审 标准 | 营业执照等主体资格证明文件 |  | 提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |
|  |  | 法定代表人或负责人授权书/法定代表人身份证明 |  | 提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件，法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证复印件）； |
|  |  | 财务状况报告 |  | 提供2024年度的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标时间前六个月内银行出具的资信证明； |
|  |  | 税收缴纳证明 |  | 提供投标截止日前近一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；； |
|  |  | 社会保障资金缴纳证明 |  | 提供投标截止日前近一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料； |
|  |  | 信用记录 |  | 供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等查询相关主体信用记录 |
|  |  | 书面声明 |  | 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |
|  |  | 具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺函 |  | 提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺书 |
|  |  | 项目负责人资格 |  | 具有咨询工程师、造价工程师、建造师、监理工程师中一项或多项国家类注册执业资格（提供加盖公章的证书复印件），且未担任其他在建项目的项目负责人（提供承诺书原件） |
|  |  | 企业备案 |  | 投标人应在陕西省政府采购网招标代理库和陕西省公共资源交易中心招标代理库备案；（提供备案截图） |
|  |  | 监理资质 |  | 投标人应具备工程监理综合资质或市政公用工程监理乙级及以上资质； |
|  |  | 中小企业声明函 |  | 提供中小企业声明函 |
|  |  | 不接受联合体投标 |  | 本项目不接受联合体投标（需提供承诺书） |
| 注：以上为必备资质，缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。 |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 符合性评审标准 | 有效性审查 | 投标文件的签署盖章 | 投标文件上法定代表人或负责人或其授权代表人的签字齐全并加盖公章 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 应符合“投标文件格式”要求 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价 |
|  |  | 完整性审查 | 投标文件内容 | 投标文件内容齐全、无遗漏 |
|  |  | 响应性审查 | 对招标文件响应程度 | 要求全面响应，不能有任何采购人不能接受的附加条件 |
|  |  |  | 服务期 | 应满足招标文件中要求的建设周期、质保期 |
|  |  |  | 投标有效期 | 应满足招标文件中的规定 |

附件2：

评标因素及权重分值表

| 评分因素 | 评价指标和分值 |  |
| --- | --- | --- |
| 需求 响应 | 12分 | 一、评审内容 针对本项目提出适用于本项目的方案，方案包括：①项目的背景②目标及定位理解③国家相关领域政策掌握熟练④重难点分析 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分12分） ①项目的背景：每完全满足一个评审标准得 1分，满分3分； ②目标及定位理解：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分； ③国家相关领域政策掌握熟练：每完全满足一个评审标准得1 分，满分3分； ④重难点分析：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分。 |
| 投资管理方案 | 8分 | 针对本项目的投资管理方案进行评分，方案内容至少①对投资管理方案的理解②对投资控制计划进行目标管理③协助采购人签订合同④协助及督促采购人履行合约并整理资料为结算提供依据，且为专门针对本项目、符合本项目实际需求的得8分。每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的每一项扣1分，不提供得0分。 |
| 技术管理方案 | 8分 | 针对本项目的技术管理方案进行评分，方案内容至少①对技术管理方案的理解②督促实施单位编制各类专项实施方案、安全管理方案、危大工程方案等③监督审查重要材料和设备的质量④监督审查实施单位各项质量和安全管理制度、管理体系和管理目标的落实等，且为专门针对本项目、符合本项目实际需求的得8分。每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的每一项扣1分，不提供得0分。 |
| 全过程管理方案 | 8分 | 针对本项目的全过程管理方案进行评分，方案内容至少①对全过程管理方案的理解②项目全过程管理服务③项目实施进度计划的审核④落实设备供应计划及人力组织计划，且为专门针对本项目、符合本项目实际需求的得8分。每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的每一项扣1分，不提供得0分。 |
| 合同管理方案 | 6分 | 针对本项目的合同管理方案进行评分，方案内容至少①对装备验收方案的理解②协助采购人进行合同谈判，签订合同③合同实施过程中，协助采购人履行相应职责，且为专门针对本项目、符合本项目实际需求的得6分。每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的每一项扣1分，不提供得0分。 |
| 档案管理方案 | 6分 | 针对本项目的档案管理方案进行评分，方案内容至少①对档案管理方案的理解②建立信息管理体系，及时收集信息，及时分类归档③按照档案验收管理有关规定配合采购人进行档案归档，且为专门针对本项目、符合本项目实际需求的得6分。每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的每一项扣1分，不提供得0分。 |
| 服务承诺及相关管理措施 | 9分 | 一、评审内容 针对采购需求提出适用于本项目的措施方案，方案包括：①组织保障措施②人员保障措施③设备保障措施 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分9分） ①组织保障措施：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分； ②人员保障措施：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分； ③设备保障措施：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分。 |
| 内部管理制度 | 6分 | 一、评审内容 针对本项目提出适用于本项目的措施方案，方案包括：①审核制度②内控制度 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分6分） ①审核制度：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分； ②内控制度：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分。 |
| 合理化建议 | 9分 | 一、评审内容 针对本项目提出适用于本项目的合理化建议，包括：①服务承诺②项目实施过程中的协调沟通③交付成果 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分标准（满分9分） ①服务承诺：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分； ②项目实施过程中的协调沟通：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分； ③交付成果：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分。 |
| 人员配备 | 15分 | 项目负责人：投标人拟派项目负责人具有高级工程师职称得6分。投标人拟派项目负责人具有中级工程师职称得3分。其他不得分。（须提供有效的证书并加盖公章，人员须提供投标截止时间前近三个月的社保缴费证明或劳动合同，未提供或提供不全的不得分） |
|  |  | 项目组人员： 造价人员具有一级造价工程师职称证书的每人得0.5分，最高3分； 招标代理人员具有政府采购培训证书的每人得0.5分，最高得3分； 监理人员具有注册监理工程师的每人得0.5分，最高得3分。 共计9分。 注：（须提供有效的证书并加盖公章，成员须提供投标截止时间前近三个月的社保缴费证明或劳动合同，未提供或提供不全的不得分） |
| 业绩 | 3分 | 须提供自2022年1月1日至今类似项目业绩，以投标人提供的合同或中标（成交）通知书复印件（或扫描件）为准（日期以合同签订时间或中标（成交）通知书时间为准），每提供一份得1分，满分3分；未提供的不得分。 |
| 价格 | 10分 | 以各投标单位的有效投标报价的最低报价作为基准价； 合格投标人的有效价格得分=（评标基准价/评标价格)×10 经初审合格的投标文件，其报价为有效报价，对符合政策性扣减的投标人的有效价格进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。 |

五、定标：

1、评标结果由评标委员会全体成员签字确认。

2、采购人根据评标报告中推荐的中标候选人排列顺序确定投标人，以复函通知招标代理机构。

第六章  投标文件构成及格式

项目编号：SXZCZB2025-ZCGK-1214

（正本或副本）

商洛市秦岭中段（北麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（2025年柞水县）全过程管理服务项目

投 标 文 件

投标人名称（公章）

年   月  日
目    录

- 投标函

- 投标报价表

- 投标方案说明书

- 商务条款偏离表

- 资格证明文件

- 其他

一、投标函

致：采购人名称/陕西至诚项目管理集团有限公司

根据贵方“                      ”项目的投标邀请(编号：        )，签字代表（全名、职务）经正式授权并代表投标人(投标人名称、地址) 提交投标文件正本壹份、副本一式    份、电子版    份、开标一览表    份。

我方承诺如下：

- 投标总报价为：小写：         （大写：         ）。

- 如果中标，我们根据招标文件的规定，履行合同的责任和义务。

- 我们已详细阅读和审核全部招标文件（含修改部分，如有的话）及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

- 我们同意在投标有效期内（自开标之日起    天），本投标函对我方具有约束力。

- 同意提供贵方可能另外要求的与本投标有关的任何证据和资料。

- 我们同意，如果中标，向陕西至诚项目管理集团有限公司交纳招标代理服务费。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯为：

联系地址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人签字或盖章：

日    期：

### 二、投标报价表

2.1开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标总报价 （元） | 服务期 | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（大写）： （小写：￥ ） |  |  |  |
| 备注：表内报价内容以元为单位，保留小数点后（两位）。 |  |  |  |

投标人名称：      （加盖单位公章）

法定代表人/被授权人签字或盖章：

日    期：

## 2.2分项报价表

供应商根据“第四章 采购内容及技术要求”自行拟定格式，用于说明投标报价各报价的组成。

三、投标方案说明书

备注：按照招标文件的要求编制的投标方案说明书（参照评分办法）。

四、商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表。

2.投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进处罚。

投标人名称：                     （单位公章）

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

五、资格证明文件

（1）提供合格有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
（2）提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件，法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证复印件）；
（3）提供2024年度的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标时间前六个月内银行出具的资信证明；
（4）税收缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意一个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；
（5）社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；
（6）提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺书；
（7）供应商通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等查询相关主体信用记录；
（8）参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；
（9）项目负责人资格：具有咨询工程师、造价工程师、建造师、监理工程师中一项或多项国家类注册执业资格（提供加盖公章的证书复印件），且未担任其他在建项目的项目负责人（提供承诺书）；
（10）投标人应在陕西省政府采购网招标代理库和陕西省公共资源交易中心招标代理库备案；（提供备案截图）
（11）投标人应具备工程监理综合资质或市政公用工程监理乙级及以上资质；
（12）提供中小企业声明函；
（13）本项目不接受联合体投标（提供承诺书）。

后附相关格式：

### 六、其他

1、依据招标文件要求，投标人认为有必要说明的其他内容

2、其他可以证明投标人实力的文件。

附件1：

法定代表人身份证明/法定代表人授权书

法定代表人身份证明

投标人名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间：    年   月  日

经营期限：

姓名：       性别：    年龄：    系            （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

法定代表人身份证复印件粘贴处 （正反面）

投标人名称（公章）：

日期：    年  月  日

法定代表人授权书

致：采购人名称/陕西至诚项目管理集团有限公司

(投标人名称)   按中华人民共和国法律于（  年  月  日 ）  成立。(法定代表人姓名)特授权（ 授权代表姓名 ）代表我公司全权办理针对本次 （项目名称、项目编号）    投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对授权代表的签名负全部责任。

委托期限：自开标之日起90天。

本授权书于      年   月   日签章生效，特此证明。

| 被授权人签字或盖章： | 法定代表人签字或盖章： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
| 所在部门： |  |

附法定代表人、授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件粘贴处 （正反面） | 授权代表身份证复印件粘贴处 （正反面） |
| --- | --- |

投标人名称：      （加盖单位公章）

日   期：

附件2：

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法纪录的书面声明

（格式）

（采购人）           ：

我方作为项目名称             （项目编号：          ）的投标人，在此郑重声明：

在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中          （填“没有”或“有”）重大违法记录。投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明！

投标人名称：               （盖章）

日        期：      年     月     日

具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（格式）

（采购人名称）    ：

（投标人名称）     于     年    月   日在中华人民共和国境内               （详细注册地址）     合法注册并经营，公司主营业务为                        。

我公司郑重承诺，我公司具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力，合同履约中将无条件增加相关设备、人员，直至满足项目需求。

投标人名称：               （盖章）

日        期：      年     月     日

附件3：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称   ）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（ 标 的 名 称 ），属于（ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（ 标 的 名 称 ），属于（ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

### 附件4：残疾人福利性单位声明函（如有）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日    期：

### 附件5：监狱企业证明文件（如有）

### 监狱企业证明文件

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，非监狱企业无需提供。

附件6：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：